Protokół nr  9/07

Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 10 kwietnia 2007r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz zastępca burmistrza R. Walawender, Prezes spółki „AKWA” Z. Konik, Kierownik Targowiska Miejskiego w Nysie R. Czapczyński, Skarbnik Gminy M. Lisoń, naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Geodezji M.Ruda, naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek,

Przewodniczący komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 10 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przedstawiał się następująco:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok.

- Ocena działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa,

- przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o w Nysie,

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot.dz.nr 11/24 poł w Nysie obręb Zamłynie)

- Informacja o zaawansowaniu inwestycji w 2007 roku ( wg stanu na dzień 31.03.2007r).

- Zaopiniowanie pisma GN/GL/0063/3/2007 w sprawach :

a) Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2007r,

b) wniosku Pani W. Gancarz w sprawie najmu lokalu mieszkalnego,

c) wniosku Pani J. Boros-Kawać w sprawie najmu lokalu mieszkalnego,

d) wniosku M i B Grajny w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

e) oferty Pani D. Mielczarek dotyczącej adaptacji na lokal mieszkalny pomieszczeń strychowych.

6. Zapoznanie się z odpowiedzią  na wniosek LZS w Konradowej w sprawie wyznaczenia terenu pod lokalizację boiska sportowego na terenie wsi Konradowa.

7. Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo Pana St. Kalwary.

8. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji  ( protokół nr 7/07 z dnia 6.03.2007r) dot. przedstawienia obowiązujących uregulowań dotyczących handlu ulicznego.

9. Zapoznanie się z odwołaniem państwa Hajel w sprawie zakupu działki przy ul. Sudeckiej.

10. Zaopiniowanie propozycji zmian do Uchwały Nr LIII/860/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

# Ad 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok przedstawił obecny na posiedzeniu komisji Skarbnik Miasta M.Lisoń.

Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego R. Tasarek poinformował, że planowane wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 4 budżetu 2006 roku

( 18 398 586 zł) zostały zrealizowane w wysokości 94 % tj w kwocie 17 300 452 zł.

Różnicę stanowią niewykorzystane w części środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Park Kulturowo Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I – różnica 477 790 zł gdyż wydłużyła się procedura wyłaniania realizatorów projektu a jednocześnie środki finansowe winne być zabezpieczone w budżecie na tym zadaniu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wydatkowano tylko 52 210 zł.

2. zagospodarowanie podwórek – w zakresie podwórka przy ul. Krzywoustego Rynek – różnica 103 405 zł , z uwagi na zawarcie umowy dopiero w IV kwartale( po wykonaniu dokumentacji projektowej) zrealizowano w 2006 roku tylko roboty, które nie utrudniałyby  funkcjonowanie podwórka w okresie zimowym, pozostałe podwórka zostały zrealizowane i wydatkowano 901 595 zł.

3. Modernizacja Targowiska Miejskiego - na plan 475 000zł nie wydatkowano 140 034 zł gdyż mimo właściwego przygotowania zadania do realizacji wykonawca nie zakończył robót w terminie i kontynuuje je w 2007 roku.

4. Budowa dróg w mieście – na plan blisko 7 300 tyś złotych różnicę w wysokości 103 tyś złotych stanowią środki finansowe tzw. Oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

5. Zakup samochodu pożarniczego - planowano zakup nowego samochodu za 70 tys. Jednak Zarząd Główny OSOP nie przyznał nowego samochodu a zakupiono używany samochód pożarniczy za kwotę 26 934 zł i różnica niewykorzystana wyniosłą 43 066 zł .

6. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie ponad 200 tysięcy złotych to szereg tzw. oszczędności po przeprowadzonych przetargach na poszczególnych zadaniach zawartych w załączniku nr 4 do budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok stanowi załącznik do protokółu.

Z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym jest również posiedzenie Komisji Rewizyjnej radny R. Miller o godzinie 13,00 – zwolnił się, aby uczestniczyć w jej posiedzeniu.

Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok

# Ad 2

Informację z działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok przedstawił Kierownik Targowiska R. Czapczyński.

Informacja stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” zaopiniowała sprawozdanie działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok

Ad 3”a”

Zastępca burmistrza R. Walawender przedstawił  opinię do wniosku złożonego przez spółkę „AKWA” o zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa o treści :

Opiniuję pozytywnie przedłożony wniosek a za tą opinią przemawiają następujące argumenty :

1. Zmiana dotyczy tylko opłat za odbiór ścieków. Opłaty za dostawę wody pozostają bez zmian, ważność taryfy na sprzedaż wody zostaje przedłużona na kolejny okres 01.06.2007- 31.05.2008.

2. Spółka „AKWA” w roku 2006 na działalności związanej z odbiorem ścieków poniosła stratę w wysokości 139 666 zł.

3. W roku 2007 przychody spółki wzrosną z tytułu zmiany taryfy na odbiór ścieków o około 272 000 złotych.

4. Przewidywany ujemny wynik na działalności związanej z dostawą wody oraz wzrost kosztów inflacyjnych i remontowych na oczyszczalni kształtuje wynik ekonomiczny na rok 2007 praktycznie bez zysku ( według planu + 14.600 zł).

5. Obecnie opłaty za ścieki należą do najniższych w województwie.

6. Proponowana podwyżka skutkuje wzrostem opłaty za ścieki o około 0,7 zł/miesiąc dla jednego mieszkańca miasta, oraz o około 0,36 zł/miesiąc dla jednego mieszkańca tych sołectw, które posiadają kanalizację sanitarną. Pozostałych sołectw podwyżka nie dotyczy ( brak kanalizacji).

7. W obliczu prowadzonej przez spółkę „AKWA” inwestycji w ramach Funduszu Spójności nie powinna ona posiadać ujemnego wyniku finansowego z uwagi na konieczność spełnienia bankowych warunków kredytowych.

8. Realizowana przez spółkę budowa kanalizacji sanitarnej ( Fundusz Spójności) skutkować będzie dużym wzrostem kosztów przy niewielkim przyroście ilościowym ścieków ( około 12%), co spowoduje w bliskiej przyszłości konieczność podwyższania opłat. Należy sukcesywnie budować cenę docelową.

9.Wniosek przygotowany jest poprawnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ z późniejszymi zmianami.

Na zapytania radnych wyjaśnień związanych z przedłożonym projektem uchwały udzielał obecny na posiedzeniu Komisji Prezes Spółki „AKWA”

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

# Ad 3”b”

Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o w Nysie, omówił zastępca burmistrza R.Walawender.

Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

# Ad 3”c”

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot.dz.nr 11/24 poł w Nysie obręb Zamłynie) omówił  zastępca burmistrza R.Walawender.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.

# Ad 4

Komisja zapoznała się z informacją o zaawansowaniu inwestycji w 2007 roku ( wg stanu na dzień 31.03.2007r).

Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielał obecny na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału Inwestycji R.Tasarek.

Informacja o zaawansowaniu inwestycji w 2007 roku stanowi załącznik.

Komisja zapoznała się z informacją o zaawansowaniu inwestycji w 2007 roku ( wg stanu na dzień 31.03.2007r) i przyjęła ją  jednogłośnie.

# Ad 5

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała listę osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2007r.

Naczelnik Wydziału A.Dembiecka – przedstawiła wnioski:

- Pani W. Gancarz w sprawie najmu lokalu mieszkalnego,

Komisja przy 6 głosach „Za” i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani W. Gancarz w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

- Pani J. Boros-Kawać w sprawie najmu lokalu mieszkalnego,

Komisja przy 6 głosach „Za” i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani J. Boros-Kawać w sprawie najmu lokalu mieszkalnego.

- Pana M i B Grajny w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za”, 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała wniosek Państwa Mi B Grajny w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

- oferty Pani D. Mielczarek dotyczącej adaptacji na lokal mieszkalny pomieszczeń strychowych.

Komisja pozytywnie przy 7 głosach „za” ( jednogłośnie) zaopiniowała  wniosek Pani D. Mielczarek dotyczącej adaptacji na lokal mieszkalny pomieszczeń strychowych.

Ad 6.

Komisja  zapoznała  się z odpowiedzią  na wniosek LZS w Konradowej w sprawie wyznaczenia terenu pod lokalizację boiska sportowego na terenie wsi Konradowa.

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił  Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Geodezji M. Ruda.

Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 7

Komisja zapoznała  się z odpowiedzią na pismo Pana St. Kalwary.

Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 8.

Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji  ( protokół nr 7/07 z dnia 6.03.2007r) dot. przedstawienia obowiązujących uregulowań dotyczących handlu ulicznego.

Komisja  powyższy temat rozpatrzy na kolejnym  posiedzeniu.

Ad 9.

Komisja zapoznała się z odwołaniem państwa Hajel w sprawie zakupu działki przy ul. Sudeckiej oraz z odpowiedzią Wydziału Wydziału Architektury, Urbanistyki i Geodezji w przedmiotowej sprawie.

Pismo stanowi załącznik do protokółu.

Ad 10

Komisja przy 5 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała pozytywnie propozycje zmian do Uchwały Nr LIII/860/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.

Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Ad 11

Radny W. Tokarz – wnioskuje o uaktualnienie  projektu budowy boiska sportowego przy ul. Brodziśskiego i zrealizowanie jako I etapu ogrodzenia tego boiska w bieżącym  roku.

Komisja  przyjęła wniosek przy 6 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się .

Radny Litwin- wnioskuje o złożenie informacji na jakich warunkach można sprzedawać na Targowisku artykuły nabiałowych ,po wcześniejszym uzyskaniu informacji z nadzoru weterynaryjnego.

Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Radna Z. Papis – wnioskuje o zobowiązanie właścicieli nieruchomości przy rogu ulic Towarowej i Piłsudskiego do uporządkowania nabytego od gminy terenu.

Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Radny K. Wawryczuk - wnosi o podjecie działań związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w obrebie ul. Otmuchowskiej  działki nr 34/102, 34/101, 34/98, 34/99, 34/100, 34/97, 34/96, 34/108, 34/109, 34/89, 34/94, 34/110, 34/93, 34/90, 34/91, 34/102, 34/95.

Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 16,00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała :

J.Chałas

Przewodniczący Komisji

Urbanistyki i Rolnictwa

Kazimierz Wawryczuk