# Protokół nr 84 /06

Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 marca 2006r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1100.Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, naczelnik Wydziału ID Ryszard Tasarek, kierownik Targowiska Miejskiego R.Czapczyński, naczelnik Wydziału PRG A. Juszczyk, naczelnik Wydziału GN A.Dembiecka, zastępca naczelnika Wydziału GN A. Rosa.

Przewodniczący komisji Feliks Kamienik stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

# Porządek obrad przedstawiał się następująco:

- Informacja o działalności Targowiska Miejskiego.

- Rozpatrzenie pisma PRG.EW.6446/5/06 w sprawie określenia trybu postępowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przez kupców na Targowisku Miejskim w Nysie.

- Analiza nie zagospodarowanego mienia gminy Nysa, obiekty i grunty.

- Zaopiniowanie projektu listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Nysa na 2006r.

- Informacja o przygotowaniu inwestycji na 2006 rok.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

- sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 1/62,1/63,1/64 położonych w Nysie przy ul. Otmuchowskiej),

- zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu ( dotyczy nieruchomości gminnej obejmującej wolne komórki nr 4 i 5 położone w Nysie na zapleczu ul. Piastowskiej 39),

- sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy   wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy 1/1a),

- sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 175/9 położonej w Głębinowie),

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

( dotyczy dz. nr 1/59 położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej),

- sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 11/22 położonej przy ul. Żytomierskiej w Nysie),

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

( dotyczy dz.nr 23/2 km.33 poł.  w Nysie w Rynku.

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych

( dotyczy działek nr 116/1,116/2,116/3,116/4,116/5 położonych w Nysie, obręb Średnia      Wieś),

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dotyczy działki nr 65/12 poł.w Nysie przy ul.Piastowskiej),

- oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dotyczy nieruchomości położonej w Niwnicy, ozn.jako dz.nr 336/2)

7. Zaopiniowanie wykazu zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu

- Sprawy różne,  wolne wnioski.

## Ad 1

Informację o działalności Targowiska Miejskiego przedstawił obecny na posiedzeniu Komisji Kierownik Targowiska Miejskiego R.Czapczyński.

Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja zapoznała się z działalnością Targowiska Miejskiego, szczególnie w zakresie realizacji inwestycji i pozytywnie przy 5 głosach „za” opiniuje działalność Targowiska za 2005r.

Komisja wnioskuje o rozpatrzenie  możliwości wygospodarowania z rezerwy budżetowej kwoty 200 tysięcy złotych na dokończenie zdania inwestycyjnego realizowanego na Targowisku Miejskim.

## Powyższy wniosek przyjęto w głosowaniu przy 4 głosach  „za”, 2 głosach wstrzymujących się.

## Ad 2

Komisja zapoznała się z pismem Targowiska Miejskiego oraz pismem PRG.EW.6446/5/06 w sprawie określenia trybu postępowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przez kupców na Targowisku Miejskim w Nysie.

Dodatkowych szczegółowych wyjaśnień w przedłożonej sprawie udzielili obecni na posiedzeniu Komisji naczelnik Wydziału PRG A. Juszczyk oraz Kierownik Targowiska R. Czapczyński.

Komisja po rozpatrzeniu pisma PRG.EW.6446/5/06 w sprawie określenia trybu postępowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przez kupców na Targowisku Miejskim w Nysie zaopiniowała pozytywnie przedłożoną skorygowaną propozycję trybu rozwiązywania umów dzierżawy.

1.Dopuszczalny okres, na jaki można poddzierżawić teren osobom trzecim nie przekraczał 1 roku pod warunkiem jednak, iż poddzierżawienie nastąpiło z przyczyn losowych np. choroba, wyjazd przedsiębiorcy za granicę itp.

2.Rozwiązanie umowy dzierżawy osobom, które wykreśliły z ewidencji działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 1 rok lub nie powiadomiły Targowiska Miejskiego o poddzierżawienie terenu.

W tym przypadku rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpi w poniższy sposób:

- Osobom prowadzącym sprzedaż w tzw. kasetonach szczękowych wypowiedzenie umowy dzierżawy powinno wiązać się z nakazem usunięcia kasetonów na koszt właściciela.

- W stosunku do osób, które prowadzą działalność w stałych punktach sprzedaży, rozwiązanie umowy dzierżawy musi wiązać się ze zwrotem nakładów finansowych poniesionych na budowę pawilonu w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku koniecznym będzie zabezpieczenie stosownych środków finansowych w budżecie gminnym.

W głosowaniu 5 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Pismo PRG.EW.6446/5/06 stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 3

Komisja zapoznała się z wykazem niezagospodarowanych nieruchomości gminnych.

## Wykaz stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 4

Naczelnik wydziału GN A.Dembiecka – udzieliła szczegółowych informacji związanych z przedłożonym projektem listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Nysa na 2006r.

Komisja pozytywnie przy  4 głosach  „za” i  2 głosach  wstrzymujących się zaopiniowała projektem listy osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Nysa na 2006r.

## Wykaz stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 5

Naczelnik Wydziału ID R.Tasarek – przedstawił informację o przygotowaniu inwestycji na 2006 rok.

- Zagospodarowanie podwórka w ul. Wita Stwosza, E.Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04 2006r.

- ul. Prudnicka  po przetargu .Jest zawarta umowa termin zakończenia 1 lipca.

- Krzywoustego-Rynek, Siemieradzkiego-Piastowska, Bohaterów Warszawy5

Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

- Budowa domu pogrzebowego w Lipowej

Przetarg przygotowany i ogłoszony na 23 marca br.

##### Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050

Jędrzychów – przetarg dnia 22 marca

Skorochów – przetarg odbył się 10 marca, umowa w trakcie zawierania.

ul. Zygmuntowska – przetarg  I połowa kwietnia

ul. B.Śmiałego III etap- przetarg dnia 22 marca

ul. Piłsudskiego – dokumentacja w trakcie opracowywania.

ul. Grodzka - Marcinkowskiego – przetarg w trakcie ogłaszania odbędzie się w I połowie kwietnia

J           ul. Otmuchowska – w trakcie wydzielenie kosztorysu

- Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyskiego  - Przetarg 21 kwietnia

###### Kanalizacja sanitarna Zamłynie w Nysie

Dokumentacja do 1 kwietnia będzie wykonana.

##### Tablice informacyjne Zawarta umowa – realizacja 31 maja br.

#### Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - w trakcie wydzielania kosztorys inwestorski.

# Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa

Został ogłoszony przetarg 17 marca na pomoc techniczną.

#### Budowa dróg w mieście

#### ul. Traugutta – przetarg 21 kwietnia

ul. Kozarzewskiego – przetarg w trakcie ogłoszenia

ul. Baczyńskiego – w trakcie ogłoszenia przetargu

ul. Konarskiego – przetarg 23 marca

ul. Ściegiennego – przetarg 28 kwietnia

ul. Michałowskiego – zawarta umowa na realizację z terminem realizacji 20.06

ul. Orzeszkowej – przetarg odbędzie się 4 maja

ul. Unii Lubelskiej – czekamy na dokumentację z terminem 15 kwietnia.

ul. Zawiszy Czarnego – termin wykonania dokumentacji 31 maja

ul. Aleja WP – wydzielony kosztorys inwestorski, w trakcie zlecenie przetargu

ul. Niezapominajek – projekt w trakcie opracowania do 31 maja.

ul. Marcinkowskiego – wykonanie dokumentacji do 31 maja

ul. Gołębia – po przetargu, wpłynęły oferty

ul. Jaskółcza – 17 marca będzie wyłoniony projektant.

ul. Sudecka – w trakcie opracowania dokumentacji na  oświetlenie z terminem 28 kwietnia.

Ul. Boczna Krawieckiej –w trakcie wybór wykonawcy dokumentacji projektowej

ul. Słowiańska – kosztorys na ukończeniu

##### Przepust drogowy w Kępnicy - dokumentacja projektowa do 15 marca.

#### Budowa dróg na obszarach wiejskich

#### budowa drogi w Białej Nyskiej – zlecono przetarg na realizację.

#### budowa drogi w Hajdukach Nyskich – w trakcie przygotowania zlecenia przetargu.

##### Budowa parkingu w Nysie przy ul.Eichendorffa-  przetarg 5 maja

- Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w : Iławie, zawarto umowę na dokończenie z terminem 4.09

- Kępnicy, w trakcie wydzielenie kosztorysu inwestorskiego

- Skorochowie, przetarg 15.03

- Morowie, w trakcie kosztorys inwestorski na zakończenie robót

- Modernizacja krytej pływalni w Nysie - w trakcie zlecenie przetargu

##### Szatnia sportowa w Niwnicy - zawarta umowa z terminem końcowym 30.09

- Droga w Skorchowie  w trakcie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej

- Kanalizacja deszczowa w ul. Boh W-wy – zaproszono do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej termin składania ofert 21.03

Komisja przyjęła do wiadomości informację o przygotowaniu inwestycji na 2006 rok i wnioskuje o przedstawienie kolejnej  informacji o przygotowaniu inwestycji na posiedzeniu komisji 21 kwietnia br.

Ad 7.

Przedłożony wykaz  zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2006 rok Komisja zaopiniowała jak niżej:

Pozycja 1 zadanie: oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050

Pozycja 2 zadanie: wymiana pieca c.o w świetlicy w Rusocinie rozdział 92109 § 6050

Pozycja 3 zadanie : zakup kominka do ogrzewania świetlicy w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050

Pozycja 4 zadanie : budowa i modernizacja świetlic wiejskich w :Iławie, Kępnicy, Skorochowie, Morowie, Podkamieniu, Hajdukach Nyskich i Rusocinie rozdział 92109 § 6050

Pozycja 5 zadanie : modernizacja ogrzewania świetlicy w Jędrzychowie rozdział 92109 § 6050

Zadania w pozycjach 1 do 5 komisja opiniuje pozytywnie jednogłośnie.

Pozycja 6 zadanie : ogrodzenie boiska w Radzikowicach rozdział 92601 § 6050 Komisja opiniuje pozytywnie przy 6 głosach ”za”, 1 głosie wstrzymujący się.

Pozycja 7 zadanie : budowa przyłącza wodociągowego boiska w Wierzbięcicach rozdział 92601 § 6050  Komisja opiniuje pozytywnie przy 6 głosach ”za”, 1 głosie wstrzymujący się.

Pozycja 8 zadanie : ogrodzenie boiska w Rusocinie rozdział 92601 § 6050 Komisja opiniuje pozytywnie przy 6 głosach ”za”, 1 głosie wstrzymujący się.

Pozycja 9 zadanie : zakup mikrobusu rozdział 60095 § 6060 opiniuje pozytywnie jednogłośnie.

Pozycja 10 zadanie : adaptacja pomieszczeń na potrzeby USC w Nysie rozdział 75023 § 6050  komisja opiniuje pozytywnie jednogłośnie.

Pozycja 11 zadanie : zakupy inwestycyjne-szkoła Podstawowa Nr 3 w Nysie rozdział 80101 § 6060 komisja opiniuje pozytywnie jednogłośnie.

Wykaz  zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2006 rok, stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.1

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 1/62,1/63,1/64 położonych w Nysie przy ul. Otmuchowskiej),

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.2

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu dotyczący  nieruchomości gminnej obejmującej wolne komórki nr 4 i 5 położone w Nysie na zapleczu ul. Piastowskiej 39 przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie.

## Za pozytywną opinią głosowało 2 radnych , 2 radnych głosowało przeciw , 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Z uwagi na równą ilość głosów „za” i przeciw sprawa  nie została rozstrzygnięta.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.3

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy   wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy 1/1a),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.4

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 175/9 położonej w Głębinowie),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.5

Komisja pozytywnie 6 głosach  „za” i 1 głosie wstrzymującym się  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

( dotyczy dz. nr 1/59 położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.6

Komisja pozytywnie przy głosach 5 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dotyczy dz. nr 11/22 położonej przy ul. Żytomierskiej w Nysie),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.7

Komisja pozytywnie przy głosach 6 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dotyczy dz.nr 23/2 km.33 poł.  w Nysie w Rynku.

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.8

Komisja pozytywnie przy głosach 6 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych ( dotyczy działek nr 116/1,116/2,116/3,116/4,116/5 położonych w Nysie, obręb Średnia  Wieś),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.9

Komisja pozytywnie przy głosach 5 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dotyczy działki nr 65/12 poł.w Nysie przy ul.Piastowskiej),

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 6.10

Komisja pozytywnie przy głosach 7 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dotyczy nieruchomości położonej w Niwnicy, ozn.jako dz.nr 336/2)

## Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

## Ad 8

Sprawy różne,  wolne wnioski.

Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14,00 zamknął obrady komisji.

Protokółowała:

J.Chałas

Przewodniczący Komisji

Urbanistyki i Rolnictwa

Feliks Kamienik