POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOSCI PONIŻEJ KWOT PROGOWYCH OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 Pzp

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1165)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

Zaprojektowanie, remont - modernizacja kotła typu WR 25 Nr 2

w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie

w technologii ścian szczelnych

Specyfikacja zawiera:

- Część I – Instrukcja dla Wykonawców /zwana dalej - IDW/ – 26 stron

- Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – 13 stron

- Część III – Program funkcjonalno-użytkowy – 11 stron

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego - 1/PZP/2008

Prezes Zarządu NEC-Nysa Sp. z o.o.

Nysa, dnia 08.04.2008 r.                                                                     .......................................................

mgr inż. Czesław Foks

Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców /IDW/

Spis treści:

Rozdziały:

- Nazwa oraz adres zamawiającego oraz informacje ogólne ...........................................................3

- Tryb udzielenia zamówienia ...........................................................................................................4

- Opis przedmiotu zamówienia i lokalizacja.......................................................................................4

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających ......................................................6

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych ..........................................................................6

- Termin wykonania zamówienia .......................................................................................................6

- Opis warunków udziału w postępowaniu.........................................................................................6

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy..........................7

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami...............................10

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.....................................11

- Wymagania dotyczące wadium.....................................................................................................11

- Termin związania ofertą................................................................................................................13

- Opis sposobu przygotowania ofert................................................................................................13

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert...............................................................................15

- Opis sposobu obliczenia ceny.......................................................................................................16

- Informacje dotyczące walut obcych...............................................................................................16

- Opis kryteriów oceny ofert ............................................................................................................16

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy.................................................................................................................17

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy........................................17

- Istotne dla stron postanowienia dotyczące warunków umowy .....................................................18

- Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługującym Wykonawcom.......................................18

- Informacja o podwykonawcach .....................................................................................................19

- Przepisy ogólne ............................................................................................................................19

- Wykaz załączników .......................................................................................................................19

#### Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego oraz informacje ogólne.

- Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z o. o. zwana dalej /Zamawiającym/ lub /NEC–Nysa Sp.  z o.o./ zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym i złożenie oferty na robotę budowlaną :

Zaprojektowanie, remont i modernizację kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych.

- Zamawiającym jest:.................... Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z o.o.

- adres zamawiającego: ........ 48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a,

- tel. / fax : ............................. 077- 433 81 44 do 46

- nr konta bankowego.............NRB: 25 1240 1675 1111 0000 2671 3665,

- NIP: .....................................753-19-33-389,

- REGON: ............................. 5 3 1 3 4 0 6 8 0,

- godziny pracy: ....................w dniach roboczych od 07.00 do 15.00,

- godziny pracy kasy: ............w dniach roboczych od 09.00 do 14.45 z przerwą od 10.00 do 10.30

- pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu NEC – Nysa Sp. z o.o.             48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a w godzinach pracy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych        w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej /ustawą/ lub /Pzp/, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

- Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej /SIWZ/ zawiera informacje      i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, remont i modernizację kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych.

- Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

- Postępowanie jest oznaczone jako 1/PZP/2008. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- na stronach portalu UZP, dnia 09.04.2008 r.

- na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dnia 09.04.2008 r.

- na stronę internetową, dnia 09.04.2008 r.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza:

- możliwości składania ofert częściowych,

- możliwości składania ofert zawierających warianty.

- Zamawiający nie przewiduje:

- udzielania zamówień uzupełniających,

- zawarcia umowy ramowej,

- przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c Pzp.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

- Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC (do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora). Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z Podwykonawcą przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona Podwykonawcom.

- Formularze SIWZ można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółki, lub pocztą – przesyłka na koszt wykonawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

- Zamawiający podaje stronę internetową, na której zamieszcza informacje dotyczące niniejszego postępowania: http://bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=542

#### Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia

#### Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39         i kolejne Pzp.

#### Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia i lokalizacja.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, remont - modernizacja kotła typu WR 25 Nr 2           w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie            w technologii ścian szczelnych w oparciu o wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym część III SIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego robót (określonego    w Części III „Programie Funkcjonalno-Użytkowym” dołączonej do niniejszej SIWZ):

- sporządzenie dokumentacji technicznej kotła wraz z urządzeniami towarzyszącymi i technologią montażu,

- kompletacja dostaw,

- montaż kotła z urządzeniami towarzyszącymi, z próbami, dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym.

Zamówienie nie obejmuje robót demontażowych istniejącego kotła.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania projektu budowlanego oraz wykonanie robót związanych z opisem przedmiotu zamówienia.

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- Kod CPV: 45.33.11.10-0 – instalowanie kotłów

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w wymaganiach Zamawiającego      w formie „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” który stanowi Część III SIWZ.

Dokumentacja techniczno-budowlana modernizowanego kotła WR-25 nr 2 znajduje się w siedzibie Nyskiej Energetyki Cieplnej-Nysa Sp. z o.o. w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy  w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym  do realizacji zamówienia wraz    z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymagających prawem opinii, uzgodnień. Opracowany i zatwierdzony projekt musi stanowić podstawę do realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia,

- opracowanie Projektu organizacji placu budowy oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu,

- wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją kotła typu WR 25 Nr 2         (w tym; dostawa i montaż urządzeń) w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy inwestycji w oparciu o kalkulacje wartości zamówienia. Harmonogram ten w szczególności powinien określać terminy realizacji prac projektowych poszczególnych robót budowlanych, ich wartości oraz propozycje fakturowania.

- Projekt budowlany, o których wyżej mowa winien być opracowany w oparciu o wymogi określone      w art. 20, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 29 – 30 i  32-35 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn zm.)  oraz przy zachowaniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  10 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

- Zakres i formę opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Zakres i treść projektu budowlanego winna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

- Wykonawca po opracowaniu projektu, (przed rozpoczęciem robót) będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:

- 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej  + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- 1 egz. dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- 1 egz.  projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- oświadczenia, że opracowana dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oświadczenia o przeniesieniu na zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich     i pokrewnych,

Podane wyżej dokumenty należy złożyć u Zamawiającego.

Powyższy zakres nie obejmuje tych egzemplarzy projektu, które Wykonawcy będą potrzebne na czas budowy.

- Po wykonaniu projektu oraz niezbędnych dokumentów, Wykonawca niezwłocznie dokona zgłoszenia remontu - modernizacji kotła WR-25 w miejscowym Starostwie Powiatowym.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 30 dni roboczych od podpisania umowy            z Zamawiającym. W terminie tym, Zamawiający dokona demontażu kotła i uporządkuje teren do montażu nowego kotła.

- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz o proponowanych rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych będą określone w opracowanej przez Wykonawcę, zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych             w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również  odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,

- objęcie funkcji kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- uporządkowanie całego obiektu - terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami budowlanymi.

- Wykonawca po wykonaniu zadania, przekaże Zamawiającemu:

3 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży  po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

- Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych,  posiadających aktualne atesty.

UWAGA: Dokładny zakres prac projektowych i wykonawstwa określono w Części III „Programie funkcjonalno – użytkowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Program ten służy Wykonawcy jako wytyczne i stanowi podstawę do przygotowania oferty na opracowanie projektu i realizację robót oraz zawiera dane potrzebne do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Wykonawca ustala ilości robót i innych świadczeń niezbędnych przy realizacji zamówienia, a następnie sporządza kalkulację wartości zamówienia stanowiącą załącznik do oferty, która określa wysokość ceny ryczałtowej.

Rozdział IV - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Rozdział V - Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VI - Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie prac projektowych – do 7 dni od podpisania umowy,

- Rozpoczęcie robót budowlanych – 30 dni roboczych od podpisania umowy,

- Przekazanie kotła do eksploatacji – ruchu próbnego – do dnia 30.11.2008 r.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 stycznia 2009 r.

Rozdział VII - Opis warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 Pzp tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy.

- wykażą się odpowiednią wiedzą i  doświadczeniem, tj.: wykażą , że w okresie ostatnich 5 latach       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowali co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne uznaje się budowę lub modernizację kotłów WR lub kotłów o zbliżonej mocy i konstrukcji.

Ponadto Wykonawca ma załączyć dokumenty potocznie zwane referencjami – potwierdzające,        że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne, protokoły odbioru, potwierdzenie dokonania płatności - faktury).

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę udokumentuje wykonanie co najmniej 3 w/w robót o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł

- wykażą się dysponowaniem osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

- dysponują osobami, które posiadają aktualne uprawnienia budowlane do projektowania          i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- dysponują co najmniej 5 osobami, które posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania robót spawalniczych, udokumentowane kserokopią książeczki spawacza z wpisem potwierdzającym o aktualności uprawnień oraz kserokopią zaświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniającego do wykonywania złączy spawanych                   w urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu,

- dysponują 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne do wykonywania pomiarów elektrycznych, udokumentowane kserokopią świadectwa kwalifikacyjnego lub osobą posiadającą uprawnienia (nie krócej jak 3 lata) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami elektrycznymi udokumentowanymi jak w ppkt. a).

- Wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty podanej w ofercie.

- Posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6.500.000,00 zł

- W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zwanych dalej konsorcjum), wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu                   z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełnili warunki określone w ust.1 pkt. 2-5 niniejszego rozdziału IDW.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów szczegółowo określonych w rozdziale VIII.

- Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów.

Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych w/wym. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp), a oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania będzie uznana jako odrzucona.

Rozdział VIII - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII IWD  Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z art. 22 ust.1 Pzp, i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej IWD.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1        pkt. 4-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia:

- właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz

- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert.

- wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –      w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej IWD.

- wykaz osób – personelu technicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie             z załącznikiem nr 4 do niniejszej IWD.

- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego, np. Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Podwykonawcy, wraz z podaniem ich nazw, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie             z załącznikiem nr 5 do niniejszej IWD.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum, dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale ust.1 pkt. 2) do 5) musi złożyć każdy                       z Wykonawców należących do konsorcjum, natomiast dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale ust.1 pkt. 6) do 11)  mogą  zostać złożone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie jako konsorcjum. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) niniejszego rozdziału IWD, składane jest wspólnie przez Wykonawców należących do konsorcjum.

- Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz dokumentów i oświadczeń  wymienionych  w punkcie 1 niniejszego rozdziału składa ponadto:

- ofertę przetargową, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW,

- oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone               w niniejszej SIWZ oraz warunki zawarte w projekcie umowy, który stanowi część II SIWZ

- kalkulację wartości zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej IDW,

- stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona przez Notariusza),

- dowód wniesienia wadium,

- koncepcje proponowanych rozwiązań w zakresie technologii i automatyki kotła, potwierdzającą spełnienie  wymagań przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Część III SIWZ, wraz z podziałem na pozycje wymienione poniżej:

- opis części ciśnieniowej kotła – z podaniem wytwórcy,

- rodzaj zastosowanego rusztu – z podaniem producenta,

- opis instalacji powietrza pierwotnego i wtórnego - z podaniem producenta wentylatorów,

- opis armatury – z podaniem wytwórcy

- sposób odcięcia miału od leja zasypowego,

- opis instalacji wyciągowej spalin - z podaniem producenta wentylatorów,

- opis układów automatycznej regulacji,

- opis systemu sterowania i nadzoru pracy kotła.

W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale pkt. 2 składają łącznie jako konsorcjum.

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - konsorcjum

- Przepisy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do konsorcjum,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum, muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VIII,

- partnerzy konsorcjum ustanowią pełnomocnika, który będzie upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców.

- pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać:

- nazwę postępowania do którego zostało wystawione,

- dane pełnomocnika oraz zakres umocowania,

- dane wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie wraz z ich podpisami oraz wskazaniem Pełnomocnika.

- Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się             o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum), wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy – konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem upoważnionym przez konsorcjum,

- Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do treści § 2, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

- w ust.1 pkt. 2),4),5), składa dokument, lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                       i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- w ust.1 pkt. 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym          w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp.

- dokumenty o których mowa powyżej w ust. 4 pkt. 1) lit. a i lit. c  oraz pkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty o których mowa powyżej w ust. 4 pkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to Wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia ....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy).

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów - oświadczeń, o których wyżej mowa zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania /aktualne dane/.

Dokumenty o których wyżej mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa potwierdzonego które ma być potwierdzone notarialnie.

Rozdział IX - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści je na stronie internetowej Zamawiającego.

- Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie  lub za pomocą faksu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże faksem dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim  Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.

- Każda wprowadzona zmiana do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania przetargowego.

- W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji SIWZ podczas przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 i 7 Pzp.

Rozdział X - Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w dniach roboczych           w godzinach od 8:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w części dotyczącej procedury udzielanego zamówienia: mgr inż. Janusz Horodyski

- tel.: 077- 4338144 wew. 128

- fax: 077-4338144 wew. 110

- w części technicznej zamówienia: mgr inż. Waldemar Hasiak

- tel.: 077- 4338144 wew. 125

- fax: 077-4338144 wew. 110

#### Rozdział XI - Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 zł.

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł zero groszy).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,        z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.)

- Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PeKaO SA. O/Nysa nr: 25 1240 1675 1111 0000 2671 3665.

Z dopiskiem” Wadium na zaprojektowanie, remont i modernizacja kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność                 z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 3 lit. b),c),d),e) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go   w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, a do oferty dołączyć kopię przedmiotowego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie /Wykonawcy/, beneficjenta gwarancji /Zamawiającego/, gwaranta /banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ oraz wskazanie ich siedzib,

W przypadku konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do : „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych           w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

- wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia.

W przypadku konsorcjum, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia – analogicznie jak w ust. 7 pkt. 1)

- precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwotę do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,

- wskazanie terminu, z którym upływa wygasa zobowiązanie,

- wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

- Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 29.04.2008 roku do godz.: 12:00 w NEC-Nysa Sp. z o.o. w sekretariacie.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi           z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych           w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie    Wykonawcy.

- Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium      z powodu wykluczenia z postępowania lub gdy ich oferta została odrzucona, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (złoty).

Rozdział XII – Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużony okres terminu związania ofertą nie powoduje utraty wniesionego wadium.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust. 1 Pzp).

Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymagania ogólne:

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum,

- oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył jeden egzemplarz oferty.

- ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty,

- uprawnienie osoby /osób/ podpisującej ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać         z dokumentów dołączonych do oferty,

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

- ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwraca bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- niniejsze postępowanie prowadzi się w formie pisemnej na zasadach określonych w rozdziale IX IDW.

- oferta powinna obejmować całość zamówienia.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu       a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy     i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Forma oferty

- oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną.

- dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4.

- zaleca się, aby stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty były dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie.

- zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,

- Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej IDW, muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby (osób) uprawnionej, z adnotacją  „np. data..........za zgodność z oryginałem, podpis i pieczątka imienna”.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

- W przypadku, gdy dokument składany jest w innej formie niż oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Nakazuje się Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie ( w tym również wspólnikom spółki cywilnej)  do ustanowienia  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowią pełnomocnika i nie dołączą prawidłowego pełnomocnictwa do oferty o którym mowa w rozdziale VIII IDW, to podmioty te zostaną wykluczone z postępowania, z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 16.

- Jeżeli Wykonawcy działający wspólnie nie ustanowią pełnomocnika, wtedy ich działania będą skuteczne pod warunkiem, że każdy  dołączony  do oferty dokument  będzie podpisany przez każdego z Wykonawców działających wspólnie.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawą Pzp.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.

- Oferta powinna składać się z:

- formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej IWD,

- oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

- zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej IWD.

- Opakowanie oferty

- Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zawierającym oznaczenie:

- nazwa Zamawiającego i jego adres,

- „Oferta na „.....................................”,

- „nie otwierać przed ............................... godz. ....................”,

- poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta ma posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić  w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem:

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację, o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem , że to uczyni przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                         i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana oferty”.

- Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „Wycofanie oferty”.

Rozdział XIV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nysie ul. Jagiellońska 10a w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2008 r. do godz. 12:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Nysie ul. Jagiellońska 10a w sali narad              w dniu 29.04.2008 r. do godz. 12:15

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące:

- ceny,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu gwarancji,

- warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 2, pkt. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XV - Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w PLN, cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wartość zamówienia należy ustalić na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę kalkulacji własnej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określonego za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego, wizji lokalnej oraz przy uwzględnieniu zapisów określonych w SIWZ i projekcie umowy.

- Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z obecnym stanem technicznym, ustalił stan istniejący i uwzględnił to przy opracowaniu kalkulacji wartości zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej IWD.

- Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji podczas wykonywania umowy, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszym zamówieniem oraz SIWZ, Wykonawcy nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

- Cena oferty wynikająca z kalkulacji wartości zamówienia obliczona na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe.

- W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyframi i słownie.

- Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.

- W toku badania ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział XVI - Informacje dotyczące walut obcych

- Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

Rozdział XVII - Opis kryteriów oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- NAJNIŻSZA CENA (całkowity koszt zamówienia) z VAT-em – waga 100%

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą

starannością i zgodnie z przepisami prawa.

- Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.

Wartość punktowa ceny będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium czyli wg wzoru:

cena ofertowa najniższa / z VAT-em/

C =     -----------------------------------------------        x 100 pkt.

cena badanej oferty  / z VAT-em/

C – wartość punktowa ceny, przyznana ofercie

- Członkowie komisji przetargowej dokonują oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  oraz dokonują badania i oceny ofert.

- Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.

- Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w IWD.

- Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne nie podlegające odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania a ich oferty podlegają odrzuceniu, nie będą rozpatrywane.

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Rozdział XVIII - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym           w Pzp, SIWZ oraz została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w IWD.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia na zasadach określonych  w art. 92  wszystkich  wykonawców,  którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje wynikające z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ,

- wykonawcach, których  oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

oraz zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego     w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

- wskazać osobę(osoby), która będzie podpisywać umowę,

- przedłożyć dokument uprawniający osobę(osoby) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

- przedłożyć listę zawierającą dane adresowe podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie w zakresie wskazanym w ofercie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a Pzp).

- Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin podpisania umowy.

Rozdział XIX - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,        z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.)

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PeKaO SA. O/Nysa nr: 25 1240 1675 1111 0000 2671 3665.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania kompletności całego zakresu zamówienia.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz wbudowane materiały na okres 36 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego.

Rozdział XX - Istotne dla stron postanowienia dotyczące warunków umowy

- Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- będzie zrealizowana w terminie wskazanym w rozdziale VI IDW,

- Umowa jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Warunki umowy zostały zawarte w części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział XXI - Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługującym Wykonawcom

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

- Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują następujące środki ochrony prawnej:

a) protest,

b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

- przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 3 Pzp.

- Protest.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 ustawy Pzp.

- Odwołanie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując jednocześnie jego kopię Zamawiającemu. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 ustawy Pzp.

- Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-198 ustawy Pzp.

Rozdział XXII - Informacja o podwykonawcach

- Wykonawca ma obowiązek w ofercie wskazać część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, w tym celu należy wypełnić załącznik nr 5 do IDW.

- Zamawiający nie stawia warunków, co do prac, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Rozdział XXIII – przepisy ogólne

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) , jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Wobec tego każdy uczestnik postępowania powinien zapoznać się        z w/wymienionymi przepisami w celu poznania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych.

Rozdział XXIV – Wykaz załączników

- Załącznik nr 1  – druk oferty.......................................................................................................... str. 20

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.......................... str. 22

- Załącznik nr 3  – wykaz zrealizowanych robót.............................................................................. str. 23

- Załącznik nr 4 – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia .............................................. str. 24

- Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców ....... str. 25

- Załącznik nr 6 – Kalkulacja wartości zamówienia .................. ..................................................... str. 26

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 1/PZP/2008                                            Załącznik nr 1 do IDW

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nyska  Energetyka  Cieplna–Nysa Spółka  z  o.o.

48-300  Nysa  ul. Jagiellońska  10a.

Tel./Fax. 077- 433 - 81- 44

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Tel./Fax. ...................................................................

Nr NIP:   ...................................................................

Nr REGON: ..............................................................

###### FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1/PZP/2008 z dnia 20.02.2008 r., oferujemy przyjęcie do wykonania roboty budowlane polegające na „Zaprojektowaniu, remoncie - modernizacji kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych”, zgodnie z wymaganiami określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową za całość zamówienia:

- netto, ze wszystkimi opłatami koniecznymi do prawidłowego zakończenia realizacji zamówienia        w zaoferowanym czasie :  ......................................................złotych.

(słownie...................................................................................................................................złotych)

Do powyższej ceny netto zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

- podatek VAT  ....... % : ........................................ złotych.

(słownie................................................................................................................................ złotych)

- brutto, ze wszystkimi opłatami  koniecznymi  do prawidłowego zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie z podatkiem VAT  :   ................................................. złotych)

(słownie ............................................................................................................................... złotych )

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do :

- Rozpoczęcie prac projektowych – do 7 dni od podpisania umowy,

- Rozpoczęcie robót budowlanych – 30 dni roboczych od podpisania umowy

- Przekazanie kotła do eksploatacji – ruchu próbnego do dnia 30.11.2008 r.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 stycznia 2009 r.

- Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się         o udzielenie zamówienia  - (niepotrzebne skreślić)

- Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

- Oświadczamy ,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w SIWZ. tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- Akceptuję/my bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony           w Części III SIWZ, w tym warunki płatności.

- Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty projektów, dostaw, robocizny i materiałów koniecznych do prawidłowego zakończenia zamówienia.

- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w siedzibie Zamawiającego i w terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.

- Ofertę  wraz z załącznikami została złożona  na  ............   kolejno  ponumerowanych  stronach.

- Informacje zawarte na stronach od........... do............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                 w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek:

...........................................................................................................................

- Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

Osoba do kontaktu:...........................................................................................

Wykonawca: ......................................................................................................

Adres:................................................................................................................

Tel: ......................................................................

Fax:......................................................................

Miejscowość i data .....................................................               Podpis..........................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia dokumenty i informacje:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...................................................

( pieczątka adresowa Wykonawcy )                                                                                             Załącznik nr 2  do IWD

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sprawa nr 1/PZP/2008

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zaprojektowanie, remont - modernizację kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych.

w imieniu :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

OŚWIADCZAM(Y), ŻE :

Stosownie do treści art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Miejscowość i data ...........................................             Podpis...................................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

...................................................                                                                                Załącznik nr 3  IDW

( pieczątka adresowa Wykonawcy )

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Sprawa nr 1/PZP/2008

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem parametrów technicznych realizacji (budowy lub modernizacji kotła wr-25 lub kotłów o zbliżonej mocy i konstrukcji | Wartość wykonanego zadania przez Wykonawcę w PLN. | Daty wykonania robót od - do | Nazwa Zleceniodawcy robót adres, nr tel. do kontaktu | Nazwa Wykonawcy (wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam.) | Nr referencji bądź innego dokumentu stanowiącego dowód, że zamówienie wykonano z należytą starannością (w załączeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

Miejscowość i data .....................................................    Podpis...............................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

...................................................

( pieczątka adresowa Wykonawcy )                                                                                                       Załącznik nr 4 IDW

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Sprawa nr 1/PZP/2008

| Lp. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Dane dotyczące doświadczenia zawodowego | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Miejscowość i data .....................................................    Podpis...............................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

Załącznik Nr 5 IDW

...................................................

( pieczątka adresowa Wykonawcy )

Oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców

zgodnie z art. 36 ust.  4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

Sprawa nr 1/PZP/2008

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

Zaprojektowanie, remont - modernizację kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych.

w imieniu:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/nazwa firmy/

oświadczam, że :

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami .*

- Przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić niżej wymienionym Podwykonawcom, w części    dotyczącej: *

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

* niepotrzebne należy skreślić

Miejscowość i data ..............................................             Podpis...................................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

Załącznik Nr 6 IDW

...................................................

( pieczątka adresowa Wykonawcy )

KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:

Zaprojektowanie, remont - modernizacja kotła typu WR 25 Nr 2

w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie

w technologii ścian szczelnych

Sprawa nr 1/PZP/2008

| L. p | Zakres wykonanych prac | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna - projekt. |  |
| 2. | Roboty przygotowawcze , organizacji placu budowy i zaplecza. |  |
| 3. | Zabudowa kotła WR – 25 ze ścianami szczelnymi i urządzeniami towarzyszącymi. |  |
| 4. | Zabudowa wentylatorów wyciągu typ ……….. szt. 2 |  |
| 5. | Zabudowa instalacji elektrycznej i układu automatyki i sterowania. |  |
| 6. | Ruch próbny, pomiary i wymagane odbiory. |  |
| 7. | Inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w tym roboty odtworzeniowe budynku. |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZAMÓWIENIA NETTO: |  |

Miejscowość i data ..............................................             Podpis...................................................................

/podpis osób/y uprawnionych/ej do

reprezentacji Wykonawcy /

# Text boxes

NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA – NYSA Sp. z o.o.  48–300 Nysa,  ul. Jagiellońska 10a,   tel./fax +48 (077) 4338144