Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                2/RPO/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(KONTRAKT)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spis treści:

| Rozdział 1 | AKT UMOWY |
| --- | --- |
| Rozdział 2 | WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU |
| Rozdział 3 | WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU |
| Rozdział 4 | WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU |
| Rozdział 5 | WZÓR KARTY GWARANCJNEJ |

# CZĘŚĆ II

# ROZDZIAŁ 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

(W TYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013)

Nazwa i numer zamówienia

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a

Nr 2/RPO/2010

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy

ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

# Kontrakt Nr ................

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: Nyską Energetyką Cieplną - Nysa Spółka z o.o.

adres: 48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a, Polska, (zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

adres:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych;

# Niniejszym ustala się, co następuje:

- Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

- niniejszy Akt Umowy;

- Warunki Szczególne Kontraktu (Część II Rozdział 3);

- Warunki Ogólne Kontraktu (Część II Rozdział 2);

- Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- Formularz Oferty i Załącznik do Oferty – Dane kontraktowe; oraz

- Wykaz Cen;

- Wykaz wiążących parametrów deklarowanych agregatu prądotwórczego;

- Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

- Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

- Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

# Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową :

Bez należnego podatku od towarów i usług ……………………….PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. PLN)

Należny podatek od towarów i usług ……………………………….…PLN

(słownie ………………………………………………………………………….PLN)

RAZEM :

Z należnym podatkiem od towarów i usług ………………….….… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………….PLN)

Zatwierdzona kwota kontraktowa jest kwotą ryczałtową.

- Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………..(nazwa banku, pełny numer konta) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej , przez Wykonawcę, faktury VAT.

Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawione w PLN.

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Podpisano i opatrzono pieczęcią ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ [podpisy osób upoważnionych] ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] [pieczęć Zamawiającego] | Podpisano i opatrzono pieczęcią ............................................................................ ............................................................................ ........................................................................ [podpisy osób upoważnionych] ............................................................................ ....................................................................... ............................................................................ [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] W charakterze ............................................................................. Będąc w pełni upoważnionym przez ............................................................................ ............................................................................. [pieczęć Wykonawcy] |

Data:…………………				           Data:…………………

CZĘŚĆ II

# ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych  i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) dostępne pod adresem:

# SIDIR

# PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7

tel. nr + 48 22 642 82 90;

e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl

Warunki Kontraktu składają się Rozdział 2 Części II – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych  i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Rozdział 3 Części II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych  i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

# CZĘŚĆ II

# ROZDZIAŁ 3

# WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

# WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

# SPIS TREŚCI:

| Klauzula 1 Postanowienia ogólne …………………………………………………………………………. | 12 |
| --- | --- |
| 1.1 | Definicje …………………………………………………………….…………………………………………… | 12 |
| 1.2 | Interpretacja ………………………………………………………………………………………………….. | 15 |
| 1.3 | Przepływ informacji ……………………………………….………………………………………………… | 15 |
| 1.4 | Prawo i język ……………………………………………….…………………………………………………. | 16 |
| 1.5 | Pierwszeństwo dokumentów ………………………….…………………………………………………. | 16 |
| 1.6 | Akt Umowy………………………………………………………………………………………………………. | 16 |
| 1.7 | Cesje ………………………………………………………………………………………………………………. | 16 |
| 1.8 | Przechowywanie i dostarczanie dokumentów …….………..……………………………………… | 16 |
| 1.10 | Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego …………………………………… | 17 |
| 1.12 | Poufne szczegóły ……………..………………………………………………………………………………. | 17 |
| 1.13 | Przestrzeganie Prawa ……………………………………………………………………………………….. | 18 |
| 1.14 | Solidarna odpowiedzialność …..………………………………………………………………………….. | 18 |
| Klauzula 2 Zamawiający ………………………………………………………………………………………… | 18 |
| 2.1 | Prawo dostępu do Terenu Budowy …………………………………………………………………….. | 18 |
| 2.2 | Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia …………………………………………………………………… | 19 |
| 2.3 | Personel Zamawiającego ………………………………………………………………………………….. | 19 |
| 2.4 | Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego ……………………………………………… | 19 |
| Klauzula 3 Inżynier ……………..……………………………..…………………………………………………. | 19 |
| 3.1 | Obowiązki i uprawnienia Inżyniera …………………………………………………………………….. | 19 |
| Klauzula 4 Wykonawca ………………………………………………………………………………………… | 20 |
| 4.1 | Ogólne zobowiązania Wykonawcy ……………………………………………………………………… | 20 |
| 4.2 | Zabezpieczenie wykonania ………………………………………………………………………………… | 21 |
| 4.3 | Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. | 22 |
| 4.4 | Podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………… | 23 |
| 4.6 | Współpraca ……………………………………………………………………………………………………… | 24 |
| 4.7 | Wytyczenie ……………………………………………………………………………………………………… | 24 |
| 4.8 | Procedury bezpieczeństwa ……………………………………………………………………………….. | 24 |
| 4.9 | Zapewnienie jakości …………………………………………………………………………………………. | 24 |
| 4.10 | Dane o Terenie Budowy ……………………………………………………………………………………. | 25 |
| 4.11 | Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ……………………………………………………………………… | 25 |
| 4.12 | Nieprzewidywalne warunki fizyczne ……………………………………………………………………. | 25 |
| 4.16 | Transport Dostaw …………………………………………………………………………………………….. | 25 |
| 4.17 | Sprzęt Wykonawcy …………………………………………………………………………………………… | 26 |
| 4.18 | Ochrona środowiska …………………………………………………………………………………………. | 26 |
| 4.19 | Elektryczność, woda i gaz …………………………………………………………………………………. | 26 |
| 4.20 | Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie ……………………………….. | 26 |
| 4.21 | Raporty o postępie …………………………………………………………………………………………… | 26 |
| 4.24 | Wykopaliska ……………………………………………………………………………………………………. | 27 |
| 4.25 | Dziennik Budowy ……………………………………………………………………………………………… | 27 |
| 4.26 | Zabezpieczenie przylegających nieruchomości …………………………………………………….. | 28 |
| 4.27 | Istniejące instalacje ………………………………………………………………………………………….. | 28 |
| Klauzula 5 Projektowanie ……………………………………………………………………………………… | 28 |
| 5.1 | Ogólne zobowiązania projektowe ………………………………………………………………………. | 28 |
| 5.2 | Dokumenty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………. | 29 |
| 5.3 | Zobowiązania Wykonawcy ………………………………………………………………………………… | 29 |
| 5.5 | Szkolenie ………………………………………………………………………………………………………… | 29 |
| 5.6 | Dokumentacja powykonawcza …………………………………………………………………………… | 30 |
| 5.7 | Instrukcje obsługi i konserwacji ………………………………………………………………………… | 31 |
| 5.8 | Błędy projektowe …………………………………………………………………………………………….. | 31 |
| 5.9 | Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach ……………………………………………………. | 31 |
| Klauzula 6 Kadra i robotnicy …………………………………………………………………………………. | 32 |
| 6.1 | Zatrudnienie kadry i robotników ………………………………………………………………………… | 32 |
| 6.2 | Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia ………………………………………………………… | 32 |
| 6.5 | Godziny pracy ………………………………………………………………………………………………….. | 32 |
| 6.7 | Zdrowie i bezpieczeństwo …………………………………………………………………………………. | 32 |
| 6.8 | Kadra Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………. | 33 |
| 6.9 | Personel Wykonawcy ……………………………………………………………………………………….. | 33 |
| 6.12 | Zagraniczny personel i robotnicy ……………………………………………………………………….. | 33 |
| Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo ……………………………………….……… | 33 |
| 7.1 | Sposób wykonania …………………………………………………………………………………………… | 33 |
| 7.4 | Próby ……………………………………………………………………………………………………………… | 34 |
| 7.6 | Prace zabezpieczające i naprawcze ……………………………………………………………………. | 34 |
| Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie ………………………………….…………… | 34 |
| 8.1 | Rozpoczęcie Robót ………………………………………………………………………………………….. | 34 |
| 8.2 | Czas na Wykonanie …………………………………………………………………………………………. | 35 |
| 8.3 | Program ………………………………………………………………………………………………………….. | 35 |
| 8.7 | Kary za zwłokę ………………………………………………………………………………………………… | 35 |
| 8.9 | Następstwa zawieszenia ……………………………………………………………………………………. | 36 |
| 8.10 | Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia …………………………………. | 36 |
| Klauzula 9 Próby końcowe ……………………………………………………………………………………. | 36 |
| 9.1 | Obowiązki Wykonawcy …………………………………………………………………………………….. | 36 |
| Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego ………………………………………………………….. | 37 |
| 10.1 | Przejęcie Robót i Odcinków ……………………………………………………………………………… | 37 |
| 10.3 | Zakończenie Prób Końcowych …………………………………………………………………………… | 38 |
| Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady …………………………………………………………………. | 38 |
| 11.1 | Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad ……………………………………………………….. | 38 |
| 11.4 | Niewypełnienie obowiązku usuwania wad ……………………….…………………………………. | 38 |
| 11.10 | Niewypełnione zobowiązania …………………………………………………………………………….. | 38 |
| 11.12 | Niedotrzymanie wiążących parametrów deklarowanych oraz parametrów środowiskowych ………………………………………………………………………………………………. | 39 |
| Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne ………………………………………………………………………….. | 41 |
| 12.2 | Próby opóźnione ………………………………………………………………………………………………. | 41 |
| Klauzula 13 Zmiany i korekty ………………………………………………………………………………….. | 41 |
| 13.2 | Analiza wartości ……………………………………………………………………………………………….. | 41 |
| 13.3 | Procedura wprowadzania Zmian ………………………………………………………………………… | 41 |
| 13.4 | Zapłata w walutach Kontraktu …………………………………………………………………………… | 41 |
| 13.5 | Kwoty Tymczasowe ………………………………………………………………………………………….. | 41 |
| 13.7 | Korekty uwzględniające zmiany prawne …………………………………………………………….. | 42 |
| 13.8 | Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ………………………………………………………………. | 42 |
| Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata ………………………………………………………………… | 42 |
| 14.1 | Cena Kontraktowa ……………………………………………………………………………………………. | 42 |
| 14.2 | Zaliczka …………………………………………………………………………………………………………… | 42 |
| 14.3 | Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności ………………………………………………………. | 42 |
| 14.4 | Plan płatności ………………………………………………………………………………………………….. | 43 |
| 14.5 | Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót ……………………………………………………. | 43 |
| 14.6 | Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności …………………………………………………. | 43 |
| 14.7 | Zapłata …………………………………………………………………………………………………………… | 44 |
| 14.8 | Opóźniona zapłata ……………………………………………………………………………………………. | 44 |
| 14.9 | Wypłata Kwoty Zatrzymanej ……………………………………………………………………………… | 44 |
| 14.10 | Oświadczenie po Ukończeniu …………………………………………………………………………….. | 44 |
| 14.11 | Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności …………………………………………………………. | 44 |
| 14.15 | Waluty płatności ………………………………………………………………………………………………. | 45 |
| 14.16 | Wypłaty …………………………………………………………….……………………………………………. | 45 |
| Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego …………………………………… | 45 |
| 15.2 | Rozwiązanie przez Zamawiającego …………………………………………………………………….. | 45 |
| 15.4 | Zapłata po rozwiązaniu …………………………………………………………………………………….. | 45 |
| 15.5 | Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu ……………………………………….. | 45 |
| Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę …………………………………….. | 46 |
| 16.1 | Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót ………………………………………………….. | 46 |
| 16.4 | Zapłata po rozwiązaniu …………………………………………………………………………………….. | 46 |
| Klauzula 18 Ubezpieczenie ……………………..……………………………………………………………... | 46 |
| 18.1 | Ogólne wymagania dla ubezpieczeń ………………………………………………………………….. | 46 |
| 18.2 | Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy ………………………………………………………… | 46 |
| 18.3 | Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych ……………………………………. | 47 |
| 18.5 | Zakaz wyłączenia ……………….……………………………………………………………………………. | 47 |
| Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż ………………………………………………………………… | 47 |
| 20.1 | Roszczenia Wykonawcy ……………………………………………………………………………………. | 47 |
| 20.2 | Powołanie Komisji Rozjemczej …………………………………………………………………………… | 48 |
| 20.4 | Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej …………………………………………………………….. | 48 |
| 20.5 | Rozstrzygnięcie Polubowne ………………………………………………………………………………. | 48 |
| 20.6 | Arbitraż …………………………………………………………………………………………………………… | 48 |
| 20.7 | Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej …………………………………………….. | 49 |
| Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające ……………………………………………………. | 49 |
| Klauzula 22 Klauzule końcowe ……………………………………………………………………………….. | 49 |

CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

# Klauzula 1	Postanowienia ogólne

## 1.1	Definicje

1.1.1	Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1	”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty – Dane kontraktowe, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.3	”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4	”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco:

Wymagania Zamawiającego stanowią Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy zdefiniowany w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy”

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

        - ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11	” Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy”.

1.1.1.12	”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.1.1.13	”Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach i urządzeniach. Okres ten został ustalony w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe, a jego bieg rozpoczyna się w dniu przejęcia Robót przez Inżyniera (Zamawiającego) tj. wydania Świadectwa Przejęcia na podstawie klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].

„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument  tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759)

1.1.1.14	”Okres Rękojmi” – okres w którym Zamawiający może na podstawie Kodeksu cywilnego dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi. Okres ten został ustalony w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe, a jego bieg rozpoczyna się od dnia wydania Świadectwa Przejęcia na podstawie klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]

1.1.2 	Strony i Osoby

1.1.2.2	”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4	”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza się następujące definicje:

1.1.2.11	”Kierownik Budowy” – oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziałami 2 i 3  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i pełniącą funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego kontraktu.

1.1.2.12	”Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego,  zgodnie z Rozdziałami 2 i 3  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie przy realizacji niniejszego kontraktu. W niniejszej definicji „Inwestor” oznacza Zamawiającego zgodnie z 1.1.2.2

1.1.2.13	”Projektant” – oznacza osobę fizyczną, należącą do personelu Wykonawcy, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 i pełniącą funkcję przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami)

1.1.2.14	”Lider” – oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji  na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców należących do konsorcjum. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem  oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie.

1.1.3	Daty, próby, okresy i ukończenie

1.1.3.4	„Próby końcowe” – klauzulę 1.1.3.4 uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:

Próby końcowe obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojęcia „ruchu technologicznego” oraz „ruchu próbnego”

1.1.4	Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.4.1 	”Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w Akcie Umowy za zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót i usunięcie wszelkich wad. Wszelkie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ile są dopuszczalne klauzulą 22, odbywają się zgodnie z klauzulą 13.

1.1.4.6 	”Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 	”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 	”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 	”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym i podpisanym przez Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 13.

    - Inne Definicje

      - Na końcu definicji dodaje się: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2	”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

      - ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej jak również akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie realizacji Kontraktu wydane przez właściwe organy władzy publicznej.

      - „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10.	”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11	”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.12	”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego.

1.1.6.13	”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) do którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

1.1.6.12	”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), przygotowaną przez Wykonawcę.

## 1.2	Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną dwudziestą piątą (4%) tego Kosztu.

## 1.3	Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis:

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Zamawiającego i Inżyniera w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Jako dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

## 1.4	Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)	Prawem właściwym dla niniejszego Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b)	Językiem Kontraktu jest język polski.

(c)	Językiem porozumiewania się jest język polski.

## 1.5	Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

## 1.6	Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

## 1.7	Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie sceduje wierzytelności wynikających z niniejszego kontraktu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

## 1.8	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco:

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się:

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem dokumentację zgodnie z klauzulą 4.1, a w szczególności takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Programie funkcjonalno-użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu.

## 1.10	Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

## Dotychczasową treść klauzuli 1.10 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej, autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy – utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na wszelkie pola eksploatacji, a szczególności:

  - w zakresie używania i wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz dokonywania w nich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robót,

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Dokumentów Wykonawcy,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najen oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony w punkcie (c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie poprzez nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, ażeby mógł mieć do nich dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym.

## 1.12	Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W odniesieniu  do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw.

Wykonawca powinien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

## 1.13	Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Na końcu klauzuli 1.13 dodaje się punkt (c):

- Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

## 1.14	Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:

- Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (łącznie z okresem Zgłaszania Wad) bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Dodaje się podpunkt (d),(e),(f) w następującym brzmieniu:

- Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna,

- Lider/Pełnomocnik Konsorcjum zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Partnera Konsorcjum na zmiany mające istotny wpływ na realizację Kontaktu, w tym na zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów z innymi podmiotami, dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia,

- Osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych Podwykonawców.

# Klauzula 2	Zamawiający

## 2.1	Prawo dostępu do Terenu Budowy

## W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany:

## Skreśla się pkt. (b)

## Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

## Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 2.1 dopisuje się następujące zdanie:

## W związku z tym, że Roboty wykonywane będą na terenie czynnego zakładu Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych prac na Terenie Budowy, w tym tzw. codziennej eksploatacji istniejących urządzeń.

## 2.2	Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.

## 2.3 	Personel Zamawiającego

## Na końcu niniejszej klauzuli 2.3 dodaje się następujący akapit:

## W przypadku korzystania przez Wykonawcę z członków Personelu Zamawiającego, w tym w zakresie przeprowadzania rozruchu, ruchu próbnego oraz ruchu gwarancyjnego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszystkich członków Personelu Zamawiającego, którzy będą wykonywać czynności pod jego kierownictwem.

## 2.4	Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

## W niniejszej klauzuli 2.4 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu „28 dni” zastępuje się przez „30 dni”

# Klauzula 3	Inżynier

## 3.1	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

    - klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego]

    - klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]

    - klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

    - klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

    - klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

    - klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

    - klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

    - klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

    - klauzula 13 [Zmiany i korekty]

    - klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

    - klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

    - klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.

## Na końcu klauzuli 3.1 dodaje się następujący akapit:

## Inżynier w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej prośby, którą Wykonawca wystosuje do Inżyniera niezwłocznie po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, przekaże Wykonawcy oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia o wpisie inspektora na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

# Klauzula 4	Wykonawca

## 4.1	Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekt wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę. Niezwłocznie po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę Wykonawca przekaże  oryginał tego dokumentu Zamawiającemu, pozostawiając sobie kopię a następnie, po uprawomocnieniu się Pozwolenia na Budowę, niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót.

Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie uprzednia akceptacja Inżyniera.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

W szczególności: (i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy oraz (ii)  Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym.

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, związane z transportem ponadnormatywnym, zakwaterowaniem, pozwoleniem na przekładanie mediów, itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, są obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz ciepło i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego zezwolenia właścicieli mediów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrów określonych w Kontrakcie pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienależycie.

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagań Zamawiającego i dogłębne zrozumienie zakresu płac projektowych i Robót, do których wykonania jest zobowiązany zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących tych wymagań, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

Jeżeli prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:

- dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu,

- zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.

## 4.2	Zabezpieczenie wykonania

Skreśla się całą treść  klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania (w rozumieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) przed podpisaniem Kontraktu. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu  do jego wysokości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie:

- nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

- niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą  jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [ Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu,

- nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub

- zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązanie zostało już wydane.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty i uzyska Świadectwo Przejęcia. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Przejęcia,  Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu, Kidy roboty zostaną ukończone i uzyska Świadectwo Przejęcia. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby po ukończeniu Robót i uzyskaniu Świadectwa Przejęcia, 30% Zabezpieczenia Wykonania pozostało ważne i mogło być wykorzystane do dnia, kiedy upłynie okres rękojmi za wady.

Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego].

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci 70 % wysokości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia,

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości Zabezpieczenia Wykonania,

- kwota, o której mowa w pkt. 2) powyżej będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

## 4.3	Przedstawiciel Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany:

## Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:

Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego.

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa:

”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

## Na końcu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się następujący tekst:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie dostępny dla Zmawiającego i Inżyniera w normalnych godzinach pracy określonych w Wykazie Informacji Kontraktowych.

## 4.4	Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:

Skreśla się treść pierwszego akapitu.

Skreśla się treść punktu (a)

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d)	zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego,

(e)	zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

(f)	płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(i)	przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, lub

(ii)	(1)	dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

(2)	dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego.

## Klauzula 4.5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] nie mają zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 4.6 	Współpraca

## Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.

## W niniejszej klauzuli 4.6 po ostatnim akapicie dodaje się następujący akapit:

Udział Personelu Zamawiającego, w Robotach lub jakichkolwiek innych czynnościach pod kierownictwem Wykonawcy, możliwy jest tylko za zgodą Zamawiającego.

## 4.7	Wytyczenie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.7:

Skreśla się pkt. b)

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Wymaganiach Zamawiającego oraz dokona aktualizacji map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 4.8	Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa .

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f)	uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Na końcu niniejszej klauzuli 4.8 dodaje się następujący akapit:

Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich wewnętrznych przepisów i norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie Zamawiającego, w tym do: Zasad Organizacji Bezpiecznej Pracy w NEC – Nysa Sp. z o.o. (ZARZĄDZENIE  Nr 11 Prezesa NEC – Nysa Spółka z o.o. z dnia  24.09.2010 r.)

## 4.9	Zapewnienie jakości

W niniejszej klauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi Program zapewnienia Jakości dla Robót będących przedmiotem Kontraktu. Program ten będzie zawierał szczegóły systemu zapewnienia jakości, a w szczególności:

(a)	procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)	strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)	ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)	procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania jakością.

Inżynier, w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości  zaakceptuje go lub odrzuci podając powody, aby umożliwić  Wykonawcy  właściwe sporządzenie dokumentu.

## 4.10	Dane o Terenie Budowy

W niniejszej klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną, zarówno podziemną jak i naziemną”.

## Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i interpretację wszystkich powyższych danych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za dokładność, wystarczalność lub kompletność takich danych, z zastrzeżeniem klauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe].

## 4.11	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W niniejszej klauzuli 4.11 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

## 4.12	Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (b)

## 4.16	Transport Dostaw

W niniejszej klauzuli 4.16 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków dla których takie zezwolenia są wymagane i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę na swój koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych poprzez środki transportu wykorzystywane przy realizacji robót do pełnej wysokości powstałej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## Na końcu podpunktu (b) klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] przed słowem „oraz” dodaje się:

## Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania Dostaw na terenie Budowy, włączając w to  szkody powstałe w wyniku kradzieży.

## 4.17	Sprzęt Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.17 wprowadza się następujące zmiany:

## Niniejszy tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17:

## Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy  lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

## 4.18	Ochrona środowiska

W niniejszej klauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania wymogów ochrony środowiska w tym wypełniać obowiązki wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu wywozu i unieszkodliwiania nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i opadowych.

## 4.19	Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

## 4.20	Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 4.21	Raporty o postępie

W niniejszej klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane Inżynierowi w 6 egzemplarzach w terminach ustalonych przez Inżyniera.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)	prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], a także

(j)	uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych.

W terminie ustalonym przez Inżyniera, wykonawca zorganizuje na terenie Budowy narady dotyczące postępu, w których udział wezmą Inżynier, Zamawiający oraz Wykonawca. Celem tych narad będzie analizowanie aktualnej sytuacji związanej z prawidłową realizacją kontraktu.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów  poza miesięcznymi i dziennymi. W takim przypadku Inżynier ustali zawartość raportów i terminy dostarczenia

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

## 4.24	Wykopaliska

W niniejszej klauzuli 4.24 wprowadza się następujące zmiany:

## Skreśla się podpunkt (b)

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu:

## 4.25	Dziennik Budowy

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w brzmieniu:

## 4.26	Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu:

## 4.27	Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

# Klauzula 5	Projektowanie

## 5.1	Ogólne zobowiązania projektowe

W niniejszej klauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się:

„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

Akapit trzeci klauzuli 5.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. Wykonawca winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego dla wszystkich przyjętych przez siebie danych projektowych oraz założeń do projektowania.

Akapit czwarty klauzuli 5.1 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach.

## 5.2	Dokumenty Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego zdania niniejszej klauzuli 5.2 dodaje się następujący zapis:

„oraz wszystkie takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację techniczną, jak wymagane jest przez inżyniera.”

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 5.2 dodaje się następujący zapis:

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia tych dokumentów, Wykonawca nie będzie upoważniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub kosztu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną wraz z projektem budowlanym w formie papierowej w 6 egz. i 2 egz. na nośniku elektronicznym.

Następujące zdanie dodaje się na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Inżynier przed zatwierdzeniem Dokumentów Wykonawcy winien uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych.

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier przekaże Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem i bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.

## 5.3	Zobowiązania Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

- oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi.

## 5.5	  Szkolenie

W niniejszej klauzuli 5.5 wprowadza się następujące zmiany:

## Klauzulę 5.5 uzupełnia się poprzez dodanie na końcu niniejszej klauzuli następującą treść:

# Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego, przyszłego Użytkownika, co najmniej w zakresie:

# (a)   zasad działania nowych Obiektów i urządzeń,

# (b)   eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń,

## (c)   bezpieczeństwa pracy.

## Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.

## Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe jak np. instrukcje obsługi Obiektów i urządzeń niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników w ilości minimum 6 kompletów.

## W celu zapewnienia niezawodności, wydajności i łatwości obsługi instalacji Wykonawca zapewni pełne szkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie będzie obejmować zaznajomienie z ogólnymi aspektami eksploatacyjnymi systemu kogeneracji, jak również  z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi Instalacji.

## Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym.

## Harmonogram szkoleń i rozruchu (również prób przedrozruchowych) musi zyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy (m.in. materiały tekstowe, filmy instruktarzowe na CD/DVD)  by umożliwić personelowi realizację zarówno samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu rezerwowego. Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 6 kompletach. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to aby dać personelowi jasny wgląd w :

# - projekt całościowy Instalacji,

# - montaż wszystkich elementów,

# - procedury obsługi w każdych warunkach,

# - procedury i schematy użytkowania (konserwacji),

# - szczegółowe informacje istotne dla przeprowadzenia serwisu  Instalacji,

# - środki bezpieczeństwa.

# Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych, jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, z omówieniem stanów  awaryjnych instalacji.

# Przeszkolone winny zostać wszystkie osoby, których zadaniem będzie obsługa instalacji kogeneracji, zarówno personel kierowniczy jak i techniczny (w sumie 30 osób).

# Wykonawca przeprowadzi szkolenie BHP przy obsłudze instalacji.

# Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.

## 5.6	  Dokumentacja powykonawcza

W niniejszej klauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany:

# Usunięto treść ostatniego akapitu i zastąpiono następującym:

# Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego, Instrukcje Obsługi i Konserwacji, opracowane w jasnej przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz inne dokumenty powykonawcze zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w określonej w tych Wymaganiach liczbie i rodzaju kopii. Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winy posiadać uzgodnienia Inżyniera i Zamawiającego. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów według klauzuli 10.1[Przejęcie robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty.

## 5.7	  Instrukcje obsługi i konserwacji

W niniejszej klauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany:

## Klauzulę 5.7 zmienia się poprzez skreślenie pierwszego zdania niniejszej klauzuli 5.7 i zastąpienia go treścią:

## Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona uzgodni, zatwierdzi i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje techniczno – ruchowe, a w szczególności:

## instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

## instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż.,

## instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy,

## instrukcję obsługi (eksploatacji) dla Obiektów,

## dokumentację techniczno – ruchową dla wszystkich urządzeń i instalacji dostarczonych w ramach Kontraktu.

## Wszystkie w/w dokumenty dostarczone zostaną Inżynierowi w trzech egzemplarzach

## 5.8	  Błędy projektowe

W niniejszej klauzuli 5.8 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący tekst dodaje się na początku niniejszej klauzuli 5.8:

Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych czynności dla uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń, uzgodnień władz oraz innych podmiotów, a także opracować wszystkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagań Kontraktu, jeżeli okaże się to konieczne na skutek błędów projektowych.

Dodaje się nową klauzulę 5.9 [Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach] w brzmieniu:

## 5.9	Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca po Dacie Rozpoczęcia, na pisemne żądanie Zamawiającego, przystąpi do opracowania wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach lub wniosku o zmianę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Wniosek ten będzie obejmował całość przedmiotu zamówienia (tj. całość Robót objętych niniejszym Kontraktem).

Kompletny Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia odpowiadający wymogom Prawa, Wykonawca przedstawi do weryfikacji Zamawiającemu i Inżynierowi.

Zamawiający i Inżynier zweryfikują wniosek pod kątem zgodności z warunkami Kontraktu w terminie do 14 dni. W przypadku niezgodności wniosku z warunkami Kontraktu Zamawiający zwraca wniosek Wykonawcy z odpowiednimi uwagami, a termin 14 dni weryfikacji, biegnie od dnia złożenia Zamawiającemu i Inżynierowi poprawionego wniosku. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego i Inżyniera oraz udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedniego upoważnienia (pełnomocnictwa), Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami Prawa, dyrektywami UE i wytycznymi odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, niezwłocznie po ich uzyskaniu, oryginały wszystkich przewidzianych Prawem Polskim dokumentów wydanych przez organy lub instytucje prowadzące, uczestniczące lub związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

# Klauzula 6	Kadra i robotnicy

## 6.1	Zatrudnienie kadry i robotników

W niniejszej klauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany:

## Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst:

## Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w cenę podaną przez Wykonawcę w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

## 6.2	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

W niniejszej klauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone  w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

## 6.5	Godziny pracy

W niniejszej klauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany:

## Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu:

## (d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie  na mocy klauzuli 8.2[Czas na Wykonanie].

## 6.7	Zdrowie i bezpieczeństwo

W niniejszej klauzuli 6.7 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.7:

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.  Wykonawca zatrudni od początku trwania Kontraktu  lub wyznaczy Inspektora BHP, z odpowiednimi kwalifikacjami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkiem personelu i siły roboczej.

## 6.8	Kadra Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i potwierdzą przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby te muszą mieć ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

## 6.9	Personel Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Na końcu mniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie:

Wykonawca zapewni kluczowy personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków personelu bez uprzedniej opinii Inżyniera i zgody Zamawiającego.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

## 6.12	Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót personelu zagranicznego do kraju w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje również czas podróży.

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione przez Wykonawcę.

# Klauzula 7 	Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo

## 7.1	Sposób wykonania

W niniejszej klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o następującej treści:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobrą jakość wszystkich Robót i Dostaw oraz  ponosi wszystkie koszty związane z przeglądami, inspekcjami, raportami i dokumentacją podczas procesu projektowania, wytwarzania, dostarczania, montażu, prób i rozruchu. W przypadku planowanego wykorzystania (lub zabudowania) do Robót jakichkolwiek Dostaw, które będą obciążone opłatami licencyjnymi bądź innymi opłatami o podobnym charakterze, Wykonawca poniesie w całości opłaty licencyjne lub inne opłaty we własnym zakresie. Koszty z tym związane wliczone są w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

## 7.4	Próby

W niniejszej klauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany:

## W akapicie piątym skreśla się pkt. (b)

Na końcu klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:

Wszelkie próby, Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez wiedzy Zamawiającego.

## Prace zabezpieczające i naprawcze

W niniejszej klauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do tego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Klauzula 8 	Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

## 8.1	Rozpoczęcie Robót

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 15 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)	oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)	oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)	informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

## 8.2	Czas na Wykonanie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.

## 8.3	Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszystkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie, składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania.

Na końcu niniejszej akapitu dodaje się podpunkt (e) o treści:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi najpóźniej 3 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] harmonogram rzeczowo - finansowy w formie uzgodnionej z Inżynierem.

## 8.7	Kary za zwłokę

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

## 8.9	Następstwa zawieszenia

W niniejszej klauzuli 8.9 wprowadza się następujące zmiany:

## Skreśla się podpunkt (b)

## 8.10	Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia

Klauzulę 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia] skreśla się jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warunkach.

# Klauzula 9	Próby końcowe

## 9.1	Obowiązki Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący tekst dodaje się jako czwarty akapit niniejszej klauzuli:

Szczegółowy plan prób końcowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 30 dni przed przystąpieniem do ruchu próbnego. Próby końcowe przeprowadzone powinny być we współpracy z Inżynierem i Zamawiającym. Winien być przeprowadzony przez osobę posługującą się językiem polskim, lub przy pomocy tłumacza zapewnionego przez Wykonawcę.

Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. Dokumentowanie przebiegu prac rozruchowych w trakcie każdej z faz rozruchu należy dokumentować w dzienniku rozruchu.

Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne do pierwszego napełnienia jak również do ich uzupełnień i wymiany w okresie prób końcowych, takich jak smary, oleje itp.

Wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, silniki elektryczne itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach. Wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji. Wszystkie usterki wykryte w czasie prób przedrozruchowych i rozruchowych muszą być usunięte przed rozpoczęciem ruchu próbnego.

Po pomyślnie przeprowadzonych próbach  przedrozruchowych i rozruchowych, usunięciu nieprawidłowości Wykonawca zgłosi  Inżynierowi  i Zamawiającemu gotowość do ruchu próbnego .

Następujący tekst dodaje się jako szósty akapit niniejszej klauzuli:

Ruch próbny będzie polegał na:

Przeprowadzeniu 72-godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji.

Wstępnym wymaganiem ruchu próbnego jest stan instalacji umożliwiający ciągłą pracę bloku

kogeneracyjnego, oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie BHP i czynności wykonywanych przez personel w trakcie Ruchu Próbnego.

O terminie rozpoczęcia ruchu próbnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Inżyniera i  Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie potwierdzone w "Protokole Zakończenia Ruchu Próbnego” podpisanym przez Wykonawcę, Inżyniera i Zamawiającego i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prób funkcjonalnych – prób potwierdzających wielkości parametrów technicznych deklarowanych przez Wykonawcę.

Pomiary wiążących parametrów technicznych  deklarowanych przez Wykonawcę

Po pozytywnym rezultacie Ruchu próbnego zostaną przeprowadzone próby funkcjonalne.

W trakcie pomiarów wielkości gwarantowane kogeneracji zostaną przeprowadzone pomiary

sprawdzające wielkości wiążących parametrów deklarowanych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz parametrów środowiskowych :

- pomiary energetyczne instalacji w odpowiednim zakresie obciążenia (zgodnym z warunkami  przyłączenia do sieci dystrybycyjnej wydanymi przez Energia Pro S.A. Oddział w Opolu)  potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  (moc cieplna, moc elektryczna, sprawność cieplna, sprawność elektryczna).

- pomiary emisji hałasu potwierdzające spełnienie stawianych wymagań .

- pomiarów stężeń i emisji substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji kogeneracyjnej potwierdzające spełnienie stawianych wymagań przez aktualne przepisy  określające standardy emisyjne z instalacji.

Pomiary w trakcie prób funkcjonalnych zostaną wykonane zgonie z obwiązującymi przepisami, na zlecenie i koszt Wykonawcy przez uprawnioną i niezależną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego i potwierdzone raportem.

Jeśli wyniki w/w pomiarów nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego lub większej liczby parametrów, Wykonawca powinien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiar.

Pozytywny wynik 72-godzinnego ruchu próbnego oraz wszystkich pomiarów dokumentujących dotrzymanie deklarowanych parametrów wiążących jest jednym z warunków  wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o wystawienie świadectwa przejęcia.

# Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego

## 10.1	Przejęcie Robót i Odcinków

W niniejszej klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej istotnych błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właściwych władz administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

## 10.3	Zakończenie Prób Końcowych

W niniejszej klauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (b)

# Klauzula 11	Odpowiedzialność za wady

## 11.1	Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad

W niniejszej klauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (b) klauzuli 11.1 i zastępuje następująco:

(b)	wykona wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad, usterek i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, lub okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dla Robót. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania tych robót w terminie 72 godzin od daty powiadomienia przez Zamawiającego i usunąć wadę lub usterkę w terminie nie dłuższym niż 8dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba, że Strony uzgodnią na piśmie inne terminy.

Następujący tekst, obejmujący nowy podpunkt (c), dodaje się po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1:

oraz

(c)	uczestniczyć na żądanie Zamawiającego we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad (Próby Eksploatacyjne).

## 11.4	Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

W niniejszej klauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, a następnie przed upływem okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi, w terminie o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w załączniku do Oferty.

W drugim akapicie, na początku, przed słowami „jeżeli Wykonawca” dodaje się następujący zapis:

Niezależnie od postanowień poprzedniego paragrafu,

## 11.10	 Niewypełnione zobowiązania

W niniejszej klauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu w Okresie Zgłaszania Wad, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy oraz gwarancji jakości poprzez okres zdefiniowany w Załączniku do Oferty.

Istnienie wady strony poświadczą protokolarnie, uwzględniając sposób i termin usunięcia wady, z uwzględnieniem jednak postanowień klauzuli 11.1. W razie braku osiągnięcia porozumienia, co do sposobu i terminu usunięcia wad – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady.

W Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad przedmiotu zamówienia w terminie zgodnie z klauzulą 11.1 podpunkt (b). W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad w Okresie Zgłaszania Wad lub w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a koszt usunięcia wad pokryje z karty gwarancyjnej Wykonawcy tj. Zabezpieczenia Wykonania. Ponadto w razie braku usunięcia wady w uzgodnionym powyżej sposobie lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień opóźnienia.

Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Zamawiającego. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący tekst:

W szczególności, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, zgodnie z Kartą Gwarancyjną. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, roboty objęte są dwunastomiesięczną rękojmią za wady.

Rękojmia za wady będzie obowiązywała od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

W ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi za wady Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi, które będzie stanowić podstawę zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (30% wysokości Zabezpieczenia Wykonania).

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Niedotrzymanie wiążących parametrów deklarowanych oraz parametrów środowiskowych] w następującym brzmieniu:

## Niedotrzymanie wiążących parametrów deklarowanych oraz parametrów środowiskowych

W przypadku osiągnięcia przez Urządzenia lub jakikolwiek inny element Robót parametrów gorszych od zagwarantowanych przez Wykonawcę w Wykazie wiążących parametrów deklarowanych agregatu prądotwórczego, także kiedy osiągniecie parametrów gorszych od zagwarantowanych nie wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki określone w niniejszej klauzuli, w tym zapłacić Zamawiającemu stosowne kary umowne:

- poz. 1 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

Niedotrzymanie wymaganego przez Zamawiającego parametru Moc elektryczna na wyjściu z generatora (min. 0,95 MW)  stanowi wadę istotną.

- poz. 1 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

W przypadku gdy moc elektryczna na wyjściu z generatora spełnia wymogi zamawiającego (min. 0,95 MW) ale odbiega od wartości zadeklarowanej przez Wykonawcę, karę umowną stosuje się następująco:

za każdy 1% (punkt procentowy) poniżej zadeklarowanej mocy elektrycznej (praca przy 100 % obciążeniu) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.

- poz. 2 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

Niedotrzymanie wymaganego przez Zamawiającego parametru nominalna Moc cieplna ( min. 1,1 MW )  stanowi wadę istotną.

- poz. 2 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

W przypadku gdy moc cieplna spełnia wymogi zamawiającego (min. 1,1 MW) ale odbiega od wartości zadeklarowanej przez Wykonawcę, karę umowną stosuje się następująco:

Za każdy 1% (punkt procentowy) poniżej zadeklarowanej nominalnej mocy cieplnej (praca przy 100 % obciążeniu) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.

- poz. 3 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

Za każdy 1% (punkt procentowy) poniżej zadeklarowanej w sprawności całkowitej ( skojarzenia) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.

- poz. 4  Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

Za każdy 1% (punkt procentowy) poniżej zadeklarowanej w sprawności elektrycznej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.

- poz. 5 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych

Za każdy 1% (punkt procentowy) poniżej zadeklarowanej w sprawności cieplnej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy.

Opisane powyżej kary umowne nalicza się od wartości zmierzonych/wyliczonych bez uwzględnienia ewentualnych błędów pomiarowych. Kary nalicza się proporcjonalnie do wartości niedotrzymania danego parametru, określonych w punktach procentowych (%) z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Kary umowne nalicza się osobno za niedotrzymanie każdego z wiążących parametrów deklarowanych (tj. kary umowne sumują się, a nie wyłączają).

- Niniejsza klauzula ma zastosowanie także do niedotrzymania parametru środowiskowego określonego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w poz. 6 Wykazu wiążących parametrów deklarowanych.

Niedotrzymanie wymaganego parametru związanego z ochroną środowiska, tj.: - poziomu hałasu,

stanowi wadę istotną.

Ujawnienie wady istotnej uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za wystąpienie wady istotnej w wysokości określonej w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe.

Inżynier wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin do usunięcia ujawnionej wady istotnej. Jeżeli wady usunąć się nie da lub jeśli Wykonawca jej nie usunął w wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie, zastosowanie będzie miał Rozdział 15.

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z niniejszą klauzulą nie pokryje całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

# Klauzula 12	Próby Eksploatacyjne

## 12.2	Próby opóźnione

W niniejszej klauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się pierwszy i drugi akapit

# Klauzula 13	Zmiany i korekty

## 13.2	Analiza wartości

W niniejszej klauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany:

Następujący zapis dodaje się jako ostatnie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 13.2 „w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych”.

## 13.3	Procedura wprowadzania Zmian

W niniejszej klauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany:

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

(i)	zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii)	przedłużenie Czasu na Wykonanie;

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu – Aneksu. Zmiana do Kontraktu musi zostać sporządzona zgodnie z prawem Kraju, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

## 13.4	Zapłata w walutach Kontraktu

Klauzulę  13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 13.5	Kwoty Tymczasowe

W niniejszej klauzuli 13.5 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie:

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbędne jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. Protokoły powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać konieczność stosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych i wynikające z niej tryby udzielania zamówień.

## 13.7	Korekty uwzględniające zmiany prawne

W niniejszej klauzuli 13.7 wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia tego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.5

## 13.8	Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę  13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

# Klauzula 14	Cena Kontraktowa i zapłata

## 14.1	Cena Kontraktowa

W niniejszej klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

## 14.2.	Zaliczka

Klauzulę  14.2 [zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.3	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

W niniejszej klauzuli 14.3 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi RPO Województwa Opolskiego - Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007 – 2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007 – 2013 z  (aktualizacjami), w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.

## 14.4	Plan płatności

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera

## 14.5	Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.6	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych RPO Województwa Opolskiego - Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007 – 2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007 – 2013 z  (aktualizacjami). Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

## 14.7	Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a),(b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(a)	kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności wraz z podatkiem VAT w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych i innych należności wynikających z niniejszego kontraktu z faktur Wykonawcy.

## 14.8	Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

## 14.9	Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.10	Oświadczenie po Ukończeniu

W niniejszej klauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skreśla się zapis „84 dni” i wprowadza się „14 dni”.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.9 dodaje się akapit:

Sporządzony na podstawie niniejszej klauzuli przez Wykonawcę wniosek o płatność jest równocześnie Wnioskiem o Końcowe Świadectwo Płatności po rzeczowym wykonaniu kontraktu.

## 14.11	Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności

Skreśla się dotychczasową treść klauzuli 14.11 i zastępuje następująco:

W terminie do 14 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi sześć egzemplarzy projektu oświadczenia końcowego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera:

- wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, oraz

- wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z innego tytułu.

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu oświadczenia końcowego, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich Inżynier może racjonalnie zażądać, oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć Inżynierowi rozliczenie końcowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Oświadczeniem Końcowym”.

## 14.15	Waluty płatności

## Skreśla się całą treść klauzuli 14.15 [Waluty płatności] i zastępuje następująco:

## Cena Kontraktowa określona jest w PLN.

## Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Wypłaty] w brzmieniu:

## 14.16	Wypłaty

## Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie ze Świadectwami płatności oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Kraju.

# Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

## 15.2	Rozwiązanie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d)	podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część, albo dokona przelewu wierzytelności w jakiejkolwiek części bez wymaganej zgody Zamawiającego.

Po podpunkcie (f) dodaje się podpunkt (g) o treści:

(g)	nie usunie wady istotnej zgodnie z postanowieniami klauzuli 11.12 [Niedotrzymanie  wiążących parametrów deklarowanych oraz parametrów środowiskowych].

## 15.4        Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 15.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(c)	uzyskać od Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe. Jeżeli kara umowna nie pokryje wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót oraz utraconych korzyści, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo (o ile będzie ono dodatnie) pozostałe po potrąceniu kary umownej oraz wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych oraz utraconych korzyści.

## 15.5	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 15.5:

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

# Klauzula 16	Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

## 16.1	Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

## 16.4	Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

# Klauzula 18	Ubezpieczenie

## 18.1	Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skreśla się akapit trzeci niniejszej klauzuli 18.1 jako niemający zastosowania w niniejszych Warunkach.

W szóstym akapicie dodaje się punkt (c) o następującej treści:

każda polisa powinna być wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe mające siedzibę w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa musi być podporządkowana prawu polskiemu.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit o następującej treści:

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to:

- zamawiający może, na wniosek Inżyniera opłacić należne składki ubezpieczenia, które Inżynier  potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub

- Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania poniesie wyłącznie Wykonawca.

## 18.2	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

W niniejszej klauzuli „Strona ubezpieczająca” oznacza „Wykonawcę”.

Jako ciąg dalszy pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 18.2 dodaje się następujące zdania:

Ubezpieczenie określone w niniejszej klauzuli odpowiada ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk budowy i montażu. Zamawiający wymaga, aby podmiotami objętymi ubezpieczeniem określonym w niniejszej klauzuli, był: Wykonawca, Zamawiający, wszyscy Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w jakiejkolwiek formie w realizację Kontraktu. Kwota ubezpieczenia określonego w niniejszej klauzuli nie może być mniejsza niż kwota ustalona w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe.

W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 18.2 skreśla się punkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:

(e) 	będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Na końcu klauzuli 18.2 dodaje się akapit o treści następującej:

W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Kontraktu nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

## 18.3	Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

Skreśla się dotychczasową treść niniejszej klauzuli i zastępuje poprzez treść następującą:

Wykonawca zapewni i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Kontraktu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji Kontraktu, z sumą gwarancyjną nie niższą niż kwota wskazana w Załączniku do oferty – Dane kontraktowe, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zakres ubezpieczenia będzie obejmował (ubezpieczone będą):

a)	następujące podmioty: Wykonawcę, wszystkich Podwykonawców oraz wszystkie inne podmioty w jakikolwiek sposób zaangażowane w realizację Kontraktu. Podmioty te zostaną wskazane jako współubezpieczeni;

b)	szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Kontraktu;

c)	szkody wyrządzone przez Wykonawcę i wszystkich Podwykonawców;

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Zakaz Wyłączenia] w brzmieniu:

## 18.5	Zakaz wyłączenia

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.

# Klauzula 20	Roszczenia, spory i arbitraż

## 20.1	Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się:

„i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Na końcu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

W żadnym wypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] lub zgłoszenie sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie].

20.2	Powołanie Komisji Rozjemczej

Skreśla się akapity drugi, trzeci, czwarty, piąty klauzuli 20.2 i zastępuje akapitem o następującej treści:

Zgodnie z Załącznikiem do Oferty – Dane kontraktowe KR będzie złożona z jednej odpowiednio wykwalifikowanej osoby. Strony wspólnie uzgadniają i powołują członka KR.

20.4	Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

W czwartym akapicie niniejszej klauzuli słowa „w 84 dniu” zastępuje się słowami „w 14 dniu”.

W piątym akapicie niniejszej klauzuli termin „28 dni” zastępuje się terminem „7 dni”, zaś termin „84 dni” zastępuje się terminem „14 dni”.

W szóstym (przedostatnim) akapicie w zdaniu drugim zwrot „do przystąpienia do arbitrażu” zastępuje się zwrotem „do wystąpienia do sądu zgodnie z klauzulą 20.6

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli termin „28 dni” zastępuje się terminem „7 dni”.

20.5	Rozstrzygnięcie Polubowne

Skreśla się klauzulę 20.5 Rozstrzygnięcie Polubowne i zastępuje się ją następująco:

Tam, gdzie powiadomienie o odrzuceniu orzeczenia KR zostało doręczone na mocy klauzuli 20.4, obie Strony powinny przed wszczęciem postępowania sądowego podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli jednak strony nie uzgodnią inaczej, to postępowanie sądowe może rozpocząć się nie wcześniej niż w pięćdziesiątym szóstym dniu po doręczeniu powiadomienia o odrzuceniu decyzji KR, nawet jeżeli nie podjęto usiłowań rozstrzygnięcia polubownego.

Jeżeli, pomimo przedłożenia przez którąkolwiek Stronę powiadomienia o odrzuceniu decyzji Komisji Rozjemczej oraz nie osiągnięcia rozstrzygnięcia polubownego w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia, w terminie następnych 56 dni nie nastąpi wszczęcie postępowania sądowego przez skuteczne wniesienie pozwu, to takie powiadomienie o odrzuceniu decyzji Komisji utraci ważność, a postanowienie Komisji nabierze tym samym takiej mocy, jakby było wynikiem uzgodnienia między Stronami.

## 20.6	Arbitraż

klauzulę 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## 20.7	Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowy tekst niniejszej klauzuli 20.7 skreśla się i zastępuje następująco:

W przypadku, gdyby:

(a)	żadna ze Stron nie złożyła powiadomienia o odrzuceniu decyzji KR w sprawie sporu w terminie ustalonym w klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej], oraz

(b)	odnośna decyzja KR stała się ostateczna i wiążąca,

to taka decyzja KR będzie traktowana jako zawarta przez Strony ugoda pozasądowa.

W przypadku gdyby jedna ze Stron nie zastosowała się do takiej decyzji KR, wówczas druga strona może wystąpić na drogę postępowania sądowego przed polskim sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

# Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

# Klauzula 22	Klauzule końcowe

22.1 	Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych <w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(a)	dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)	okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych;

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].

22.2	Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3	Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.4	Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul: 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 8.9; 10.3; 13.1; 13.2; 13.3; 13.7; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

22.5	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty opisane w  klauzulach : 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 8.9; 10.3; 13.1; 13.2; 13.3; 13.7; 20.1 niniejszych Warunków oraz w następujących przypadkach:

- Zmiany terminu wykonania zamówienia będących następstwem:

  - zaistnienia siły wyższej zgodnie z klauzulą 19.1 [Siła Wyższa] Warunków Ogólnych Kontraktu, w szczególności:

    - katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub inne,

    - wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazje, działania nieprzyjaciół zewnętrznych,

    - bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową,

    - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,

    - amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę,

  - w przypadku opisanym w klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - w przypadku opisanym w klauzuli 4.7 [Wytyczenie] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - warunków fizycznych nieprzewidywalnych zarówno naturalnych jak i stworzonych przez człowieka oraz  innych fizycznych przeszkód i skażeń, które Wykonawca napotkał na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych zgodnie z klauzulą 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - wszelkich wykopalisk, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych konstrukcji i innych przedmiotów z punktu widzenia geologicznego  lub archeologicznego znalezionych na Terenie Budowy zgodnie z klauzulą 4.24 [Wykopaliska] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - w przypadku opisanym w klauzuli 7.4 [ Próby] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - opóźnień spowodowanych przez którąkolwiek z przyczyn zgodnie z klauzulą 8.4 [Przedłużenie czasu na wykonanie] Warunków Ogólnych Kontraktu, w szczególności:

    - wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,

    - nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub Dostaw, spowodowanych przez epidemię czy działania rządowe,

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy,

  - opóźnień spowodowanych przez władze publiczne zgodnie z klauzulą 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze] Warunków Ogólnych Kontraktu, z przyczyn nieprzewidywalnych, niezawinionych przez Wykonawcę,

  - przedłużenia czasu w przypadku opóźnienia ukończenia robót wydanego przez Inżyniera Wykonawcy zgodnie z klauzulą 8.9 [Następstwa zawieszenia] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych z przyczyn za które odpowiada Zamawiający zgodnie z klauzulą 10.3 [Zakłócanie prób końcowych] Warunków Szczególnych Kontraktu opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - zmian wynikających ze zmiany Prawa, włącznie z wprowadzeniem nowego czy też uchyleniem lub modyfikacją istniejącego Prawa, albo z sądową lub rządową interpretacją takiego Prawa zgodnie z klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] Warunków Szczególnych Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - w przypadku opisanym w klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] Warunków Szczególnych Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

  - zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa] Warunków Szczególnych Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,

- Zmiany wartości umowy, w szczególności:

  - w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości] Warunków Szczególnych Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ – Wzór umowy,, w szczególności:

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- Zmiany osobowe:

  - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,

- Zmiany podwykonawców:

- zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,

- zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- Pozostałe zmiany:

- zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

- obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie możzna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

22.6	Do rozstrzygania sporów powstałych z tytułu realizacji Kontraktu jest Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

22.7	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. , Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

# CZĘŚĆ II

# ROZDZIAŁ 4

# WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

| Do: | Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 10a 48-300 Nysa |
| --- | --- |

| Dotyczy: | Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a |
| --- | --- |

Kontrakt nr: ...........................

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 10a48-300 Nysa jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkich wykonawców należących do konsorcjum] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w części równej 100 % kwoty gwarancyjnej do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót, a w części równej 30% do dnia zakończenia okresu rękojmi za wady.

Zamawiający zwraca uwagę, że Zamawiający winien zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach:

- 70% wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót;

- 30 % wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

Część II

ROZDZIAŁ 5

KARTA GWARANCYJNA

Dla zadania pn.: Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy  ul. Jagiellońskiej 10a

Realizowanego w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy  ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

GWARANTEM jest Wykonawca Kontraktu pn.: Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a,czyli

………………………………………………………………………………………….……………[ nazwa i adres Wykonawcy]

[do uzupełnienia po wyborze Wykonawcy].

będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości

Zamawiającemu: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o.

adres: ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa, Polska, zwana dalej „NEC-Nysa” Sp. z o.o.

będąca UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Inwestycji pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy  ul. Jagiellońskiej 10a” określonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia.

- Gwarant odpowiada wobec „NEC-Nysa” Sp. z o.o. z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec „NEC-Nysa” Sp. z o.o. za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.

- Termin gwarancji wynosi ………….[do uzupełnienia zgodnie z treścią wybranej oferty] miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu (FIDIC).

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu „NEC-Nysa” Sp. z o.o. jest uprawniona do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznało „NEC -  Nysa” Sp. z o.o.lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05 % Ceny Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta odszkodowania za poniesione straty z powodu nieterminowego usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania „NEC-Nysa” Sp. z o.o. dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad, lub

- terminowego spełnienia żądania „NEC-Nysa” Sp. z o.o. dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, lub

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c), lub

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d), lub

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e), lub

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f)

zgodnie z wyborem „NEC-Nysa” Sp. z o.o.

- Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej może mieć w szczególności skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 24a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu każdego z 12-miesięcznych okresów obowiązywania niniejszej gwarancji (tj. w miesiącu 12, 24, 36, itd.).

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza „NEC-Nysa” Sp. z o.o. zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej trzy osoby wyznaczone przez „NEC-Nysa” Sp. z o.o. oraz co najmniej trzy osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla „NEC-Nysa” Sp. z o.o. i po jednym dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, „NEC-Nysa” Sp. z o.o. niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, „NEC-Nysa” Sp. z o.o. niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla „NEC-Nysa” Sp. z o.o. lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym „NEC-Nysa” Sp. z o.o. poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

- W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 1 i 2 awaria zostanie usunięta przez „NEC-Nysa” Sp. z o.o. na koszt Gwaranta.

- Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go przez Gwaranta o usunięciu wady, wówczas podpisanie protokołu przez samego Gwaranta będzie miało skutek, jak w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

Komunikacja

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

- Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

- Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:…………………………………………….

[do uzupełnienia po wyborze Wykonawcy]

- Wszelkie pisma skierowane do „NEC -  Nysa” Sp. z o.o. należy wysyłać na adres:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa, Polska

nr tel.: + 48 77 433 8144

nr fax: +48 77 433 8144 w.110

e-mail: sekretariat1@nec.nysa.com.pl

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie „NEC -  Nysa” Sp. z o.o..

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

Miejscowość ……………………………………………… dnia ……………………………………..

Warunki gwarancji przyjął …………………………………………………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć Gwaranta)