|  | Projekt Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” |  |
| --- | --- | --- |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                 1/RPO/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759)

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

|  | Projekt Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” |
| --- | --- |

UMOWA NR: ……….…..

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

Na

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Niniejsza Umowa zawarta dnia ……………….. roku w …………………………………………..pomiędzy:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000000670 o numerze NIP: 753-19-33-389 i numerze  REGON: 531340680

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą …………………………………………… zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……….., VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS………………………………………………………………………………………………………

o numerze NIP: ………………………. i numerze  REGON: …………………………………………………..

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwana w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Inżynierem.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

§ 1

- Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 - Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty Wykonawcy,

- Załącznik Nr 3 - Wykaz Ekspertów.

- W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają; Umowa, a następnie, wg kolejności dokumenty, wymienione w ust. 1. niniejszego paragrafu.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), - nazywane dalej FIDIC - żółta książka oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego dla Projektu pn: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

- Przedmiot zamówienia obejmuje sprawdzenie i odbiór dokumentacji technicznej projektu wykonanego przez wykonawcę robót, nadzór i zarządzanie budową instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50”, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Wykonawca zrealizuje zamówienie w dwóch częściach, istotnych ze względu na rozliczenie finansowe zamówienia:

- część pierwsza zamówienia obejmująca okres od dnia podpisania umowy do wydania wykonawcy robót Świadectwa Przejęcia:

- po wydaniu wykonawcy robót Świadectwa Przejęcia w planowanym terminie do dnia 25.10.2011 r. nastąpi całkowite rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie całości zamówienia za pełnienie funkcji Inżyniera.

- część druga zamówienia obejmująca okres od wydania Świadectwa Przejęcia do wystawienia Świadectwa Wykonania (zgodnie z terminologią FIDIC) oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę stanowiącą 15% wartości zamówienia brutto podanej w ofercie Wykonawcy, która będzie stanowić dla Zmawiającego zabezpieczenie prawidłowego wykonania części drugiej zamówienia,

- gwarancja zostanie zwrócona Wykonawcy po wywiązaniu się ze swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera, wydaniu wykonawcy robót Świadectwa Wykonania oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Dla zabezpieczenia realizacji części drugiej zamówienia obejmującej okres od wydania Świadectwa Przejęcia do wystawienia Świadectwa Wykonania (zgodnie z terminologią FIDIC) oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę stanowiącą 15% wartości zamówienia brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

Gwarancja zostanie zwrócona Wykonawcy po wywiązaniu się ze swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera, wydaniu wykonawcy robót Świadectwa Wykonania oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wykonania zakres czynności przypisanych mu przez Zamawiającego i określonych w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz, że znana jest mu treść Warunków Kontraktowych FIDIC, jest w ich posiadaniu i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 3

- Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę ryczałtową:

Kwotę ………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………….…………………..………………………. PLN)

plus podatek VAT …….. % ,w kwocie: …………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………….…………………..…………………….… PLN)

co stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: ………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………….…………………..………………….…… PLN)

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tytułu wykonania Umowy, należne Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zostanie dostosowane do wymogów ustawy,       w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

§ 4

- Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. Kwota brutto będzie obejmowała podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT przez Inżyniera.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera  faktur VAT, na jego rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia ich skutecznego doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Płatności będą realizowane w następujący sposób:

- wynagrodzenie dla Inżyniera, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy składać się będzie z następujących części:

- płatność przejściowa - w wysokości 5% wynagrodzenia łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, zostanie wypłacona Inżynierowi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu wstępnego,

- płatność przejściowa - w wysokości 80% wynagrodzenia łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy zostanie wypłacona Inżynierowi w ………… jednakowych ratach w okresach kwartalnych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportów kwartalnych, za okres od podpisania umowy do wydania Świadectwa Przejęcia,

- płatność końcowa - w wysokości 15% wynagrodzenia łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, zostanie zrealizowana po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Niniejsza płatność obejmuje również późniejsze zobowiązania Wykonawcy za okres od wystawienia Świadectwa Przejęcia do wystawienia wykonawcy robót Świadectwa Wykonania oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego Raportu wstępnego, Raportów Kwartalnych oraz wystawienia Świadectwa Przejęcia, stwierdzonego podpisami jego upoważnionych przedstawicieli.

- Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę         w języku polskim i winna odpowiadać wymogom określonym przez prawo polskie.

§ 5

- Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Umowy o wykonanie niniejszego zamówienia, do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Przewidywana data zatwierdzenia Raportu Końcowego: do dnia 30.11.2012 r.

- Termin wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuje Okres Zgłaszania Wad, który wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

- Termin o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może ulec przedłużeniu             w przypadku, gdy przedłużony zostanie termin realizacji Projektu, stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania wad, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

- Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót budowlanych, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 6

- Wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami,                    a w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy i Ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej i in., które dotyczą przedmiotu Umowy.

- usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, zostaną wykonane przez wyznaczone przez niego osoby, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy – Wykazem Ekspertów.

- Poufność.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

- Wykonawca oraz jego personel zachowują tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu.

- Odszkodowanie na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód    i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania, zaniechania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z innych powodów niż określonych w  § 15 niniejszej Umowy, łącznie     z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących własnością osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, a związanych z nieprawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego należności z tytułu ustalonego odszkodowania pieniężnego z wystawionych przez Wykonawcę faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo energetyczne, ustawą o odpadach oraz wszelkimi aktami wykonawczymi do tych ustaw i przepisami Kodeksu cywilnego,

- Wykonawca na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego ponosi zgodnie                z poniższymi postanowieniami rozszerzoną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług na podstawie niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że wydane lub dokonane przez niego lub osoby działające na jego rzecz zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia, prośby, polecenia, propozycje, żądania, próby, brak sprzeciwu oraz inne działania lub zaniechania Wykonawcy pozostające             w związku z wykonywaniem jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Zadania nie będą powodem, ani nie przyczynią się w jakikolwiek sposób do:

- powstania wad lub usterek w Robotach (wg definicji FIDIC). Przez wady lub usterki w Robotach strony rozumieją również brak osiągnięcia wymaganych zgodnie z Kontraktem gwarancji procesowych,

- zapłacenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych, Podwykonawcy lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub innej płatności w nieuzasadnionej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wad i usterek w Robotach powstałych na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub do których powstania działania lub zaniechania Wykonawcy przyczyniły się                     w jakimkolwiek zakresie,

- jeżeli zgodnie z pkt. 3) niniejszego ustępu, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek albo w odpowiednim terminie wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeżeli usuwanie usterek rozpocznie się po zwrocie Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty zapłaconej osobie trzeciej w takim zakresie, w jakim powstała szkoda nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym ustępie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z roszczeniami po zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim powstała szkoda nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca może się zwolnić, jeżeli  Wykonawca udowodni, że usterka lub wada w Robotach oraz szkoda Zamawiającego powstała na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, będzie przygotowywał i przekazywał Zamawiającemu (wskazanej przez Zamawiającego osobie):

- Raporty z postępów realizacji projektu,

- Prognozy wnioskowania o środki finansowe,

- Plan płatności dla kontraktu na roboty,

- Przejściowe Świadectwa Płatności,

- Protokoły zatwierdzenia materiałów i urządzeń.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w dokumentacji, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, bądź w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzone zostaną w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w §  3 niniejszej Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie wskazanej w § 14 niniejszej Umowy lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług wynikających      z Umowy.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, dotyczące Projektu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu razem z przekazaniem Raportu Końcowego.

- Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać z Załącznika Nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu  zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, zgodnie z zapisami § 19 niniejszej Umowy.

§ 7

- Zasady sporządzania raportów muszą być zgodne z zapisami Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy – Opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować miesięczne kwartalne i inne wymagane do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu raporty z postępu prac zwane dalej Raportami Okresowymi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

- Ustala się następujące zasady raportowania:

- Raport Wstępny - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy

- Raporty Miesięczne z realizacji robót - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca

- Raporty Kwartalne z realizacji zadań Inżyniera - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 14 dnia każdego pierwszego miesiąca po zakończeniu 3 miesięcznego okresu,

- Raport Końcowy, zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji zamówienia zostanie sporządzony w ciągu 28 dni po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności

- Wykonawca zobowiązany będzie również do sporządzania innych dokumentów, których obowiązek sporządzenia wynikać będzie z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub wymagań (IZ), Komisji Europejskiej. Wykonawca powinien sporządzać dodatkowe raporty na wniosek Zamawiającego lub, gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umowy.

- Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania Raportu powiadomi Wykonawcę             o  jego przyjęciu, lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia otrzymanych Raportów Okresowych lub Raportu Końcowego.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do otrzymanych raportów           z postępu realizacji Projektu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.

- W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoży poprawiony raport w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zwrotu raportu Wykonawcy, uwzględniający uwagi Zamawiającego. Poprawiony Raport traktuje się jako nowo złożony i podlega on procedurze określonej w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (wraz z podatkiem VAT), podanej w Ofercie Wykonawcy, Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, czyli kwotę ……………………………………………………………….………… PLN       (słownie: ………………………………………………………………………………………………………….PLN)

w formie ………………………………...., wniesione przed podpisaniem Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się przechowywać je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został należycie wykonany.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia i uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi przez podpisanie przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

- kwota, o której mowa w pkt. powyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonanie zamówienia i uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi przez podpisanie przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 9

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

§ 10*

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz                i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólną Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie ……………………………… .

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

- Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu oryginał umowy określającej zakres obowiązków każdego                      z Wykonawców przy wspólnej realizacji niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki kontraktowe takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.

* Zamawiający wykreśli zapisy tego paragrafu w przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie samodzielnie.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzania części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcom, musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie pisemny wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

- Wykonawca wskazuje osoby, które będą pełniły funkcje Ekspertów i będą bezpośrednio uczestniczyły w realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy – Wykazem Ekspertów.

- Przed podpisaniem umowy Inżynier przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane dla Ekspertów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy - Opisem przedmiotu zamówienia pkt. 6.1, zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego które będą pełnić funkcję Inspektorów nadzoru oraz Projektantów (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne).

§ 13

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób kluczowego personelu, przedstawionych              w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy - Wykaz Ekspertów, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nowego Eksperta.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Ekspertów w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Eksperta,

- nie wywiązania się Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy,

- jeżeli zmiana Eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmianę Eksperta, jeżeli uzna, że Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- W przypadku zmiany Eksperta, nowy Ekspert musi spełniać wymagania określone dla danego Eksperta w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zmienić Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego         w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 14

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego, lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest : ..............................

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać; nazwę i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

- dla Zamawiającego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

Adres: ……………..………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..

Faks: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………….

- Dla Wykonawcy – Inżynier Rezydent:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

Adres: ……………..………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..

Faks: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.                 W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza  zakres Umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności                   w następujących sytuacjach:

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy,          a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny,

- jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

- gdy kary umowne określone w §16 niniejszej umowy wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.3 niniejszej umowy,

- zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy, bądź dotyczący osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywania niniejszej Umowy,

- nastąpi jakikolwiek brak zdolności Wykonawcy do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy,

- Wykonawca realizuje zadania w sposób nie zgodny z Umową lub obowiązującymi przepisami prawnymi i warunkami technicznymi,

- Wykonawca z własnej winy przerwie realizację umowy i nie podejmie jej ponownie    w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przerwy,

- Po rozwiązaniu umowy, z przyczyn podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zawrze inny kontrakt z osobą trzecią na koszt Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy,

- Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę z powodów Wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat jakie poniósł.

§ 16

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10% części wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, która należałaby się Wykonawcy za niezrealizowaną część Umowy, z zastrzeżeniem § 21 niniejszej Umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w §15 ust. 1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy,

- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej Umowy,

- w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym  terminie i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego terminu.

- niedostarczenia Zamawiającemu w Wyznaczonym terminie dokumentacji lub raportów, o której mowa w paragrafie § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 7 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji lub raportów, licząc od upływu wyznaczonego terminu.

- stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego terminu.

- za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych                   w obowiązujących procedurach, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy,

- za każdy przypadek niepowiadomienia Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy o jakichkolwiek powiązaniach osobowych, prawnych lub kapitałowych Wykonawcy, łączących go z podmiotem, który realizuje zadanie wymienione w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy,

- Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (jeżeli wysokość poniesionej szkody, przekroczy wysokość kary umownej) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Strony określają maksymalny limit kar wynikający z Umowy na 20% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, w takim przypadku Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

§ 17

- Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę Oferty:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent zmiany podatku VAT,

- terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,

- zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z SIWZ Część III – OPZ, pkt. 6.1. Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu jest nieważna.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 18

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przed upływem terminu wykonania Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. W takim celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku                          z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne   w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

- Przed podpisaniem niniejszej Umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o wartości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody opłacania składek z tytułu ubezpieczenia wraz z wykazem terminów płatności dalszych składek.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność:

- swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy których realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW),

- swoje (jak i osób wymienionych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu) mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie opłaci składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może na koszt Wykonawcy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, na kwotę o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota uiszczonej składki potrącona będzie z kwoty przypadającej Wykonawcy do zapłaty.

§ 20

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4) niniejszego ustępu – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 21

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży            w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości         o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania należycie części Umowy.

§ 22

- Językiem Umowy, oraz korespondencji z nią związanej jest język polski.

- Strony zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji niniejszej Umowy dla osiągnięcia celu Zadań zgodnie z wymaganiami RPOWO.

- Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (Europen Anti-Fraud Oflice), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucji Zarządzającej, badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania Projektu oraz przeprowadzenie pełnego audytu na podstawie rachunków, dokumentów księgowych i dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów  właściwych dla procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzone w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności.

- Wykonawca umożliwi podmiotom, o których mowa ust. 3 niniejszego paragrafu, prowadzenie kontroli, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.

- Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (Europen Anti-Fraud Oflice), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucjom Zarządzającej i Pośredniczącym odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego       i finansowego zarządzania Projektem, a także podejmie wszelkie działania dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (Europen Anti-Fraud Oflice), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich                z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich przechowywania.

- Warunki podane powyżej odnoszą się również do działań kontrolnych i sprawdzających podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa kraju Zamawiającego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności cesji (przelewu).

- Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY