|  | Projekt Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” |  |
| --- | --- | --- |

Zamawiający

Nyska Energetyka Cieplna-Nysa  Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 10a,  48-300 Nysa, Polska

Tel.: +48 774338144  Fax.: +48 774338144 wew. 110

www.bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=59b4b7b50504bbb58bca6fa316daf53f&pos=4_4#menuscroll

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                2/RPO/2010

Nysa, dnia 11.01.2011 r.

ZMIANA Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Z DNIA 11.01.2011 R.

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy

ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:

- Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie błędnie opisanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 9.2.1) Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców (IDW).

Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega opis warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 9.2.1) IDW w następującym zakresie:

Jest w SIWZ w pkt. 9.2.1) IDW:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w jednej robocie budowlanej spełnienie warunku polegającego na zaprojektowaniu i budowie, jak w pkt. 9.2.1) lit a) i b) IDW.

Powinno być w SIWZ w pkt. 9.2.1) IDW:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku odpowiednio:

- w dwóch robotach budowlanych, jak w pkt. 9.2.1) lit a) IDW i dwóch usługach, jak w pkt. 9.2.1) lit b) IDW lub

- w jednej robocie budowlanej, jak w pkt. 9.2.1) lit a) IDW, w jednej usłudze, jak w pkt. 9.2.1) lit b) IDW i w jednej robocie budowlanej polegającego na zaprojektowaniu i budowie, jak w pkt. 9.2.1) lit a) i b) IDW lub

- w dwóch robotach budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie, jak w pkt. 9.2.1) lit a) i b) IDW.

- W związku z prośbą Wykonawcy o przedłużenie terminu składania ofert, ze względu na okres świąteczno noworoczny oraz w związku ze zmianą SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.01.2011 r. do godz. 14:00 w celu zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w swoich ofertach.

Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (dalej IDW)

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa w sekretariacie w terminie:

| do dnia | 17.01.2011 r. | do godziny | 14.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa w sekretariacie w terminie:

| do dnia | 19.01.2011 r. | do godziny | 14.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa w sali narad

| w dniu | 17.01.2011 r. | o godzinie | 14.15 |
| --- | --- | --- | --- |

Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 10a, 48-300 Nysa w sali narad

| w dniu | 19.01.2011 r. | o godzinie | 14.15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający uszczegóławia zapisy i dodaje dodatkowy tekst do klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, Część II Warunki Szczególne w części dotyczącej Pomiarów wiążących parametrów technicznych deklarowanych przez Wykonawcę, na końcu tekstu pierwszego odnośnika, o następującej treści: „ , sprawność całkowita.”

Zmiana Nr 4 SIWZ – Zamawiający dodaje dodatkowy tekst do klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, Część II Warunki Szczególne w części dotyczącej Pomiarów wiążących parametrów technicznych deklarowanych przez Wykonawcę, na końcu tekstu pierwszego odnośnika o następującej treści:

„ , sprawność całkowita.”

Jest w klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, Część II Warunki Szczególne:

- pomiary energetyczne instalacji w odpowiednim zakresie obciążenia (zgodnym z warunkami  przyłączenia do sieci dystrybycyjnej wydanymi przez Energia Pro S.A. Oddział w Opolu)  potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  (moc cieplna, moc elektryczna, sprawność cieplna, sprawność elektryczna).

Powinno być w klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, Część II Warunki Szczególne:

- pomiary energetyczne instalacji w odpowiednim zakresie obciążenia (zgodnym z warunkami  przyłączenia do sieci dystrybycyjnej wydanymi przez Energia Pro S.A. Oddział w Opolu)  potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  (moc cieplna, moc elektryczna, sprawność cieplna, sprawność elektryczna), sprawność całkowita.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami na Pytania Wykonawców w dniu 11.01.2011 r. Zamawiający dokonuje zmiany Części I SIWZ – IDW, Złącznik Nr 1a do oferty – Dane kontraktowe.

Zmiana Nr 5 SIWZ – Zamawiający dodaje dodatkowe zapisy do Część I SIWZ – IDW Złącznik Nr 1a do oferty – Dane kontraktowe o następującej treści:

- w wersecie dot. kary umownej za zwłokę zastępuje się słowo „opóźnienia” słowem „zwłoka”,

- wprowadza dodatkowy zapis dot. stopy procentowej dla rzeczywistych kwot do wyliczenia narzutu i zysku, która wynosi 5 %.

W związku dokonanymi zmianami Zamawiający anuluje poprzednią wersję Załącznika Nr 1a Części I SIWZ – IDW oraz zamieszcza poniżej  Złącznik Nr 1a do oferty – Dane kontraktowe, uwzględniający powyższe zmiany.

#### Załącznik nr 1a – Załącznik do oferty – Dane kontraktowe.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 2/RPO/2010 |
| --- | --- |

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na roboty budowlane:

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

ZAMAWIAJĄCY:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o.

ul. Jagiellońska 10a

48-300 Nysa, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Uwaga: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę przed złożeniem Oferty z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje wymagania Zamawiający

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 10a 48-300 Nysa, Polska |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu |
| Czas na Wykonanie Robót | 1.1.3.3 | 25.10.2011 r. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |
| Poczta elektroniczna | 1.3 | Telefaks oraz e–mail e-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Obowiązujące prawo | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikacji codziennej | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Według pisemnego ustalenia Zamawiającego i Wykonawcy |
| Kwota Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego | 5.1 | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 i 14.15(b) | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN |
| Kary umowna za wystąpienie wady istotnej | 11.12 | 5 %(pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdą wadę istotną. |
| Okres rękojmi | 1.1.1.14 | 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia |
| Okres gwarancji | 1.1.1.13 | co najmniej 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia (Okres gwarancji będzie wynikał ze złożonej oferty przez Wykonawcę) |
| Stopa procentowa dla rzeczywistych kwot do wyliczenia kwoty narzutu i zysku | 13.5(b)(ii) | 5% |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Nie dotyczy |
| Waluty płatności | 14.15 | PLN |
| Kara umowna | 15.4 (c) | 25 % (dwadzieścia pięć procent) |
| Terminy na przedstawienie ubezpieczeń: (a) dowodów ubezpieczenia (b) odnośnie polisy | 18.1 | 3 dni przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót, Majątku Zamawiającego i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 110 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia O.C. | 18.3 | 1.000.000,00 PLN |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W ciągu 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4 |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 (jeden) członek |
| Jeżeli nie uzgodnione to ustalenia dokona | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.01.2011 r.