Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy

Dotyczy przetargu nieograniczonego  nr 1/PZP/2007

Zamawiający : Nyska  Energetyka Cieplna–Nysa Spółka  z  o.o.

48-300  Nysa  ul. Jagiellońska  10a.

Tel./Fax. (077)  433-81-44.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR ......../TS/2007

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

.........................................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowaną przez:

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: ........................... REGON: ............................ RHB: ....................... KRS: .............................

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowaną przez:

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: ........................... REGON: ............................ RHB: ....................... KRS: .............................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Budowę przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDn 50/32 do budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 48 w Nysie” na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217).

- Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:         „Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDn 50/32 do budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 48 w Nysie”

- Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanych przez ............................................ z siedzibą w ............................................. oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  nowych materiałów.

- Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży  po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać   stosowne  dokumenty  potwierdzające  dopuszczanie materiałów  do stosowania  w  budownictwie.

§ 3

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ...................................      nr tel. ......................... posiadający uprawnienia budowlane nr .................................. wydane        w dniu .............................................. .

§ 4

Przedstawicielem Zamawiającego na budowie koordynator: ...................................................................................................... tel. ..................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

§ 5

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zwierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury – w ciągu 14 dni od dnia przekazania faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 6

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonanie odbioru końcowego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27.8.2002 r. – Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

- uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,

- oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi lub błota,

- naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

- przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- roboty odtworzeniowe przejść przez jezdnię i chodniki, należy zakończyć protokołem   badania zagęszczenia gruntu.

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz - opłaty za wysypisko śmieci.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. / Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628/

- badanie  spawów - 100%  ( radiologicznie, ultradźwiękiem z wydrukiem w uzgodnieniu z

Zamawiającym ) - wymagana  klasa  spoin  co  najmniej  druga,

- nadzory  nad  robotami  związanymi  z  obcym  uzbrojeniem,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,

- opłata  za  ciepło  przy  próbie  na  gorąco,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej.

- kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą oraz zmianami , w ewidencji,

- operat  powykonawczy – wg  wymogów  systemu  informacji  o  terenie  Map – Info,

- ułożenie przewodu PE Ø 50 oraz kabla telekomunikacyjnego do teletransmisji,

- oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 7

- Rozpoczęcie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 7 dni od dnia przekazania placu budowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień:  08.10.2007 r.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 2 uznaje się potwierdzony przez koordynatora wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie jej realizacji.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 8

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT) .................................................................................... zł                                               (słownie: ............................................................................................................................. złotych).

Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

V. Warunki płatności

§ 9

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały uregulowane.

- Termin płatności faktur przejściowych wynosi 14 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Załącznikiem do faktury przejściowej będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

- Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 2 i 5 wyklucza możliwość zapłaty faktury przejściowej i wstrzymuje bieg terminu płatności.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy                                       Nr ................................................................................................................................................,

za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

VI. Gwarancja

§ 11

- Okres  gwarancji  wynosi  :

- 5 lat  gwarancji  na  sieć  preizolowaną,

- 1  rok gwarancji na  roboty odtworzeniowe  terenu,

- 5 lat gwarancji na sieć teletransmisyjną.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę               w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.

- Wykonawca w okresie gwarancji podejmuje natychmiastowe działanie w celu niezwłocznego usunięcia awarii.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

VIII. Kary umowne

§ 13

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej          w art. 144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…….........................................				 .............................................

WYKONAWCA                				           ZAMAWIAJĄCY