WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU

GMINY NYSA NA 2007 ROK   												 Zał. Nr 2

Korekta z dnia  28 listopada 2007r.

dokonana Uchwałą Nr XV/198/07

Rady Miejskiej do Załącznika Nr 4 Uchwały Rady

Miejskiej w Nysie Nr V/25/07 z dnia 5 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2007r.

| Lp. | Zadanie - lokalizacja | Budżet 2007r. | Poniesione wydatki | Korekta budżetu | Budżet po korekcie | Uwagi dotyczące zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zwiększe -nie | Zmniejsze - nie |  |  |
|  | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej dział 853 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyposażenie Żłobka Nr 1 w Nysie rozdział 85305 § 6060 | 40 000 | 35 759,99 | - | 4 240,01 | 35 759,99 | Zmniejszenie środków na zadaniu. |
|  | Pomoc Społeczna dział 852 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja klimatyzacji pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie rozdział 85203 § 6050 | - | - | 28 000 | - | 28 000 | Dotacja z budżetu państwa na wykonanie instalacji. |
|  | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dział 921 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich rozdział 92109 § 6050 | 179 433 | - | - | 4 000 | 175 433 | Środki przesuwa się na zadanie „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego”. |
|  | Kultura Fizyczna i Sport dział 926 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego rozdział 92601 § 6050 | 1 000 | - | 4 000 | - | 5 000 | Zmiana nazwy zadania z: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie” na: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego” oraz zwiększenie środków niezbędnych na wykonanie prac geologicznych. |
|  | Oświata i Wychowanie dział 801 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakupy inwestycyjne rozdział 80114 § 6060 | - | - | 7 000 | - | 7 000 | Zakup instalacji do ogrzewania samochodu w przedziale pasażerskim. |
|  | Turystyka dział 630 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Park Kulturowo – Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I rozdział 63003 § 6050 rozdział 63003 § 6058 rozdział 63003 § 6059 | 10 821 595,21 w tym: 5 810 485,21 4370 537,00 640 573,00 | 5 716 483 | - - - - | 2 010 338,81 w tym: - 2 010 338,81 - | 8 811 256,40 w tym: gmina 5 810 485,21 EFRR 2 360 198,19 budżet państwa 640 573,00 | Zmniejszenie dofinansowania z EFRR do kwoty przewidzianej do otrzymania. |
|  | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa dział 754 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zakup fotoradaru rozdział 75416 § 6060 | - | - | 185 000 | - | 185 000 | Zakup fotoradaru na potrzeby Straży Miejskiej. |