Załącznik  do uchwały Nr XXVIII/405/08

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008r.

Wykaz planowanych wydatków budżetowych w zakresie inwestycji Gminy Nysa, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa zadania | Kwota zł | Ostateczny termin dokonania wydatku | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921, 92109, § 6050 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich | 12 000,00 | 29.05.2009r. | Dokumentacja projektowa budowy komina w świetlicy w Rusocinie. |
| 801, 80104, § 6050 | Budowa przedszkola przy ul. 11-listopada w Nysie | 46 360,00 | 30.06.2009r. | Dokumentacja projektowa. |
| 900, 90001, § 6050 | Zagospodarowanie podwórek w mieście | 34 038,00 | 30.04.2009r. | Dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka przy ul. Sucharskiego. |
| 900, 90001, § 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic: Dubois – Karpacka wraz z budową dróg | 54 900,00 | 30.06.2009r. | Dokumentacja projektowa uzbrojenia ul. Karpackiej w Nysie. |
| 600, 60016, § 6050 | Budowa dróg na obszarach wiejskich | 65 636,00 | 30.06.2009r. | Dokumentacje projektowe: - ciąg pieszo- rowerowy w Skorochowie 41 480 zł, - Goświnowice boczna do ul. Kolejowej ( nowe osiedle ) – 24 156 zł. |
| 600, 60016, § 6050 | Budowa dróg w mieście | 56 857,01 | 30.05.2009r. | - Dokumentacja projektowa dróg w rejonie ulic: Kukułcza, Orla, Jastrzębia w Nysie- 23 180 zł. - Budowa ul. Orlej w Nysie - etap II 33 677,01 zł. |
| 926, 92601, § 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Nysie | 77 500,00 | 31.03.2009r. | Dokumentacja projektowa. |
| 801, 80110, § 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum nr 1 w Nysie | 110 000,00 | 30.01.2009r | Budowa windy dla niepełnosprawnych. |
| 750, 75023, § 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 134 200,00 | 30.05.2009r. | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. |
| 900, 90002, § 6050 | Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami | 12 200,00 | 30.05.2009r. | Dokumentacja projektowa. |
| Razem |  | 603 691,01 |  |  |