Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/776/05

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2005r.

Wykaz planowanych wydatków budżetowych w zakresie inwestycji Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa zadania | Kwota zł | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900, 90001, § 6050 | Zagospodarowanie podwórka w ul. Wita Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej oraz Prudnickiej 3-5 | 85 000,00 | 31.05.2006r. | zakres umowny zadania / V etap – kanalizacja deszczowa ul. Wita Stwosza / niezrealizowany w 2005r. |
| 900, 90015, § 6050 | Oświetlenie w mieście i gminie | 5 490,00 | 30.04.2006r. | dokumentacja projektowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego |
| 600, 60016, § 6050 | Budowa dróg w mieście | 35 980,00 | 31.05.2006r. | - Unii Lubelskiej 16 990,00 dokumentacja projektowa Niezapominajek – Stokrotek 18 990,00 dokumentacja projektowa |
| 600, 60016, § 6050 | Przepust drogowy w Kępnicy | 5 950,00 | 31.03.2006r. | dokumentacja projektowa |
| Razem |  | 132 420,00 |  |  |