WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU

GMINY NYSA NA 2010 ROK   												                                    Zał. Nr 2

Korekta z dnia 10 listopada 2010r.

dokonana Uchwałą Nr LIII/796/10

Rady Miejskiej do Załącznika Nr 4 do Uchwały

Rady Miejskiej w Nysie Nr XL/622/09 z dnia

29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nysa na 2010r.

/ w zł /

| Lp | Zadanie – lokalizacja | Budżet 2010r. | Poniesione wydatki | Korekta budżetu | Budżet po korekcie | Uwagi dotyczące zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zwiększe – nie | Zmniejsze – nie |  |  |
|  | Transport i Łączność dział 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6050 | 6 643 200 w tym: środki gminy 2 240 200 kredyt 4 403 000 | 4 344 225 | 780 000 kredyt | 869 000 środki gminy | 6 554 200 w tym: środki gminy 1 371 200 kredyt 5 183 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 89 000 zł. Zmiana kwot na źródłach finansowania. |
| 2 | Budowa dróg w mieście rozdział 60017 § 6050 | 580 000 kredyt | 325 086 | 580 000 środki gminy | 650 000 w tym: kredyt 580 000 środki gminy | 510 000 środki gminy | Zmniejszenie środków na zadaniu o 70 000 zł. Zmiana kwot na źródłach finansowania. |
| 3 | Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050 | 460 000 w tym: środki gminy 190 000 kredyt 270 000 | 363 756 | 0 | 43 000 środki gminy | 417 000 w tym: środki gminy 147 000 kredyt 270 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 43 000 zł. |
| 4 | Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050 | 1 096 000 w tym: środki gminy 750 000 kredyt 346 000 | 905 317 | 0 | 55 000 | 1 041 000 w tym: środki gminy 695 000 kredyt 346 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 55 000 zł. |
| 5 | Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie – etap I rozdział 60016 § 6050 | 51 800 | 41 475 | 0 | 10 000 | 41 800 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 10 000 zł. |
| 6 | Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzka i Rejtana w Nysie | 1 352 332,02 w tym: środki gminy 805 600 EFRR 546 732,02 |  | 0 | 250 000 środki gminy | 1 102 332,02 w tym: środki gminy 555.600 EFRR 546 732,02 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 250 000 zł. |
| 7 | Ścieżki rowerowe rozdział 60017 § 6050 | 200 000 kredyt | 0 | 200 000 środki gminy | 395 000 w tym: środki gminy 195 000 kredyt 200 000 | 5 000 środki gminy | Zmniejszenie środków na zadaniu o 195 000 zł. Zmiana kwot na źródłach finansowania. |
| 8 | Gościniec Skorochowski rozdział 60017 § 6050 | 567 000 | 538 702 | 0 | 28 000 | 539 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 28 000 zł. |
| 9 | Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – etap I rozdział 60017 § 6050 rozdział 60017 § 6057 | 1 290 000 środki gminy | 1 163 626 | 63 688,69 EFRR | 79 688,69 środki gminy | 1 274 000 w tym: środki gminy 1 210 311,31 EFRR 63 688,69 | Zwiększenie o środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 poprzez przeniesienie planu z § 6050 na § 6057 w wysokości 63 688,69 zł. Zmniejszenie środków gminy o kwotę 16 000. |
| 10 | Parking przy ul. Złotogłowickiej w Nysie rozdział 60017 § 6050 | 10 000 | 8 213 | 0 | 1 780 | 8 220 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 1 780 zł. |
|  | Administracja Publiczna dział 750 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zakup i wdrożenie oprogramowania rozdział 75023 § 6050 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | Zakup i wdrożenie oprogramowania uzupełniającego zintegrowany system informatyczny. |
| 12 | Zakup i montaż nagłośnienia sali Rady Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego ( w budynku UM ) rozdział 75023 § 6050 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | Środki przesuwa się zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie ”. |
| 13 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050 | 1 630 000 w tym: środki gminy 130 000 kredyt 1 500 000 | 1 434 721 | 30 000 | 0 | 1 660 000 w tym: środki gminy 160 000 kredyt 1 500 000 | Dodatkowe środki na realizację. |
|  | Oświata i Wychowanie dział 801 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP nr 3 w Nysie rozdział 80101 § 6050 rozdział 80101 § 6050 | 290 900 w tym: środki gminy 175 450 budżet państwa 115 450 | 230 014 | 0 | 57 000 w tym: środki gminy 56 557,37 budżet państwa 442,63 | 233 900 w tym: środki gminy 118 892,63 budżet państwa 115 007,37 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 57 000 zł, w tym 442,63 zł z budżetu państwa. |
|  | Pomoc Społeczna dział 852 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych rozdział 85295 § 6050 rozdział 85295 § 6057 | 1 500 000 środki gminy | 826 919 | 258 006,99 EFRR | 258 006,99 środki gminy | 1 500 000 w tym: środki gminy 1 241 993,01 EFRR 258 006,99 | Zwiększenie o środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmniejszenie środków gminy o 258 006,99 zł. |
|  | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dział 900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uzupełnienie uzbrojenia terenów rozdział 90095 § 6050 | 391 875,61 w tym: środki gminy 122 875,61 kredyt 269 000 | 250 573 | 0 | 40 000 środki gminy | 351 875,61 w tym: środki gminy 82 875,61 kredyt 269 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 40 000 zł. |
| 17 | Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie rozdział 90017 § 6050 | 10 000 | 4 122 | 0 | 5 850 | 4 150 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 5 850 zł. |
| 18 | Urządzenie placu zabaw w parku w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050 | 11 000 | 10 810 | 3 000 | 0 | 14 000 | Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu „ Odnowa Wsi w powiecie nyskim ”. ( Środki sołectwa 11 000 zł, dotacja 3 000 zł ). |
|  | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dział 921 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich rozdział 92109 § 6050 | 26 139,09 | 19 928 | 2 750 | 0 | 28 889,09 | Zwiększenie o środki sołectwa Morów w wysokości 2 750 zł na zagospodarowanie placu przed świetlicą w Morowie – etap I ( środki sołectwa 2 750 zł, środki z funduszu sołeckiego 10 058,33 zł ). Korekta do uchwały Nr LI/762/09 do uwag dotyczących zadania: wykreśla się zadanie p.n.” Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach ”. |
| 20 | Budowa gminnej biblioteki w Nysie rozdział 92116 § 6050 | 350 000 | 324 300 | 0 | 25 000 | 325 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu o 25 000 zł. |
|  | Kultura Fizyczna i Sport dział 926 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Nysie rozdział 92601 § 6050 | 30 000 | 0 | 0 | 29 000 | 1 000 | Zmniejszenie środków na zadaniu. |
| 22 | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Iławie rozdział 92601 § 6050 | 8 565,14 | 8 544 | 1 500 | 0 | 10 065,14 | Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu „ Odnowa Wsi w powiecie nyskim ”. ( Środki z funduszu sołeckiego 4 965,14 zł, środki sołectwa 3 600 zł, dotacja 1 500 zł ). |
| 23 | Budowa kompleksu boisk sportowych w Nysie w ramach programu „ Orlik 2012 ” rozdział 92601 § 6050 rozdział 92601 § 6050 rozdział 92601 § 6050 | 1 250 000 | 1 066 255 | 666 000 w tym dotacje: budżet województwaopolskiego 333 000 budżet państwa 333 000 | 843 000 środki gminy | 1 073 000 w tym środki gminy 584 000 budżet województwaopolskiego 333 000 budżet państwa 333 000 | Zwiększenie o dotacje otrzymane z budżetu województwa opolskiego 333 000 zł oraz z budżetu państwa 333 000 zł ( Ministerstwo Sportu i Turystyki ). Zmniejszenie środków gminy o kwotę 843 000 zł. |