Załącznik do Uchwały.Nr XXVIII/404/08

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 18 grudnia 2008 r.

GMINA  NYSA

WIELOLETNI PROGRAM

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY NYSA

NA LATA 2009-2014

Spis treści

ROZDZIAŁ  I ............................................................................................................... 2

Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II ............................................................................................................... 2

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa     w latach 2009 – 2014 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

ROZDZIAŁ III .............................................................................................................. 5

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

ROZDZIAŁ IV ............................................................................................................29

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

ROZDZIAŁ V .............................................................................................................30

Zasady polityki czynszowej

ROZDZIAŁ VI ............................................................................................................35

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014

ROZDZIAŁ VII ...........................................................................................................35

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

ROZDZIAŁ VIII ..........................................................................................................36

Wysokość wydatków w złotych w latach 2009-2014, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

ROZDZIAŁ IX ............................................................................................................37

Planowane działania w zakresie poprawy i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/404/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY NYSA  NA LATA 2009-2014

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§ 1

- Uchwała przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa, zwanej w dalszej części Gminą.

- Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej dalej ustawą.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy polega w szczególności na wynajmowaniu lokali mieszkalnych rodzinom o niskich dochodach określonych w odrębnej uchwale, utrzymywaniu zasobów we właściwym stanie technicznym poprzez bieżące i kapitalne remonty, a także racjonalnej sprzedaży i nabywaniu mieszkań.

ROZDZIAŁ II

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w latach 2009 – 2014 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 2

Zasób mieszkaniowy Gminy Nysa stanowią lokale mieszkalne znajdujące się            w budynkach będących w 100 % własnością Gminy, lokale będące                           we współwłasności tj.: we wspólnotach mieszkaniowych, jak również lokale będące własnością gminnej spółki.

Tabela nr 1. Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych gminy wraz z udziałem we wspólnotach mieszkaniowych przedstawia się następująco:

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31 lipca 2008r. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba budynków mieszkalnych w 100% komunalnych ( szt. ) w tym: miasto wieś | 73,5 58,0 15,5 |
| 2. | Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie gminy ( szt. ) w tym: - w posiadaniu gminnej spółki - miasto - wieś | 1 826 286 1 749 141 |
| 3. | Powierzchnia mieszkaniowego zasobu gminy (m2) w tym: zasoby w posiadaniu gminnej spółki | 91 515,79 11 206,06 |
| 4. | Liczba lokali użytkowych w mieszkaniowym zasobie gminy ( szt. )w tym: miasto wieś | 58 56 2 |
| 5. | Powierzchnia lokali użytkowych w mieszkaniowym zasobie gminy (m2) w tym: we współwłasności w 100% należących do gminy | 3 528,46 3 121,35 407,11 |
| 6. | Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (szt.) w tym: miasto wieś | 239 220 19 |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych we wspólnotach (szt.) w tym: miasto wieś | 1 040 997 43 |

Tabela nr 2. Prognozowany stan zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w latach 2009-2014 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | stan na 31.XII.2007 | stan na 31.VII.2008 | Lata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Nysa | 1448 | 1388 | 1348 | 1318 | 1298 | 1288 | 1278 | 1268 |
| Liczba lokali socjalnych w zasobie Gminy Nysa | 439 | 439 | 449 | 459 | 459 | 469 | 479 | 479 |
| Razem | 1887 | 1827 | 1797 | 1777 | 1757 | 1757 | 1757 | 1747 |

Prognozę powyższą oparto na podstawie niniejszych danych oraz zamierzeniach na następne lata:

§ 3

- Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców jest prowadzona            w dalszym ciągu tj.:

- w 2006 roku sprzedano 118 lokali mieszkalnych

- w 2007 roku sprzedano 77 lokali mieszkalnych

- w 2008 roku do 31.VIII. sprzedano 49 lokali mieszkalnych

z czego wynika, że rocznie Gmina sprzedaje swoim najemcom około 100 mieszkań za 7,5% ich wartości rynkowej.

- W celu zachowania niezbędnej ilości mieszkań w zasobie Gminy Nysa, a tym samym zaspakajania potrzeb jej mieszkańców o niskich dochodach należy dążyć do zmniejszania obowiązującej obecnie bonifikaty (92,5%) przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców. Proces zmniejszania bonifikaty należałoby rozpocząć od roku 2009.

§ 4

Stan techniczny budynków będących własnością Gminy nie jest zadowalający           i wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, co szczegółowo obrazuje tabela nr 3.

ROZDZIAŁ III

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 5

Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowić będą przeglądy techniczne budynków. Dotyczy to budynków będących wyłączną własnością komunalną, jak również lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa             i zagrożenia życia.

W pierwszej kolejności realizowane będą remonty konstrukcyjnych elementów budynków  tj.: dachy, stropy, schody. Sukcesywnie prowadzona będzie również wymiana lub remont pieców węglowych (kaflowych). Corocznie będzie ustalony szczegółowy plan koniecznych remontów uwzględniający realne możliwości finansowe gminy podnoszący wartości użytkowe lokali mieszkalnych.

Tabela nr 3. Zestawienie potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków

komunalnych.

| L.P. | ADRES | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY KAPITALNE | MODERNIZACJE | ORIENTACYJNY KOSZT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNKI W NYSIE |
| 1. Aleja Wojska Polskiego 18 | - wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - uzupełnienie tralek w balustradzie schodowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | - naprawa opaski wokół budynku | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wykonanie nowych tynków elewacji ogrodowej, | --- | 10.000,00 |
|  | - wymiana głównego wyłącznika na klatce schodowej, | --- | --- | 1.000,00 |
| Razem : |  | 23.000,00 |
| 2. Aleja Wojska Polskiego 55 | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - naprawa uszkodzonych elementów (po pożarze) konstrukcji dachowej, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | wymiana rury spustowej przy wejściu do pom. gospodarczych, | --- | --- | 500,00 |
|  | - naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki przy wejściach do bud. | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian + ich osuszenie | --- | 15.000,00 |
|  | - montaż ław kominiarskich oraz drabiny na strychu | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 15.000,0 |
|  | - naprawa tynków na ścianie kominowej w mieszkaniu nr 2(Łuciuk) | --- | --- | 500,00 |
| Razem : |  | 39.500,00 |
| 3. Aleja Wojska Polskiego 55a | - wymiana nasad kominowych + wymiana drabiny oraz wyłazu dachowego, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - naprawa opaski wokół budynku | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - odnowa elewacji wraz z uzupełnieniem tynków i wymianą podokienników(zalecane docieplenie ścian zew.) | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 15.000,00 |
| Razem : |  | 23.500,00 |
| 4. Armii Krajowej 1 | --- | - przemurowanie kominów ponad dachem, uszczelnienie przewodów kominowych-pilne!!! | --- | 18.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowych tynków elewacji | --- | 50.000,00 |
|  | - założenie plomb obserw. na spękaniach | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 15.000,00 |
|  | --- | - wymiana WLZ + zabezpieczenia główne i przedlicznikowe + instalacja oświetleniowa | --- | 18.000,00 |
| Razem : |  | 102.500,00 |
| 5. Baligrodzka 7a | - naprawa opaski wokół budynku | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - wymiana deskowania oraz niektórych elementów więźby dach.+ wymiana drabiny na strychu | --- | --- | 6.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - naprawa stopni schodowych na parterze | --- | --- | 500,00 |
|  | - uzupełnienie tralek w balustradzie schodowej, | --- | --- | 400,00 |
|  | --- | - wykonanie (częściowe) nowej elewacji budynku | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (pionowej i poziomej) ścian | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana W.L.Z. oraz instalacji oświetleniowej na klatce schodowej | --- | 5.000,00 |
| Razem : |  | 48.900,00 |
| 6. Baligrodzka 29 | - naprawa opaski wokół budynku | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - odnowienie tynków elewacji + uzupełnienie dachówek na gzymsie | --- | 8.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej, | --- | 3.000,00 |
| Razem : |  |  |  | 41.000,00 |
| 7. Brodzińskiego 19 | --- | - wymiana pokrycia dachowego + przemurowanie komina+ impregnacja więźby dachowej | --- | 16.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej + opaska wokół budynku | --- | 12.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji budynku | --- | 12.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 5.000,00 |
|  | --- | - wymiana biegów schodowych | --- | 5.000,00 |
| Razem : |  | 55.000,00 |
| 8. Głuchołaska 5 | - montaż śniegołapów na dachu + ponowne (prawidłowe ) zamocowanie rynny | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - wymiana rury spustowej od podwórza | --- | --- | 500,00 |
|  | - uzupełnienie tynków elewacji | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (pionowej) + opaski wokół budynku | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - rozbiórka komórek na posesji, | --- | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - remont kominów ponad dachem+wymiana ław kominiarskich | --- | 7.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy, | --- | 3.000,00 |
| Razem : |  | 44.500,00 |
| 9. Głuchołaska 6 | - wymiana stolarki okiennej + drzwi wejściowych do II klatki | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - naprawa opaski wokół budynku | --- | --- | 2.500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 12.000,00 |
|  | - remont wydzielonego szaletu na parterze kl. schodowej (nr I) | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - wymiana stopni schodowych (klatka nr II) | --- | --- | 3.000,00 |
| Razem : |  | 24.500,00 |
| 10. Głowackiego 16 | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - naprawa + uzupełnienie opaski wokół budynku | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian , | --- | 8.000,00 |
|  | --- | - rozbiórka komórek na posesji, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodu wentylacyjnego | 5.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji + docieplenie ściany frontowej, | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  |  |  | 43.000,00 |
| 11. Grodkowska 57 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - wymiana pokrycia dachowego + impregnacja więźby dachowej + wymiana okna wyłazowego + montaż drabiny na strychu | --- | 26.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - kapitalny remont tarasu | --- | 10.000,00 |
|  | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonu, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - wykonanie opaski wokół budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - wykonanie wydzielonego szaletu | --- | 9.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 8.000,00 |
|  | --- | --- | - doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do budynku | 10.000,00 |
| Razem : |  |  |  | 101.000,00 |
| 12. Kadłubka 1 | - naprawa pokrycia dachowego (przy wykuszy) | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - kapitalny remont balkonu, | --- | 4.000,00 |
|  | - naprawa + uzupełnienie opaski wokół budynku | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych nad wejściem do budynku | --- | --- | 300,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 7.000,00 |
|  | --- | - kapitalny remont schodów | --- | 8.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji, | --- | 30.000,00 |
| Razem : |  | 51.300,00 |
| 13. Kościuszki 4 | - odgruzowanie i oczyszczenie piwnic, | --- | --- | 10.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej + opaski betonowej od strony podwórza, | --- | 8.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 32.000,00 |
| 14. Kościuszki 14 | - założenie plomb kontrolnych na szczycie elewacji, | --- | --- | 400,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - naprawa + uzupełnienie opaski wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - remont studzienki kanalizacyjnej , | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 20.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy, | --- | 2.000,00 |
| Razem : |  | 45.900,00 |
| 15. Kościuszki 17 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na szczycie elewacji, | --- | --- | 400,00 |
|  | - naprawa + uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - kapitalny remont balkonu, | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 47.400,00 |
| 16. Kordeckiego 21-22 | --- | - remont schodów i spoczników, | --- | 5.000,00 |
|  | - naprawa balustrady schodowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | - uzupełnienie opaski wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - remont komina ponad dachem | --- | 1.500,00 |
| Razem : | --- | - wymiana pokrycia dachowego | --- | 18.000,00 |
|  |  | 27.000,00 |
| 17. Kordeckiego 30 | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | --- | - remont schodów, spoczników i balustrady, | --- | 7.000,00 |
|  | - uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na szczytach, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | - uzupełnienie okienek piwnicznych | --- | --- | 1.500,00 |
| Razem : |  | 29.500,00 |
| 18. Kordeckiego 34 | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - montaż sniegołapów | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - remont schodów, spoczników i balustrady, | --- | 8.000,00 |
|  | - uzupełnienie opaski wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 7.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  | 43.500,00 |
| 19. Krawiecka 7 | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | - uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - naprawa balustrady na strychu, | --- | --- | 200,00 |
|  | --- | - remont kominów ponad dachem+wymiana ław | --- | 6.500,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji budynku, | --- | 20.000,00 |
|  | --- | --- | - wykonanie ogrodzenia posesji, | 3.500,00 |
| Razem : |  | 35.700,00 |
| 20. Krawiecka 8 | - wykonanie opaski betonowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - remont wspólnego ustępu na parterze, | --- | --- | 4.500,00 |
|  | - naprawa barierki przy schodach na strych, | --- | --- | 300,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 12.000,00 |
|  | --- | - wzmocnienie biegu schodowego na klatce | --- | 2.500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 9.000,00 |
|  | --- | --- | - wykonanie bramy wjazdowej na posesję, | 3.500,00 |
| Razem : |  | 52.300,00 |
| 21. Ligonia 2a | - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego schodów do budynku, | --- | --- | 400,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 12.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 22.400,00 |
| 22. Makuszyńskiego 1-3 | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - uszczelnienie + prawidłowe zamocowanie rynien | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - montaż sniegołapów, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 26.500,00 |
| 23. Mariacka 12A | - założenie plomb obserwacyjnych na ścianie kominowej od podwórka, | --- | --- | 400,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 7.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 8.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej, | --- | 4.500,00 |
| Razem : |  | 36.900,00 |
| 24. Pionierów 1 | - naprawa + uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - montaż okienka na strychu, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodu wentylacyjnego, | 2.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 25.000,00 |
| Razem : |  | 41.500,00 |
| 25. Podolska 2 | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 8.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji odgromowej | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - wymiana poziomu wodnego w piwnicy | --- | 2.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji pionowej części niepodpiwniczonej od mieszkania nr 2a | --- | 4.000,00 |
|  | - uzupełnienie desek podłogowych na strychu, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - uzupełnienie opaski wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 38.500,00 |
| 26. Podolska 22 | - wymiana drzwi wejściowych do budynku (szt. 3) | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - przebudowa kominów dla usprawnienia wentylacji, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - docieplenie ścian, stropodachu i podłóg, | --- | 40.000,00 |
| Razem : |  | 69.000,00 |
| 27. Pomorska 18 | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - remont 1 grupy kominowej + montaż drabiny na strychu, | --- | 4.000,00 |
|  | - montaż śniegołapów na dachu, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - remont schodów wraz z rampą przy budynku oraz schodów do piwnicy, | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  | 37.000,00 |
| 28 Sanocka 2 | - wykonanie opaski betonowej wokół budyn. | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - montaż śniegołapów na dachu + uszczelnienie rynien, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na ścianie szczytowej, | --- | --- | 400,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji budynku, | --- | 17.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów komin. (dym. i went.) | 14.000,00 |
| Razem : |  | 47.900,00 |
| 29. Słowiańska 31 + oficyna | - malowanie 2 klatek schodowych, | --- | --- | 14.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kl. schodowej | --- | --- | 17.000,00 |
|  | - wymiana rur spustow. | --- | --- | 7.000,00 |
|  | - montaż śniegołapów na dachu, | --- | --- | 4.500,00 |
|  | - wymiana rynien, | --- | --- | 5.500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na ścianie szczytowej oraz na nadprożach m.31of/16 | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji budynku (ściany szczytowe)!!! | --- | 100.000,00 |
|  | --- | - remont balkonów i schodów do budynku, | --- | 30.000,00 |
|  | --- | - wymiana pokrycia dachowego (ceramiczne) od strony ul. Słowiańskiej | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana poziomu gazowego (w gruncie) pomiędzy 31 a 31 oficyna | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  | 229.500,00 |
| 30. Słowiańska 29-29A | - wymiana uszkodzonego żeliwnego geigera, | --- | --- | 300,00 |
|  | - naprawa + uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - wymiana nasad kom. | --- | --- | 600,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku (rozważyć docieplenie ścian zewn.) | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji odgromowej (lub demontaż) | --- | 5.000,00 |
| Razem : |  | 23.900,00 |
| 31. Sucharskiego 4a | - naprawa opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 6.500,00 |
|  | - wymiana kompletów w.c. we wspólnych ubikacjach, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego belek stropowych w piwnicach, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - białkowanie ścian w piwnicach, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 5.500,00 |
|  | - uzupełnienie tralek w balustradzie schodowej, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - naprawa 1 komina ponad dachem, | --- | --- | 700,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | - naprawa chodnika przy wejściu do budynku, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wymiana rurociągu kan. pomiędzy budynkiem a studzienką + remont studzienki, | --- | 7.000,00 |
| Razem : |  | 46.700,00 |
| 32. Strzelców Bytomskich 6 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - naprawa schodów betonowych przed budynkiem, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, |  | 10.000,00 |
|  | --- | - wstawienie nadproża w drzwiach wejściowych, | --- | 1.500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych nad wejściem głównym i na ścianie szczytowej, | --- | --- | 500,00 |
|  |  |  | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  |  |  | - wykonanie ogrodzenia posesji, | 5.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowej elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
| Razem : |  | 50.000,00 |
| 33. Ściegiennego 6 | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - naprawa murków przy schodach wejściowych, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - remont ubikacji na zewnątrz budynku, | --- | 6.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 20.500,00 |
| 34. Ściegiennego 11 | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - uszczelnienie pokrycia dachowego przy odpowietrzeniach kan. | --- | --- | 500,00 |
|  | - uzupełnienie tynku na cokole, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - wykonanie bramy wjazdowej na posesję, | 3.500,00 |
| Razem : |  |  |  | 16.000,00 |
| 35. Unii Lubelskiej 5 | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 6.000,00 |
|  | --- | - wymiana biegu schodowego (na strych), | --- | 2.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg budynku+wymiana tynków na kominach w lokalu nr 1 i 2 | --- | 45.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji elektrycznej na kl. schod | --- | 8.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 91.500,00 |
| 36. Zamoyskiego 1 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.500,00 |
|  | - uszczelnienie pokrycia dachowego przy kominach, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | - montaż okienka na strychu, | --- | --- | 400,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana W.L.Z. na klatce schodowej, | --- | 5.000,00 |
| Razem : |  |  | 39.900,00 |
| 37 Andersa 9 | - naprawa opaski betonowej, | --- | --- | 700,00 |
|  | - naprawa tynku na ścianie szczytowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | - montaż drabiny na strychu, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 8.000,00 |
| Razem : |  | 10.200,00 |
| 38 Merkert 12a | - naprawa chodnika przed budynkiem, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - wymiana obróbek blacharskich balkonu+ uzupełnienie tynków, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 5.000,00 |
|  | --- | - docieplenie ścian budynku, | --- | 50.000,00 |
| Razem : |  | 60.500,00 |
| 39 Krzywoustego 27a | - konserwacja pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | naprawa stopni w biegu schodowym | --- | --- | 400,00 |
|  | --- | odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych | 5.000,00 |
| Razem : |  | 17.400,00 |
| 40. Ogrodowa 2 | --- | --- | - zabezpieczanie i usuwanie awarii do czasu wysiedleia lokator | 10.0000,00 |
| Razem : |  | 10.000,00 |
| 41. Domki dla powodzian | --- | - modernizacja wentylacji + docieplenie ścian + wykonanie paroizolacji pokrycia dachowego, | --- | 30.000,00 |
| Razem : |  | 30.000,00 |
| BUDYNKI NA WSIACH |
| 42. Goświnowice – Szkolna 30 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej + montaż drabiny na strychu, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - naprawa schodów przed budynkiem, | --- | --- | 500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.500,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana W.L.Z. na klatce schodowej, | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - remont ubikacji na zewnątrz budynku, | --- | 7.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 42.000,00 |
| 43. Goświnowice – Szkolna 32 | - wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wykonanie nowych posadzek w piwnicach, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowych schodów do budynku, | --- | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  |  |  | 27.000,00 |
| 44. Hajduki Nyskie 56 | - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - naprawa schodów na klatce schodowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - przeróbka elementów komstrukcji więźby dachowej(przylegającej do komina) |  | 2.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  | 26.500,00 |
| 45. Hanuszów 17 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 7.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.500,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - uzupełnienie okienek piwnicznych, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wymiana niektórych elementów więźby dachowej (podwaliny i słupy) + impregnacja całości + naprawa częściowo wyburzonej ściany na strychu, | --- | 9.000,00 |
|  | - naprawa schodów prowadzących na strych, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - uzupełnienie okienek strychowych, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, |  | 5.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
| Razem : |  | 53.000,00 |
| 46. Kępnica 52 | --- | - wymiana pokrycia dachowego na budynku+naprawa wraz z impregnacją więźby + remont komina | --- | 25.000,00 |
|  | --- | - wymiana biegu schodowego, | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  |  | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzek w piwnicy |  | 12.000,00 |
| Razem : |  | 52.000,00 |
| 47. Kubice 31 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 8.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - naprawa schodów przed budynkiem, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 8.000,00 |
|  | - wymiana wykładziny PCV na piętrze klatki schodowej, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na ścianach zewnętrznych, | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 8.000,00 |
| Razem : |  | 36.500,00 |
| 48. Koperniki 35 | - wykonanie nowych posadzek w piwnicach, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wykonanie nowych podłóg na strychu, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - montaż uszkodzonych sniegołapów | --- | --- | 500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na ścianie szczytowej, (zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej) | --- | --- | 2.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku wraz z niwelacją terenu, | --- | 12.000,00 |
|  | --- | - wymiana spróchniałych elementów więźby dachowej, + impregnacja całości | --- | 6.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 8.000,00 |
|  | --- | --- | - wykonanie bramy wjazdowej na posesje, | 4.000,00 |
| Razem : |  | 42.000,00 |
| 49. Niwnica 44 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 8.000,00 |
|  | - uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | - impregnacja więźby dachowej, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - wykonanie nowej posadzki na parterze klatki schodowej, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - naprawa schodów prowadzących na strych, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
| Razem : |  | 48.000,00 |
| 50. Lipowa 50 | - wykonanie opaski betonowej od podwórza, | --- | --- | 2.500,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - impregnacja więźby dachowej + montaż drabiny na strychu | --- | --- | 2.000,00 |
|  | - naprawa schodów prowadzących na strych, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.0000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - przeniesienie głównego wyłącznika prądu (w miejsce ogólnodostępne) | --- | 1.500,00 |
| Razem : |  | 50.500,00 |
| 51. Przełęk 8 | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - wzmocnienie/ wymiana biegu schodowego, | --- | 4.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku oraz przeciwwodnej posadzek w piwnicach, | --- | 20.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej, | 4.000,00 |
| Razem : |  | 41.000,00 |
| 52. Przełęk 34 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 8.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 10.000,00 |
|  | - naprawa schodów na klatce schod. | --- | --- | 3.500,00 |
|  | - naprawa odpowietrzenia ponad dachem, | --- | --- | 500,00 |
|  | - uszczelnienie przewodu kominowego w mieszkaniu nr 17, | --- | --- | 500,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych (na spękanych nadprożach) w mieszkaniach nr1,5 | --- | --- | 500,00 |
|  | --- | - wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian budynku, | --- | 12.000,00 |
|  | --- | - wykonanie nowego źródła ogrzewania, | --- | 150.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - remont kominów ponad dachem+montaż drzwiczek wycierowych w mieszkaniach | --- | 8.000,00 |
|  | --- | --- | - podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej, | 15.000,00 |
| Razem : |  | 233.000,00 |
| 53. Sękowice 15 | - naprawa schodów betonowych przed budynkiem, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | - naprawa balustrad na klatce schodowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | - montaż śniegołapów na dachu, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | - impregnacja więźby dachowej, | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | - naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej, | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - przeróbka elementów więźby dachowej – przylegających do komina | --- | 2.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 8.000,00 |
| Razem : |  | 47.500,00 |
| 54. Siestrzechowice 9 | - naprawa schodów przed wejściem do budynku, | --- | --- | 700,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - prawidłowe zamocowanie rynien + montaż śniegołapów, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - naprawa schodów prowadzących na strych oraz schodów przed budynkiem | --- | --- | 3.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | - otynkowanie komina na strychu, | --- | --- | 700,00 |
|  | --- | --- | - podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej, | 8.000,00 |
| Razem : |  | 56.900,00 |
| 55. Rusocin 25 | --- | - przemurowanie kominów ponad dachem, | --- | 7.000,00 |
|  | -uzupełnienie wraz z impregnacją drewnianej podbitki okapu, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | -uszczelnienie obróbek blacharskich okapu ściany szczytowej, | --- | --- | 500,00 |
|  | -wymiana spróchniałych belek oraz cześci podłogi na strychu-całość zaimpregnować | --- | --- | 5.000,00 |
|  | uzupełnienie opaski wokół budynku, | --- | --- | 2.000,00 |
| Razem : |  | 16.500,00 |
| 56. Siestrzechowice 32 | - montaż wyłazu przy kominach oraz ławy kominiarskiej, | --- | --- | 2.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,00 |
|  | --- | - przeróbka elementów więźby dachowej – przylegających do komina | --- | 2.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
| Razem : |  | 29.000,00 |
| 57. Radzikowice 63 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - naprawa schodów betonowych przed budynkiem, | --- | --- | 500,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 3.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 3.500,00 |
|  | --- | - remont/wymiana biegu schodowego | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 10.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 8.000,00 |
| Razem : |  | 44.000,00 |
| 58. Złotogłowice 53 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, | --- | --- | 8.000,00 |
|  | - malowanie klatki schodowej, | --- | --- | 7.000,00 |
|  | --- | - wymiana pokrycia dachowego + elementy więźby dachowej+przemurowanie kominów | --- | 60.000,00 |
|  | - naprawa schodów drewnianych prowadzących na strych, | --- | --- | 1.500,00 |
|  | - uzupełnienie okienek na strychu, | --- | --- | 4.000,00 |
|  | - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, | --- | --- | 5.000,00 |
|  | --- | - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, | --- | 15.000,00 |
|  | --- | - odnowienie elewacji budynku, | --- | 20.000,00 |
|  | - założenie plomb obserwacyjnych na spękaniach ścian zewn. I wew. | --- | --- | 1.000,00 |
|  | --- | --- | - dobudowa przewodów wentylacyjnych, | 10.000,0 |
|  | --- | - wymienić pokrycie (z płyt azbestowych) daszków nad wejściami do 2 mieszkań | --- | 7.000,00 |
| Razem : |  | 138.500,00 |
| RAZEM : | 2.860.700,00 |

Tabela nr 4. Wykaz innych remontów koniecznych do wykonania w lokalach komunalnych

| l.p | Zakres prac remontowych | Liczba lokali objętych remontem | Orientacyjny koszt remontu [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remonty stolarki okiennej | 355 | 1 000 000 |
| 2 | Remonty stolarki drzwiowej | 95 | 95 000 |
| 3 | Wymiana podłóg | 51 | 115 000 |
| 4 | Remonty pieców kaflowych | 34 | 67 000 |
| 5 | Remonty instalacji elektrycznych | 31 | 35 000 |
| 6 | Remonty drobne | 22 | 15 000 |
| 7 | Remonty komórek gospodarczych | 15 budynków | 200 000 |
| 8 | Przeglądy kominowe, gazowe, czyszczenie przewodów kominowych | -------- | 80 000 |
| Razem | 1 607 000 |

Tabela nr 5. Struktura potrzeb remontów budynków komunalnych

| Zakres remontu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % | % |
| Remonty dachów | 20 | 17 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Remont + moderniz. kominów i wentyl. | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Remonty instal. wewnętrznych | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| Remonty elewacji | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Remonty lokali komunalnych i socjal. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Remonty stol. okiennej i drzwiowej | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Remonty klatek schodowych | 7,0 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Remonty inne + sprawy interwencyjne | 15 | 14 | 12,5 | 13 | 12 | 12 |
| Ogółem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

§ 6

Dokonanie wymienionych w powyższej tabeli remontów częściowych pozwoli na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej  nie pogarszającym się, a przy ich systematycznej realizacji doprowadzi do poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

Tabela nr 6. Planowany koszt remontów i modernizacji

| Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| 800 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 650 000 | 650 000 |

§ 7

- Powyższe kwoty zostały wyliczone, na podstawie aktualnych potrzeb remontowych. Kwoty te niewątpliwie będą zmienione z uwagi na wzrost cen towarów i usług.

- W wyniku modernizacji budynku przy ul. Słowiańskiej 21-23 powstanie 10 dodatkowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 430 m2

- Poprzez adaptację pomieszczeń niemieszkalnych przewiduje się pozyskiwanie dodatkowych mieszkań.

- Poprzez modernizację i remonty systematycznie poprawiany będzie standard budynków i lokali.

- Remonty częściowe na budynkach wspólnot mieszkaniowych, skutkujące dla lokali komunalnych (np. wymiana instalacji gazowej, wodno kanalizacyjnej pionowej i poziomej), uzależnione są od planów wspólnot, które podejmują je po przeglądach budynków i w zależności od możliwości finansowych właścicieli, korzystając także z wieloletnich kredytów bankowych. Spłata kredytów zaciąganych przez wspólnoty, w których gmina jest jednym ze współwłaścicieli następuje z wykorzystaniem zaliczki uchwalonej przez wszystkich właścicieli na rocznych zebraniach.

- Remonty instalacji podstawowych w lokalach własnościowych przeprowadzane są za zgodą wspólnoty na koszt właścicieli.

- Remonty gruntowne nieruchomości wspólnot mieszkaniowych polegające m.in. na modernizacji sposobu ogrzewania nieruchomości realizowane będą zarówno ze środków użytkowników lokali, właścicieli jak również                   z wykorzystaniem kredytów bankowych.

ROZDZIAŁ  IV

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 8

- Sprzedaż mieszkań komunalnych będzie kontynuowana na zasadach określonych w ustawach: z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 tekst jednolity) i z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

- Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, mogą być stosowane bonifikaty w sposób określony w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Nysie.

- W celu zachowania niezbędnej ilości mieszkań dla realizacji zadań własnych gminy przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności będą sprzedawane lokale położone w budynkach stanowiących współwłasność  z gminą, w których gmina posiada 1 lub 2 lokale komunalne, aż do całkowitego zbycia udziałów gminy w tych nieruchomościach. Obecnie na terenie gminy jest 40 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których mieści się po 1 lokalu komunalnym i 37 budynków z 2 lokalami komunalnymi.

a) W przypadku braku zgody najemcy na wykup obecnie zajmowanego lokalu (z różnych względów) będzie proponowana najemcy zamiana mieszkania z innym najemcą deklarującym chęć wykupu lub zostanie rozważona zamiana z urzędu.

b) Wyłącza się ze sprzedaży lokale socjalne .

- Po analizie sprzedaży mieszkań komunalnych na przestrzeni ostatnich lat (2002-2007) można zaobserwować mniejsze zainteresowanie kupnem mieszkań komunalnych ze strony najemców. Między innymi jest to spowodowane skromnymi możliwościami  finansowymi najemców lokali komunalnych. Najczęściej kupowane są lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które już przeprowadziły część poważniejszych remontów poprawiających komfort zamieszkiwania.

Tabela nr 7. Założenia dotyczące prywatyzacji mieszkaniowego zasobu gminy

| L.p. | Rok | Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych | Przewidywana sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2002 | 80 |  |
| 2. | 2003 | 53 |  |
| 3. | 2004 | 73 |  |
| 4. | 2005 | 119 |  |
| 5. | 2006 | 121 |  |
| 6. | 2007 | 93 |  |
| 7. | 2008 |  | 70 |
| 8. | 2009 |  | 40 |
| 9. | 2010 |  | 30 |
| 10. | 2011 |  | 20 |
| 11. | 2012 |  | 10 |
| 12. | 2013 |  | 10 |
| 13 | 2014 |  | 10 |

ROZDZIAŁ V

Zasady polityki czynszowej

§ 9

- Najemcy lokali w budynkach tworzących mieszkaniowy zasób gminy opłacają czynsz, którego wysokość ustalana jest wg zasad wymienionych poniżej.

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

- za lokale komunalne

- za lokale socjalne

Obecnie stawka bazowa czynszu ustalona zarządzeniem Burmistrza Nysy wynosi 2,10 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Stawka czynszu za najem lokali socjalnych wynosi 50% najniższego czynszu obowiązującego za najem lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Nysa.

- Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania ustala Burmistrz Nysy w drodze zarządzenia kierując się następującymi zasadami:

- polityka czynszowa Burmistrza powinna zmierzać do stopniowego ustalenia czynszów i innych opłat za używanie lokalu na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie kosztów utrzymania budynków i lokali komunalnych,

- podwyższanie czynszu za używanie lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż raz           w roku,  w wysokości nie przekraczającej jednorazowo 20% dotychczasowej stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową, z uwzględnieniem następujących kryteriów: (tabela nr 8).

Tabela nr 8. Czynniki obniżające wartość użytkową lokali mieszkalnych

| Lp. | Kryterium | Wartość współczynnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Położenie budynku* Strefa I Strefa II Strefa III | 0,00 -0,10 -0,15 |
| 2. | Położenie lokalu Poddasze Oficyna Wspólne użytkowanie | -0,05 -0,05 -0,05 |
| 3. | Stan techniczny Brak kanalizacji | -0,05 |
| 4. | Kategoria budynku** Kategoria I Kategoria II Kategoria III | 0,00 -0,05 -0,15 |

* wykaz ulic określający poszczególne strefy stanowi integralną część niniejszej uchwały.

** podział ze względu na wyposażenie w urządzenia techniczne, instalacje oraz ich stan

c) dla lokali socjalnych nie stosuje się kryteriów zwiększających lub zmniejszających stawkę bazową czynszu.

* Wykaz ulic i obszarów określających poszczególne strefy

STREFA I:

- Aleja Wojska Polskiego (do Brodzińskiego)

- Armii Krajowej

- Adama Asnyka

- Batalionów Chłopskich

- Józefa Bema

- Bielawska

- Biskupa Jarosława

- Bohaterów Warszawy

- Bolesława Krzywoustego

- Bracka

- Celna

- Daniela Chodowieckiego

- Grodzka

- Henryka Dąbrowskiego

- Michała Drzymały

- Josepha von Eichendorfa

- Emilii Gierczak

- Forteczna

- Fryderyka Szopena

- Franciszkańska

- Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

- Gen. Władysława Andersa

- Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego

- Gen. Stanisława Maczka

- Gen. Tadeusza Okulickiego

- Gen. Kazimierza Sosnkowskiego

- Gdańska

- Głuchołaska (do Zwycięstwa)

- Grodkowska

- Karola Miarki

- Andrzeja Kmicica

- Kolejowa

- Komisji Edukacji Narodowej

- Janusza Korczaka

- Augustyna Kordeckiego (do Franciszkańskiej)

- Juliusza Kossaka

- Tadeusza Kościuszki

- Karugi

- Kowalska

- Krakowska

- Kramarska

- Ignacego Krasickiego

- Józefa Kraszewskiego

- Królowej Jadwigi

- Księdza Józefa Kądziołki

- Kupiecka

- Janusza Kusocińskiego

- Stanisława Ligonia

- 11 Listopada

- Waleriana Łukasińskiego

- Karola Marcinkowskiego

- Marii Merkert

- Marszałka Rydza Śmigłego

- Jana Matejki

- Mariacka

- Adama Mickiewicza

- Stanisława Moniuszki

- Mostowa

- Cypriana Norwida

- Ogrodowa

- Władysława Orkana

- Parkowa

- Partyzantów

- Piastowska

- Marszałka Józefa Piłsudskiego (do wiaduktu)

- Plac Kilińskiego

- Plac Kościelny

- Plac Staromiejski

- Prudnicka

- Bolesława Prusa

- Racławicka

- Rodziewiczówny

- Rynek

- Rynek Garncarski

- Henryka Siemiradzkiego

- Słowiańska

- Jana Sobieskiego

- 22 Stycznia

- Majora Henryka Sucharskiego

- Sudecka

- Szlak Chrobrego

- Karola Szymanowskiego

- Św. Piotra

- Teatralna

- Tkacka

- Torowa

- Toruńska

- Towarowa

- Kornela Ujejskiego

- Wałowa

- Wandy Pawlik

- Warszawska

- Wincentego Pola

- Wita Stwosza

- Wolności

- Wrocławska

- Zjednoczenia

- Zwycięstwa

- Żwirki i Wigury

STREFA II:

Pozostałe ulice w granicach administracyjnych miasta.

STREFA III:

Sołectwa wchodzące w skład Gminy  Nysa.

- Zarządzenie Burmistrza ustalające podwyższoną stawkę czynszu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

- Zobowiązuje się zarządcę mieszkaniowego zasobu gminy do wprowadzania podwyżki czynszu po wydaniu Zarządzenia przez Burmistrza Nysy.

- Burmistrz może, na wiosek najemcy o niskich dochodach, złożony za pośrednictwem wynajmującego, stosować obniżki czynszu w wysokościach określonych dla danego roku.

Warunki obniżania czynszu:

- obniżka czynszu może być zastosowana w przypadku, gdy wysokość stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy osiągnie wartość równą lub większą od 3% wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonym przez Wojewodę Opolskiego w drodze obwieszczenia,

- o obniżeniu czynszu decyduje Burmistrz Nysy na pisemny wniosek najemcy       zajmującego lokal w mieszkaniowym zasobie gminy (za wyjątkiem lokali socjalnych) zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 2-11 ustawy             o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- o obniżenie czynszu mogą ubiegać się najemcy, których średni dochód          w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- czynsz może zostać obniżony w następujących wysokościach:

-     50% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na                       członka gospodarstwa domowego (jedno lub wielorodzinnego) jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,

-     25% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego (jedno lub wielorodzinnego) jest wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę, ale nie wyższy niż 100% tej kwoty,

- stawka czynszu najmu lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być obniżona maksymalne do poziomu stawki czynszu dla lokali  socjalnych.

###### ROZDZIAŁ VI

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014

§ 10

- Zarządzanie budynkami stanowiącymi 100% własność gminy jak również lokalami komunalnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, odbywać się będzie za pośrednictwem licencjonowanego zarządcy wyłonionego w drodze przetargu na zarządzanie.

- Zarządzanie budynkami, w których wyodrębniono własność lokali odbywa się           na zasadach zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali poprzez wybór zarządu wspólnoty i przy pomocy administratorów                     i licencjonowanych zarządców prowadzących księgowość i obsługujących wspólnoty w sprawach bieżących. Natomiast część wspólnot, które nie wyłoniły jeszcze swojego zarządu spośród osób fizycznych, zdecydowały         o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy posiadającemu licencję zawodową.

- Sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia oraz zasady płatności za wykonywanie zarządu strony określają w umowie o zarządzanie.

- Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Gmina jest zobowiązana ogłosić przetarg na zarządzanie mieniem komunalnym.

- Wyłoniony w drodze przetargu licencjonowany zarządca zarządza całością zasobu mieszkaniowego Gminy.

ROZDZIAŁ VII

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 11

W obecnym stanie prawnym podstawę dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej stanowią środki gminne pochodzące z wpływów z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz częściowo ze sprzedaży lokali:

- zakłada się że spółka komunalna posiadająca część zasobów mieszkaniowych    i wspólnoty mieszkaniowe sfinansują wydatki we własnym zakresie zaciągając    w miarę potrzeb kredyt bankowy;

- nie wyklucza się możliwości skorzystania ze środków pomocowych (środki pozyskiwane z funduszy programów rządowych bądź z Unii Europejskiej).

Rozdział VIII

Wysokość wydatków w złotych w latach 2009-2014, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali                i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

Tabela nr 9. Wysokość planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela

| Koszty utrzymania zasobu komunalnego | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł | Zł | zł | zł | zł | zł |
| Koszty bieżącej eksploatacji | 890 000 | 1 020 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Koszty remontów i modernizacji | 800 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 650 000 | 650 000 |
| Koszty zarządu nieruchomością wspólną | 1 559 350 | 1 590 530 | 1 532 850 | 1 509 260 | 1 506 030 | 1 506 030 |
| Razem | 3 249 350 | 3 460 530 | 3 262 850 | 3 239 260 | 3 196 030 | 3 196 030 |

§ 12

- Na koszty utrzymania zasobu komunalnego składają się:

- Koszty bieżącej eksploatacji, w tym:

- koszty utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym,

- koszty utrzymania terenów przyblokowych,

- koszty utrzymania posesji w okresie zimowym,

- koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych

budynków, instalacji i lokali,

- koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń wyposażenia

technicznego,

- koszty remontów bieżących budynków, lokali, pomieszczeń wspólnego

użytkowania i urządzeń technicznych,

- koszty napraw przyłączy sieciowych,

- koszty zabezpieczenia budynków w przypadku wystąpienia zdarzeń

losowych i klęsk żywiołowych,

- koszty wynagrodzenia zarządcy

- Zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

- Koszty remontów kapitalnych i modernizacji przeprowadzanych bezpośrednio przez Gminę.

- Wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy wynikać będą z uchwał właścicieli lokali. Gmina obowiązana będzie planować środki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w częściach wspólnych.

- Faktyczne wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy oraz faktyczne wydatki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną we wspólnotach z udziałem gminy określi na dany rok uchwała budżetowa.

ROZDZIAŁ  IX

Planowane działania w zakresie poprawy i racjonalizacji gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy

§ 13

  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, powinno ulec poprawie w szczególności w zakresie: eliminowania niekontrolowanego podnajmu lokali, kontrolowania sposobu użytkowania mieszkań, regularnego uiszczania opłat z tytułu najmu lokali.

  - Przewiduje się udzielenie pomocy przy dokonywaniu zamian lokali ze względu na zajmowaną powierzchnię użytkową, w celu sprzedaży,       w celu pozyskania lokalu socjalnego, a także zamiany lokali w celu poprawy warunków mieszkaniowych, ze względu na stan zdrowia albo stopień niepełnosprawności, jak również z innych nieprzewidzianych  wypadków  losowych.

  - Zakłada się łączenie lokali, które nie są samodzielne, podzielone tytułami prawnymi pomiędzy różnych użytkowników (np. wspólny przedpokój).

  - Stopniowa racjonalizacja i urealnienie opłat czynszu za lokale komunalne i racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu Gminy       z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego     z uwzględnieniem poprawy stanu technicznego lokali mieszkalnych.

  - W celu obniżenia kosztów zarządzania zakłada się sprzedaż lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z niewielkim udziałem gminy (1 lub 2 mieszkania). W  razie  odmowy  wykupu  Gmina ma  prawo  zaproponować  inny  lokal  zamienny dla  najemcy.

  - Dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania możliwe będą bonifikaty określone uchwałą Rady Miejskiej.

  - Zakłada się w najbliższych latach zmniejszenie dotychczasowej bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców dla zachowania niezbędnej ilości mieszkań komunalnych, w celu realizacji zadań własnych Gminy.