Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr XXXVIII/578/09

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 9 listopada 2009r.

| X. UPROSZCZONE KARTY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE nr 1 – Śródmieście |
| --- |
| NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | „Rewitalizacja obiektów i terenu Szpitala w Nysie (Rozbudowa Zespołu Szpitala Miejskiego w Nysie – budowa budynku szpitalnego – Blok łóżkowy)” |
| Inwestor: | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Świętego Piotra 1 48-300 Nysa |
| Zakres rzeczowy / proponowane wskaźniki osiągnięcia celu | Projekt przewiduje uporządkowanie historycznego centrum miasta, które znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej, poprzez przeniesienie oddziałów szpitalnych, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Szybkiej Diagnostyki Dziennej, Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego, Oddziału Internistycznego i Rehabilitacji Leczniczej dla dorosłych - zlokalizowanych w różnych obiektach położonych od siebie w odległości do 700 m (większość została przeniesiona po powodzi w 1997r. po obiektach Wyższego Seminarium Duchownego), do jednego obiektu przy budynku głównym, gdzie jest m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy, bloki operacyjne, centralna sterylizacja, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Zmiana infrastruktury szpitala, poprzez wykonanie dobudówki do głównego budynku Szpitala, jako części hotelowej dla pacjentów, zmniejszy co prawda dotychczasową ilość łóżek szpitalnych, ale zdecydowanie poprawi warunki socjalne i komfort pobytu pacjentów. Uwolnione pomieszczenia po obiektach szpitalnych przeznaczone zostaną na pomieszczenia kompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych. Pomieszczenia w obiekcie przy ul. Św. Piotra 1, otrzymane po Wyższym Seminarium Duchownym, przekazane zostaną samorządowi na utworzenie potrzebnych placówek kulturalno-oświatowych w centrum miasta. Produkty projektu: Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt Rezultaty projektu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu – 2,276 ha Liczba osób korzystających z obiektu poddanego rewitalizacji – ok. 30 tys. pacjentów rocznie |
| Uzasadnienie realizacji inwestycji | Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania historycznego centrum miasta w strefie ochrony konserwatorskiej poprzez przebudowę i uzupełnienie zabudowy budynku głównego szpitala, wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych i społecznych. Realizacja projektu przyczyni się do scentralizowania obiektów służby zdrowia, a w przebudowanej części szpitala, dzięki pomieszczeniom 2-4 osobowym z własnym traktem sanitarnym, poprawie ulegną warunki socjalne dla pacjentów. Zostanie uporządkowany teren szpitala poprawiając jego funkcjonalność i estetykę. Uwolnione przez oddziały pomieszczenia pozwolą na przeniesienie poradni rehabilitacyjnych i utworzenie Centrum Usług Rehabilitacyjnych, co umożliwi świadczenie profesjonalnych usług dla mieszkańców miasta oraz całego powiatu nyskiego. Dotyczyć to będzie też leczonych dzieci z porażeniem mózgowym i patologii wcześniaka, zgodnie z posiadaną certyfikacją. Utworzenie nowych 2-4 osobowych pomieszczeń z nowoczesną częścią socjalną dla pacjentów, nie zwiększy bazy łóżkowej, a pozwoli przenieść oddziały z obiektów oddalonych od siebie ok. 700 m (Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Szybkiej Diagnostyki Dziennej, Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego, Oddziału Internistycznego) do jednego obiektu. Centralizacja obiektów szpitalnych poprawi efektywność wykorzystania sprzętu medycznego, kadr, zmniejszy koszty funkcjonowania oddziałów i poprawi jakość zarządzania placówką, a nie zwiększy obecnej ilości łóżek szpitalnych. Natomiast kompleksowa rehabilitacja dla dzieci i dorosłych, zwiększy zatrudnienie rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów. W wyniku realizacji inwestycji zostanie uporządkowane historyczne centrum miasta, a obiektom poszpitalnym nadana zostanie nowa funkcja, zgodnie z potrzebami społecznymi. |
| Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji) | Lipiec 2007 – czerwiec 2012 |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia/uzyskania dokumentu (miesiąc, rok) |
|  | a) dokumentacja techniczna | czerwiec 2008 |
|  | b) kosztorys | sierpień 2008 |
|  | c) pozwolenia na budowę | lipiec 2008 |
|  | d) postępowanie OOŚ | październik 2009 |
|  | e) studium wykonalności | październik 2009 |
|  | f) inne dokumenty niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy. |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji | Obiekty są własnością Starostwa Powiatowego w Nysie. Użytkowane przez ZOZ w Nysie na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony. Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 23 i 34. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji | 15 577 624,78 zł |
| Przewidywane źródła finansowania | Środki własne ZOZ: - 982 931,82 zł Dofinansowanie z EFFR- 7 999 448,97 zł Inne źródła środków ( Starostwo Powiatowe w Nysie ) – 6 595 243,99 zł |