Załącznik nr 3 do Uchwały

Nr XXXVIII/578/09

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 9 listopada 2009r.

| X. UPROSZCZONE KARTY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE nr 3 – Średnia Wieś |
| --- |
| NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie |
| Inwestor: | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek ul. Świętojańska 6, 48-303 Nysa |
| Zakres rzeczowy / proponowane wskaźniki osiągnięcia celu | Celem projektu jest rozwój i zapewnienie dalszej kontynuacji pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych poprzez stworzenie ośrodka otwartego dla lokalnego społeczeństwa, jego aktywizację społeczną i zawodową. Planowane jest zwiększenie liczby mieszkanek, zwiększenie zatrudnienia personelu, otwarcie obiektu na potrzeby bezpośredniego otoczenia. Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem: prace projektowe – wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych wymaganych decyzji administracyjnych; modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy dwufunkcyjny (kocioł gazowy dwufunkcyjny 140,0 kW, zasobnik ciepłej wody, układ AKP); wymiana instalacji centralnego ogrzewania; (460 mb rur miedzianych o średnicy od 15 mm, do 35 mm; 82 grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi). wymiana stolarki okiennej (32 okna ścienne o powierzchni 62 m2, 18 okien połaciowych dachowych o powierzchni 27 m2 ); docieplenie ścian zewnętrznych (izolacja ze styropianu o gr. 10 cm na pow. 1275 m2 wraz z wykonaniem elewacji); wymiana pokrycia dachu, docieplenie poddasza, pozyskanie pomieszczeń poddasza na pokoje mieszkalne i pomieszczenia pomocnicze (950,1 m2 pokrycia dachu). wykonanie instalacji solarnej wspomagającej układ wytwarzania ciepłej wody użytkowej (4 kolektory słoneczne próżniowe bezpośredniego przepływu o powierzchni absorbera 12 m2). Przebudowa pomieszczeń obiektu w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do wszystkich pomieszczeń (gabinety, jadalnie, fizykoterapia, kaplica, wyjście do ogrodu) (pow. użytkowa 1839,0 m2; kubatura pomieszczeń 5559 m3). wykonanie zagospodarowania otoczenia zewnętrznego – wykonanie małej architektury ogrodowej i zewnętrznych stanowisk do ćwiczeń ruchowych i zajęć grupowych. Produkty projektu zgodnie z działaniem 6.1 RPO WO Wykonanie prac modernizacyjnych w obiektach stałego pobytu mieszkanek domu w wyniku, których nastąpi: 1. Likwidacja barier architektonicznych: - budowa nowej klatki schodowej; (kubatura: 201,5 m3) - budowa łącznika z szybem windy osobowo-towarowej pięciopoziomowej. ( obiekt o kubaturze 270 m3 , dźwig osobowo-towarowy 1 kpl.); 2. Wykonanie systemu przegród wewnętrznych przeciwpożarowych w całym obiekcie (19,8 m2 przegród) - uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców. 3. Wykonanie termomodernizacji obiektu: modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy dwufunkcyjny ( kocioł gazowy dwufunkcyjny 140,0 kW , zasobnik ciepłej wody , układ AKP); wymiana instalacji centralnego ogrzewania;( 460 mb rur miedzianych o średnicy od 15 – 35 mm; 82 grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi ). wymiana stolarki okiennej (32 okna ścienne o powierzchni 62 m2 , 18 okien połaciowych dachowych o powierzchni 27 m2 ); docieplenie ścian zewnętrznych (izolacja ze styropianu o gr. 10 cm na pow. 1275 m2 wraz z wykonaniem elewacji ); wymiana pokrycia dachu, docieplenie poddasza, pozyskanie pomieszczeń poddasza na pokoje mieszkalne i pomieszczenia pomocnicze( 950,1 m2 pokrycia dachu). wykonanie instalacji solarnej wspomagającej układ wytwarzania ciepłej wody użytkowej( 4 kolektory słoneczne próżniowe bezpośredniego przepływu o powierzchni absorbera 12 m2 ). 4. Przebudowa pomieszczeń obiektu w celu zapewnienia mieszkańcom ( osoby chore psychicznie i niepełnosprawne) dostępu do wszystkich pomieszczeń (gabinety, jadalnie, fizykoterapia, kaplica, aneksy rekreacyjne, sala terapii zajęciowej, pomieszczenia biurowe, dostęp do ogrodu) ( pow. użytkowa 1839,0 m2; kubatura pomieszczeń 5559 m3). 5. Wykonanie zagospodarowania otoczenia zewnętrznego – wykonanie małej architektury ogrodowej i zewnętrznych stanowisk do ćwiczeń ruchowych i zajęć grupowych. Produkty projektu: Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. Rezultaty projektu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 5 szt. (EPC) w tym kobiety – 5 szt. (EPC) Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu – 0,194 ha Liczba osób korzystających z obiektu poddanego rewitalizacji – 100 osób/rok. |
| Uzasadnienie realizacji inwestycji | Obiektu Domu Pomocy Społecznej wybudowano w latach 30-tych. Ich stan techniczny jest bardzo zły i nie spełnia standardów podstawowych usług świadczonych przez domy. Obiekty te nie spełniają wymogów sanitarnych i warunków skutecznej rehabilitacji i terapii dla podopiecznych. Brak działań w zakresie poprawy warunków i dostosowania obiektów do wymogów prawa spowoduje zagrożenie zamknięcia ośrodka. |
| Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji) | Projekt realizowany jest etapowo od 2007 roku. W ramach projektu wykonano i planuje się wykonanie następujących elementów: Elementy wykonane: przebudowano klatkę schodową, realizacja: XII/2007; wykonano i zamontowano system przegród przeciwpożarowych w całym obiekcie, realizacja: XII/2007; zmodernizowano kotłownię - wymieniono kocioł opalany paliwem stałym na kocioł gazowy dwufunkcyjny ( kocioł gazowy dwufunkcyjny 140,0 kW ) zamontowano zasobnik ciepłej wody , układ aparatury kontrolno – pomiarowej, realizacja: IX -X/2007; wymieniono instalację centralnego ogrzewania (460 mb rur miedzianych o średnicy od 15, do 35 mm; 82 grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi), realizacja: X- XII/2007 i IX-X/2008; wymieniono stolarkę okienną (32 okna ścienne o powierzchni 62 m2 , 18 okien połaciowych dachowych o powierzchni 27 m2), realizacja: X- XI /2008; wykonano docieplenie ścian zewnętrznych (izolacja ze styropianu o gr. 10 cm na pow. 1275 m2 wraz z wykonaniem elewacji ), realizacja: IX- XII/2008; wymieniono pokrycie dachu, wykonano docieplenie poddasza, pozyskano pomieszczenia poddasza na pokoje mieszkalne i pomieszczenia pomocnicze( 950,1 m2 pokrycia dachu), realizacja: IX-XII/2008; wykonano instalację solarną wspomagającą układ wytwarzania ciepłej wody użytkowej (4 kolektory słoneczne próżniowe bezpośredniego przepływu o powierzchni absorbera 12 m2). realizacja: X-XII/2008; Zadania pozostałe do wykonania w ramach wnioskowanego projektu to : w roku 2009 zaplanowano wybudowanie szybu łącznika i montaż dźwigu osobowo – towarowego pięciopoziomowego; w roku 2010 – przebudowa pomieszczeń obiektu w celu zapewnienia mieszkańcom (osoby chore psychicznie i niepełnosprawne) dostępu do wszystkich pomieszczeń (gabinety, jadalnie, fizykoterapia, kaplica, wyjście do ogrodu) (pow. użytkowa 1839,0 m2; kubatura pomieszczeń 5559 m3); wykonanie zagospodarowania otoczenia zewnętrznego – wykonanie małej architektury ogrodowej i zewnętrznych stanowisk do ćwiczeń ruchowych i zajęć grupowych. |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia/uzyskania dokumentu (miesiąc, rok) |
|  | a) dokumentacja techniczna | Przebudowa kotłowni z piecem na paliwo stałe z przeznaczeniem na kotłownię na gaz ziemny. IX/2007 Audyt energetyczny usprawnień termomodernizacyjnych budynku Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Nysie ul. Świętojańska 6. (Projekt dla klatki schodowej). X/2007 Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej Nysa ul. Świętojańska 6 . (projekt klatki schodowej). V/2007 Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku DPS. X/2007 Remont dachu i zmiana pokrycia dachowego na budynku DPS. X/2007 Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. II/2008 Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Nysa ul. Świętojańska 6 (projekt budowy łącznika i windy). X/2007 Projekt przebudowy pomieszczeń obiektu II/2009 Projekt zagospodarowania terenu zewnętrznego - II/2009 |
|  | b) kosztorys | Kosztorys ofertowy na „Przebudowa kotłowni z piecem na paliwo stałe z przeznaczeniem na kotłownię na gaz ziemny” X/2007 Kosztorys ofertowy na wykonanie przebudowy części budynku Domu Pomocy Społecznej Nysa ul. Świętojańska 6 XI/2007 Kosztorys ofertowy na zadania obejmujące termomodernizację VIII/2008. Kosztorys inwestorski na budowę łącznika i windy. XII/2007 Kosztorys inwestorski na roboty ogólnobudowlane na przebudowę pomieszczeń DPS. VIII/2009 Kosztorys inwestorski na roboty instalacyjne elektryczne, logiczne na przebudowę pomieszczeń DPS. VIII/2009 Kosztorys inwestorski na roboty instalacyjne sanitarne i wentylacyjne na przebudowę pomieszczeń DPS. VIII/2009 Kosztorys inwestorski na zagospodarowanie terenu. VIII/2009 |
|  | c) pozwolenia na budowę | Decyzja nr 425/07 z dnia 18 czerwca 2007 – pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – przebudowa części budynku – klatka schodowa Decyzja nr 826/07 z dnia 30 października 2007 – pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Decyzja nr 9/08 z dnia 10 stycznia 2008 – pozwolenie budowlane na wykonanie – budowa łącznika i windy. Decyzja nr 66/08 z dnia 4 lutego 2008 – pozwolenie budowlane na remont dachu. |
|  | d) postępowanie OOŚ | Decyzja ROŚ. ŚR. 7624.DS/40/08 – umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |
|  | e) studium wykonalności | Październik 2009 |
|  | f) inne dokumenty niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy. |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji | Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą w Trzebnicy 55-100 Trzebnica ul. ks. Wawrzyńca Bochenka 30 Dz. gruntu nr ewid. 64 ; mapa 57; karta akt nr 23 ; KW nr 28551 |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji | 5 038 905,25 zł |
| Przewidywane źródła finansowania | Środki własne – 635 123,74 zł Dofinansowanie z EFRR – 3 316 287,51 zł Inne źródła środków – 1 087 494,0 zł |

# Footnotes

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.