Planowane inwestycje na 2003 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr VI/89/03

z  dnia  25 lutego 2003r.

( w złotych )

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa szacunkowa | Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r. | Nakłady planowane na 2003r. | z tego |  |  |  |  |  |  | Stan zaawansowania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | środki własne | dotacja z własnego funduszu celowego | dotacja z budżetu gminy | środki z budżetu państwa | środki ludności | kredyt bankowy | inne środki |  |
|  | Zadania kontynuowane GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050 | 2000-2006 | 1 473 200 | 883 199 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | - | W roku 2001 wykonano I etap oświetlenia ul. Otmuchowskiej. Kwota 40 000 zł z budżetu Państwa przeznaczona jest na dalszą budowę oświetlenia w/w ulicy - zadanie zlecone. |
| 2 | Przygotowanie terenów pod podstrefę ekonomiczną rozdzał 90095 § 6050 | 2002-2003 |  | 75 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | Środki przeznacza się na uzbrojenie terenów podstrefy. |
|  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakup mienia rozdział 70005 § 6050 | 2002-2007 | 4 581 823 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | Środki przeznacza się na zakup mienia powojskowego w Nysie i Jędrzychowie. |
|  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa i szatni sportowych w Kopernikach i Rusocinie rozdział 92601 § 6050 | 2001-2003 | 355 000 | 290 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - | - | W miesiącu czerwcu 2002r.odebrano szatnię w Kopernikach. Zawarto umowę na budowę szatni w Rusocinie z terminem zakończenia luty 2003r. |
|  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozwój i poprawa infrastruktury na wsi rozdział 01010 § 6050 | 2000-2006 | 12 800 000 | 5 955 162 | 1 246 400 | 1 167 700 | - | - | - | - | - | 78 700 pożyczka NFOŚiGW | W roku 2003 do wykonania jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w Goświnowicach etap I i budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Nyskiej etap II, na którą otrzymamy dofinansowanie. Opracowana zostanie dokumentacja na uzupełnienie uzbrojenia w sieci wod - kan., energetycznego i dróg w Głębinowie. |
|  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych: 1) Kępnica 2) Hajduki Nyskie 3) Koperniki rozdział 60016 § 6050 | 2000-2006 | 2 323 176 | 783 911 | 912 700 | 330 000 | - | - | - | - | - | 582 700 FOGR | 1) Kępnica - Wierzbięcice - zawarto umowę z terminem zakończenia 15.06.2003r. Dotacja z FOGR 426 100 zł. 2) Hajduki Nyskie - dokumentacja opracowana. W 2003r. planuje się budowę drogi. 3) Koperniki - Morów - kontynuacja budowy drogi. Dotacja z FOGR 156 564 zł. |
| RAZEM ZADANIA KONTYNUOWANE | 2 464 100 | 1 762 700 | - | - | 40 000 | - | - | 661 400 |  |
| Zadania noworozpoczynane OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitoring miasta rozdział 85154 § 6060 | 2003-2003 | 31 764 | - | 33 000 | 33 000 | - | - | - | - | - | - | Zakup dwóch kamer i klawiatury do sterowania. |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Likwidacja mogilnika rozdział 90002 § 6050 | 2003-2003 | 508 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 400 | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 228 400 zł oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100 000 zł na likwidację mogilnika w Goświnowicach. Dodatkowo w Zał. Nr 9 ujęte są środki w wysokości 180 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| RAZEM ZADANIA NOWOROZPOCZYNZNE | 361 400 | 33 000 | - | - | - | - | - | 328 400 |  |
| RAZEM BUDŻET | 2 825 500 | 1 795 700 | - | - | 40 000 | - | - | 989 800 |  |