Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2003 roku

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2003 rok

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin przetargu | Termin zakończe- nia robót | Nakłady planowane na 2003 r. | z tego środki własne | Wydatki na dzień 31.12.03r. | Stan zaawansowania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadania kontynuowane GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uzbrojenie dzielnicy " Górna Wieś " w Nysie rozdział 90001 § 6050 |  |  | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad robotami wykonanymi w 2002r. |
| 2 | Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050 | 16.04.03r. | 31.07.03r. a/ 30.10.03r. b/ 10.10.03r. c/ 30.10.03r. d/ 30.10.03r. e/ 22.12.03r. | 57 198 w tym: budżet państwa 38 498 | 18 700 | 54 097 | Protokół odbioru wykonania II etapu oświetlenia w ul. Otmuchowskiej w Nysie spisano 27.05.03r. Zamontowano: 13 słupów oświetleniowych, 16 opraw, 432 mb linii kablowej. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38 498 zł - zgodnie z poniesionymi nakładami na roboty. Wykonano oświetlenie w: a/ Goświnowicach - protokół odbioru z dnia 10.10.2003r. zamontowano 4 lampy na istniejących słupach oraz dobudowano 38 mb przewodu b/ Niwnicy - protokół odbioru z 10.10.2003r., zamontowano 2 lampy na istniejących słupach oraz dobudowano 35 mb przewodu c/ Jędrzychowie - protokół odbioru z 28.10.2003r., zamontowano 1 lampę na istniejącym słupie d/ Nysie przy ul. Ujejskiego w Nysie - protokół odbioru z 10.10.2003r., zamontowano 1 lampę na istniejącym słupie oraz dobudowano 24 mb przewodu. e/ Hajdukach Nyskich - protokół robót z 17.12.2003r., zamontowano 1 słup, 3 oprawy, 130 mb przewodu. Wykonawcą robót był ZWES Spółka Jawna J. Bułdys, K. Kaczmarczyk, M. Narolski, M. Słowik z Nysy. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Projektowo - Usługowy "PROINSTEL" Z. Zaremba z Nysy. |
| 3 | Przygotowanie terenów pod podstrefę ekonomiczną rozdział 90095 § 6050 |  |  | 3 000 | 3 000 | 2 996 | Opracowana została opinia geologiczna z wstępnym rozpoznaniem terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Nysie. |
| 4 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe rozdział 90001 § 6050 | 16.06.03r. | 31.10.03r. | 110 032 | 110 032 | 108 495 | Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. Jan i Piotr Podpora z Radzikowic był wykonawcą kanalizacji sanitarnej - 22,0 mb, przyłącza - 40,5 mb, przewódu tłocznego ścieków - 243,0 mb oraz przepompowni ścieków - 1 szt. Nadzór inwestorski pełnił M. Bartocha - " Projekt " z Nysy. Protokół odbioru spisano 04.11.2003r. Zapłacono wykonawcy za wybudowaną w 2002r. sieć wodociągową w Skorochowie od posesji nr 20a do węzła sieci przy hotelu " Lazurowy ". |
|  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych: 1/ Kępnica 2/ Hajduki Nyskie 3/ Koperniki 4/ Iława 5/ Domaszkowice 6/ Radzikowice 7/ Konradowa 8/ Biała Nyska 9/ Rusocin 10/ Wyszków Śląski 11/ Niwnica rozdział 60016 § 6050 | a/ 20.09.02r. b/ 06.05.02r. | a/ 15.06.03r. b/ 30.06.03r. | 576 286 w tym: FOGR 525 831 | 50 455 | 576 285 | a/ Wykonawcą drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kępnica - Wierzbięcice było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowego " ZURB " ze Strzelina. Odbiór robót nastąpił 01.07.03r. Wykonany zakres: nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych 1 626,5m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 7 531,5m2. Nadzór inwestorski pełnił S. Kurnatowski - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy. Otrzymana dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -369 266,65 zł. b/ Wykonawcą drogi dojazdowej do gruntów rolnych Koperniki - Morów było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "WPBK " sp. z o.o. z Opola. W drodze ułożono pospółkę stabilizowną cementem oraz utrwalono grysem na lepiku asfaltowym. na powierzchni 3 160,6m2. Nadzór inwestorski pełnił Jerzy Jaskuszkin z Nysy. Protokół odbioru z dnia 16.07.2003r. Otrzymana dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 156 564,54 zł. |
| 6 | Budowa dróg w mieście : 1/ dzielnica Dolna Wieś- ul. Nowowiejska, Traugutta, Strzelców Bytomskich, 2/ Makuszyńskiego, Leśmiana, Kozarzewskiego, Borelowskiego 3/ dzielnica Średnia Wieś - a/ ul.Konarskiego b/ Ściegiennego 4/ Aleja Wojska Polskiego wraz z uzbrojeniem 5/ ul.Michałowskiego rozdział 60016 § 6050 | 1/ 14.08.03r. | 1/ 30.07.04r. 2/ 30.10.03r 19.12.03r | 12 135 | 12 135 | 11 680 | Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad robotami wykonanymi w 2002r. 1/ W dniu 09.09.2003r. z W. Bernaciak - Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie z Nysy zawarto umowę na budowę drogi w ul. Nowowiejskiej - I etap z terminem realizacji do 30.07.04r. Zakres do wykonania: nawierzchnia drogi - 1501,5m2, chodnika - 477,0m2, kanalizacja deszczowa 98,50 mb, przebudowa urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych. Wykonano podbudowę z tłucznia i przestawiono słupy elektryczne. Nadzór inwestorski pełni S. Kurnatowski - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy. 2/ W ul. Borelowskiego wymianę słupa linii n/n oraz przemontowanie istniejących przewodów wykonał ZWES Spółka Jawna J. Bułdys, K. Kaczmarczyk, M. Narolski, M. Słowik z Nysy. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Projektowo - Usługowy "PROINSTEL" Z. Zaremba z Nysy. Protokół odbioru z dnia 30.10.2003r. K. Kurowski - " Prokom " z Opola wykonał zmiany w projekcie budowlanym na budowę w/w drogi. |
| 7 | Budowa dróg na obszarach wiejskich: 1/ Przełęk 2/ Niwnica 3/ Biała Nyska 4/ Radzikowice 5/ Sękowice rozdział 60016 § 6050 |  | 1 i 2/ 09.01.04r | 11 000 | 11 000 | 3 660 | " Prokom " Dzierżoniów dostosował dokumentację na drogę w Przełęku i Niwnicy do nowego prawa budowlanego. |
|  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozwój i poprawa infrastruktury na wsi rozdział 01010 § 6050 | a/ 31.07.02r. b/ 17.03.03r. | a/ 30.04.03r. b/ 29.08.03r. | 1 168 312 w tym: mieszkańcy 41 880 NFOŚiGW 78 700 SAPARD 235 982 | 811 750 | 1 048 103 | a/ Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej we wsi Goświnowice I etap spisano 29.04.03r. Wykonany zakres: kanalizacja sanitarna 6 203 mb, przewody tłoczne 3 157 mb, przyłącza 3 608 mb, przepompownie ścieków 4 kpl. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. Jan i Piotr Podpora z Radzikowic. Nadzór inwestorski pełniła B. Kulej Zakład Usług Budowlanych z Nysy. b/ Powyższy Zakład był wykonawcą II etapu kanalizacji sanitarnej we wsi Biała Nyska w ulicach Bukowej oraz Zamkowej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu z w/w programu otrzymano dotację w wysokości 235 982 zł. Nadzór inwestorski pełnił M.Bartocha - " PROJEKT "- Usługi Projektowo - Inwestycyjne z Nysy. Wykonany zakres robót: kanalizacja 1 043,50 mb, przewód tłoczny 346 mb, przyłącza 625,50 mb, przepompownie ścieków 3 szt. Protokół odbioru z dnia 29.08.2003r. |
|  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zakup mienia powojskowego rozdział 70005 § 6060 |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Zapłacono ratę za zakup mienia. |
|  | ADMINSTRACJA PUBLICZNA dział 750 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6060 | 12.11.03r. |  | 53 700 | 53 700 | 39 577 | Center - systemy informatyczne Sp. J. z Nysy była dostawcą sprzętu: 7 szt. komputerów, 8 szt. drukarek oraz oprogramowania. |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dział 921 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Modernizacja świetlicy w Morowie rozdział 92109 § 6050 |  | a/ 30.10.03r b/ 15.11.03r c/ 02.12.03r | 104 519 | 104 519 | 104 508 | Zapłacono za roboty wykonane w 2002r. a/ W ramach III etapu wykonano przyłącz wody 66,50 mb, kanalizacji sanitarnej 18,40 mb oraz zbiornik na ścieki. Protokół odbioru z 23.10.2003r. b/ Natomiast w ramach IV etapu robót wykonano wewnętrzną instalację wodociągowo - kanalizacyjną, elektryczną oraz roboty budowlane. Protokół odbioru z dnia 27.11.2003r. c/ W węźle sanitarnym na powierzchni 33m2 ułożono płytki glazurowe oraz rozbudowano tablicę rozdzielczą elektryczną. Protokół odbioru z 08.12.03r. Wszystkie roboty wykonywał B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy. Nadzór nad robotami elektrycznymi pełnił Z. Zaremba - Zakład Projektowo - Usługowy " Proinstel " z Nysy. |
| 12 | Modernizacja świetlicy w Skorochowie rozdział 92109 § 6050 |  | 15.12.03r. | 15 023 | 15 023 | 14 500 | B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy rozebrał istniejącą konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz wykonał nową więźbę dachową i pokrył dach papą - 188,0m2. Protokół odbioru z 15.12.03r. |
|  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa szatni sportowych w Kopernikach i Rusocinie rozdział 92601 § 6050 | 20.09.02r. | 15.07.03r. | 119 361 | 119 361 | 114 342 | Zapłacono za roboty wykonane w 2002r. w związku z budową szatni w Rusocinie. Wybudowana została szatnia o powierzchni użytkowej 111,07m2. Wykonano sieć wodociągową o długości 127 mb, szambo o pojemności 10m3 . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe "BUDEX" Sp..J. z Nysy. Roboty budowlane zostały zakończone. Nadzór inwestorski pełnił S. Kurnatowski - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa, Doradztwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy. Protokół odbioru spisany został 25.07.2003r. |
| 14 | Modernizacja szatni na stadionie " Polonii " w Nysie rozdział 92601 § 6050 |  |  | 28 967 | 28 967 | 28 966 | Zapłacono wykonawcy za roboty wykonane w 2002r. |
|  | Razem zadania kontynuowane |  |  | 2 360 933 | 1 440 042 | 2 208 609 |  |
|  | Zadania noworozpoczynane OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Monitoring miasta rozdział 85154 § 6060 |  |  | 33 000 | 33 000 | 31 763 | Zakupiono dwie kamery oraz klawiaturę do sterowania. |
|  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Likwidacja mogilnika rozdział 90002 § 6050 |  |  | 328 400 dotacje z: WFOŚiGW 228 400 PFOŚiGW 100 000 | - | 328 400 | Likwidację mogilnika wykonała " Hydrotechnika " sp. z o.o. z Kielc. Zlikwidowano 83,15 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 180 000 zł. |
| 17 | Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyskiego rozdział 90001 § 6050 |  | 20.12.03r. | 4 000 | 4 000 | 3 000 | " Prokom " Dzierżoniów dostosował dokumentację do nowego prawa budowlanego. |
| 18 | Plac zabaw w Domaszkowicach rozdział 90095 § 6050 |  | 28.08.03r. | 8 000 | 8 000 | 7 912 | Spółka " Fior " z Wrocławia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Domaszkowicach zamontowała urządzenia zabawowe. Protokół odbioru z 28.08.03r. |
| 19 | Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie rozdział 90017 § 6050 |  |  | 1 000 | 1 000 | - | Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych. |
| 20 | Zakupy inwestycyjne rozdział 90095 § 6060 |  |  | 3 620 | 3 620 | 3 618 | Zakupiono materiały do wykonania wiaty grilowej w Białej Nyskiej. Roboty wykonane zostana przez mieszkańców w 2004 roku. |
| 21 | Zagospodarowanie podwórka przy ulicach: W. Stwosza, E. Gierczak. Zjednoczenia i Mariackiej w Nysie rozdział 90095 § 6050 |  |  | 1 000 | 1 000 | - | Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych. |
|  | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysy i wsi gminy Nysa rozdział 01010 § 6050 |  |  | 43 969 w tym: dotacja WFOSiGW 13 969 | 30 000 | 2 050 | Zadania objęte jest wnioskiem do funduszu SPÓJNOŚĆI. " Promel " z Opola przepracował dokumentację na makroniwelację i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Otmuchowskiej pod obowiązujące nowe prawo budowlane " Alfa -Net " K. Lis z Nysy opracował wstępny raport oddziaływania na środowisko. Wstępne studium wykonalności do dnia 23.01.2004r. ma wykonać M. Bartocha - " Projekt " z Nysy. |
|  | TURYSTYKA DZIAŁ 630 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Park Kulturowo -Przyrodniczy Twierdzy Nysa - I etap rozdział 63003 § 6050 |  |  | 1 000 | 1 000 | - | W dniu 18.12.2003r. z M. Małachowiczem - " Autorska Pracowania " z Wrocławia zawarta została umowa na opracowanie wariantowej koncepcji programowo - przestrzennej, z terminem wykonania do 20.02.2004r. |
| 24 | Zakupy inwestycyjne rozdział 63095 § 6060 |  |  | 14 500 dotacja | - | 14 500 | Zakupiono namiot organizacyjny o powierzchni ok. 40m2 w ramach realizacji projektu " Lato w Euregionie Pradziad - dotacja z PHARE CBC. |
|  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Adaptacja budynku na mieszkania socjalne rozdział 70005 § 6050 |  |  | 1 000 | 1 000 | - | W dniu 01.12.2003r. z A. Banach - Usługi Projektowe z Nysy zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego adapatcji budynku na mieszkania socjalne. Termin wykonania do 27.02.2004r. |
| 26 | Sieć komputerowa w budynku przy ul. Otmuchowskiej w Nysie rozdział 70005 § 6050 |  | 31.10.03r. | 54 100 w tym darowizny 8 100 | 46 000 | 50 982 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Montażowe " Pomet " z Wołowa wykonało sieć komputerową na parterze i I piętrze. Protokół odbioru końcowego spisany został 16.10.03r. |
|  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Gminne Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej " Omnibus " rozdział 75095 § 6050 | b/ 12.12.03r. | a/ 05.11.03r b/ 31.12.03r | 64 000 | 64 000 | 5 902 | a/ B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy zamurował otwór drzwiowy w byłej restauracji " Kama . Protokół odbioru z 06.11.2003r. b/ S. Kurnatowski - Zakład Remontowo - Budowlany z Nysy wykonał robót adaptacyjne istniejących pomieszczeń na potrzeby Gminnego Centrum. Protokól odbioru z 31.12.2003r. |
| 28 | Gminne Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej " Omnibus " rozdział 75095 § 6060 | 12.11.03r. |  | 78 000 w tym dotacja 59 000 | 19 000 | 77 938 | Zakupiono sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy, wykonano komputerową sieć lokalną , zakupiono umeblowanie. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - 59 000 zł. |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zakupy inwestycyjne rozdział 92109 § 6060 |  |  | 6 000 | 6 000 | 5 998 | Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla świetlicy w Domaszkowicach. |
|  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ogrodzenie boisk sportowych rozdział 92601 § 6050 |  | b/ 15.10.03r | 11 494 | 11 494 | 11 476 | a/ Hajduki Nyskie - wykonano niwelację terenu oraz zakupiono przęsła siatkowe do ogrodzenia boiska / łapacza do piłki /. Ogrodzenie zostało wykonane przez mieszkańców sołectwa. Protokół odbioru z 23.12.2003r. b/ Niwnica - B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy wykonał ogrodzenie boiska /łapacz do piłki /, protokół odbioru z 22.10.03r. c/ Hanuszów zakupiono przęsła siatkowe do ogrodzenia boiska / łapacza do piłki /, roboty wykonane zostaną przez mieszkańców d/ Rusocin - zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia / łapacza do piłki /oraz zadaszonych ławek dla zawodników /, roboty wykonane zostaną przez LZS. |
| 31 | Utwardzenie boiska w Radzikowicach rozdział 92601 § 6050 |  | 31.12.03r | 10 000 | 10 000 | - | Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. Jan i Piotr Podpora z Radzikowic wykonał nawierzchnię boiska z mączki ceglanej na powierzchni 448m2. Protokół odbioru z 31.12.03r. . |
| 32 | Budowa parkingu z zapleczem sanitarnym NOR przy ul. Otmuchowskiej w Nysie rozdział 92605 § 6050 |  |  | 1 000 | 1 000 | - | Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych. |
| 33 | Łapacz piłek na boisku sportowym w Kępnicy rozdział 92601 § 6050 |  | 19.12.03r | 4 100 | 4 100 | - | J. Szałackim - Zakład Remontowo - Budowlany z Kępnicy wykonał ogrodzenia boiska /łapacz do piłki /. Protokół odbioru 30.12.2003r. |
|  | Razem zadania noworozpoczynane |  |  | 668 183 | 244 214 | 543 539 |  |
|  | O G Ó Ł E M : |  |  | 3 029 116 | 1 684 256 | 2 752 148 |  |

Ogółem - 3 029 116 zł

w tym:

gmina - 1 684 256 zł

pożyczka NFOŚiGW - 78 700 zł

udział mieszkańców - 41 880 zł

dotacja FOGR - 525 831 zł

dotacja budżet państwa - 38 498 zł

dotacja Phare CBC - 14 500 zł

dotacja WFOŚiGW - 228 400 zł

dotacja PFOŚiGW - 100 000 zł

dotacja Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego - 59 000 zł

dotacja Sapard - 235 982 zł

darowizny - 8 100 zł

łącznie inne środki - 1 344 860 zł