PR.0719.5/07							19.06.2007r.


Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 21 maja 2007 roku do dnia 19 czerwca 2007 roku.

1. Inwestycje.

- Wykonano dokumentacje projektowe:

1. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w rejonie turystycznym Jeziora Nyskiego.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego i Mostowa  w Nysie.

3. Kanalizacja deszczowa w ul. Nowowiejskiej ( Traugutta ) w Nysie – dokumentacja zamienna.

II. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

1.Przełożenie rowu terenie planowanej podstrefy WSSE  w Nysie przy ul. Dubois

– do dnia  31.08.07r.

III. Zawarto umowy na:

1. Urządzenie placu zabaw podwórko Nysa ul. Zjednoczenia 11-11a – do dnia 22.06.07r.

2. Budowa drogi w ul. Orlej – I etap w Nysie – do dnia 15.11.07r.

3. Budowa drogi w Białej Nyskiej ( ul. Klonowa, Słoneczna )  ostatni etap – do dnia 31.08.07r.

4. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Orzeszkowej ( ul. Wileńska, Żytomierska, Tarnopolska )

w Nysie  – do dnia 31.10.07r.

IV. Zrealizowano:

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Powstańców Śl. w Nysie – protokół odbioru z  dnia 24.05.07r.

2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 5 w Nysie  – protokół odbioru

z dnia 25.05.07r.

3. Urządzenie placów zabaw: park parafialny przy ul. Rodziewiczówny, osiedle przy

ul. Słowiańskiej, osiedle przy ul. Zwycięstwa, przy ul. Głuchołaskiej, przy ul. Wasylewskiego,

w podwórku przy ul. W. Stwosza – Mariacka – Zjednoczenia – E. Gierczak – protokóły odbioru

z: 28, 29, 31.05.07r.

4. Budowa oświetlenia w Niwnicy – protokół odbioru z dnia 13.06.07r.

5. Budowa kanalizacji deszczowej w Jędrzychowie – II etap – protokół odbioru

z dnia 01.06.07r.

6. Budowa oświetlenia ul.  11 Listopada – Kozarzewskiego w Nysie – protokół odbioru

z dnia 13.06.07r.

V. Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. Makroniwelacja i odtworzenie dróg tymczasowych na osiedlu przy ul. Otmuchowskiej w Nysie.

2. Budowa drogi w ul. Sandomierskiej w Nysie.

3. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 w Nysie.

4. Budowa oświetlenia w ul. Krzywoustego i Mostowej w Nysie.

VI. Uruchomione procedury przetargowe:

  - Budowa drogi w ul. Braci Gierymskich  w Nysie – I etap.

2. Przetargi.

Biuro Zamówień Publicznych od dnia 18 maja br. do 18 czerwca br. przeprowadziło:

43 przetargi ,  w których  sprzedano 36 nieruchomości, w tym :

- 31   nieruchomości  gruntowych położonych w rejonie ulicy Orląt Lwowskich,

- 2   nieruchomości gruntowe położone we wsi Kubice

- 3   nieruchomości gruntowe położone obręb Radoszyn,  ul. Otmuchowska

na łączną wartość : .  2.999.700  zł

Przeprowadzono 16 postępowań  o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi.

3. Gospodarka komunalna i drogownictwo.

I. Uruchomione procedury przetargowe:

Gospodarka Komunalna

      - Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka –II etap.

Drogownictwo

- Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na okres  3 lat.

- Pozyskanie danych i wprowadzenie ich do systemu ewidencji dróg „EDIOM”.

II. Zawarto umowy na:

Gospodarka Komunalna

1. Naprawa uszkodzonych obiektów (ogrodzeń, murków itd.) na terenach gminnych.

2. Wykonanie prac porządkowych i niwelacyjnych na terenie poligonu na Dni Twierdzy Nysa 2007.

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza naprawionego oświetlenia zewnętrznego na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Grodkowskiej.

4.Naprawa alejek na placu Mostowym.

5. Wykonanie 10 tablic z nazwami ulic.

6. Konserwacja i utrzymanie kanału Fortecznego.

7. Nadzór inwestorski nad konserwacją kanału Fortecznego.

8. Utrzymanie stawów w parku Łabędziowym i Sekuta.

9. Utrzymanie urządzeń wodnych w parku.

10. Przewóz mieszkańców i wojsk na Dni Twierdzy Nysa.

11. Konserwacja kanału Bielawka -I etap.

12. Nadzór inwestorski nad konserwacją kanału Bielawka –I etap.

13.Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Kramarskiej oraz nasadzeń krzewów

w gazonach przy ul. Piastowskiej.

- Drogownictwo:

1. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na prezentację wojsk w Rynku podczas Dni Twierdzy Nysa 2007.

III. Umowy w trakcie realizacji:

Gospodarka Komunalna

1.Utrzymanie terenów zieleni miejskiej –Rejon 1 (centrum miasta).

2. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej –Rejon 2 (planty).

3. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej –Rejon 3 ( Ujejskiego-Mostowa).

4. Bieżące utrzymanie  parku miejskiego.

5. Zamiatanie mechaniczne i ręczne gminnych ulic i chodników.

6. Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

7. Utrzymanie szaletów miejskich.

8. Eksploatacja i konserwacja oświetlenia.

9. Sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego.

10. Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego –MZK.

11. Dzierżawa łączy  -monitoring miasta.

12.  Zakup koszy ulicznych.

13. Dekoracja i flagowanie miasta.

14. Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych.

15. Remonty koszy ulicznych.

16. Koszenie nieużytków i grabienie liści.

17. Konserwacja kanału Młynówka.

18. Remont alejki w parku do fortu wodnego –II etap.

19. Utrzymanie fontanny Trytona.

20. Naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na plantach i przy ul. Sudeckiej.

21. Montaż ławek na terenach gminnych.

Drogownictwo

      - Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej.

      - Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, niebitumicznej, chodników, gruntowych

      - utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych.

      - utrzymanie oznakowania

      - utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym.

      - zasilenie przepompowni wód opadowych –Biała Nyska.

      - zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania.

      - wykonanie projektu remontu drogi gminnej –ul.Wolności w Nysie (od ul. Armii Krajowej do

ul. Piastowskiej).

IV. Zrealizowano:

Gospodarka Komunalna

        - Konserwacja rowu w niecce parku miejskiego.

        - Konserwacja kanału doprowadzającego wodę do stawu Łabędziowego.

        - Konserwacja rowu „A” w I części parku miejskiego.

Drogownictwo

1. Wykonanie projektu remontu drogi wewnętrznej-osiedle przy  ul. Polnej  w Goświnowicach.

4. Remonty.

I. Wykonano dokumentacje remontów:

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.

2.Remont Dziennego Domu Pobytu w Nysie.

II. Zawarto umowy na:

1.Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2.

2.Wymiana stolarki okiennej i malowanie wnętrz wybranych pomieszczeń w Przedszkolu nr 1.

3.Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 6.

4.Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Przedszkolu nr 8.

5.Adaptacja magazynu na obieralnię jarzyn w Przedszkolu nr 9.

6.Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1.

7.Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1.

8.Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3 .

9.Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 12.

10.Wymiana stolarki zewnętrznej w Przedszkolu nr 14.

11.Remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3,  malowanie wnętrza sali przy  ul. Krawiecka 6.

12.Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych, malowanie wnętrza sali przy  ul. Bramy Grodkowskiej

13.Remont posadzek w dwóch salach dydaktycznych i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej.

14.Malowanie wnętrz w Szkole Podstawowej w Goświnowicach.

15.Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wnętrz, remont osłon na grzejniki w Żłobku nr 1.

16.Remont lokalu komunalnego Rynek 38/7.

17.Remont lokalu komunalnego Rynek 38/5.

18.Remont klatki schodowej i toalet - Kościuszki 17.

19.Remont stolarki okiennej w 4 lokalach komunalnych.

III. Zrealizowano:

1. Remont pokrycia dachu - garaż Urzędu Celnego.

2. Remont pokrycia dachu Radzikowice 63.

3. Remont lokalu komunalnego Świętojańska 11/5

4. Remont lokalu komunalnego Siestrzechowice 32/2.

5. Rozbiórka budynku mieszk. - gosp. Pułaskiego 17.

6. Rozbiórka budynku gosp.na terenie byłej jednostki.

7. Remont instalacji elektrycznej - Słowiańska3a/7.

8. Remont sufitów w lokalu komunalnym - Kościuszki 4/7.

9. Remont sufitów w lokalu komunalnym - Kościuszki 4/10.

10. Remont pokrycia dachowego - Podolska 2.

11. Remont sieci wodociągowej do obiektu Fort 2.

IV. Uruchomione procedury przetargowe

1.	Remont elewacji - Kościuszki 4.

5. Inicjatywy.

KONKURS NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY NYSA

W dniu 29 maja 2007 – upłynął termin naboru ofert w ogłoszonym przez Burmistrza Nysy otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Nysa w zakresie:

1.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

2.Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

3.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

4.Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje,

Obecnie zawierane są umowy z organizacjami, które uzyskały dofinansowanie.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zakończona została  procedura przetargowa, w której wyłoniono wykonawcę

– Firmę Scarbeko – na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument ma być gotowy

do 31.10.2007 r.  Jest on wymagany do aplikowania o środki z RPO WO na lata 2007-2013.

NYSKI KONKURS ARCHITEKTONICZNY „PERŁY NYSY”

Zakończone zostały  prace nad opracowaniem regulaminu nyskiego konkursu architektonicznego „Perły Nysy”. Projekt stosownej uchwały oraz projekt regulaminu zostały przedłożone na posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej.

FORTYFIKACJE NYSKIE TRANSGRANICZNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

Trwa realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet 2 - Rozwój Społeczności Lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.1 - Rozwój turystyki. Projekt Gminy Nysa będzie realizowany do października 2007r.

Całkowity koszt projektu to 324.308,5 zł, wnioskowane dofinansowanie to kwota 247.575 zł, natomiast wkład własny Gminy Nysa to 82.525 zł (65% dofinansowania).

W ramach projektu w dniach 27-29 lipca 2006r. na terenie Fortu II w Nysie zostanie zorganizowana impreza Dni Twierdzy Nysa, w trakcie której uczestnicy będą mogli zwiedzić obiekty fortu, jak i obejrzeć retrospekcję historycznej bitwy z 1807r.

BUDOWA CENTRUM BIZNESOWO-SZKOLENIOWEGO W NYSIE

Gmina Nysa złożyła wniosek do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Województwa Opolskiego. Wniosek dotyczy utworzenia „Centrum Biznesowo-Szkoleniowego w Nysie” nad Jeziorem Nyskim.

6.Promocja.

OBWODNICA DLA NYSY

W dniu 6 czerwca 2007 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyło się spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami w sprawie budowy obwodnicy dla Nysy.

W dniu 24 kwietnia br.  odbyło się otwarcie ofert  na opracowanie studium techniczo - ekonomiczno - środowiskowego  budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.         
Kolejnym etapem będzie uzyskanie  decyzji środowiskowej (planowany termin listopad br.). 
    Planuje się, iż na koniec 2007 roku zlecona zostanie koncepcja programowa dla ustalonego przebiegu obwodnic z planowanym jej zakończeniem na grudzień 2008 roku łącznie z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej. W styczniu 2009 roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej, a przetarg na budowę obwodnicy planowany jest na koniec 2009 roku. Przewiduje się realizację inwestycji: w cyklu jednorocznym w roku 2010 w ciągu drogi nr 46  i w cyklu dwuletnim 2010 – 2011 w ciągu drogi nr 41.

Dodatkowo przedstawiciele województwa zadeklarowali podjęcie prac koncepcyjnych,

a w dalszej kolejności opracowanie dokumentacji i realizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 411 od miejscowości Podkamień do węzła drogowego w Niwnicy.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za koniecznością realizacji inwestycji,

zdeklarowali poparcie w czasie prac sejmowych nad projektem budżetu na rok 2008 i lata dalsze.

DNI TWIERDZY NYSA

W Urzędzie Miejskim trwają przygotowania do „Dni Twierdzy Nysa”. Patronat honorowy

objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, z ramienia Ministra Obrony Narodowej Dowódca 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej, Starosta Nyski. Patronat medialny o zasięgu ogólnokrajowym objął nad imprezą tygodnik „Wprost”. Spoty o imprezie będą emitowane w Programie III Polskiego Radia, a także będą emitowane w TVN Meteo. Udział w imprezie zgłosiło około 500 miłośników historii wojska

z Polski, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Białorusi i Litwy.

7.Kultura, sport, turystyka.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPORTU DOCENIONE

Nysa zajęła III miejsce w Polsce (równorzędnie z Krakowem) w ogłoszonym przez Fundację Aktywni konkursie na najbardziej „Aktywną Gminę” w zakresie rozwoju kultury fizycznej. I miejsce zajęły Kozienice (woj. mazowieckie), a na drugim miejscu uplasował się Przemyśl (woj. podkarpackie).

Celem ogłoszonego konkursu  było  wyłonienie  regionów w Polsce, w których  popularyzuje

się sport, rekreację i aktywny tryb życia.

Komisja konkursowa brała pod  uwagę wszelkie imprezy sportowo - rekreacyjne, których organizatorami,  współorganizatorami, sponsorami były gminy uczestniczące w konkursie.  Konkurs dotyczył w szczególności kursów, zajęć, szkoleń, konkursów i  zawodów sportowych

(dla osób wszystkich kategorii wiekowych, w tym osób  niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, osób

z nadwagą itd.) z zakresu sportu  powszechnego i rekreacji, imprez integrujących lokalne społeczności przez aktywność sportową oraz wszelkiego rodzaju promowania aktywności ruchowej  na terenie gmin.  Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i  realizowane przez gminy inwestycje sportowe.

KONKURSY

Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Burmistrz Nysy ogłosiła drugie edycje otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

AKCJA LETNIA

Urząd Miejski zebrał propozycje wypoczynku letniego organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Nysa oraz instytucje i organizacje z Nysy.
	Ciekawie zapowiadają się wakacje w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie odbędą się  konkursy i turnieje związane z czytelnictwem. Nyski Domu Kultury prócz festiwali, wycieczek, konkursów itp. przygotował półkolonie. Tego lata odwiedzić należy Muzeum, gdzie organizowane są ciekawe wernisaże i ekspozycje a wśród nich  wystawa pt. "Powódź 1997". Ognisko Artystyczne zaprasza na warsztaty artystyczne.

Jeszcze w czerwcu br. w Białej Nyskiej odbędzie się impreza plenerowa "Noc Świętojańska".
    W lipcu odbędzie się, wrosły już w kalendarz imprez Nysy, Jarmark Jakubowy, a także największa o takim charakterze impreza w południowo – zachodniej części Polski czyli rekonstrukcja bitwy z 1807 roku

z udziałem historycznych wojsk - "Dni Twierdzy Nysa". W tym miesiącu zorganizowane zostaną również Dożynki Turystyczne nad Jeziorem Nyskim.

W sierpniu br. festiwal amatorkisch zespołów rockowych i heavymetalowych "Metalowa Twierdza", a także regaty żeglarskie " O błękitną wstęgę Jeziora Nyskiego ".

Kluby przy spółdzielniach mieszkaniowych przygotowały półkolonie i liczne atrakcje. Ciekawe imprezy planują kluby sportowe. Sołectwa przygotowały imprezy integracyjne.

8. Administracja.

WYBORY ŁAWNIKÓW

W związku z upływem kadencji ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Nysie  Rada Miejska w Nysie dokona wyboru nowych ławników na kadencję lat 2008 – 2011 w ilości.	Wzory „Kart zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego” znajdują się w Biurze Rady  – ul. Kolejowa 15, pokój nr 104 (I piętro) oraz na stronie internetowej: www.ms.gov.pl oraz www. nysa.pl oraz w załączniku do powyższego tekstu.
    Zgłoszenia kandydatów należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu Urzędu Miejskiego 
w Nysie ul. Kolejowa 15 w terminie do 30 czerwca 2007r.w godzinach pracy Urzędu 
tj. poniedziałek – piątek od 8.00 – 16.00.

9. Straż Miejska.

W wyniku podjętych czynności służbowych Straż Miejska w miesiącu maju br. interweniowała 461 razy, z czego nałożono 85 mandatów karnych na łączną kwotę 8680zł., sporządzono 8 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, udzielono 377 pouczeń.

Nałożono mandaty karne za wykroczenia:

-  umieszczanie plakatów w miejscu niedozwolonym	- 1

- psy bez opieki						- 4

- brak znaczka rejestrowego dla psa				- 1

- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności		- 13

- spożywanie alkoholu					- 35

- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji			- 26

w tym piesi:							- 4

- handel bez zezwolenia					- 2

- używanie słów nieprzyzwoitych				- 3

W maju br. Straż Miejska wykryła kradzież szyn z sufitu fortu przy ul. Orląt Lwowskich, które następnie  zostały sprzedane do punktu skupu złomu. Sprawę przekazano Policji.

Strażnicy ujęli 2 sprawców kradzieży części metalowych z byłego zakładu mięsnego przy ul. Bema.

10. Polityka społeczna.

RADZIKOWICE

W wyniku powodzi w Radzikowicach Gmina Nysa, w ramach  pomocy  poszkodowanym mieszkańcom Radzikowic, wypłaciła 32 mieszkańcom po 1000 zł. Gmina otrzymała po 30 tys. zł od Marszałka Województwa i  od Starosty Nyskiego celem pomocy poszkodowanym. Gmina Nysa wystąpiła również o pomoc poszkodowanym mieszkańcom Radzikowic do Wojewody Opolskiego.

SZKOŁA NA „TAK”

Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Kopernikach i Niwnicy zakwalifikowaly się do projektu „Szkoła na TAK” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Projekt „Szkoła na TAK” jest adresowany do szkół położonych na terenach wiejskich: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

W ramach programu „Koperniki – naszą Itaką” młodzież szkolna z Kopernik „przejdzie Szlakiem Kopernikowskim”, który ma swe źródło we wsi Koperniki, będącej kolebką rodu wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Uczestnikami wędrówki będą uczniowie szkoły i  chętni absolwenci, Rada Pedagogiczna, lokalni partnerzy. Wędrówka będzie miała znaczenie wychowawcze ze względu na to, że  w latach 70-tych w wycieczkach takich uczestniczyli rodzice i dziadkowie obecnych uczniów. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 69 948 PLN.

Niwnica realizuje program pod hasłem: „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”.  Głównym celem programu jest organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, zmobilizowanie młodzieży do pracy społecznej zmierzającej do wypromowania miejsca zamieszkania. Uczestnicy będą twórczo i pożytecznie spędzać swój wolny czas, nauczą się zdobywać informacje z różnych źródeł, dzięki którym pogłębia swoja wiedzę na temat historii własnej miejscowości ,przyrody i kultury. Wnioskowana kwota dofinansowania to 66 322 zł.

KONKURSY NA DYREKTORÓW

Burmistrz Nysy rozpisała konkursy na dyrektorów placówek oświatowych w nyskiej gminie.

11.Gospodarka lokalowa.

LOKALE SOCJALNE

W dniu 21 maja br. Gmina Nysa przejęła protokolarne od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie ul. KEN 35 dziewięć lokali mieszkalnych w Karłowicach Wielkich - zgodnie z wcześniej zawartą umową. Lokale te, przeznaczone będą na mieszkania socjalne dla osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego.

12. Rolnictwo i Ochrona Środowiska.

ODNOWA WSI

Do konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie pn. „Odnowa wsi w województwie opolskim”  zgłoszonych zostało osiem projektów z siedmiu sołectw nyskiej gminy: Domaszkowice, Hajduki Nyskie, Iława, Kępnica, Koperniki, Niwnica, Skorochów. Łączna kwota przyznanych dotacji dla wszystkich sołectw wynosi 24.700 zł

Założeniem konkursu jest wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych realizujących zadania ujęte w wojewódzkim programie „Odnowy wsi”.

Przykładowymi typami realizowanych przedsięwzięć będą np. obiekty o charakterze kulturalno-oświatowym, obiekty rekreacyjno-sportowe, inne obiekty o otwartym charakterze (parki, centra spotkań lokalnych).

RADZIKOWICE

W dniu 26 maja br. na skutek intensywnych opadów deszczu powstały szkody w uprawach rolnych w następujących sołectwach: Goświnowice, Hanuszów, Radzikowice, Sękowice 
i Złotogłowice.

Do dnia 18 czerwca br. do tutejszego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło łącznie 20 podań w tym 2 podania z Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych o oszacowanie strat

w uprawach rolnych na łączną powierzchnię 394,65 ha. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą składać podania o oszacowanie strat w uprawach do dnia 10 lipca br.

POŻYTECZNE WAKACJE 2007r

W dniu 8 czerwca br ogłoszone zostały wyniki konkursu „Pożyteczne wakacje 2007”, którego celem było umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia wakacji w swojej wsi lub gminie 
w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych. 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 3 tys. złotych. Dwa sołectwa z naszej gminy: Koperniki i Kubice otrzymały dotacje w wysokości 3.000 zł na projekty realizowane  
w sołectwach w czasie tegorocznych wakacji.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

W dniach 21 maja do 14 czerwca br. grupa sprzątająca oczyszczała teren:

- przy ulicy B. Śmiałego,

  - po prawej i lewej stronie rzeki Nysy Kłodzkiej - w ramach współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- przy ulicy Gdańskiej przy byłym magazynie zbożowym,

- przy ul. Piłsudskiego od Kauflandu do sygnalizacji świetlnej przy stacji benzynowej BP,

- przy ulicy Brodzińskiego oraz Kordeckiego,

- chodnik przy ulicy Kaczkowskiego.

Wywieziono około 145 worków z odpadami oraz części wersalki, materace, opony (worki 
o pojemności 120 l), ponadto na wyżej wymienionych terenach wycięto w ramach potrzeb zakrzaczenia.

Trwają prace porządkowe ze skazanymi oraz  systematyczne prace porządkowe na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy Otmuchowskiej.

Podpisane zostały umowy na przygotowanie terenu inscenizacji bitwy tj. wykoszenie traw, wywóz odpadów, w związku z „Dniami Twierdzy Nysa”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniował pozytywnie złożony wniosek o dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. Gmina została uprawniona do otrzymania dopłat za rok 2006.

Opracowano 19.06.2007r.

p.o. Kierownika Biura Promocji

Edyta Bednarska - Kolbairz