PR.0719.16/08								            22.01.2009r.

Informacja z działalności Burmistrza Nysy 
od dnia 08 grudnia 2008 roku do dnia 22 stycznia 2009 roku.

1. Inwestycje.

I. Wykonano dokumentację projektową:

1. drogi do cmentarza w Goświnowicach

2. oświetlenia osiedla mieszkaniowego przy ul.Otmuchowskiej (skarpa)

3. oświetlenia ul. Fieldorfa w Nysie

4. sieci wodociągowej  i kanalizacyjno sanitarnej osiedla po byłym poligonie przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie

5. koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – konkurs

6. przebudowy ul. Parkowej w Białej Nyskiej

7. oświetlenia drogi do cmentarza w Niwnicy

8. pochylni, sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1  w Nysie

9. studium wykonalności dla „Przebudowy drogi w pasie ul. Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie”

II. Zawarto  umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

1. budowy zjazdu na drogę powiatową w Wierzbięcicach

2. budowy drogi bocznej ulicy Sudeckiej w Nysie

3. budowy mostu na cieku Cielnica w Goświnowicach

4. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Nysie

5. budowy kanalizacji sanitarnej rejon ul. Kordeckiego w Nysie

6. przebudowę drogi w ul. W. Stwosza  i Plac Staromiejski w Nysie

III. Zrealizowano:

1. budowę boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. 11-go Listopada w Nysie

2. infrastrukturę boiska sportowego w Wierzbięcicach – II etap

3. budowę oświetlenia ul. Andersa – Kołłątaja w Nysie

4. docelowe oznakowanie ulic Orlej, Kruczej i Gołębiej

5. budowę drogi w ul. Orlej w Nysie – III etap

6. budowę dróg w ul. Zawiszy Czarnego w Nysie

7. oświetlenie boiska sportowego w Sękowicach

8. oświetlenie drogi lokalnej przy cmentarzu komunalnym w Złotogłowicach

9. oświetlenie uliczne wraz z uzupełnieniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej drogi Górna Wieś

10. budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy moście Bema w Nysie

11. budowę alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie

12. modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w pawilonie sportowym                            w Goświnowicach

13. budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego

14. budowę oświetlenia placów zabaw przy Alei Lompy w Nysie

15. budowę sceny w parku w Białej Nyskiej - II etap

16. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej i budynku Nr 8 i 24 w Przełęku

17. budowę ulicy bocznej do ul. Łąkowej  w Nysie

IV. Uruchomiono procedury przetargowe na:

1. budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny               i Opawskiej w Nysie – I etap

2. budowę sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej osiedla przy ulicach: Dunikowskiego – Witkiewicza  – Braci Gierymskich w Nysie

3. budowę ulicy bocznej do ul. Chełmońskiego 37 – 39 w Nysie

2. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo.

ZIELEŃ MIEJSKA

Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Rejon 1 (centrum miasta), Rejon 2 (planty), Rejon 3 ( Ujejskiego-Mostowa), bieżące utrzymanie       I części parku miejskiego, II części parku miejskiego, zamiatanie mechaniczne i ręczne gminnych ulic i chodników z realizacją prac społecznie użytecznych, utrzymanie szaletów miejskich, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych

REMONTY DRÓG

Zakończono I etap remontu kapitalnego ul. Reymonta w Nysie z ułożeniem nowej nawierzchni jezdni i chodników na długości  140 m.

Wykonano naprawy gminnych dróg bitumicznych na powierzchni 529 m2 oraz wykonano ułożenie nowej nawierzchni (nakładki) na drodze wewnętrznej przy ul. Korczaka                  na powierzchni 315 m2

Prowadzono lokalne naprawy dróg gruntowych w ulicach: Piaskowa, Kamienna,  Bursztynowa, Miłosza, Andersa, Opawska, boczne do Otmuchowskiej, Unii Lubelskiej, Saperskiej,  Wiejskiej, Radzikowickiej,  oraz lokalne naprawy chodników w ulicach Powstańców Śląskich, Orla, Celna, Kolejowa.

3. Remonty

Zrealizowano:

- Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Ściegiennego 3/2,

- Remont posadzki w remizie w Domaszkowicach - wykonanie posadzki z płytek typu gres,

- Remont mieszkania ul. Sucharskiego 4a/3,

- Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych: Lipowa 50/2, Kadłubka 1/3, Kadłubka 1/2, Moniuszki 1/27,

- Remont mieszkania - Baligrodzka 9/1,

- Usunięcie starych fundamentów na działce budowlanej - ul. Kordeckiego,

- Wykonanie kominów wentylacyjnych - Kościuszki 14.

4. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych informuje, iż od dnia 8 grudnia 2008r. – 11 stycznia 2009r. przeprowadzono 12 postępowań o udzielenie zamówień publicznych            na roboty, dostawy, usługi.

5. Polityka społeczna.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSÓW

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wpłynęły 43 oferty, z czego dofinansowanie uzyskało 39 na ogólną kwotę 516.368,00 zł,

- ochrony i promocji zdrowia na świadczenie dla mieszkańców Gminy Nysa usług mających na celu: opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Na realizację niniejszego zadania złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Caritas Diecezji Opolskiej.  Komisja konkursowa przyznała Caritas Diecezji Opolskiej  dotację we wnioskowanej wysokości,               tj. 70.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie od 01 stycznia do 30 listopada 2009 roku.

- ochrony i promocji zdrowia na prowadzenie działań wspierająco – pielęgnacyjnych dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną. Nie wpłynęła żadna oferta.

DOŻYWIANIE

Złożono wniosek do Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Wielkość środków planowanych na realizację Programu w Gminie Nysa w 2009 roku  wynosi 700.000,00 zł. Według diagnozy opracowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Nysa Programem w 2009 roku powinno zostać objętych 1630 osób wymagających dożywiania,      w tym 550 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Zawarto umowy na prowadzenie w 2009 roku w Centrum Profilaktyki Uzależnień punktu konsultacyjnego oraz grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych                 i eksperymentujących ze środkami psychotropowymi i ich rodzin.

6. Inicjatywy i przedsiębiorczość.

ZADANIA PUBLICZNE

Upłynął termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacją zadań publicznych Gminy Nysa na 2009 rok w zakresie:

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                                    i współpracy między społeczeństwami;

- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje.

Trwa ocena ofert.

PARTNERSTWO BEZ GRANIC

Złożono 5 zgłoszeń Gminy Nysa w konkursie „Partnerstwo bez granic 2009” UMWO               w zakresie inicjatyw podejmowanych przez samorząd:

- „Różne miasta, jedna Europa”

- „Nysa-Kołomyja, dobre praktyki”

- I rocznica beatyfikacji Marii Luizy Merkert

- 15 lecie partnerstwa  Nysy - Lüdinghausen

- Niepowtarzalny koncert w wykonaniu zespołu „Kwiaty Pokucia” z Kołomyi na Ukrainie z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

WNIOSKI W OCENIE

Gmina Nysa wciąż oczekuje na wyniki oceny złożonych wniosków:

- “Park Kulturowo – Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I” (Program European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards – Category 1)

- “Nowoczesny przedszkolak” (PO Kapitał Ludzki)

- “Profikaktyka wad postawy w Gminie Nysa – szkolenia nauczycieli”

(PO Kapitał Ludzki działanie 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty).

7. Kultura, Sport i Turystyka.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSÓW

Odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2009 . 
– 23.12.2008 - posiedzenie, na którym rozpatrzono oferty pod względem formalnym

– 08.01.2009 – posiedzenie, na którym rozpatrzono oferty pod względem merytorycznym

Odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009  
– 29.12.2008 - posiedzenie, na którym rozpatrzono oferty pod względem formalnym

– 07.01.2009 – posiedzenie, na którym rozpatrzono oferty pod względem merytorycznym
Rozstrzygnięto konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa w 2009 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa i ochrony ludności oraz krajoznawstwa.

IMPREZY KULTURALNE

Przygotowano program i opracowano plakaty akcji „Ferie w Gminie Nysa”

Rozpoczęto pracę nad programem artystycznym „Dni Nysy 2009”

Trwają prace nad przygotowaniem Gali Trytona Nyskiego 2008

III MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
W dniu 15 stycznia br. ponad 180 uczniów z Polski i Czech uczestniczyło w rywalizacji sportowej na stokach w Brannej (Czechy). Były to już III Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nysa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Burmistrza Nysy.

Organizatorami zawodów byli: Urząd Miejski w Nysie, Nyski Szkolny Związek Sportowy Nysa, Nyski Dom Kultury. Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci sprawowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

GMINNES

Trwają przygotowania do zgłoszenia Nysy w kategorii sportowa gmina do konkursu             pn. „Gminnes”

8. Promocja.

NOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE

W grudniu 2008 roku zostały wydane kalendarze ścienne „Nysa” na 2009 rok. Publikacje „Śladami Marii Luizy Merkert”, „Przystanek wędrowca” oraz filmy „Kalejdoskop wrażeń”           i „Śląska Samarytanka” zostały przetłumaczone na język włoski, angielski i niemiecki.

PODSUMOWANIE 2008

W dniu 8 stycznia 2009 roku w Nyskim Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Nysy z mieszkańcami miasta podczas którego został podsumowany 2008 rok w Gminie Nysa.

ŚLĄSKI RZYM PROMUJE SIĘ W RZYMIE
W dniach 15-18.01.2009r. Biuro Promocji promowało Nysę na Festiwalu Targów Turystyki Pielgrzymkowej „Josp Fest” w podrzymskiej miejscowości Nova Fiera di Roma. Impreza  promując miejsca kultu ma zachęcać do ich odwiedzania. W kosztach wyjazdu partycypował Marszałek Województwa Opolskiego.

Spotkania Burmistrza Nysy w okresie 
od 8 grudnia do 22 stycznia 2009 roku:

1. Spotkania z:

- przedstawicielami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Wrocław

- Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr10 w sprawie budowy przedszkola

- Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

- mieszkańcami ulic Jagiełły i Zagłoby

– protestującymi w sprawie obwodnicy

-  z dyrektorem Izby Celnej w Opolu w sprawie garażu na Otmuchowskiej

- Burmistrzem Jesenika

– spotkanie z sołtysami

- przedstawicielami firmy Regioplan

– uczestnikami I Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej

- przedstawicielami Urzędu Celnego w Nysie

2. Udział w:

- XIV Koncercie Integracyjnym –Gwiazdka dla wszystkich

- spotkaniu opłatkowym Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów

- spotkaniu opłatkowym Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Nysie

– Posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

– spotkaniu opłatkowym i podsumowani rocznej działalności Koła Diabetyków

– Jasełkach połączonych z degustacją potraw wigilijnych oraz kiermaszem świątecznym        w Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej

– spotkaniu opłatkowym Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej

– podsumowaniu roku przez Związek Kombatantów

– spotkaniu opłatkowym Komendy Powiatowej Policji w Nysie

– uroczystości otwarcia Pracowni Badań Inwazyjnych Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

– Wigilii Klubu Żeglarskiego „NYSA”

– spotkaniu podsumowującym działalność samorządu w 2008 w Nyskim Domu Kultury

– Festiwalu Targów Turystyki Pielgrzymkowej „Josp Fest”