BP.0055.6/09									            11.09.2009r.

Informacja z działalności Burmistrza Nysy 
od dnia 12 sierpnia 2009 roku do dnia 9 września 2009 roku.

1. Inwestycje.

I. Wykonano dokumentację projektową na:

1. modernizację ogrzewania wraz z termomodernizacją obiektu Wiejskiego Domu Kultury 
w Złotogłowicach

2. wiatę grillowa w Goświnowicach – I etap

3. dostosowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania fortecznej Wieży Ciśnień 
do warunków programu Regionalny Program Operacyjny

4. dostosowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie  na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej do warunków programu Regionalnego Programu Operacyjnego

5. drogi w dzielnicy Górna Wieś w Nysie – etap III

6. przyłącze kanalizacji sanitarnej budynku wielorodzinnego w Przełęku nr 86

7. przyłącze kanalizacji sanitarnej pawilonu sportowego w Goświnowicach.

II. Zawarto  umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na:

1. chodnik przy drodze gminnej w Kopernikach

2. uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gimnazjum Nr 3 w

3. zmianę sposobu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Złotogłowickiej 
w Nysie

4. wiatę grillową w Goświnowicach – II etap.

III. Zrealizowano:

1. budowę drogi w dzielnicy Dolna Wieś w Nysie – odcinek ul. Traugutta

2. budowę wylotów kanalizacji deszczowej (Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyskiego)

3. wiatę grillową w Głębinowie – II etap.

IV. Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chocimskiej 2 w Nysie

2. budowę drogi w ul. Karpackiej – kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych 
w rejonie ulic Dubois – Karpacka w Nysie – etap Ib

3. budowa oświetlenia ulicznego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Otmuchowskiej 
w Nysie I etap – w ulicach: Bukszpanowej, Porzeczkowej, Leszczynowej i Berberysowej

4. wykonanie ogrzewania pomieszczenia w świetlicy w Konradowej.

V. Uruchomiono procedury przetargowe na:

1. dokumentację projektową zagospodarowania ul. Krzywoustego w Nysie na odcinku 
od Rynku do Wieży Ziębickiej (Rewitalizacja Rynku).

2. Remonty

I. Zawarto umowy na:

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Sportowych, Aleja Wojska Polskiego.

II. Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

- Remont II pionu sanitarnego w budynku A w Gimnazjum nr 3 w Nysie

- Malowanie wnętrz, remont okładzin glazurniczych w Przedszkolu nr 1 w Nysie

- Malowanie wnętrz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach

- Remont pokrycia dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy

- Remont kuchni - II etap w Przedszkolu nr 8 w Nysie

- Remont filarków międzyokiennych oraz nawierzchni podwórka w Przedszkolu nr 14 
w Nysie

- Regulacja i umocowanie płyt na skarpach w obrębie boiska w Gimnazjum nr 1 w Nysie.

- Malowanie wnętrz, remont okładzin glazurniczych w Przedszkolu nr 5 w Nysie

- Remont klatki schodowej ul. Głuchołaska 6b

- Remont klatki schodowej ul. Sucharskiego 4a

3. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo.

- Zakończono remont drogi gminnej – ul. Reymonta w Nysie – etap II

- Rozpoczęto remont drogi gminnej – ul. Kasprowicza w Nysie

- Rozpoczęto procedurę przetargową na remont gminnej drogi wewnętrznej na osiedlu w Goświnowicach

- Zasypane zostały stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa schrony zlokalizowane 
na Placu Paderewskiego.

- W pracach społecznie-użytecznych nadzorowanych przez Spółkę EKOM                oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej   brało udział  84 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie. Wykonano zamiatanie ulic dróg gminnych w centrum i poza centrum miasta,  sprzątanie terenów gminnych, oczyszczenie z traw dróg gminnych i chodników          na terenie miasta.

4. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

W okresie od 12 czerwca do 9 września 2009r. przeprowadzono 7 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz 5 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 270 tyś zł.

5. Polityka społeczna.

„UCZEŃ NA WSI”

Rozpoczęto nabór wniosków do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „UCZEŃ NA WSI”. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie wiejskim naszej gminy. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 30 września. Po zakończeniu naboru wniosków gmina złoży w Opolskim Oddziale PFRON wystąpienie o przyznanie środków wraz 
z proponowanym zakresem finansowym kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych.

Gmina przystępuje do Programu po raz drugi w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 24 uczniów na łączną kwotę 22.685,63 zł.

„DROGA PO-MOC”

Gmina Nysa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła                  w partnerstwie z Powiatem Nyskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie         do konkursu na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Nyskiego należących            do grupy osób niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie Powiatu Nyskiego,       w tym 30 osób z Gminy Nysa.

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Całkowity budżet projektu wynosi 362.654,92 zł.

Aktualnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

6. Inicjatywy i przedsiębiorczość.

KALENDARZ INICJATYW

Obecnie rozpowszechniany jest wrześniowy Kalendarz Inicjatyw - comiesięczna broszurka, zawierąjaca informacje o aktualnych konkursach, programach i funduszach. Dostępny         jest w formie drukowanej ulotki, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

W dniu 3 września br. Odbyło się comiesięczne spotkania informacyjne o charakterze otwartym. Podczas którego przedstawiano aktualne konkursy, programy i fundusze. Kolejne spotkanie odbędzie się 2 października br.

INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wykonano dodruk broszur przeznaczonych dla osób zamierząjących rozpocząć działalność gospodarczą, informujących o poszczególnych etapach w zakładaniu działalności gospodarczej, począwszy od obowiązku dokonania wpisu w organie ewidencyjnym, poprzez uzyskanie numerów REGON i NIP oraz zgłoszenie do ZUS. Broszura informuje również        o źródłach możliwych do uzyskania dotacji unijnych dla przedsiębiorców.

KONTROLE I ROZLICZANIE DOTACJI

Trwa procedura rozliczania i kontroli zadań realizowanych w zakresie Wydziału Inwestycji     i Przedsiębiorczosci:

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                                    i współpracy między społeczeństwami;

- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje.

Umowy zawarte zostały z 7 oferentami: Stowarzyszeniem Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, Nyskim Klubem Sportowo-Turystycznym Niewidomych i Słabowidzących ATUT, Ludowym Zespołem Sportowym Konradowa, Stowarzyszeniem Międzyszkolny Zespół Folklorystyczny Mała Nysa, Nyskim Klubem Motocyklowym, Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej, Caritas Diecezji Opolskiej.

ZŁOŻONE WNIOSKI

W trakcie oceny formalno-merytorycznej są następujące wnioski:

- “Drogowskazy” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych                  w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

- Modernizacja Krytej Pływalni w Nysie  - Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

WNIOSKI W OPRACOWANIU

- RPO WO działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - „Adaptacja budynku    przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji społecznych”.

- RPO WO działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych -„Modernizacja fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie”.

- RPO WO działanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej – “Modernizacja bazy dydaktycznej Gimnazjum nr 3 w Nysie”.

- RPO WO działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

- Program Odbudowy Dróg Lokalnych - Nowowiejska i Dubois

- Zgłoszenie do konkursu „Gminy zrównoważonego rozwoju” Globe Award Polish Edition 2009.

PROJEKTY W REALIZACJI:

- Nowoczesny Przedszkolak

- Lato w Nysie, Zima w Jeseniku – Budowa Infrastruktury Drogowo- Parkingowej        w Nysie

7. Informatyka.

1. Kontynuacja wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miejskiego - z głównym naciskiem na podsystemy ewidencyjne:

- Podsystem Ewidencji Koncesji na Sprzedaż Alkoholu - ALKON

- Podsystem Zajęcie Pasa Drogowego – ZAPAS

- Podsystem Kadrowo-Płacowy - PLOTKA

2. Realizacja umowy na opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz przygotowanie studium wykonalności projektu „Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na potrzeby monitoringu miejskiego oraz mobilnego dostępu do Internetu”

3. Konfiguracja infrastruktury dostarczonej w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego środowiska infrastruktury informatycznej o dodatkową przestrzeń dyskową                        wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu danych”.

4. Ocena ofert przetargowych, wybór wykonawcy na „Dostawę oraz konfigurację przełączników sieciowych wraz z osprzętem”.

5. Podłączenie do infrastruktury Urzędu Miejskiego dodatkowego łącza dostępowego              o przepustowości 4Mbit/s - konfiguracja urządzeń aktywnych sieci LAN.

6. Przygotowanie umowy na zestawienie stałego łącza dostępowego w technologii xDSL       o przepływności 2Mb/s na potrzeby USC.

7. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – w związku ze zmianami w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego wynikającymi z finalizacji wdrożenia ZSI UrzadNT.

8. Wdrożenie środowiska głównego kontrolera domeny ActiveDirectory w oparciu                 w Microsoft Windows 2008 Server.

9. Przygotowanie założeń budowy bezpiecznego dla sprzętu teleinformatycznego systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni (pok. 115).

8. Rolnictwo i Ochrona Środowiska.

DOŻYNKI GMINNE

W dniu 29 sierpnia br. w Wierzbięcicach odbyły się Dożynki Gminne. Podczas, których promesę na organizację dożynek w 2010 roku otrzymał Sołtys Wsi Regulice. Dziesięciu rolnikom z gminy Nysa zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, które przyznał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie Dożynek rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach. Pierwsze miejsce w kategorii wieńce – technika kłosowa zajęło „Koło Gospodyń Wiejskich” – Koperniki, w kategorii wieńce – technika ziarnkowa nagrodę główną przyznano  Sołectwu Wierzbięcice, w kategorii prace artystyczne o tematyce dożynkowe nagrodę główną otrzymało Sołectwo Niwnica. Wieniec z Wierzbięcic został również główna nagrodę             na Dożynkach Powiatowych i wyróżnienie na Dożynkach Wojewódzkich. Natomiast             w konkursie na „Najpiękniejszy wystrój zagrody”, pierwsze miejsce zajęła nieruchomość Pana Józefa Mazańskiego.

9. Kultura, Sport i Turystyka.

NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY

Dni Twierdzy Nysa zdobyły certyfikat „Najlepszego produktu turystycznego Opolszczyzny w 2009 roku”. Certyfikat został wręczony przedstawicielom Gminy Nysa w dniu 3.09.2009r. na uroczystym spotkaniu w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja z organizacji przygotowań i przebiegu Dni Twierdzy Nysa. Kapituła Konkursu wytypowała Dni Twierdzy Nysa do zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polski.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Trwają przygotowania do opolskiej inauguracji w Nysie Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego, które odbędą się w dniach 12-13 września br. oraz 19-20 września br.            (wg odrębnego programu). Na realizację części programu tzn. warsztatów rekonstrukcyjnych Gmina Nysa pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego               oraz budżetu państwa.

PERŁY POGRANICZA

Trwa realizacja projektu „Perły pogranicza w oczach artystów”. Obecnie trwa przygotowanie wystawy prac artystów w Sumperku oraz na końcowym etapie jest wydanie katalogu poplenerowego. Na powyższy cel pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

ORZECH

Trwają przygotowania do organizacji finału III edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech”          im. Jerzego Kozarzewskiego. Rozstrzygnięcie Turnieju planowane jest 24.10.2009r. w auli im. Jerzego Kozarzewskiego Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia w Nysie. Planowane jest wydanie almanachu poetyckiego.

NOWE BROSZURY

Został zrealizowany Przewodnik Kajakowy „Nysa Kłodzka”. Natomiast w przygotowaniu są:

- „Kalendarza imprez kulturalnych” na IV kwartał br.

- Ulotki  z trasą wycieczki rowerowej p.n. „Szlakiem nyskich grodów, zamków i twierdz”

- Ulotki z opisem szlaku św. Jakuba (w powiecie nyskim)

KIERUNKI WSPÓŁPRACY NA 2010

Trwają przygotowania do organizacji dwóch spotkań ze stowarzyszeniami kultury                   i stowarzyszeniami sportowymi dotyczące omówienia kierunków współpracy oraz zamierzeń Gminy Nysa na 2010 rok. Spotkanie z przedstawicielami sportu odbędzie się 23.09.2009r.      o godz.16.00, natomiast kultury 24.09.09r.o godz.16.00.

10. Promocja.
NYSA W LONDYNIE

W dniach 10-15 września 2009 r. Polskę podczas Festiwalu The Thames Festival w Londynie reprezentować będą jedynie trzy miasta: Nysa, Rabka i Gdańsk Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii zaowocowała zaproszeniem do promocji naszego miasta w Wielkiej Brytanii. Nyskie stoisko będzie przyciągać zwiedzających barwnymi plakatami przedstawiającymi uroki naszego miasta oraz św. Jakubem, który przechadzając się w pobliżu będzie rozdawał ulotki anglojęzyczne zapraszające do Nysy.

ALBUM FOTOGRAFICZNY

Trwają prace nad przygotowaniem albumu fotograficznego o Nysie będącego zbiorem prac nyskich fotografików. Album zawierać będzie blisko 200 zdjęć z miasta, Jeziora Nyskiego, rzeki Nysy Kłodzkiej, fortyfikacji oraz uroczystości i imprez. Obecnie przygotowywany       jest wstęp oraz tłumaczenia podpisów pod zdjęciami.

MAX HERMANN

Trwają prace nad wydaniem publikacji pt. „Max Hermann - Neisse. życie - twórczość - recepcja.". Publikacja daje możliwość poznania życia i twórczości publicysty. W książce Nysa jest wzmiankowana jako miasto związane z twórczością Maxa Hermanna - Neisse,         a także poświęcony jej zostanie  jeden rozdział publikacji jako opis pamięci pisarza.

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI MIASTA

Na bieżąco uzupełniane są dane w bazie obiektów Interaktywnej Mapy Nysy, która wykonana została na podstawie podkładu GoogleMaps. Mapa jest nowoczesnym narzędziem i zawiera bazę dotyczącą firm, organizacji, stowarzyszeń, wielu branż w Nysie. Oprócz lokalizacji          i opisów dodawane są również zdjęcia obiektów.