Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 18 marca 2010 do 15 kwietnia 2010 roku

- Inwestycje i remonty.

Inwestycje:

1. Wykonano dokumentację projektową:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gimnazjum Nr 3 w Nysie

- przebudowa komunikacji zewnętrznej przy domu pogrzebowym w Lipowej

2. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

- budowa drogi w Hanuszowie wraz z przykryciem rowu

- koncepcja odprowadzenia wód opadowych ze zlewni ul. Chełmońskiego w Nysie

3. Zrealizowano:

- zakup chłodni do świetlicy w Kępnicy – protokół odbioru z dnia 19.03.2010r.

4. Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

- budowa kompleksu boisk sportowych w Nysie w ramach programu „ ORLIK 2012 ” –

do dnia 31.08.2010r.

5. Uruchomiono procedury przetargowe:

- budowa skateparku w Nysie – trwa wybór wykonawcy

- adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji

społecznych – przetarg odbędzie się w dniu  29.04.2010r.

- przebudowa ul. Gałczyńskiego w Nysie – przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2010r.

- pełnienie funkcji inżyniera projektu na zadaniu „ Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie

na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji społecznych” – trwa wybór wykonawcy

- budowa wielofunkcyjnego boska sportowego w SP Nr 1 w Nysie – przetarg odbędzie się

w dniu 20.04.2010r.

- dobudowa łapacza piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie – trwa wybór wykonawcy

- wykonanie i montaż łapacza piłek na boisku w Sękowicach – trwa wybór wykonawcy

- ogrodzenie terenu zielonego w Głębinowie – trwa wybór wykonawcy

- wykonanie ogrodzenia i podłoża placu zabaw w Skorochowie – zaproszenie do złożenia ofert

do dnia 22.04.2010r.

- modernizacja Targowiska Miejskiego I etap – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 21.04.2010r.

- budowa masztu do fotoradaru w Wierzbięcicach – zaproszenie do złożenia ofert.

Remonty:

a) zawarto umowy na:

- remont posadzki w sali kominkowej, malowanie wnętrz w świetlicy w Kopernikach.

- remont pomieszczenia tymczasowego - Słowiańska 31/1b+izolacja ścian.

- remont mieszkania komunalnego - Baligrodzka 9/1.

b) zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

- remont pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Sękowicach.

- remont więźby dachowej i podłogi na strychu - Koperniki 35

- remont mieszkania komunalnego - Kościuszki 16/9

remont mieszkania komunalnego - Armii Krajowej 1/17

- remont pomieszczenia tymczasowego - Słowiańska 31/1a

- Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych informuje, iż w okresie

od 18 marca do 15 kwietnia 2010r. przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz 3 przetargi na zbycie nieruchomości.

- Biura Polityki Społecznej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

W dniu 22 marca 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs (Zarządzenie nr 1040/2010 Burmistrza Nysy z dnia 16 lutego 2010 roku) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych.

Łącznie przekazano 33 540,00 zł na realizację 15 zadań.

Złożono wniosek do konkursu w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Gmina Nysa złożyła wniosek pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Beneficjentami projektu będą osoby, które nie korzystały w latach ubiegłych z usługi reintegracji społecznej i zawodowej w działającym Klubie Integracji Społecznej, są bezrobotne, ale aktywnie poszukujące pracy. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zwiększy ich szanse do powrotu na otwarty rynek pracy, bądź zachęci do przystąpienia do nowo powstałej spółdzielni socjalnej.

Całkowity koszt projektu wynosi 57.300,00 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 47.220,00 zł. Realizatorem działań projektowych będzie Klub Integracji Społecznej w Nysie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. 
Realizacja prac społecznie – użytecznych

Prace  społecznie  użyteczne realizowane  są od stycznia do grudnia 2010 roku.

W miesiącach styczeń, luty, grudzień koszty zatrudnienia ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej – są to miesiące nieobjęte zgodnie z przepisami refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast w miesiącach marzec - listopad OPS ponosi 40% kosztów, a 60% jest refundowane przez PUP.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie Gminy Nysa i obejmują rodzaje prac:

- prace porządkowo – remontowe,

- prace pielęgnacyjne (pomoc opiekunkom środowiskowym).

W I kwartale br. prace użyteczne społecznie wykonywało 520 osób przepracowując blisko 17 tys. godzin.

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie.

Wartość projektu: 691 233,00zł. , z tego 89,5% ( 618 653,53zł.) dofinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałą kwotę tj. 72 759,47zł. gmina Nysa. (10,5%)

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 91 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

- Inicjatywy i przedsiębiorczość

ZŁOŻONE WNIOSKI – W OCENIE

a) wniosek na Plakietkę Honorową (trzeci stopień Nagrody Europejskiej).

b) orliki 2012 – wniosek na budowę boiska w Nysie przy ul.Kordeckiego.

c) wniosek w ramach programu “Orliki lekkoatletyczne”

d) RPO WO 3.2 transport publiczny “Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”

e) RPO WO 2.1 “Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa”

WNIOSKI W OPRACOWANIU

a) RPO WO działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych -„Modernizacja fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie” (nabór 12-26.04.2010)

b) konkurs “Dobre praktyki EFS” – zgłoszenie projektu “Nowoczesny Przedszkolak” (nabór 30.04.2010)

RPO WO 3.2 transport publiczny “Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”

Wydział IP złożył wniosek Gminy Nysa-Urzędu Miejskiego w Nysie pn.”Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”. Wniosek złożono w ramach RPO WO działanie 3.2 transport publiczny.

Wartość ogólna: 5.309.637,99 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3.699.337,94 zł

Wkład gminy: 652.824,35 zł

Termin realizacji: 2010

Projekt polega na zakupie 7 nowych autobusów, spełniających najnowsze normy i przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiony tabor zostanie przekazany aportem do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z o.o. w Nysie, który w imieniu Gminy Nysa realizuje usługi w zakresie transportu publicznego. Wniosek przeszedł ocenę formalną.

RPO WO 2.1 “Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa”

W dniu 15 kwietnia 2010 r. złożony został wniosek na “Budowę lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa”.

Wartość ogólna: 10.334.092 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 8.783.987,20 PLN

Wkład gminy: 1.550.113,80 PLN

Termin realizacji: 2011-2013

Głównym celem projektu jest stworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi informatyczno-komunikacyjnych ICT w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców Gminy Nysa. Realizacja projektu polega na wybudowaniu wysokowydajnej sieci szerokopasmowej, na bazie, której zostaną uruchomione usługi transmisji danych oraz szerokopasmowy dostęp do internetu. Do konkursu złożono łącznie 10 wniosków.

- Rolnictwo i Ochrona Środowiska

DOTACJE DLA SOŁECTW W RAMACH POWIATOWEGO KONKURSU „ODNOWA WSI W POWIECIE NYSKIM”

Starostwo Powiatowe w Nysie przyznało dofinansowanie do 11 złożonych przez Gminę wniosków dla sołectw w ramach powiatowego konkursu „Odnowa Wsi w powiecie nyskim”. Gmina wnioskowała o dofinansowanie zadań w łącznej kwocie: 36.400 zł, z czego wysokość dotacji ze strony Powiatu nyskiego wynosi 20.800 zł.

NASADZENIA NOWEGO DRZEWOSTANU NA TERENIE MIASTA I GMINY NYSA
W dniu 26 marca 2010 r. podpisano umowę na nasadzenie i zakup drzew oraz krzewów na tereny zieleni w mieście i sołectwach gminy Nysa.

W ramach umowy na terenie gminy Nysa zostanie nasadzonych 200 szt. drzew z gatunków platan, lipa, klon odm. kulista, robinia odm. kulista, jarząb, sosna, świerk, jodła oraz około 500 szt. krzewów.

NISZCZENIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
W dniu 09 kwietnia 2010 podpisano umowę na niszczenie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego występującej na terenach gminnych. Prace przeprowadzane będą na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Goświnowicach, w obrębie wsi Skorochów i Głębinów.

- Biuro Informatyki

- finalizacja wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UM.

- przygotowanie aplikacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie dla działania pn. „Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Nysa” - dot. działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 - Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT.

- przygotowanie i wydruk spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

- obsługa informatyczna referendum gminnego.

- Kultura, Sport i Turystyka

- rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010.

- opracowywanie programu imprez towarzyszących Dniom Nysy 2010.

- zawieranie umów na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010.

- zawieranie umów na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy   Nysa na rok 2010.

- zawieranie umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

- zawieranie umów na renowację zabytków Gminy Nysa na rok 2010.

- posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozpatrzenia pod względem formalnym ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010.

- podsumowanie działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji w 2009 r.

- zawieranie umów na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010.

- przygotowania do organizacji imprezy pn. „Nyska Noc Literacka”.

- opracowanie programu imprez sportowych i kulturalnych towarzyszących obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja”, prace nad przygotowaniem plakatu.

- opracowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych na II kwartał roku 2010 oraz ich kolportaż.

- obrady Rady Kultury w dniu 08.04.2010 r.

- Promocja

70. lecie zbrodni katyńskiej

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - dniu 13 kwietnia 2010r. odbyła się konferencja z udziałem prof. Krzysztofa Kawalca z IPN. Wykład pt. "Problem katyński wśród aliantów" wygłosiła prof. Joanna Wojdan z Uniwersytetu Wrocławskiego, wykład pt. "Obraz zbrodni w PRL - dwa Katynie" wygłosił dr Ksawery Jasiak przedstawiciel IPN Opole. Otwarta została wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz został wyemitowany film pt. „Katyń” Andrzeja Wajdy. Organizatorami obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej byli: Inicjatywa studencka Sapere Aude, Nyski Dom Kultury, Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie.

Rocznica śmierci Papieża

W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy V rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. By uczcić pamięć o Janie Pawle II w ramach akcji „Na zawsze młodzi” organizowanej przez Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie, koordynowanej przez Księdza Romana Dyjura w dniu 24 marca br. o godzinie 19.30 odbył się koncert Full Power Spirit w sali poświęconej Janowi Pawłowi II przy Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki.

Na zawsze młodzi

W ramach akcji „Na zawsze młodzi” w najbliższym czasie odbędą się: koncert zespołu TGD (20.04.br.) oraz koncert zespołu The Stout (24.04.br.) W ramach akcji zaplanowane są także koncerty organizowane przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nysie, koncert gospel w wykonaniu Nyskiej Orkiestry Kameralnej, letnie koncerty jazzowe oraz Festiwal Kompozytorów Śląskich. Akcja skierowana jest do nyskiej młodzieży oferując cykl imprez, spotkań aktywizujących, integrujących i propagujących kulturę.

Stypendia mieszkaniowe

W ramach kampanii pn. "Tylko w Nysie za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz" Gmina Nysa przekazuje środki finansowe Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegu dla studentów I roku studiów. Miesięcznie stypendia otrzymuje te około 395 studentów.

Aktywna Nysa

Trwają przygotowania nad opracowaniem kampanii tożsamościowej z użyciem wizerunku zawodnika rajdowego, mistrza Polski Pawła Dytki. W ramach umowy promocyjnej Paweł Dytko polecał będzie Nysę na tablicach wjazdowych do Nysy, przywiezie autem rajdowym „św. Jakuba” podczas festynu Jakubowego. Na samochodzie i kombinezonie zawodnika zamieszczony zostanie herb i nazwa miasta. Nysanin dwukrotnie wygrał (w 2003 i 2006) Mistrzostwa Polski w Samochodowych Wyścigach Górskich, w 2006 był trzeci w Rajdzie Polskim.

Materiały promocyjne

Biuro Promocji jest w trakcie przygotowania tablic wjazdowych do Nysy, promujących walory Jeziora Nyskiego oraz zapraszających na Dni Twierdzy Nysa. W przygotowaniu są także dwie tablice promocyjne przy autostradzie A4, w toku są również ulotki o charakterze promocyjnym. Wykonane zostały szklane kufle z mosiężnym herbem Nysy.

Perły Nysy

Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy”. W pracowaniu jest harmonogram działań. Celem konkursu jest wyróżnienie obiektów architektonicznych i honorowanie ich właścicieli za przywracanie świetności obiektów dziedzictwa kulturowego, dbałość o estetykę i wygląd Nysy oraz innowacyjność i umiejętność wkomponowania nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w krajobraz miasta.

W stronę słońca

W dniach 6-8 maja 2010 roku odbędą się 10. jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu pn. "W stronę słońca". Gmina Nysa będzie miała stoisko wspólnie z Powiatem Nyskim, które wzbogaci ofertę kulturalno - turystyczną Opolszczyzny.

Kluby sportowe

Biuro Promocji zawarło umowy promocyjne z następującymi klubami sportowymi: AZS PWSZ Nysa, Gminny Związek LKS Nysa, MKS Ekonomik, KS Polonia oraz z NTSK Lewiatan. Kluby sportowe w ramach umowy promują miasto i gminę Nysa podczas rozgrywanych meczy.

Skutery nad Jeziorem Nyskim

Biuro Promocji we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oddział Nysa przygotowuje organizację I etapu eliminacji Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych nad Jeziorem Nyskim w dniach 19-20.06.2010 r.

- Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

 a) prowadzono prace związane z pozimowym sprzątaniem dróg i terenów gminnych.  Spółka EKOM realizowała sprzątanie mechaniczne jezdni. W ramach prac społecznie użytecznych wykonano sprzątanie zanieczyszczeń odsłoniętych przez stopiony śnieg oraz na bieżąco prowadzono sprzątanie ręczne jezdni, chodników i terenów gminnych. Ponadto czterech bezrobotnych codziennie prowadziło przegląd i zbierało papiery i inne nieczystości w centrum miasta. W skali miesiąca w pracach społecznie użytecznych bierze udział średnio ok. 55 bezrobotnych, a od 01 kwietnia ponadto ok. 10 podopiecznych ze schroniska Brata Alberta w Bielicach.

b) prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego

c) prowadzono naprawy pozimowe dróg gminnych bitumicznych – ulice Franciszkańska, Wyspiańskiego, Powstańców Śl. Słowackiego, Chodowieckiego, 22-Stycznia, Bracka, Celna, Kościuszki, Omańczyka, Dunikowskiego, Reja, 11-go Listopada, Kochanowskiego, Parkowa, Mariacka, Gdańska, Rynek, Św. Piotra, Korczaka, Kruczkowskiego. Rozpoczęto naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie zagęszczenie oraz lokalne uzupełnienie materiałem kamiennym.

d) na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów gminnych, parku, podwórek, oświetlenia ulicznego, szaletów miejskich, urządzeń wodnych w parku, kanału Młynówka oraz odbiorem odpadów z koszy ulicznych itd.

e) podpisano umowy na: letnią obsada kwiatową, obsadę i utrzymanie donic kwiatowych na słupach oświetlenia ulicznego, obsługę techniczna i eksploatację fontanny Trytona, naprawy koszy ulicznych, wykonanie i montaż koszy ulicznych, opracowanie projektu remontu ulic Sucharskiego – Mariacka, opracowanie projektu remontu drogi gminnej równoległej do ul. Piastowskiej (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej)  

Spotkania Burmistrza Nysy

Spotkania:

- z Panią Kariną Bedrunką Urząd Marszałkowski Woj. Op.

- z Stowarzyszeniem Przyjaciół Miast Partnerskich 
- w sprawie boiska i remizy OSP w Regulicach

- w sprawie boiska w Domaszkowicach
- z dr Andrzejem Olechowskim kandydatem na urząd Prezydenta RP

- z GDDKiA w Opolu w sprawie ronda
- z Fundacją Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” z Opola

Udział w: 

- konferencji dot. Funduszu Spójności spółki AKWA w NDK

- zebraniu wiejskim w Radzikowicach

- sesji Rady Miejskiej Ośrodek Kultury w Niemodlinie

- II Międzynarodowa konferencja pt. „Zarządzanie wiedzą w rolnictwie” w PWSZ w Nysie

- obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

- konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZD Nysa