Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 16 kwietnia 2010 do 05 maja 2010 roku

- Inwestycje i remonty.

Inwestycje:

a) wykonano dokumentację projektową:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gimnazjum Nr 3 w Nysie

- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla zabudowy przemysłowo – usługowej w rejonie

ul. Otmuchowskiej

- wiata grillowa w Domaszkowicach

- wiata grillowa w Iławie

- wiata grillowa w Niwnicy

- zagospodarowanie ul. Krzywoustego w Nysie na odcinku od Rynku do Wieży Ziębickiej
b) zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:     
- drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie –

do dnia15.11.2010r.
- utwardzenie powierzchni przystanku MZK w Siestrzechowicach – do dnia 30.05.2010r.
c) wybrano wykonawców niżej wymienionych robót: 
-  dobudowa łapacza piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie – do dnia 21.05.2010r.

- wykonanie i montaż łapacza piłek na boisku w Sękowicach – do dnia 07.05.2010r.

- ogrodzenie terenu zielonego w Głębinowie – zakup materiałów – do dnia 30.04.2010r.

- wykonanie ogrodzenia i podłoża placu zabaw w Skorochowie – do dnia 28.05.2010r.

- modernizacja Targowiska Miejskiego – I etap – do dnia 31.05.2010r.

- budowa ul. Karpackiej w Nysie – etap I c – budowa oświetlenia drogowego – do dnia 31.08.2010 r.

- przebudowa  ul. Gałczyńskiego w Nysie – do dnia 27.08.2010r.

- budowa parkingu przy ul. Złotogłowickiej – I etap – do dnia 15.05.2010r.

- budowa skateparku w Nysie – do dnia 25.08.2010r.

- adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji

społecznych – do dnia  30.08.2011r.

- pełnienie funkcji inżyniera projektu na zadaniu „ Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji społecznych” – do dnia  30.10.2011r.

- budowa  oświetlenia drogi dojazdowej do posesji mieszkalnych w Wyszkowie Śląskim – do dnia 30.06.2010r.

d) uruchomiono procedury przetargowe:

- urządzenie placów zabaw w: Hajdukach Nyskich, Hanuszowie, Kubicach, Wyszkowie Śląskim

i Radzikowicach – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 14.05.2010r.

- budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Goświnowicach – II etap– zaproszenie do

złożenia ofert do dnia 12.05.2010r.

- dokumentacja projektowa + roboty- przyłącz wodociągowy do wiaty grillowej w Głębinowie –

zaproszenie do złożenia ofert.
Remonty:
a) zawarto umowy na:

- remont posadzki korytarza I p. i schodów, rozbudowa instalacji grzewczej, malowanie wnętrz         w świetlicy w Rusocinie.

- remont schroniska dla zwierząt w Konradowej.

- remont mieszkania komunalnego - Niwnica 44/3
b) zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

- remont posadzki w sali kominkowej, malowanie wnętrz w świetlicy w Kopernikach.

- remont pomieszczenia tymczasowego - Słowiańska 31/1b+izolacja ścian.

- remont mieszkania komunalnego - Baligrodzka 9/1.

- remont mieszkania komunalnego - Niwnica 44/3

- remont rynien i płotków śniegowych, Ściegiennego 6, Hajduki Nyskie 56, Lipowa 50

- Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Przeprowadzono 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi oraz przetarg na zbycie nieruchomości.

- Biura Polityki Społecznej

Gmina Nysa złożyła wniosek pn. „Siła Gminy w różnorodności – poprawa standardu życia rodzin romskich” do Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

- Inicjatywy i przedsiębiorczość

ZŁOŻONE WNIOSKI – W OCENIE

- wniosek w ramach programu “Orliki lekkoatletyczne”

- RPO WO 3.2 transport publiczny “Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”

- RPO WO 2.1 “Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa”

- RPO WO 3.1.2 “Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie - etap I”

- RPO WO 6.2 “Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym”

- konkurs MRR Dobre praktyki EFS – “Nowoczesny Przedszkolak”

PROJEKTY W REALIZACJI:

NOWOCZESNY PRZEDSZKOLAK

DROGOWSKAZY

OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

KALENDARZ INICJATYW

- Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Nysie od 17 marca do 24 kwietnia 2010r przeprowadził na terenie miasta Nysy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych m.in. stare meble oraz sprzęt AGD i RTV        z zabudowy wielorodzinnej. Zbiórkę przeprowadziło na zlecenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano ok. 25 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 1 tony odpadów sprzęt AGD i RTV.

- Biuro Informatyki

- ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie przetargu na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym”.

- opracowanie założeń budowy systemu gaszenia w pomieszczeniu nowej serwerowni.

- opracowanie założeń połączenia światłowodowego między pomszczeniami – nowej i obecnej serwerowni.

- aktualizacja oprogramowania sterującego macierzy dyskowej HP EVA4400 oraz infrastruktury Fiber Channel.

- uruchomienie modułu Kasa SP jako rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania SYSTEmEG związanego z obsługą Strefy Płatnego Parkowania przez wydziały FN oraz GKD.

- Kultura, Sport i Turystyka

- przygotowania do organizacji programu imprez sportowych i kulturalnych towarzyszących obchodom Dni Nysy.

- koordynacja i udział w imprezach sportowych i kulturalnych towarzyszących obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja”.

- zawieranie umów na realizacje zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

- zawieranie umów na renowację zabytków Gminy Nysa na rok 2010.

- przeprowadzanie kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- przeprowadzanie kontroli realizacji projektów wspierających rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa w 2010r.

- przygotowania do organizacji dla mieszkańców Gminy Nysa bezpłatnych zajęć z Nordic Walking.

- przygotowania do organizacji Festiwalu „Ognia i Wody”.

- przygotowanie programu obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

- przygotowanie obchodów Dnia Europy (9 maj – Bastion Św. Jadwigi).

- przygotowanie oraz opracowanie scenariusza imprezy „Nyska Noc Literacka”.

- opracowanie założeń oraz regulaminu IV edycji Konkursu Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego.

- udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju          i Promocji Turystyki Powiatu Nyskiego.

- udział w obchodach X-lecia Nyskiej Grupy Literackiej (24 kwietnia – Muzeum).

- udział w spotkaniu promującym książkę p. Beaty Giblak pt. „Wygnaniec i jego ojczyzny”       (28 kwietnia – Muzeum).

- Promocja

Aktywna Nysa

Przygotowano kampanię tożsamościową z użyciem wizerunku zawodnika rajdowego, mistrza Polski Pawła Dytki. W ramach umowy promocyjnej Paweł Dytko poleca Nysę na tablicach wjazdowych do Nysy. 
Materiały promocyjne

Biuro Promocji przygotowało tablice wjazdowe do Nysy, promujące walory Jeziora Nyskiego oraz zapraszające na Dni Twierdzy Nysa. 
Dęby Pamięci

W ramach Ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie zbrodni katyńskiej w Nysie zostanie posadzony Dąb Pamięci wraz z obeliskiem i tablicą pamiątkową na terenie parku Księży Werbistów. 
Na zawsze młodzi

W ramach akcji „Na zawsze młodzi” odbył się: koncert zespołu TGD (20.04.br.) oraz koncert zespołu The Shout (24.04.br.) 
Perły Nysy

Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy”. 
W pracowaniu jest harmonogram działań. 
Festiwal Wody i Ognia

Biuro Promocji w porozumieniu z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki oraz Nyskim Ośrodkiem Rekreacji przygotowuje organizację Festiwalu Wody i Ognia, który odbędzie się        w dniu 10 lipca 2010 roku nad Jeziorem Nyskim. |
Skutery nad Jeziorem Nyskim

Biuro Promocji we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oddział Nysa przygotowuje organizację I etapu eliminacji Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych nad Jeziorem Nyskim, które odbędą się w dniach 19-20.06.2010 r.

- Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- spółka EKOM realizowała sprzątanie mechaniczne jezdni. W ramach prac społecznie użytecznych prowadzono sprzątanie ręczne jezdni, chodników i terenów gminnych. Ponadto czterech bezrobotnych codziennie prowadziło przegląd i zbierało papiery i inne nieczystości        w centrum miasta. 
- prowadzono naprawy dróg gminnych bitumicznych – ulice Warszawska, Korczaka, Kusocińskiego, Konopnickiej, Wita Stwosza, Wincentego Pola, Drzymały, Rynek, Celna, Zjednoczenia, Orkana, Franciszkańska, Łokietka, Kmicica, Norwida, Morcinka, Słowicza, Sienkiewicza oraz na terenie sołectw Biała Nyska, Jędrzychów, Siestrzechowice, Koperniki, Domaszkowice, Radzikowie, Goświnowice, Kubice.

- prowadzono naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie zagęszczenie oraz lokalne uzupełnienie materiałem kamiennym. Prowadzono bieżące naprawy chodników oraz oznakowania pionowego,

- na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów gminnych, parku, podwórek, oświetlenia ulicznego, szaletów miejskich, urządzeń wodnych w parku, kanału Młynówka oraz odbiorem odpadów z koszy ulicznych itd. Przeprowadzono kontrolę stanu oświetlenia w mieście    i gminie z udziałem przedstawicieli Rejonu Energetycznego Nysa,

- zrealizowano umowę na wykonanie i dostawę 78 szt. tablic z nazwami ulic w mieście i gminie, Realizowana jest umowa w zakresie montażu słupków i tablic z nazwami ulic,

- uruchomiona została Fontanna Trytona na okres letni,

- podpisano umowę na konserwację kanału Fortecznego.

Spotkania Burmistrza Nysy

Spotkania:
- z sołtysem Hajduk Nyskich
- z kombatantami WKU Nysa ul. Marcinkowskiego

- w sprawie sieci szerokopasmowej PWSZ w Nysie 
- z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego
- z delegacją z partnerskiego miasta Kołomyja na Ukrainie
- z firmą Hydroprojekt Kraków w sprawie przebudowy koryta rzeki Nysy Kłodzkiej

Udział w: 
- uroczystościach żałobnych poświęconych parze prezydenckiej oraz ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem w Bazylice św. Jakuba.
- spotkaniu Ludzi Dobrej Woli i Przyjaciół Hospicjum Nyskiego Muzeum w Nysie
- konferencji „Ekonomia społeczna” w NDK
- spotkaniu autorskim z Beatą Giblak autorką książki „Wygnaniec i jego ojczyzny Max Hermann – Neisse Życie. Twórczość. Recepcja” w Muzeum w Nysie

- konferencji podsumowującej dotychczasowe wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – Filharmonia Opolska
- uroczystym otwarciu nowego zakładu „Alsecco” w nyskiej podstrefie ekonomicznej WSSE
- w obchodach Święta Konstytucji 3 maja