Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 17 czerwca 2010 do 20 sierpnia 2010 roku

- Inwestycje i remonty.

Inwestycje:

a)  wykonano dokumentację projektową:

- utwardzenie powierzchni przystanku MZK w Siestrzechowicach

- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy SP Nr 3 w Nysie

- kompleks sportowy przy ul. Sudeckiej w Nysie

- scena z zadaszeniem w Kopernikach

b) zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

-  droga w ul. Piotra Skargi w Nysie -  do dnia 22.12.2010r.

- odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chełmońskiego oraz bocznej do ul. Chełmońskiego 
w Nysie – do dnia 27.12.2010r.

- drogi oraz odwodnienie dróg w Iławie - do dnia 30.11.2010r.

- ciąg pieszo – rowerowy wraz z przepustem drogowym przy ul. Orzeszkowej i ul. Mickiewicza 
w Nysie - do dnia 30.11.2010r.

- mur oporowy przy świetlicy wiejskiej w Morowie – do dnia 30.09.2010r.

- droga w ul. Wiosennej w Nysie – do dnia 28.02.2011r.

- adaptacja części pomieszczeń pawilonu sportowego w Goświnowicach na sanitariaty – do dnia  30.10.2010r.

- przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej rewitalizacji Wieży Ciśnień przy 
ul. Obrońców Tobruku w Nysie – do dnia 08.10.2010r.

c) zrealizowano:

- urządzenie placu zabaw w Białej Nyskiej i Kępnicy – protokół odbioru z dnia 28.06.2010r.

- budowa oświetlenia drogi dojazdowej do posesji mieszkalnych w Wyszkowie Śląskim – protokół odbioru z dnia 08.07.2010r.

- budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Goświnowicach – II etap – protokół odbioru 
z dnia 12.07.2010r.

- wykonanie przystanku w Radzikowicach – protokół odbioru z dnia 15.07.2010r.

- utwardzenie terenu przystanku wraz z budową chodnika w Siestrzechowicach – protokół odbioru z dnia 27.07.2010r.

- Gościniec Skorochowski – protokół odbioru z dnia 26.07.2010r.

- urządzenie placów zabaw w: Hajdukach Nyskich, Hanuszowie, Kubicach, Wyszkowie Śląskim 
i Radzikowicach – protokół odbioru z dnia 12.07.2010r.

- utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Regulicach – protokół odbioru z dnia 25.06.2010r.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na parkingu dla samochodów osobowych przy drodze krajowej nr 46 - protokół odbioru z dnia 20.07.2010r.

- zakup podłogi drewnianej dla sołectwa Radzikowice – protokół odbioru z dnia 19.07.2010r.

- dokumentacja projektowa + wykonanie przyłącza wodociągowego do wiaty grillowej 
w Głębinowie – protokół odbioru z dnia 30.07.2010r.

- budowa drogi w ul. Parkowej w Białej Nyskiej – protokół odbioru dnia 13.08.2010r.

d) wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

- zasilanie elektroenergetyczne i oświetlenie placu rekreacyjnego w Regulicach - do dnia 31.08.2010r.

- oświetlenie w Morowie ( do posesji nr 1, 46, 46a ) - do dnia 31.08.2010r.

- budowa drogi bocznej do ul. Kolejowej w Goświnowicach – do dnia 30.09.2010r.

- ogrodzenie terenu przy świetlicy w Podkamieniu – do dnia 20.08.2010r.

- zasilanie przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Karpackiej w Nysie – do dnia 31.08.2010r.

- budowa wiaty grillowej w Niwnicy – I etap – do dnia 20.09.2010r.

- budowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach – do dnia 29.10.2010r.

- modernizacja ogrzewania w WDK w Lipowej – do dnia 08.10.2010r.

- utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 3 w Nysie w ramach programu „ Radosna szkoła ” – do dnia 30.09.2010r.

- budowa boiska do siatkówki plażowej w Iławie – do dnia 15.09.2010r.

- przykrycie rowu w ul. Wańkowicza – II etap – do dnia 31.08.2010r.

- podium sceny z zadaszeniem w Kopernikach – etap robót – do dnia 20.09.2010r.

- budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie – etap robót – do dnia 31.10.2010r.

e) uruchomiono procedury przetargowe:

- modernizacja ogrzewania w WDK w Złotogłowicach – trwa wybór wykonawcy

- dokumentacja projektowa remontu, przebudowy i budowy ulic Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 23.08.2010r.

- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach – przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2010r.

Remonty:

a) zawarto umowy na zadania:

- Przedszkole Nr 12 - remont dachu łącznika między budynkami

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie - naprawa elementów elewacji

- Zespół Szkół Sportowych - miejscowy remont ogniomuru nad wejściem do budynku

- Przedszkole Nr 5 w Nysie - Naprawa pokontrolna elementów instalacji elektrycznej

- Zespół Szkół Sportowych - remont dachu budynku przy Al. WP

- Szkoła Podstawowa nr 3 - remont instalacji elektrycznej, etap.

- nawierzchni utwardzonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

- Gimnazjum nr 2 - Wymiana okien w Sali gimnastycznej

- Żłobek nr 1 - remont tarasów

- ogrodzenie kortów tenisowych w parku w Białej Nyskiej.

- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym nr 47 w Domaszkowicach.

b ) zakończono realizację niżej wymienionych zadań:

- remont mieszkania komunalnego – Przełęk 34/3

- remont instalacji elektrycznej – Lipowa 50/3

- rozbiórka garaży – Ligonia/ Krzywoustego

- remont pomieszczeń gospodarczych – Koperniki 35

- remont mieszkania komunalnego – Przełęk 34/3a

- wymiana elementów instalacji elektrycznej – Dzienny Dom Pobytu

- remont cząstkowy dachu i elewacji szczytowej Sali gimnastycznej – SP 10

- remont urządzeń placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie - naprawa elementów elewacji i dachu

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopernikach - remont częściowy dachów i komina

- Przedszkole Nr 12 - remont dachu łącznika między budynkami

- remont elewacji budynku świetlicy w Przełęku - I etap.

- remont posadzki korytarza I p. i schodów, rozbudowa instalacji grzewczej, malowanie wnętrz w świetlicy w Rusocinie.

- remont pomieszczeń świetlicy w Hajdukach Nyskich (szkody po zalaniu)

- Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Przeprowadzono 5 postępowań na zamówienia publiczne i sprzedano 2 nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 196 000 zł.

- Biura Polityki Społecznej

Uzyskano dofinansowanie w konkursie MPiPS pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego programem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” – edycja 2010 r.

Realizacja projektu przewidziana jest na wrzesień – grudzień 2010 roku (cykl szkoleniowo – edukacyjny) oraz 2011 rok (realizacja prac społecznie użytecznych). Celem konkursu był wybór najefektywniejszych projektów współpracy pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego a ośrodkami pomocy społecznej            i powiatowym urzędem pracy przy realizacji kontraktów socjalnych zawartych w 2010 r. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób długotrwale bezrobotnych o niskich

kwalifikacjach zawodowych.

Wyjazd dla młodzieży uzdolnionej połączony z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień.

W dniach od 17 lipca do 20 lipca 2010 roku 30 osobowa grupa młodzieży z Gminy Nysa brała udział w czterodniowym wyjeździe na trasie Nysa – Trójmiasto – Malbork. Wyjazd był nagrodą za całoroczną pracę, bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia powyżej 4,8), wzorowe zachowanie 
i zaangażowanie społeczne.

- Inicjatywy i przedsiębiorczość

ZŁOŻONE WNIOSKI – W OCENIE
Konkurs MRR Dobre praktyki EFS – “Nowoczesny Przedszkolak”

WNIOSKI DOFINANSOWANE

RPO WO 3.1.2 drogi lokalne - „Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie – etap I”

W ramach drugiego naboru projektów do działania 3.1.2 – drogi lokalne - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie złożyła wniosek pn. „Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie – etap I”

RPO WO 6.2 zagospodarowanie terenów zdegradowanych – Wieża Ciśnień.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie złożyła wniosek pn. „Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym”.

WNIOSKI W REALIZACJI
RPO WO 3.2 transport publiczny “Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”

Wydział IP złożył wniosek Gminy Nysa-Urzędu Miejskiego w Nysie pn.”Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”. Wniosek złożono w ramach RPO WO działanie 3.2 transport publiczny.

DROGOWSKAZY

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                       o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Rolnictwo i Ochrona Środowiska

AKTYWNY LIDER FILAREM ODNOWY WSI

W okresie czerwiec- sierpień br. zostały przeprowadzone warsztaty z autoprezentacji i metod aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania prezentacji multimedialnych dla 18 bezrobotnych osób               z sołectw uczestniczących w programie „Odnowa wsi w województwie opolskim”. Warsztaty zostały zorganizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pn. „Aktywny lider filarem odnowy wsi” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie w kwocie 500.000 zł w ramach projektu pn. „Przebudowa                        i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach” - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 10 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację powyższego zadania.

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Przeprowadzono kontrolę i rozliczono zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2010 pn. „Majówka na ludowo” we wsi Biała Nyska oraz „Festyn Rodzin 2010” w Domaszkowicach.

- Biuro Informatyki

1.	Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego  w systemy: klimatyzacji precyzyjnej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, rozbudowy instalacji elektrycznej i logicznej”.

2.	Wdrożenie systemu „SJO BeSTi@ - Zarządzanie budżetem jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” w jednostkach organizacyjnych:

•	Gminny Zarząd Oświaty,

•	Nyski Ośrodek Rekreacji,

•	Targowisko  Miejskie,

•	Ośrodek Pomocy Społecznej,

•	Dzienny Dom Pobytu.

3.	Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na: „Dostawę sieci bezprzewodowej na potrzeby

wyznaczonych stref w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie”.

4. Zmiana konfiguracji urządzeń sieciowych na styku sieci LAN UM – Internet oraz zapewnienie zdalnego dostępu do zainstalowanych systemów programowych – związane z wygaśnięciem umowy telekomunikacyjnej świadczenia usługi dostępu do Internetu przez TP SA.

5.	Dostawa, montaż oraz konfiguracja karty rozszerzeń do urządzenia ochrony sieci Juniper SSG-520.

6.	Dostawa, instalacja, konfiguracja przełącznika warstwy dostępowej WS-C2960-24TT-L.

7.	Dostawa oraz konfiguracja wielofunkcyjnego urządzenia drukującego Konica Minolta zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej.

- Kultura, Sport i Turystyka

- 24 czerwca – uczestnictwo w organizowanej prze Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nocy Kupały”.

- 26 czerwca – uczestnictwo w „Nocy Świętojańskiej” w Białej Nyskiej.

- 29 czerwiec  - udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym opracowania strategii promocji turystycznej pogranicza nysko-jesenickiego

- 10 lipca – współpraca z NOR przy organizacji „Festiwalu Ognia i Wody”. Festiwal finansowany był                  z środków Urzędu Miejskiego. W imprezie wzięło udział ok. 20 tys. osób.

- 25 lipca – organizacja i udział w uroczystym otwarciu Nyskiej Drogi św. Jakuba

- 30 lipca – 1 sierpnia – „Dni Twierdzy Nysa 2010” - impreza zrealizowana w ramach projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013 „Przekraczamy granice”. Widowisko historyczno – batalistyczne odbyło się z udziałem ponad 600 miłośników historii wojskowej z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Węgier i Białorusi występujących w historycznym umundurowaniu regimentów z okresu wojen napoleońskich.

- przygotowanie i złożenie wniosku dot. „Dni Twierdzy Nysa” do konkursu na najlepszy produkt turystyczny o Złoty Certyfikat w kategorii „Wydarzenie”. Wniosek został złożony do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

- organizacja i koordynacja Pleneru Malarskiego, odbywającego się jako kontynuacja programy „Perły pogranicza w oczach artystów”, w tym prace związane z przygotowaniem katalogu z pleneru malarskiego.

- uczestnictwo w spotkaniach Rady Kultury.

- przygotowanie raportu z bieżącej realizacji części projektu pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza

- zawieranie umów na renowację zabytków Gminy Nysa na rok 2010.

- przeprowadzanie kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- przeprowadzanie kontroli realizacji projektów wspierających rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa w 2010r.

- rozliczanie umów dotacyjnych z realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- Promocja

a) letnie imprezy:

Skutery nad Jeziorem Nyskim

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Nyski Ośrodek Rekreacji, Stowarzyszenie JetSki Nysa we współpracy z Biurem Promocji zorganizowali I etap Eliminacji Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych nad Jeziorem Nyskim. Impreza odbyła się w dniach 19-20 czerwca 2010 roku.

Regaty o „Puchar Nysy”

W dniach 19-20 czerwca 2010r. odbyły się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o „Puchar Nysy” zorganizowane przez Klub Żeglarski „Nysa” we współpracy z promocją.

Nysa pod Grunwaldem

W ramach umów promocyjnych Nysę pod Grunwaldem promowali członkowie Bractwa Rycerskiego „Księstwo Nyskie” oraz ZHP „Hufiec Nysa”.

Koncerty Big-Bandów

W ramach współpracy promocji ze Stowarzyszeniem Pro Schola Musica zorganizowany został XI

Wakacyjny Konkurs Big-Bandów w dniach 09-15 lipca 2010 r.

VI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej

W dniu 15 lipca 2010 roku w Nysie gościli kolarze biorący udział w VI Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej oraz w LI Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy PTTK. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku przy współpracy                   z Urzędem Miejskim w Nysie.

Grand Prix

W ramach umowy promocyjnej z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji w dniach 14-15 sierpnia 2010 roku na plaży Nyskiego Ośrodka Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Nysy w siatkówce plażowej.

Jarmark Jakubowy

W ramach promocji podczas Jarmarku Jakubowego  św. Jakub został przywieziony pod Bazylikę św. Jakuba przez kierowcę rajdowego Pawła Dytkę, który w bieżącym roku promuje Nysę podczas zawodów jak                   i użycza wizerunku w promocyjnej kampanii tożsamościowej

w Nysie.

Dni Twierdzy Nysa 2010

W ramach umowy promocyjnej Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji promowało „Dni Twierdzy Nysa”                 w Opolu, w Musznej, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Nysa w Turcji

W ramach umowy promocyjnej Zespół Pieśni i Tańca „Nysa” w dniach 16-30 lipca 2010 roku reprezentował Nysę na XXX Międzynarodowym Festiwalu w Turcji.

b) konkursy:

Perły Nysy

W dniu 5 lipca 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursowej. Natomiast dnia 3 sierpnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej "Perły Nysy 2010", podczas którego wyłonieni zostali nominowani do nagrody. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz Perłę Nysy 2010 poznamy w dniu 4 października 2010 roku podczas uroczystej gali.

Gmina Atrakcyjna Turystycznie

Gmina Nysa zakwalifikowała się do II etapu konkursu pt. „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2010”. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w październiku br. podczas Wielkiej Gali

w hotelu Gromada w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu                   i Usług.

Najlepszy produkt turystyczny

Biuro Promocji opracowało wniosek do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do konkursu na najlepszy produkt turystyczny Opolszczyzny w kategorii szlaki prezentując szlak Błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Nyska Extremlandia

W przeprowadzonym konkursie na nazwę nyskiego Skateparku jury konkursu wybrało nazwę Nyska Extremlandia. Nagroda – rower oraz kask i ochraniacze wręczone zostaną zwycięscy podczas uroczystego otwarcia skateparku.

c) stypendia mieszkaniowe:

W ramach programu  pn. 'Tylko w Nysie za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz" od 2007 roku z środków Gminy Nysa stypendium otrzymało - do czerwca 2010 roku – 10 306 studentów Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Nysie  na łączna kwotę 1 807 173,75zł. W roku 2010 stypendia otrzymało  2 138 studentów.

d) bilbordy, banery:

Bilbordy promocyjne

Przy autostradzie A4 stanęły dwa bilbordy promujące nyskie atrakcje.

Przed sezonem letnim wykonane zostały tablice wjazdowe do Nysy promujące Jezioro Nyskie, Dni Twierdzy Nysa oraz hasło „Nysa – miasto ludzi z pasją”.

Obecnie w przygotowaniu są tablice zachęcające do inwestowania w Nysie.

- Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

Najważniejsze zadania:

1.	Wykonano jednokrotną konserwacje kanałów Bielawka, Forteczny, Młynówka, rowu A 
z dopływami w II części parku, trwa utrzymanie w/w kanałów do końca roku.

2.	Zamontowano 78 szt. tablic z nazwami ulic w tym : 61 szt. z herbem Nysy  w mieście oraz 17 szt. bez herbu w sołectwach Siestrzechowice, Biała Nyska, Goświnowice.

3.	 Wystąpiono do GDDKi A Oddział Opole o zgodę na zamontowanie 3 tablic „Rondo Solidarności”  na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 41 i 46 (przy byłym FSD). Planowany montaż na koniec sierpnia br.  przed obchodami XXX –lecia Solidarności.

4.	Sporządzono materiały przetargowe oraz wniosek o przeprowadzenie przetargu na dostawę 
7 autobusów dla Gminy Nysa. Wartość dofinansowania z RPO WO wynosi  3 692 962,94 zł

5.	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kompleksowego remontu dróg gminnych:                     ul. Sucharskiego, Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Sucharskiego) oraz drogi równoległej do ul. Piastowskiej (od ul. Parkowej do ul Fortecznej).  W bieżącym roku zaplanowano wykonanie remontu ulicy Sucharskiego oraz drogi równoległej do ul. Piastowskiej – w trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe.

6.	Wykonano kompleksowe naprawy mostu w Hajdukach Nyskich, 2 przepustów w Białej Nyskiej, przepustu w Kępnicy, przepustu w Złotogłowicach, przepustu w Kopernikach oraz czyszczenia zamulonego przepustu w Regulicach.

7.	Wykonano naprawy ubytków w gminnych drogach bitumicznych oraz nakładki nawierzchni na całej szerokości jezdni na odcinkach dróg –ul. Kościuszki, Korczaka oraz na drodze w osiedlu w Kępnicy

8.	 Na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów gminnych, parku, podwórek, oświetlenia ulicznego, szaletów miejskich, urządzeń wodnych w parku, placów i urządzeń zabawowych                  w mieście oraz odbiorem odpadów z koszy ulicznych itd.

9.	 W ramach prac społecznie użytecznych  prowadzono sprzątanie ręczne jezdni, chodników 
i terenów gminnych. Uprzątnięto tereny przy drogach dojazdowych do Fortu II i przedpole bitwy                         o Twierdzę Nysa. Czterech bezrobotnych codziennie prowadziło przegląd i zbierało papiery i inne nieczystości w centrum miasta. W skali miesiąca w pracach społecznie użytecznych bierze udział średnio ok. 58 bezrobotnych.

10.	Prowadzono administrację drogową.
11.	Prowadzono naprawy dróg gminnych gruntowych poprzez profilowanie zagęszczenie oraz lokalne uzupełnienie materiałem kamiennym.  Wykonano nawierzchnię drogi z frezu asfaltowego przy boisku                   w Hajdukach Nyskich z pasem gruntowym odwadniającym. Prowadzono bieżące naprawy chodników               oraz znaków

Spotkania Burmistrza Nysy

Spotkania:

- w sprawie podpisania porozumienia z WSSE Invest - Park

- z Prezesem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych

- z sołtysami Gminy w Świetlicy Wiejskiej w Kopernikach

- w sprawie byłej rzeźni - Starostwo Powiatowe w Nysie

- z Panem Prorektorem Tomaszem Malczykiem z PWSZ w Nysie

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - podpisanie umowy – 
„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach”

Udział w:

- seminarium „Sterowanie procesem odnowy wsi w regionie” - Jawornik-Otmuchów

- wydarzeniu kulturalnym pt. „ŻAL” - ZSRCKU

- 50-leciu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. KEN 
- zakończeniu roku szkolnego w placówkach oświatowych

- Nocy Świętojańskiej w Białej Nyskiej

- koncercie charytatywnym w NDK na rzecz 3 letniego Oliwiera Ozgi

- plenerze malarskim który był kontynuacją projektu „Perły Pogranicza w Oczach Artystów”

- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników NEC

- I Średniowiecznym Turnieju Rycerskim na Forcie Wodnym

- święcie policji organizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Nysie

- X Dniach Twierdzy Nysa

- konwencie starostów, wójtów i burmistrzów

- zebraniu wiejskim w Przełęku

- Folk Fiesta 2010

- Mistrzostwach Nysy Mężczyzn w Siatkówce Plażowej
- wernisażu poplenerowym karykatury nad Jeziorem Nyskim