Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 21 sierpnia 2010 do 22 września 2010 roku

- Inwestycje i remonty.

Inwestycje:

a) Wykonano dokumentację projektową:

- oświetlenie w Hajdukach Nyskich ( od świetlicy do posesji nr 71 )

- przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Kępnicy

b) Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

- remont, przebudowa i budowa ulic Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie – do dnia 31.03.2011r.

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej w Goświnowicach w ul. Szkolnej – do dnia 22.12.2010r.

- rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Chodowieckiego w Nysie – do dnia 01.02.2011r.

- oświetlenie dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych za bazą SUR w Niwnicy – do dnia 15.12.2010r.

c) Zrealizowano:

- ogrodzenie terenu przy świetlicy w Podkamieniu – protokół odbioru z dnia 25.08.2010r.

- budowa ul. Karpackiej w Nysie – etap I c – budowa oświetlenia drogowego – protokół odbioru z dnia 07.09.2010r.

- budowa oświetlenia alejki na Placu Paderewskiego wraz z drogą osiedlową przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nysie – protokół odbioru z dnia 07.09.2010r.

- zasilanie elektroenergetyczne i oświetlenie placu rekreacyjnego w Regulicach – protokół odbioru z dnia 31.08.2010r.

- zasilanie przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Karpackiej w Nysie – protokół odbioru z dnia 07.09.2010r.

- budowa skateparku w Nysie – protokół odbioru z dnia 09.09.2010r.

- przykrycie rowu w ul. Wańkowicza – II etap – protokół odbioru z dnia 10.09.2010r.

d) Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

- wykonanie ogrodzenia zewnętrznego przy boisku sportowym w SP Nr 1 w Nysie – do dnia 30.09.2010r.

- modernizacja ogrzewania w WDK w Złotogłowicach – do dnia 08.10.2010r.

- rozbudowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej przy posesjach nr 71 i 72 w Hajdukach Nyskich –

do dnia 05.11.2010r.

e) Uruchomiono procedury przetargowe:

- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach – przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2010r.

- budowa oświetlenia przy posesji nr 15 i do boiska sportowego w Iławie – DP + roboty - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 22.09.2010r.

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 1 w Nysie – etap II – częściowe

zagospodarowanie terenu.

Remonty:

a) zawarto umowy na zadania:

- wentylacja, rynny - Pomorska 18/4

- rynny i rury spustowe- Siestrzechowice 32

- wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Morowie

- wymiana 3 okien w budynku komunalnym nr 47 w Domaszkowicach

- malowanie wnętrz, roboty posadzkarskie w świetlicy w Jędrzychowie

- remont pomieszczeń socjalnych i instalacji elektrycznej I piętra w świetlicy w Kubicach

- remont ogrodzenia kortów tenisowych w parku w Białej Nyskiej

- roboty remontowe w kaplicy cmentarnej przy al.. Wojska Polskiego

- oddział Przedszkolny w Kępnicy- ocieplenie budynku, remont sanitariatów i sal zabaw, ogrodzenia i bramy wjazdowej, zagospodarowanie podwórka i placu zabaw

b) zakończono realizację niżej wymienionych zadań:

- Przedszkole Nr 12 - remont dachu łącznika między budynkami

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie - naprawa elementów elewacji

- Zespół Szkół Sportowych - miejscowy remont ogniomuru nad wejściem do budynku

- Przedszkole Nr 5 w Nysie - Naprawa pokontrolna elementów instalacji elektrycznej

- Zespół Szkół Sportowych - remont dachu budynku przy Al. WP.

- Szkoła Podstawowa nr 3 - remont instalacji elektrycznej, etap.

- Żłobek 1 - remont tarasów

- ogrodzenia kortów tenisowych w parku w Białej Nyskiej.

- Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych w terminie od dnia  21.08.2010 r. do 22.09.2010 r.   przeprowadziło:

- 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 568.554,00 zł

-5 przetargów na roboty budowlane/ dostawy/ usługi

- Biuro Polityki Społecznej 

Wdrożono działania związane z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                   w rodzinie

Zawarto porozumienia z instytucjami i podmiotami delegującymi osoby do udziału w zespole interdyscyplinarnym oraz zarządzeniem Burmistrza powołano zespół interdyscyplinarny koordynujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Gminie Nysa. Dnia 17 września 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „W rodzinie siła” skierowanego do rodzin objętych procedurą „Niebieskiej karty”.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki                  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.

Na powierzenie realizacji zadania pn. działalność profilaktyczna świetlic opiekuńczo – wychowawczych i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie działań na rzecz dożywiania wychowanków świetlic zostały złożone 4 oferty. W drodze konkursu wyłoniono podmioty, które prowadzą świetlice w 16 sołectwach od września do listopada br., są to: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk.

Diagnoza problemów społecznych gminy Nysa

Na terenie Gminy Nysa od 26 sierpnia 2010 roku trwają badania ankietowe, których celem jest diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Nysa.  Badania są prowadzone wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Diagnozę na zlecenie Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzi INSTYTUT BADAWCZY IPC z Wrocławia.

Złożono wniosek do rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dodatkowe środki na realizację programu w roku 2010.

Gmina Nysa realizuje program na rzecz dożywiania, którego koszt w 2010 roku wyniesie 1.050.000,00 zł, 
z czego środki własne Gminy stanowią 40%, tj. 420.000,00 zł. W ramach programu udzielana jest pomoc 
w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz doposażone są istniejące punkty przygotowania i wydawania posiłków. Przewiduje się, iż programem zostanie objętych ok. 1.200 osób.

Realizacja wniosku z programu konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie aktywizacji długotrwale bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Urząd Miejski w Nysie na projekt złożony do konkursu otrzymał dotację w wysokości 47 000,00 zł. W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń o charakterze szkoleniowo - edukacyjnym przygotowujący uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia i pełnienia ról społecznych i zawodowych. Beneficjenci projektu wezmą udział w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym, 10 z nich ukończy kurs kelner - barman. Uzyskanie kwalifikacji w tym kierunku, związane jest z zamysłem uzyskania zatrudnienia w nowo powstałej spółdzielni socjalnej, która będzie się zajmować małą gastronomią.

- Inicjatywy i przedsiębiorczość

WNIOSKI DOFINANSOWANE

PRAWIDŁOWA POSTAWA TO WAŻNA SPRAWA!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013. Projekt o wartości 86 tys. zł ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadry nauczycielskiej (27 osób) przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów w zakresie profilaktyki wad postawy.

WNIOSKI W REALIZACJI

RPO WO 3.2 transport publiczny “Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”

Wydział IP złożył wniosek Gminy Nysa-Urzędu Miejskiego w Nysie pn.”Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa”. Wniosek złożono w ramach RPO WO działanie 3.2 transport publiczny.

Drogowskazy
Dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                             o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

RPO WO 3.1.2 drogi lokalne - „Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie – etap I”

W ramach drugiego naboru projektów do działania 3.1.2 – drogi lokalne - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie złożyła wniosek pn. „Budowa drogi w ulicy Dubois w Nysie – etap I”

RPO WO 6.2 zagospodarowanie terenów zdegradowanych – Wieża Ciśnień

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie złożyła wniosek pn. „Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym”.  Termin realizacji: lata 2010 - 2012

W OPRACOWANIU

Wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2011 – dotyczący przebudowy ul. Wita Stwosza oraz Palcu Staromiejskiego. Termin naboru upływa 30 września 2010r.

OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE – 03.09.2010 - W ZAKRESIE WNIOSKÓW I PROGRAMÓW POMOCOWYCH

- Rolnictwo i Ochrona Środowiska

DOŻYNKI GMINNE W REGULICACH

W dniu 4 WRZEŚNIA br. w REGULICACH odbyły się Dożynki Gminne. W uroczystości udział wzięły władze powiatowe i gminne, przedstawiciele sołectw gminy Nysa oraz mieszkańcy całej gminy. Podczas dożynek zgłoszone przez sołectwa z Gminy Nysa wieńce oraz prace artystyczne o tematyce dożynkowej rywalizowały                     w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz na „Najpiękniejszy wystrój zagrody”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „AKTYWNY LIDER FILAREM ODNOWY WSI”

W dniu 16 września br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Aktywny lider filarem odnowy wsi”, który był realizowany od 1 kwietnia 2010r. przez Gminę Nysa-Urząd Miejski w Nysie. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W dniu 20 września zorganizowana została akcja „Sprzątanie Świata”. W ramach akcji wszystkie zainteresowane sprzątaniem szkoły i przedszkola z gminy Nysa zaopatrzono w worki do zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Zapewniono również odbiór worków z zebranymi odpadami i odpadów luzem 
z wyszczególnionych terenów. O godzinie 12.00 na ul. Krzywoustego rozpoczął się happening. Ponad 270 chętnych uczniów i przedszkolaków przeszło ulicami miasta.

„EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”

W dniu 22 września 2010r. przy udziale Miejskiego Zakładu Komunikacji zorganizowano akcję „EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”. W ramach tegorocznej akcji uruchomiony został bezpłatny autobus MZK kursujący wyznaczonymi trasami. Umożliwiono również bezpłatny przejazd wszystkimi liniami komunikacji miejskiej za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Nysie na ulicy Krzywoustego zorganizowali happening promujący ekologiczny transport.

- Biuro Informatyki

a) realizacja umowy na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w systemy: klimatyzacji precyzyjnej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, rozbudowy instalacji elektrycznej i logicznej”.
b) koordynacja działań związanych z uruchomieniem pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego
c). wdrożenie systemu „SJO BeSTi@ - Zarządzanie budżetem jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” w jednostkach organizacyjnych:

•	Gminny Zarząd Oświaty,

•	Nyski Ośrodek Rekreacji,

•	Targowisko Miejskie,

•	Ośrodek Pomocy Społecznej,

•	Dzienny Dom Pobytu.
d) realizacja umowy na: „Dostawę sieci bezprzewodowej na potrzeby wyznaczonych stref w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie”.
e) działania związane z organizacją dofinansowanych szkoleń informatycznych z zakresu e-Citizen oraz ECDL dla pracowników UM.
f) przygotowanie prezentacji multimedialnej (montaż filmu) na potrzeby Konkursu „Perły Nysy 2010”
g). rozbudowa pamięci RAM w serwerze HP DL360R05 E5335 EU Svr - utrzymującym oprogramowanie ZSI UrządNT firmy Sygnity SA.
h) analiza możliwości przygotowania projektu do PO IG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
i) migracja sprzętu komputerowego związana z przeprowadzką USC (rekonfiguracja  urządzeń sieciowych, serwera) – przygotowanie urządzeń do pracy w sieci LAN w budynku UM.

- Kultura, Sport i Turystyka

- wspólnie z GZO w ramach akcji Gminy Nysa pt: „Mamo, Tato wywieś ze mną flagę”, w dniu 1 września br.

uczniowie klas pierwszych otrzymali flagi narodowe. Akcja na stałe wejdzie w program uroczystości 1

września, jako jeden z elementów wychowania patriotycznego w placówkach oświatowych Gminy.

- przeprowadzanie kontroli realizacji projektów wspierających rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Gminy

Nysa w 2010r.

- przeprowadzanie kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- przygotowanie IV edycji „kwartalnego kalendarza imprez kulturalnych 2010”

- wydanie katalogu poplenerowego „Plener malarski – Nysa 2010”.

- przygotowanie do organizacji finału IV edycji Turnieju poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego,

które odbędzie się 22.09.2010 w Nyskim Domu Kultury

- przygotowanie wniosku o nagrodę dla Animatora Twórców Kultury, którą przyznaje Marszałek Województwa

Opolskiego

- rozpoczęcie prac związanych z koordynacją imprez towarzyszących obchodom Święta Niepodległości –

11 Listopada

- organizacja i przeprowadzenie uroczystości odsłonięcia tablic poświeconych postaciom markiza Marie Joseph

de La Fayette i generała Charlesa de Gaulle na Bastionie św. Jadwigi w dniu 19.09.2010 r..

- udział w spotkanie przedstawicieli partnerów projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem

turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 18.09.2010 r. w celu podpisania

porozumienia o dalszej współpracy

- przygotowanie podsumowania akcji „Lato w Gminie Nysa”.

- współorganizacja XX-lecia Solidarności w Nyskim Domu Kultury w dniu 05.09.2010 r.

- udział i obsługa posiedzenia Rady Kultury w dniu 09.09.2010 r.

- udział w spotkaniu dotyczącym 5-lecia współpracy pomiędzy bibliotekami w Nysie i Deseniku w dniu

09.09.2010 r.

- udział w konferencji dotyczącej rozwoju turystyki, podczas której wręczone zostały certyfikaty za najlepsze

produkty turystyczne 2010, w tym dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji za „Festiwal Ognia i Wody”. Ponadto

impreza „Dni Twierdzy Nysa” decyzją komisji konkursowej została wytypowana do Złotego Certyfikatu

nadawanego przez Polską Organizację Turystyczną.

- Promocja

Najlepsze produkty turystyczne Opolszczyzny

W ramach rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego - Certyfikat OROT - Szlak Śladami Marii Luizy Merkert (Urząd Miejski w Nysie) został wytypowany do etapu ogólnokrajowego POT.

Perły Nysy

W dniu 4 października br. odbędzie się uroczysta gala Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy 2010”, podczas której wyłonieni zostaną laureaci konkursu. Kapituła Konkursowa nominowała 13 obiektów do nagrody.

Szlak Marii Luizy Merkert

W dniu 25 września br. odbędzie się oficjalne otwarcie szlaku pn. „Śladami Marii Luizy Merkert”. Otwarciu towarzyszyć będzie Msza święta prowadzona przez Ordynariusza Opolskiego Biskupa JE Andrzeja Czaję, miejscami związanymi z błogosławioną w części śródmiejskiej przejdzie młodzież z Duszpasterstwa Młodzieżowo – Akademickiego.

Stal AZS PWSZ Nysa

We wrześniu br. zawarta została umowa promocyjna ze Stowarzyszeniem Miłośników Siatkówki Stal Nysa na promocję przez klub siatkarski Stal Nysa PWSZ we wszystkich działaniach klubu podczas rozgrywek I ligi piłki siatkowej z PZPS na okres 1.09.2010r. do 16.10.2010r.

Stypendia naukowe

Zarządzeniem Burmistrza Nysy powołana została Komisja Stypendialna przyznająca stypendia Burmistrza Nysy dla studentów z Nysy w składzie: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Sordyl, Wiceburmistrz Nysy Aleksander Juszczyk,  Skarbnik Miasta Marian Lisoń, Sekretarz Miasta Michał Baziuk, Kierownik Biura Promocji Edyta Bednarska – Kolbiarz. Obecnie trwa układanie list z wnioskami studentów przez nyskie uczelnie.

Stypendia mieszkaniowe

Zawarta została kolejna umowa Gminy Nysa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa na przekazanie środków na cele mieszkaniowe dla studentów nyskiej uczelni. Umowa zawarta jest do końca roku i przeznaczone są na jej realizację 195 tys. zł.

Bilbord przy A4

W sierpniu br. zamontowany został drugi bilbord przy autostradzie A4 promujący walory Nysy.

- Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- zamontowano 3 tablice „Rondo Solidarności” na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 41 i 46, które zostały

odsłonięte w dniu 05.09.2010 w ramach obchodów w Nysie  XXX – lecia Solidarności,

- podpisano umowę, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe,  z SOR Poland Sp. z o.o.

(producent z Czech) na dostawę 7 autobusów niskopodwoziowych dla Gminy Nysa,

- podpisano umowę, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, z BDM z Nysy na wykonanie

kompleksowego remontu dróg gminnych: ulice Sucharskiego, Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul.

Sucharskiego) – I etap ulica Sucharskiego z terminem realizacji do 15.11.2010 r.

- odpisano umowę, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe,  z UTB-H z Sidziny na wykonanie

kompleksowego remontu drogi równoległej do ul. Piastowskiej (od ul. Parkowej do ul Fortecznej z terminem

realizacji do 31.10.2010 r.

- podpisano umowę, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, z COOL AR  Sp. z o.o.

z Grudziądza na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania w Nysie na okres 4 lat do

30.09.2014r.,

- na bieżąco prowadzono prace związane z:  utrzymaniem terenów gminnych, parku, podwórek, oświetlenia

ulicznego, szaletów miejskich, urządzeń wodnych w parku, placów i urządzeń zabawowych w mieście oraz

konserwacją kanałów Bielawka, Forteczny, Młynówka ,  odbiorem odpadów z koszy ulicznych itd.

- w ramach prac społecznie użytecznych prowadzono sprzątanie ręczne jezdni, chodników i terenów gminnych.

Czterech bezrobotnych codziennie prowadziło przegląd  i zbierało papiery i inne nieczystości w centrum miasta.

W skali miesiąca w pracach społecznie użytecznych bierze udział średnio ok. 58 bezrobotnych,

- prowadzono administrację drogową

- prowadzono naprawy dróg gminnych gruntowych poprzez profilowanie zagęszczenie oraz lokalne uzupełnienie

materiałem kamiennym. Prowadzono bieżące naprawy chodników oznakowania pionowego oraz obiektów

inżynierskich w pasie drogowym,

- MZK Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim przeprowadziła wymianę na nowe 14 wiat

przystankowych na terenie miasta oraz uruchomiła ponownie przystanek na ul. Szopena o co szczególnie

zabiegali starsi mieszkańcy gminy dojeżdżający do ZOZ przy ul. św. Piotra i szpitala.

Spotkania Burmistrza Nysy

Spotkania z: 

-  prezesem Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu 
-  delegacją z Landu Nadrenia - Palatynat w Muzeum w Nysie	
-  delegacją miasta partnerskiego Ingelheim w NDK  w ramach obchodów „Dni Ingelheim” w Nysie

-  mieszkańcami Górnej Wsi w sprawie budowy dróg

Udział w:

-  15 – leciu spółki EKOM

-  dożynkach organizowanych w sołectwach 
-  Inauguracji roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy

-  Dożynkach Gminnych w Regulicach
-  Dniach Ingelheim w Bastionie św. Jadwigi
-  imprezie integracyjnej pt: „Dzień Pieczonego Ziemniaka dla Seniorów” w Dziennym Domu Pobytu
-  jubileuszu 5- lecia współpracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie z Biblioteką w Jeseniku	
-  spotkaniu okazji „Dnia Energetyka" 
-  X  jubileuszowym seminarium sztuk walki i techniki interwencyjnych - Zakład Karny w Nysie	
-  Dożynkach Powiatu Nyskiego w Ścinawie Małej i Ścinawie Nyskiej	
-  III Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji

w Nysie	
-  uroczystości wmurowania tablic pamiątkowych Marie Joseph de La Fayette oraz Charles de Gaulle w Bastionie św. Jadwigi
- I Ogólnopolskich Targach Spółdzielczości Socjalnej w NDK