Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 17.08.2011r. do 15.09.2011r.

1.  Inwestycje i remonty:

Inwestycje

a) Wykonano dokumentację projektową:

- przeprojektowanie pasa drogowego ul. Zbaraskiej w Nysie

b) Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

- rozbudowa oświetlenia podwórka w rejonie ulic Sudecka, Piłsudskiego, Korczaka w Nysie - do dnia 20.12.2011r.

- rozbudowa oświetlenia podwórka w rejonie ulic W. Stwosza, Gierczak, Zjednoczenia w Nysie – do dnia 20.12.2011r.

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic budynku OPS w Nysie ul. Prusa - do dnia 25.09.2011r.

c) Zrealizowano:

- wykonanie bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Domaszkowice - protokół odbioru z dnia 31.08.2011r.

- budowa przepustu drogowego na cieku Cielnica w Goświnowicach - protokół odbioru z dnia 26.08.2011r.

- podium sceny z zadaszeniem w Kopernikach – II etap - protokół odbioru z dnia 01.09.2011r.

- wykonanie nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie - protokół odbioru z dnia 13.09.2011r.

- wykonanie przenośnego podestu dla sołectwa Hajduki Nyskie - protokół odbioru z dnia 15.09.2011r.

d) Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

- rozbudowa oświetlenia w ul. Kruczkowskiego w Nysie – II etap ” - do dnia 31.10.2011r.

- oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Podolskiej w Nysie ( DP + roboty ) - do dnia 15.12.2011r.

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego w Nysie - do dnia 28.09.2011r.

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie – etap: nawierzchnie placów i mała architektura - do dnia 10.11.2011r.

- Centrum Przetwarzania Danych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – rozbudowa instalacji elektrycznej - do dnia 30.09.2011r.

- budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Domaszkowicach - do dnia 30.10.2011r.

e) Uruchomiono procedury przetargowe:

- utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu „ Radosna szkoła ” -

przetarg odbył się w dniu w dniu 16.09.2011r. – trwa wybór wykonawcy

- przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie – przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2011r.

- wykonanie bram wjazdowych do budynków remiz OSP Domaszkowice i OSP Wyszków Śląski - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 20.09.2011r.

- zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie WDK w Złotogłowicach – trwa wybór wykonawcy

- pełnienie funkcji inżyniera projektu przy realizacji inwestycji „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie"

Remonty

Zawarto umowy na:

- Gimnazjum 1 - konserwacja pokrycia dachu nad salą gimnastyczną

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - konserwacja pokrycia dachu

- Przedszkole 6 - konserwacja pokrycia dachu

- wymiana drzwi do świetlicy w Radzikowicach

- Wieża Ziębicka - dokumentacja techniczna remontu.

- Przedszkole 14 - remont pomieszczeń przedszkolnych

Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

- Przedszkole 14 - remont pomieszczeń żłobkowych

- Gimnazjum 3 - naprawa gzymsu nad wejściem głównym do budynku.

- Przedszkole w Hajdukach Nyskich i Kępnicy - remont ogrodzeń

- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kubicach

- Naprawa części pokrycia dachu, Kościuszki 14

- Szkoła Podstawowa Nr 10 - naprawa fragmentów elewacji, konserwacja pokrycia dachu

- Gimnazjum 1 - remont nawierzchni utwardzonych w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych

- ZSS ul. Al. WP - remont sanitariatów

- Żłobek 1 - naprawa tarasu i schodów, remont nawierzchni

- Szkoła Podstawowa Biała Nyska - naprawa schodów wejściowych i nawierzchni terenu przy bocznym wejściu do budynku.

2. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Przeprowadzono 4 przetargi na udzielenie zamówień publicznych.

3. Inicjatywy i przedsiębiorczość

WNIOSKI W OCENIE

1) „Przebudowa stadionu LA w Nysie” (ul. Sudecka)

Gmina Nysa uzyskała promesę dofinansowania realizacji zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (inwestycje strategiczne dla sportu).

2) „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa” - projekt systemowy dla szkół podstawowych Poddziałanie 9.1.1 POKL – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe (10 SP), których organem prowadzącym jest gmina Nysa.

3) Jaś i Małgosia” - Poddziałanie 9.1.1. POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt polega na wsparciu 5 przedszkoli wiejskich na terenie Gminy Nysa poprzez wydłużenie ich godzin pracy codziennie do godziny 17.00. Przedszkola biorące udział w projekcie: Niwnica, Goświnowice, Lipowa, Koperniki, Biała Nyska.

WNIOSKI W TRAKCIE NEGOCJACJI

1) “Jestem z Wenus” - Poddziałanie 9.1.2 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania.

2) “Szkoła dla Ciebie – uwierz w siebie” - Poddziałanie 9.1.2 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

WNIOSKI W OPRACOWANIU

„Przebudowa i budowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie” - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (tzw. schetynówka).

4. Polityka Społeczna

Realizacja Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Dobiega końca realizacja działań w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kampanii w bieżącym roku uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy Nysa. Zadania w ramach akcji w szkołach podstawowych przebiegają pod hasłem ROSNĘ, MYŚLĘ, DBAM. Realizacja tych działań miała na celu uwrażliwienie dzieci na problemy innych osób i wypracowanie gotowości do dbania o kogoś w miarę swoich możliwości. Natomiast dla gimnazjalistów hasłem przewodnim było DORASTAM, ROZUMIEM, POMAGAM. Realizacja działań w ramach kampanii miała na celu umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich sił i możliwości w relacjach z ludźmi, doświadczenia życzliwości i wdzięczności oraz obdarzania nimi innych.

5. Biuro Informatyki

- przygotowanie dokumentacji projektowej dot. aplikowania Gminy Nysa do projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nysa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

- uruchomienie dostępu do sieci Internet w oparciu o łącze symetryczne o przepustowości 20Mbit/s. Zmiana konfiguracji urządzeń ochrony infrastruktury sieciowej UM.

- koordynacja prac związanych z zadaniem „Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - rozbudowa instalacji elektrycznej” (we współpracy z wydziałem IR).

- koordynacja działań związanych z eksportem danych z zakresu prowadzonej przez UM ewidencji działalności gospodarczej - na potrzeby zasilenia bazy danych systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

- przygotowanie obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Rolnictwo i Ochrona Środowiska

DOŻYNKI GMINNE W KUBICACH

W dniu 3 września br. w Kubicach odbyły się Dożynki Gminne. Podczas dożynek zgłoszone przez sołectwa wieńce oraz prace artystyczne o tematyce dożynkowej rywalizowały w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Zorganizowano także konkurs na „Najpiękniejszy wystrój zagrody".

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 16-09-2011r. w ramach akcji „Sprzątanie Świata” pod tegorocznym hasłem przewodnim „LASY TO ŻYCIE – CHROŃMY JE”  uczniowie i przedszkolaki z placówek oświatowych porządkowały teren gminy. Do akcji włączyli się także więźniowie z Zakładu Karnego w Nysie, którzy w ramach zawartego z Gminą Nysa porozumienia sprzątali teren byłego poligonu. Uczestnicy akcji zebrali 138 worków z odpadami. W Forcie Wodnym w Nysie odbyło się także spotkanie edukacyjno-rozrywkowe dla placówek oświatowych uczestniczących w sprzątaniu.

7. Kultura, Sport i Turystyka

- przygotowanie IV edycji „Kwartalnego kalendarza imprez kulturalnych 2011”

- przygotowanie podsumowania imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w ramach akcji „Lato w Gminie Nysa”

- przygotowanie V edycji Konkursu Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego.

- przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Nysa na lata 2007-2013 za okres od lipca 2009 do lipca 2011.

- realizacja akcji „Mamo, tato wywieś ze mną flagę”

- przygotowanie materiałów i danych do opracowania wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013 - działanie 4.1/413 dot. wzbogacenia potencjału usług turystycznych nad Jeziorem Nyskim.

- 9 września – udział w konferencji „Śląskie Twierdze wczoraj i dziś”

- 15 września – udział w Radzie Kultury

8. Promocja

Płyta z piosenkami o Nysie

Trwają nagrania studyjne zwycięskich utworów konkursu piosenki o Nysie

pn. „Nyska Nuta”. Utwory wydane zostaną na promocyjnej płycie do końca roku.

IX Mistrzostwa Mężczyzn w siatkówce plażowej im. Jakuba Zagai

W ramach promocji w dniach 20-21 sierpnia br. odbyły się IX Mistrzostwa Mężczyzn w siatkówce plażowej im. Jakuba Zagai na plaży Kąpieliska Miejskiego przy ul. Ujejskiego w Nysie.

Przysmak książęcy

W dniu 2 września br. w Sali Rycerskiej na Zamku w Otmuchowie odbył się konkurs na „Produkt kulinarny Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Biuro Promocji brało udział 
w pracach jury konkursu. Zwycięskim produktem okazał się Przysmak Książęcy z Kamienicy.

Ludzie ludziom

Duszpasterstwo Młodzieżowo – Akademickie, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Urząd Miejski 
w Nysie, Nyski Dom Kultury organizują akcję „Na zawsze młodzi” pod hasłem „Ludzie ludziom” 
w rocznicę Dnia Bł. Marii Luizy Merkert.

Nowa odsłona witryny magistratu

W ramach promocji zakończono i odebrano aktualizację witryny internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nysie. Wykonawca była firma Concept.

Pomoc materialna dla studentów

Przygotowano projekt uchwały o pomocy materialnej dla studentów. Dokument umożliwia otrzymywanie stypendiów naukowych i na cele mieszkaniowe przez studentów z Nysy i spoza miasta 
i gminy.

Eichendorff - Momento

Biuro Promocji popularyzuje wśród miast, instytucji i osób związanych z Josephem von Eichendorffem zakup powstałej publikacji poety w tłumaczeniu Marty Klubowicz pt. „Momento” .

9. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej –Rejon 1; 2; 3 , bieżące utrzymanie I i II części parku, odbieranie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, utrzymanie szaletów miejskich, dostawę energii,  eksploatację oświetlenia, usługę transportu zbiorowego –MZK, zbieranie odpadów padłych zwierząt, utrzymanie urządzeń wodnych w parku miejskim, konserwacja kanałów Młynówka,  Bielawka, eksploatację fontanny Trytona.

- wykonano jednorazową konserwację kanału Fortecznego.

- realizowano II etap remontu drogi gminnej - ul. Mariackiej.

- prowadzono prace społecznie użyteczne w których brało udział średniomiesięcznie ok. 30 osób bezrobotnych skierowanych do prac przez OPS.   W ramach prac sprzątano tereny gminne, zamiatano ulice, sprzątano

i oczyszczano z trawy chodniki i parkingi, czyszczono uliczne kraty ściekowe, systematycznie oczyszczano kratę na rowie fortecznym przy ul. Jagiellońskiej.

- prowadzono naprawy dróg gminnych bitumicznych, gruntowych, chodników, jezdni utwardzonych niebitumicznych, obiektów inżynierskich oraz oznakowania pionowego.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego.

Spotkania Burmistrza Nysy

-  spotkanie z prezes MZK w Nysie

- rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w SP nr 1 i wręczenie flagi państwowej uczniom klas pierwszych 
- uroczystości pod Pomnikiem Patriotom Polskim z okazji Dnia Kombatanta i 72. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej

- udział w Dożynkach Gminnych w Kubicach

- udział w Dożynkach Powiatu Nyskiego

- spotkanie z Komendantem Policji w Nysie oraz Komendantem Straży Miejskiej	w Nysie na temat bezpieczeństwa

- udział w otwarciu pierwszego w kraju wyniesionego lądowiska dla helikoptera sanitarnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nysie

- cykliczne spotkania z kupcami oraz kierownictwem Targowiska Miejskiego w Nysie

- posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2007 – 2013 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 
- spotkanie z europosłanką Danutą Jazłowiecką w Szkole Podstawowej nr 3

- udział w festynie dla osób niepełnosprawnych pt: "Wrześniowe Country" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie

- udział w konferencji: „Nysa w tyglu Kulturowym Europy” z okazji 20. rocznicy podpisania traktatu polsko-niemieckiego w PWSZ w Nysie, w której uczestniczyła delegacja z partnerskiego miasta Ingelheim