Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 17.01.2012r. - 12.03.2012r.

1.  Inwestycje i remonty:

Inwestycje

a) zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

- przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej na opracowanie „ Koncepcji

zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi ” ( SARP ) - do dnia 30.04.2012r.

- wariantowa koncepcja uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Śródmieścia Nysa -

do dnia 31.03.2012r.

- przebudowa drogi w ul. 22 - Stycznia w Nysie - do dnia 30.05.2012r.

b) wybrano wykonawców niżej wymienionych robót: -

1. wykonanie monitoringu na fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie - dokumentacja projektowa + roboty -

do dnia 31.05.2012r

2. modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na WCK - do dnia 30.07.2012r.

3. rozbudowa oświetlenia podwórka w ul. W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia w Nysie - do dnia

31.05.2012r.

4. rozbudowa oświetlenia podwórka w ulicach Sudeckiej, Piłsudskiego, Korczaka w Nysie - do dnia

15.06.2012r.

c) Uruchomiono procedury przetargowe:

1. budowa i przebudowa drogi w ul. Chodowieckiego w Nysie - trwa wybór wykonawcy

2. oświetlenie skrzyżowania ścieżki rowerowej z ul. Warszawską w Nysie - dokumentacja projektowa

+ roboty - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 15.03.2012r.

3. budowa sceny przy kortach w Białej Nyskiej – dokończenie robót - zaproszenie do złożenia ofert

do dnia 14.03.2012r.

Remonty

Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

- montaż wkładu kominowego, ul. Baligrodzka 9/2.

- remont instalacji elektrycznej, ul. Kordeckiego 34/3

- odnowienie lokalu komunalnego, ul. Piłsudskiego 33/2

2. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Przeprowadzono jeden przetarg na roboty dostawy i usługi. Sprzedano jedną nieruchomość o wartości 12 500 zł.     

3. Architektura i Urbanistyka

a) podpisano umowy dotyczące:

- opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś,

- opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski,

b) w dniach od 1 luty 2012r. do 29 luty 2012r. wyłożony był do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

c) w dniach od 15 luty 2012r. do 14 marca 2012r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego Gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

d) Komisja Urbanistyki i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/531/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009r. wraz z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia tej zmiany.

f) przedłożono Przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

4. Inicjatywy i przedsiębiorczość

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

Rozstrzygnięto otwarty konkurs na zadania publiczne Gminy nysa w 2012 roku będące w gestii Wydziału IP. Obecnie przygotowywane są umowy dotacyjne z organizacjami.

WNIOSKI W REALIZACJI

„Jestem z Wenus”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„Po(d)stawa urzędnika – wiedza i etyka”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wniosek na szkolenia dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Nysie.

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa – projekt systemowy”. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

5. Rolnictwo i Ochrona Środowiska

- przygotowano 5 wniosków dla sołectw w ramach powiatowego konkursu „Odnowa Wsi w powiecie nyskim”. Łączna kwota przedsięwzięć 70.958 zł z czego Gmina wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 13.000 zł.

- opracowano 20 sołeckich sprawozdań z działań programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” 
w 2011 roku oraz przygotowano sprawozdanie gminne z realizacji powyższego programu. Na podstawie złożonych sprawozdań poszczególnym sołectwom nadawane są tzw. punkty regionalne, dzięki którym beneficjenci mają większą szansę otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- podpisano dwie umowy na utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni gminnej. Pierwsza przewiduje poddanie zabiegom pielęgnacyjnym ok. 487 szt. drzew, między innymi drzewostanu 
w II cz. Parku Miejskiego, Pomników Przyrody, wykonanie skrajni w zadrzewieniu przy drodze krajowej – Górka Otmuchowska, wycince części drzew z rowu melioracyjnego położonego wzdłuż ul. Saperskiej. Druga umowa przewiduje poddawanie zabiegom pielęgnacyjnym drzewostanu w miarę potrzeb do końca 2012 r.

- wyłoniono wykonawcę na realizację prac związanych z nasadzeniami drzew i krzewów na terenach gminnych. Umowa przewiduje posadzenie 169 szt. drzew i przekazanie sołectwom ok. 638 szt. krzewów.

- wyłoniono wykonawcę na realizację prac związanych z niszczeniem na terenach gminnych niebezpiecznej rośliny – Barszcz Sosnowskiego.

6. Kultura, Sport i Turystyka

- spotkanie z nowowybranym Prezesem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. opolskiego

- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Turystyki

- udział w posiedzeniu Rady Kultury

- przygotowania do uroczystości odsłonięcia nagrobka Johannesa Hellmana

- przygotowanie Dni Nysy,

- przygotowywanie kalendarza imprez na II kwartał br.

- przygotowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych 
   z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz turystyki i krajoznawstwa na rok 2012;

- przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT CZ – PL pn. „Komiksowo na Pograniczu Euroregionu Pradziad”

- przygotowanie i przeprowadzenie drugich otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2012

- zawieranie umów na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa na rok 2012;

- zawieranie umów na rok 2012 na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla podmiotów ubiegających się o finansowych wsparcie prac konserwatorskich przy zabytkach ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

7. Promocja

Olimpiada Wiedz i Umiejętności Budowlanych

W dniach  2-3 marca br. w Nysie odbyły się Zawody Okręgowe Jubileuszowe XXV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Na zawody przybyli do Nysy jurorzy, opiekunowie, uczestnicy 
z całej Polski. Goście zwiedzili Nysę, wizytowali nad Jeziorem Nyskim, wysłuchali koncertu jazzowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, otrzymali materiały promocyjne z Nysy. Olimpiada zorganizowana została w ramach porozumienia Gminy Nysa z Politechniką Warszawską. 

Forteczna Wieża Ciśnień

W dniu 15 lutego 2012 roku wybrany został wykonawca na projekt graficzny logotypu  „Fortecznej Wieży Ciśnień” i wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” na potrzeby realizacji kampanii promocyjnej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Z dniem 29 grudnia 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej 
z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2011r.,nr 204, poz. 1195), która wprowadziła nowy tryb udostępniania informacji - do ponownego wykorzystania. Zasady udostępniania informacji publicznych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Nyska Nuta

Opracowany został Regulamin konkursu na najlepsze wykonanie piosenek z konkursu Nysa Nuta 2011. Przesłuchania odbędą się w Nyskim Domu Kultury w dniach 16-18 kwietnia br. Zwycięzcy wystąpią podczas Dni Nysy, a najlepszy z nich otrzymana nagrodę w kwocie 2 000,00 zł.

Śladami bohaterów człowieczeństwa

W dniu 1 kwietnia 2012 roku odbędzie się przygotowywana akcja pn. "Śladami bohaterów człowieczeństwa". Akcja ma na celu popularyzację postaci związanych z Nysą: Ks. Klemensa Neumanna, bł. Marię Luizę Merkert, bł. Alojzego Liguda. Podczas niej odbędzie się m.in. spektakl uliczny na rynku Solnym.

Pomoc materialna

Trwa wypłata stypendiów na mocy Uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 roku. Od początku roku Biuro Promocji wypłaciło: za styczeń 371,  za luty  325.

8. Biuro Informatyki

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa”

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji teletechnicznych w ulicy Chodowieckiego w Nysie na potrzeby monitoringu wizyjnego”

- koordynacja prac związanych z zadaniem „Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - klimatyzacja”

9. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

Najważniejsze zadania:

- prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej – rejon 1; 2; 3, bieżące utrzymanie I i II części parku, odbieranie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, utrzymanie szaletów miejskich, dostawę energii, eksploatację oświetlenia, usługę transportu zbiorowego – MZK, zbieranie odpadów padłych zwierząt,

- w oparciu o przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowy na: dekoracje miasta poprzez flagowanie – Sp. EKOM, naprawy i zabezpieczenia różnych obiektów gminnych - Sp. EKOM, utrzymanie urządzeń wodnych w parku miejskim - ZWiKRWiM Bolesław Kułaga.

- zgodnie z zapisami umów na bieżące utrzymanie dróg gminnych bitumicznych, utwardzonych niebitumicznych, gruntowych, obiektów inżynierskich, terenów zielonych pasa drogowego podpisano aneksy do umów na rok 2012

- prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, placów, alejek parkowych. Wykonawcami usługi są PGK EKOM oraz administratorzy terenów zielonych miasta.

- prowadzono prace społecznie użyteczne, w których brało udział średniomiesięcznie ok. 30 osób bezrobotnych skierowanych do prac przez OPS. W ramach prac odśnieżano przejścia dla pieszych, udrażniano kraty ściekowe, sprzątano tereny gminne, zamiatano ulice, sprzątano

i oczyszczano chodniki i parkingi.

- prowadzono interwencyjne naprawy dróg gminnych bitumicznych, gruntowych, chodników, jezdni utwardzonych niebitumicznych, obiektów inżynierskich oraz oznakowania pionowego.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa 
w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa 
i Organizacji Ruchu Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego.

Spotkania Burmistrza Nysy:

- z komendantem Policji i kierownikiem dzielnicowych

- z seniorami w Dziennym Domu Pobytu w Nysie

- z młodzieżą z Francji ze szkoły muzycznej w Dieppe

- w sprawie Drogi Św. Jakuba

- w sprawie Klubu Polonia

- w sprawie bezpieczeństwa w Gminie Nysa

- w sprawie Centrum Nauki z PWSZ i Starostą Nyskim

- z kupcami z Targowiska Miejskiego

- z przedstawicielami Rady Miasta Seniorów
- walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy
- udział w obchodach 100. rocznicy urodzin nyskiego noblisty Konrada Emila Blocha - Aula Collegium Artium PWSZ

- udział w Forum Polskich Inwestycji w Opolu

- udział w uroczystej Gali „Trytona Nyskiego 2011”

- odebranie tytułu Super Samorząd 2011 w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

- udział w spotkaniu z Stanisławem Rakoczym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

- udział w konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorządność filarem kapitału społecznego” w Kancelarii Prezydenta

- udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

- udział w konferencji nt. kierunków rozwoju kraju i regionu w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zorganizowanej w Prószkowie

- udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich

- spotkania z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci z placówek oświatowych: Koperniki, Lipowa, Gimnazjum nr 3 w Nysie