Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 05.04.2012r. - 11.05.2012r.

1.  Inwestycje i remonty:

Inwestycje

Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

1. budowa drogi bocznej do ul. Mickiewicza w Nysie - do dnia 15.06.2012r.

2. oświetlenie na osiedlu koło cmentarza w Hajdukach Nyskich - do dnia  10.07.2012r.

3. oświetlenie  ul. 11-go Listopada ( od ul. Sudeckiej do SP nr 10) - do dnia 10.08.2012r.

4. oświetlenie bocznej ul. Zawiszy Czarnego w Nysie – do dnia 20.08.2012r.

5. oświetlenie przy ul. Zygmuntowskiej w Nysie – do dnia 20.08.2012r.

6. wariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę terenu WSSE „ INVEST – PARK” – do dnia 08.06.2012r.

7. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kordeckiego w Nysie – do dnia 17.08.2012r.

8. kanalizacja deszczowa działka nr 17/7 przy ul. Piłsudskiego w Nysie – do dnia 30.09.2012r.

9. oświetlenie przy ul. Prusa w Nysie – odcinek do garaży – do dnia 14.08.2012r.

10. oświetlenie ul. Radzikowickiej nr 9 – 29 w Jędrzychowie – do dnia 10.09.2012r.

11. fitness park przy Alei Lompy w Nysie – do dnia 30.06.2012r.

12. chodnik przy ul. Zwycięstwa w Nysie – do dnia 20.06.2012r.

13. wiata grillowa w Złotogłowicach – do dnia 30.05.2012r.

Zrealizowano:

1. oświetlenie terenów zielonych przylegających do wiaty grillowej w Głębinowie – II etap – protokół odbioru z dnia 13.04.2012r.

2.urządzenie placu zabaw przy ZSP w Białej Nyskiej – przygotowanie terenu – protokół odbioru z dnia 24.04.2012r.

3. budowa sceny przy kortach w Białej Nyskiej – dokończenie robót – protokół odbioru z dnia 30.04.2012r.

4. dostawa namiotu biesiadnego dla sołectwa Radzikowice – protokół odbioru z dnia 08.05.2012r.

5. dostawa dwóch namiotów biesiadnych dla sołectwa Goświnowice – protokół odbioru z dnia 08.05.2012r.

6. dostawa patelni elektrycznej dla sołectwa Goświnowice – protokół odbioru z dnia 08.05.2012r.

Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Iławie – II etap – do dnia 18.05.2012r.

2. rozbudowa oświetlenia podwórka w ul. W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia w Nysie - do dnia 31.05.2012r.

3. rozbudowa oświetlenia podwórka w ulicach Sudeckiej, Piłsudskiego, Korczaka w Nysie - do dnia 15.06.2012r.

4. budowa boiska do piłki siatkowej – plażowej w Wierzbięcicach – do dnia 28.05.2012r.

5. budowa i przebudowa drogi w ul. Chodowieckiego w Nysie – do dnia 24.08.2012r.

6. wybrukowanie placu przed sceną na boisku sportowym w Domaszkowicach – do dnia 30.07.2012r.

Uruchomiono procedury przetargowe:

1. budowa drogi w ul. Piotra Skargi w Nysie - przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2012r.

2. budowa drogi w Iławie – odwodnienie – przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012r.

3. plac zabaw w Morowie - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 26.04.2012r.

4. plac zabaw w Jędrzychowie - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 26.04.2012r.

5. budowa wiaty grillowej w Podkamieniu – I etap – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 14.05.2012r.

6. odwodnienie boiska w Kopernikach – I etap – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 14.05.2012r.

7. dokumentacja projektowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w Skorochowie – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 11.05.2012r.

8. dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska w Siestrzechowicach – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 14.05.2012r.

9. budowa drogi w Sękowicach – IV etap

10. urządzenie placu zabaw przy ZSP w Białej Nyskiej – zaproszenie do złożenia ofert do dnia18.05.2012r.

11. utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku – zaproszenie do złożenia ofert do dnia 21.05.2012r.

Remonty

Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

1.	Remont lokalu mieszkalnego, Unii Lubelskiej 5

2.	Remont instalacji elektrycznej, Hanuszów 17 (-  WLZ)

3.	Remont/ modernizacja przewodów kominowych, Przełęk 8

4.	Remont poziomu kanalizacyjnego, Krawiecka 7

2. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

- sprzedano 5 nieruchomości za łączną kwotę 211 658 zł

- przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, dostawy, usługi

3. Architektura i Urbanistyka

Najważniejsze zadania:

Podjęte zostały uchwały w sprawach:

- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/531/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009r.,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego w Nysie zatwierdzonego uchwałą Nr LXI/786/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2002r.,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic: Jagiellońskiej i Nowowiejskiej, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXVII/459/04 z dnia 24 sierpnia 2004r.

Zarządzeniem nr 712/12 Burmistrza Nysy z dnia 25 kwietnia 2012r. powołana została Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna oraz ustalona jej organizacja i tryb działania.

4. Inicjatywy i przedsiębiorczość

WNIOSKI W REALIZACJI

„Jestem z Wenus”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„Po(d)stawa urzędnika – wiedza i etyka”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wniosek na szkolenia dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Nysie.

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTU

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa – projekt systemowy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu zaplanowano organizację zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce (np. z czytaniem i pisaniem, umiejętnościami matematycznymi, z wadami postawy) oraz szczególnie uzdolnionych (np. matematycznie, plastycznie, polonistycznie).

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

Opolskie Euro – III edycja

W regulaminowym terminie do 18 maja 2012r. Gmina Nysa dokonała zgłoszenia projektu „Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych” do konkursu Opolskie Euro 2012. Konkurs skierowany jest do beneficjentów, którzy zakończyli już realizację zgłaszanego projektu, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Opolskiego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Nyski projekt zgłoszono 
w kategorii „Lokalny europrojekt”.

5. Polityka Społeczna

Wniosek „Asystent rodziny 2012”

Złożono Wniosek do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. Wniosek Gminy Nysa został pozytywnie zaopiniowany przez Opolski Urząd Wojewódzki w zakresie kryteriów formalnych i merytorycznych. Ostatecznego wyboru ofert, którym zostanie przyznane dofinansowanie dokona Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu dofinansowaniu podlegać może wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny, do zatrudnienia którego obliguje ustawa o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

6. Rolnictwo i Ochrona Środowiska

DZIEŃ ZIEMI

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniu 20 kwietnia na terenie Gimnazjum Nr 2 zorganizowano międzyszkolne rozgrywki o Puchar Błękitnej Planety pod hasłem „Ziemia wzywa pomocy”, obejmujące szereg konkurencji, mających na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych, sportowych i twórczych wśród młodzieży, a jednocześnie promujących potrzebę ochrony klimatu.

ANKIETY OPISUJĄCE SOŁECTWA UCZESNICZĄCE W PROGRAMIE „ODNOWA WSI 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

W związku z tegorocznymi obchodami jubileuszu XV-lecia programu Odnowy Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, planuje wydać publikację książkową promującą sołectwa należące do programu Odnowy Wsi. Wobec powyższego opracowano 20 ankiet wraz z dokumentacją fotograficzną opisujących nyskie sołectwa uczestniczące w wyżej wymienionym programie

WYBORY W WIERZBIĘCICACH

W związku z rezygnacją dwóch członków Rady Sołeckiej Wsi Wierzbięcice w dniu 18 kwietnia 2012r. odbyło się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej. Nowymi członkami Rady Sołeckiej Wsi Wierzbięcice zostali Janina Karaś oraz Wiesława Czajkowska.

7. Kultura, Sport i Turystyka

- koordynacja i udział w imprezach sportowych i kulturalnych towarzyszących obchodom „Święta Konstytucji 3 Maja”;

- przygotowania programu obchodów Dni Nysy w tym towarzyszących imprez sportowych 
i kulturalnych;

- przygotowania organizacyjne Turnieju piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Nysy „Nyskie Euro 2012”,

- przygotowania do organizacji III Festiwalu „Ognia i Wody”.

- ogłoszenie VI edycji Turnieju poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego;

- organizacja spotkania w sprawie przygotowania do sezonu turystycznego 2012.

- realizacja procedury ewidencji kąpielisk na terenie Gminy Nysa;

- rekrutacja wojsk na obchody Dni Twierdzy Nysa

8. Biuro Promocji

- wypłacono stypendia mieszkaniowe studentom za miesiące marzec i kwiecień

- wypłacono stypendia naukowe studentom za miesiąc marzec i kwiecień

- zawarto 5 umów promocyjnych

- udzielono odpowiedzi na 7 wniosków o udostępnienie informacji publicznych

- przekazano materiały i udzielono pozwoleń na ich wykorzystanie wraz z materiałem fotograficznym przez wydawcę dwutygodnika „Cogito” oraz wydawcę miesięcznika „Schlesien heute” i dwutygodnika „Oberschlesien”

- publikowano dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej.

- trwa organizacja Finału Konkursu na cover utworu „Nyska Nuta 2011”, który odbędzie się w dniu 27 maja br. podczas „Dni Nysy 2012”.

- trwają prace nad organizacją i promocją III edycji Nyskiego Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy”.

- trwają prace nad promocją akcji darmowych przejazdów MZK Nysa.

9. Biuro Informatyki

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa”.

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji teletechnicznych w ulicy Chodowieckiego w Nysie na potrzeby monitoringu wizyjnego”.

- koordynacja prac związanych z zadaniem „Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji II etap” (we współpracy z wydziałem IR).

10. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej – Rejon 1; 2; 3 , bieżące utrzymanie I i II części parku, odbieranie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, utrzymanie szaletów miejskich, dostawę energii, eksploatację oświetlenia, usługę transportu zbiorowego – MZK, zbieranie odpadów padłych zwierząt, utrzymanie urządzeń wodnych w parku miejskim, okolicznościowe flagowanie miasta.

- w oparciu o przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowy na: konserwację rowu fortecznego, konserwacja 6 rowów łączący wyloty wód opadowych, wykonanie 2 krat na wlotach przy ul. Asnyka, dostawę ławek parkowych, wykonanie obsady kwiatowej na terenach gminnych.

- prowadzono mechaniczne i ręczne sprzątanie dróg gminnych.

- prowadzono prace społecznie użyteczne, w których brało udział 42 osoby bezrobotne skierowane do prac przez OPS.   W ramach prac sprzątano tereny gminne oraz jezdnie i chodniki dróg gminnych.

- prowadzono naprawy dróg gminnych bitumicznych i gruntowych po okresie zimowym oraz chodników, jezdni utwardzonych niebitumicznych, obiektów inżynierskich oraz oznakowania pionowego.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego.

Spotkania Burmistrza Nysy:

- spotkania w sprawie organizacji ruchu i przebudowy mostu Kościuszki w Starostwie Powiatowym w Nysie oraz w Urzędzie Miejskim w Nysie

- spotkanie z ARiMR w sprawie siedziby agencji

- spotkanie z właścicielem terenu dawnej bazy MZK

- spotkanie z sołtysem Kępnicy w sprawie prac społecznie-użytecznych

- spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nysie w ramach wymiany samorządowej z delegacją z Šumperka
- udział w  Obchodach Roku Janusza Korczaka w Nysie oraz spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem

- spotkania w sprawie szlaku św. Jakuba i udział z mieszkańcami w pierwszej tegorocznej Pielgrzymce Nyską Drogą św. Jakuba

- spotkanie  z partnerami ze Szwecji i Czech w sprawie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu rynku pracy i polityki społecznej w Muzeum w Nysie

- spotkanie z przedstawicielami sekcji piłki ręcznej przy PWSZ

- spotkanie w sprawie utworzenia szkoły stowarzyszeniowej w Kopernikach

- spotkanie w sprawie utworzenia szkoły Stowarzyszeniowej w Lipowej

- udział w obchodach Święta Flagi RP w dniu 2 maja oraz obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Nysie

- udział w konferencji pt: „Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020: Szanse i wyzwania” organizowanej przez europosłankę Danutę Jazłowiecką w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach

- udział w obchodach Dnia Europy w Bastionie św. Jadwigi

- obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie

- udział w obchodach II Powiatowego Dnia Bibliotekarza, 65 – lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie, 15- lecia współpracy z Biblioteką Miejską w Sumperku

- udział w otwarciu "Juwenaliów" - święta studenckiego	
- udział w spotkaniu w ramach IV. Europejskiego Kongresu w Katowicach - Śląskie Biuro Ambasady Republiki Czeskiej