Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 12.05.2012r. - 11.06.2012r.

1.  Inwestycje i remonty:

Inwestycje

Wykonano dokumentację projektową:

1. kanalizacja sanitarna do budynku nr 209 w Złotogłowicach i nr 72 w Domaszkowicach

2. wariantowa koncepcja uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Śródmieścia Nysa

3. przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej na opracowanie „ Koncepcji

zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi ” ( SARP )

4. uzupełnienia oświetlenia Alei Duńczyków w Nysie

5. przebudowa drogi w ul. 22 - Stycznia

6. rozbudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nysie nr 30 - 46

7. wariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę terenu WSSE „INVEST - PARK”

Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

1. zasilanie i oświetlenie boiska w Siestrzechowicach - do dnia 14.09.2012r.

2. przyłącz elektroenergetyczny do świetlicy w Skorochowie - do dnia 14.09.2012r.

3. dodatkowe parkingi oraz zatoka autobusowa w ul. Chodowieckiego - do dnia 14.12.2012r.

4. zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie - do dnia 28.09.2012r.

5. rozbudowa oświetlenia ul. Orzeszkowej ( od ul. Mickiewicza do ul. Lwowskiej) -

do dnia 15.10.2012r.

6. rozbudowa oświetlenia ul. Wolności - Kolejowa w Nysie - do dnia 28.09.2012r.

7. rozbudowa oświetlenia ul. Osmańczyka 24 - 40 w Nysie - do dnia 28.09.2012r.

8. przebudowa drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami  
w Domaszkowicach

- do dnia 15.10.2012r.

9. przebudowy drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Kępnicy - do dnia 31.10.2012r.

Zrealizowano:

1. dostawa pieca do budynku świetlicy w Hajdukach Nyskich - protokół odbioru z dnia 14.05.2012r.

2. urządzenie placu zabaw w Wierzbięcicach i w Przełęku - protokół odbioru z dnia 17.05.2012r

3. budowa boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wierzbięcicach  - protokół odbioru z dnia 23.05.2012r.

4. budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Iławie - etap II - protokół odbioru z dnia 28.05.2012r.

5. rozbudowa oświetlenia podwórka w ul. W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia w Nysie - protokół

odbioru z dnia 05.06.2012r.

6. budowa wiaty grillowej w Sękowicach - zakup materiałów - protokół odbioru z dnia 11.06.2012r.

Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. plac zabaw w Morowie - do dnia 10.07.2012r.

2. plac zabaw w Jędrzychowie - do dnia 10.07.2012r.

3. rozbudowa oświetlenia przy Alei Duńczyków w Nysie Kępnicy - do dnia 31.08.2012r.

4. droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Konradowej - I etap - do dnia 28.08.2012r.

5. utwardzenie placu wokół budynku świetlicy w Przełęku - do dnia 29.06.2012r.

6. budowa drogi w ul. Piotra Skargi w Nysie - do dnia 21.09.2012r.

7. odwodnienie boiska w Kopernikach - I etap - do dnia 06.07.2012r.

8. wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji - II etap -

do dnia 17.08.2012r.

9. urządzenie placu zabaw przy ZSP w Białej Nyskiej - do dnia 13.07.2012r.

10. budowa drogi w Iławie - I etap - odwodnienie - do dnia 31.10.2012r.

11. budowa drogi w Sękowicach - IV etap - do dnia 21.08.2012r.

12. budowa wiaty grillowej w Rusocinie - do dnia 15.08.2012r.

13. budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim - do dnia

20.07.2012r.

Uruchomiono procedury przetargowe:

1. wariantowa koncepcja programowo - przemysłowa uzbrojenia terenu Regionalnego Parku

Przemysłowego WSSE INVEST - PARK na terenie gminy Nysa w obrębie wsi Radzikowice 
i Goświnowice - trwa wybór wykonawcy

2. budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach - I etap - trwa wybór wykonawcy

3. monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta - etap II - przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2012r.

4. budowa dróg skarpa przy ul. Otmuchowskiej w Nysie - I etap

Remonty

Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

1. Odnowienie lokalu mieszkalnego, Głuchołaska 6/1a

2. Remont instalacji elektrycznej, Prudnicka 5/3

3. Remont klatki schodowej, Podolska 2

4. Remont klatki schodowej, Zamojskiego 1

5. Remont dachu, Przełęk 34

6. Uzupełnienie tynków elewacji, Sanocka 2

2. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Biuro Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych informuje, iż w okresie 
od 12 maja – 11 czerwca 2012r. przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi oraz 4 przetargi na zbycie nieruchomości.

3. Architektura i Urbanistyka

Najważniejsze zadania:

1. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

2. Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.

4. Inicjatywy i przedsiębiorczość

WNIOSKI W REALIZACJI

„Jestem z Wenus”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„Po(d)stawa urzędnika – wiedza i etyka”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej. Wniosek na szkolenia dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Nysie.

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTU

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa – projekt systemowy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

„Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”

Konkurs jest organizowany przez Senat RP wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. osób starszych w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do konkursu zgłoszono działania edukacyjne nyskiego UTW organizowane i wspierane przez dotacje gminy w latach 2009-2012.

5. Polityka Społeczna

Konkurs „Asystent rodziny” rozstrzygnięty

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”. Gmina Nysa otrzymała dotację na projekt pn. „Asystent rodziny 2012”. W ramach przyznanych środków dofinansowane zostanie wynagrodzenie asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

6. Rolnictwo i Ochrona Środowiska

- w dniu 15 maja z okazji Dnia Kasztanowca w auli Gimnazjum Diecezjalnego w Nysie odbyło się międzyszkolne spotkanie przedstawicieli uczniów nyskich gimnazjów i ich opiekunów stanowiące jednocześnie inaugurację realizacji międzyszkolnego projektu ekologicznego „Pomóżmy kasztanowcom w naszym mieście”.

- zakończono prace związane z nasadzeniami nowego drzewostanu na terenach Gminy Nysa. 
W ramach umowy na terenach zieleni w mieście i gminie Nysa nasadzono 170 szt. drzew oraz 640 szt. krzewów. Nasadzenia drzew w mieście dokonano w miejscach powstałych ubytków po usuniętych drzewach. W sołectwach poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych urządzane są gminne tereny zielone przez Sołtysów i mieszkańców wsi.

- w ramach organizowanego konkursu „Piękna wieś opolska 2012”, który obejmuje pięć kategorii konkursowych, z terenu Gminy Nysa w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” został zgłoszony projekt z sołectwa Skorochów pn. „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Skorochowie”.

7. Kultura, Sport i Turystyka

- przygotowanie i organizacja „Dni Nysy”;

- przygotowanie programu imprez sportowych i kulturalnych w ramach akcji „Lato w Gminie Nysa”, 
w tym przygotowanie plakatu;

- przygotowywanie kalendarza imprez na III kwartał br. oraz plakatów;

- realizacja projektów Wydziału KST z PROW: wzbogacenie potencjału usług turystycznych 
w Skorochowie”, zakup dla NOR mobilnych trybun, urządzeń do czyszczenia plaży, aeratora, kolumn prysznicowych, strażnicy WOPR; oraz „III Festiwal Ognia i Wody”

- rekrutacja wojsk na obchody Dni Twierdzy Nysa;

- przygotowanie i ogłoszenie VI edycji Konkursu Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego;

– organizacja i koordynacja „Zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka”;

– organizacja i koordynacja Turnieju piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Nysy NYSKIE EURO 2012;

- przygotowanie zmian do Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;

8. Biuro Promocji

- wypłacono stypendia mieszkaniowe studentom za miesiące maj

- wypłacono stypendia naukowe studentom za miesiąc maj w kwocie 9.000,00 zł.

- udzielono odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznych,

- przygotowano materiały promujące miasto i gminę Nysa, które ukażą się w lipcowym numerze magazynu „Claudia” oraz letnim wydaniu dwujęzycznego magazynu „Świat, Podróże, Kultura”,

- wykonano ulotkę promującą imprezy gminy Nysa „Lato 2012”,

- trwają przygotowania do ujęć z Nysy i Kopernik, do filmu Discovery „Kopernik”,

- publikowano dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej.

- zorganizowano Finał Konkursu na cover utworu „Nyska Nuta 2011” z główną nagrodą 2.000 zł, który odbył się w dniu 27 maja br. podczas „Dni Nysy 2012”. Zwycięzcą Konkursu został zespół „Na Fali” 
z utworem zespołu Horyzont” – „Pod nieba snem”,

- w dniu 1 czerwca br. ogłoszono III edycję Nyskiego Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy 2012”. Plakaty i ulotki informacyjne oraz 36 urn z drukami zgłoszeniowymi rozmieszczono na terenie gminy. Mieszkańcy mogą dokonywać zgłoszeń do dnia 30 czerwca br.,

- od dnia 24 maja br. 4 bilbordy wjazdowe do Nysy oraz gminne tablice informacyjne promują akcję darmowych przejazdów MZK Nysa „Kierowco, jedź za darmo”. 120 plakatów przekazano również MZK w celu zamieszczenia w autobusach.

- przygotowano i zorganizowano wyjazd promocyjny do Ingelheim na Święto Nadrenii i Palatynatu w dniach 1-3 czerwca br. na zaproszenie Województwa Opolskiego. Podczas Święta Landu, Nysę promowali członkowie grupy rekonstrukcyjnej wojsk napoleońskich z Nysy,

- w dniu 1 czerwca br. odbyła się promocja tomiku wierszy dla dzieci Nyskiej Grupy Literackiej, autorstwa Anny Kędzi-Kupiec „Dwaj Mądrale” z ilustracjami dzieci z Ogniska Plastycznego w Nysie,

- przygotowania do udziału promocyjnego miasta i gminy Nysy podczas Euro 2012 w Strefie Kibica – Fan Camp Carlsberg Wrocław, w dniu 16 czerwca br.,

9. Biuro Informatyki

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa”.

- koordynacja realizacji umowy „Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji teletechnicznych w ulicy Chodowieckiego w Nysie na potrzeby monitoringu wizyjnego”.

- koordynacja prac związanych z zadaniem „Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji II etap” (we współpracy z wydziałem IR).

- współpraca z wydziałem IR w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego: Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap II - etap realizacyjny IV.

- koordynacja i organizacja działań związanych z uruchomieniem portalu NaprawmyTo! http://nysa.naprawmyto.pl/

10. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

Najważniejsze zadania :

- prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej – Rejon 1; 2; 3 , bieżące utrzymanie I i II części parku, odbieranie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, utrzymanie szaletów miejskich, dostawę energii, eksploatację oświetlenia, usługę transportu zbiorowego –MZK, zbieranie odpadów padłych zwierząt, utrzymanie urządzeń wodnych w parku miejskim, utrzymania kanału Młynówka, okolicznościowe flagowanie miasta, mechaniczne i ręczne sprzątanie dróg gminnych, naprawy koszy ulicznych, utrzymanie obsady kwiatowej, montaż i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

- w oparciu o przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowy na:  konserwację i utrzymania kanału Bielawka, konserwację rowu G przy ul. Orzeszkowej, doraźne koszenia chwastów i traw na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem, wykonanie napraw wraz z malowaniem w budynku szaletu przy ul. Gierczyk, naprawy cząstkowe alejek bitumicznych w parku miejskim, wykonanie dokumentacji remontu drogi wewnętrznej przy ul Piłsudskiego (przy krytej pływalni).

- prowadzono prace społecznie użyteczne, w których brało udział 43 osoby bezrobotne skierowane do prac przez OPS. W ramach prac sprzątano tereny gminne oraz jezdnie i chodniki dróg gminnych, oczyszczano z trawy chodniki, wykonywano wymianę ławek parkowych (demontaż i montaż) na placu Paderewskiego .

- dokonano odnowienia oznakowania poziomego dróg gminnych – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, wyspy, linie parkingowe, koperty itd.

- dokonano naprawy i konserwacji obiektów mostowych w Lipowej -5 obiektów, Kubice – 2 obiekty, Niwnica -1 , Konradowa -1, Goświnowice -1, oraz przepustów w Kępnicy -1 , Podkamień -1, Lipowa -1, Radzikowie-1.

- prowadzono naprawy dróg gminnych bitumicznych, utwardzonych niebitumicznych, gruntowych oraz chodników i oznakowania pionowego.

- wykonano projekty zmiany organizacji ruchu dla dróg na osiedlu przy ulicy Słowiańskiej oraz skrzyżowania Kolejowa-Chodowieckiego-Parkowa-Wrocławska.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego.

Spotkania Burmistrza Nysy:

- spotkania z kupcami z Targowiska Miejskiego

- spotkanie w sprawie szlaku Eichendorffa w Nysie

- spotkanie z Posłem Ryszardem Gallą oraz Komendantem PSP

- spotkanie w ramach IV. Europejskiego Kongresu w Katowicach, którego celem jest wsparcie polskich i czeskich przedsiębiorstw w nawiązaniu przygranicznych relacji

- spotkanie z 4 gminami z LGD „Razem dla Radomki”

- udział w otwarciu nowego ośrodka "Rybak” w Głębinowie

- udział w konferencji prasowej nt. realizacji inwestycji zbiornika „Racibórz Dolny” oraz modernizacji nyskiej Tamy - Biuro Poselskie Ryszarda Galli

- udział w spotkaniu w MiGBP w Nysie w ramach projektu „Masz Głos Masz Wybór” Fundacji im. Stefana Batorego i Szkoły Liderów

- udział w obchodach upamiętniających Johannesa Hellmanna nazywanego Ojcem Śląskich Strażaków

- udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nysie oraz obchodach Dni Nysy 2012

- udział w happeningu młodzieży na ul. Krzywoustego w ramach Projekt Polska w Nysie mającego na celu uczczenie pierwszych wolnych wyborów

- spotkanie z Posłem Ryszardem Gallą

- spotkanie z młodzieżą z I LO Carolinum i partnerskiego miasta Lüdinghausen

- spotkanie z chórem Glocke z Lüdinghausen

- spotkanie z siatkarzami Stal Nysa

- udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Wierzbięcicach