WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI GMINNYCH  NA LATA  2003– 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady | Wysokość nakładów w roku budżetowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Odprowadzenie ścieków komunalnych z miasta Nysy i wsi gminy Nysa | Gmina Nysa | 2003 - 2006 | Gmina | 12 330 000 | 30 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 4 300 000 | - |
| 2. | Drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych: 1/ Kępnica 2002 - 2003r. 2/ Hajduki Nyskie- 2003 – 2004r. 3/ Koperniki – 2002-2003r.,2005r. 4/ Iława – 2004r. 5/ Domaszkowice – 2004r. 6/ Radzikowice – 2005r. 7/ Konradowa – 2005r. 8/ Biała Nyska – 2006-2007r. 9/ Rusocin – 2006r. 10/ Wyszków Śląski – 2006-2007r. 11/ Niwnica- 2005-2006r | Gmina Nysa | 2003 - 2007 | Gmina FOGR | 1 956 409 1 407 000 549 409 | 756 409 207 000 549 409 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| 3. | Budowa dróg w mieście : | Gmina Nysa | 2003-2007 | Gmina | 10 212 135 | 12 135 | 870 000 | 2 530 000 | 4 500 000 | 2 300 000 |
|  | 1/ Dzielnica Dolna Wieś: Nowowiejska, Traugutta, Strzelców Bytomskich |  |  |  |  |  | 300 000 | 900 000 | 1 900 000 | 1 700 000 |
|  | 2/ Makuszyńskiego,Leśmiana, Kozarzewskiego, Borelowskiego |  |  |  |  | - | 350 000 | 700 000 | 300 000 | - |
|  | 3/ Dzielnica Średnia Wieś – a/ ul. Konarskiego |  |  |  |  | - | 200 000 | 200 000 |  |  |
|  | b/ ul. Ściegiennego |  |  |  |  | - | 10 000 | 300 000 | 500 000 |  |
|  | 4/ Aleja Wojska Polskiego wraz z uzbrojeniem |  |  |  |  | - | 10 000 | 400 000 | 1 000 000 | 600 000 |
|  | 5/ ul. Michałowskiego |  |  |  | - | - | - | 30 000 | 800 000 | - |
| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady | Wysokość nakładów w roku budżetowym |
|  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Rozwój i poprawa infrastruktury na wsi | Gmina Nysa | 2003-2005 | Gmina NFOŚiGW | 2 892 312 2 813 612 78 700 | 1 191 312 1 112 612 78 700 | 1 700 000 | 1 000 | - | - |
| 5. | Budowa dróg na obszarach wiejskich: 1/ Przełęk 2/ Niwnica 3/ Biała Nyska | Gmina Nysa | 2003 – 2006 2005 – 2006 2006 2004 | Gmina Gmina Gmina Gmina w tym SAPARD | 3 101 000 1 000 000 800 000 1 301 000 ( 650 000) | 1 000 - - 1 000 - | 1300 000 - - 1 300 000 ( 650 000 ) | 800 000 800 000 - - | 1 000 000 200 000 800 000 - | - |
| 6. | Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyskiego | Gmina Nysa | 2003 - 2007 | Gmina | 3 755 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 450 000 |
| 7. | Rekultywacja składowiska w Głębinowie | Gmina Nysa | 2003-2006 | Gmina | 2 192 700 | 42 700 | 50 000 | 900 000 | 1 200 000 | - |
| 8. | Adaptacja budynku na mieszkania socjalne | Gmina Nysa | 2003-2005 | Gmina | 351 000 | 1 000 | 150 000 | 200 000 | - | - |
| 9. | Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie | Gmina Nysa | 2003 - 2006 | Gmina | 475 500 | 1 000 | 257 000 | 172 500 | 45 000 | - |
| 10. | Budowa parkingu z zapleczem sanitarnym NOR przy ul. Otmuchowskiej w Nysie | Gmina Nysa | 2003 - 2005 | Gmina | 181 000 | 1 000 | 90 000 | 90 000 | - | - |
| 11. | Park kulturowo- przyrodniczy „Twierdza Nysa – Fort Wodny” | Gmina Nysa | 2003-2007 | Gmina | 1 066 000 | 1 000 | 65 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
|  | OGÓŁEM Gmina FOGR NFOŚiGW w tym SAPARD | 38 513 056 37 884 947 549 409 78 700 ( 650 000) | 2 041 556 1 413 447 549 409 78 700 | 7 983 000 (650 000) | 11 193 500 | 12 845 000 | 4 450 000 |