Protokół nr 12/07

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 11 kwietnia 2007r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączona listą obecności oraz Kierownik Targowiska Miejskiego R.Czapczyński ,Prezes spółki „AKWA” Z. Konik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R. Raczek, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek, Skarbnik Miasta M.Lisoń.

Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl otwierając posiedzenie stwierdziła, że w posiedzeniu udział bierze 10 radnych wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek posiedzenia Komisji przedstawiał się następująco:

- Ocena działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa,

- przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o w Nysie,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok.

- Sprawy różne, wolne wnioski.

# Ad 1

Informację z działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok przedstawił obecny na posiedzeniu Komisji Kierownik Targowiska Miejskiego R. Czapczyński.

Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przyjęła jednogłośnie informację z działalności Targowiska Miejskiego w Nysie za 2006 rok.

Ad 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok szczegółowo omówił Skarbnik M. Lisoń.

Poinformował, że sprzedaż z mienia w roku 2006 wyniosła 6.806.000,00 zł , co stanowi 99,66% na zaplanowane 6.830.000,00 zł w tym :

Lokale mieszkalne								1.158.000,00 zł

Działki zabudowane							1.142.000,00 zł

Działki niezabudowane							3.000.000,00 zł

Raty ze sprzedaży składników majątkowych ( lokale użytkowe)	1.506.000,00 zł

-------------------

Razem :	6.806.000,00 zł

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek –poinformował, że planowane wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 4 budżetu 2006 roku

( 18 398 586 zł) zostały zrealizowane w wysokości 94 % tj w kwocie 17 300 452 zł.

Różnicę stanowią niewykorzystane w części środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Park Kulturowo Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I – różnica 477 790 zł gdyż wydłużyła się procedura wyłaniania realizatorów projektu a jednocześnie środki finansowe winne być zabezpieczone w budżecie na tym zadaniu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wydatkowano tylko 52 210 zł.

2. zagospodarowanie podwórek – w zakresie podwórka przy ul. Krzywoustego Rynek – różnica 103 405 zł , z uwagi na zawarcie umowy dopiero w IV kwartale( po wykonaniu dokumentacji projektowej) zrealizowano w 2006 roku tylko roboty, które nie utrudniałyby  funkcjonowanie podwórka w okresie zimowym, pozostałe podwórka zostały zrealizowane i wydatkowano 901 595 zł.

3. Modernizacja Targowiska Miejskiego - na plan 475 000zł nie wydatkowano 140 034 zł gdyż mimo właściwego przygotowania zadania do realizacji wykonawca nie zakończył robót w terminie i kontynuuje je w 2007 roku.

4. Budowa dróg w mieście – na plan blisko 7 300 tyś złotych różnicę w wysokości 103 tyś złotych stanowią środki finansowe tzw. Oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

5. Zakup samochodu pożarniczego - planowano zakup nowego samochodu za 70 tys. Jednak Zarząd Główny OSOP nie przyznał nowego samochodu a zakupiono używany samochód pożarniczy za kwotę 26 934 zł i różnica niewykorzystana wyniosłą 43 066 zł .

6. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie ponad 200 tysięcy złotych to szereg tzw. oszczędności po przeprowadzonych przetargach na poszczególnych zadaniach zawartych w załączniku nr 4 do budżetu.

Komisja pozytywnie przy 7 głosach „za”  i 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2006 rok.

Ad 2 „a”

Naczelnik Wydziału R. Raczek – odczytał opinię burmistrza w sprawie wniosku spółki „AKWA” dot. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa,

o treści :

Opiniuję pozytywnie przedłożony wniosek a za tą opinią przemawiają następujące argumenty :

1. Zmiana dotyczy tylko opłat za odbiór ścieków. Opłaty za dostawę wody pozostają bez zmian, ważność taryfy na sprzedaż wody zostaje przedłużona na kolejny okres 01.06.2007- 31.05.2008.

2. Spółka „AKWA” w roku 2006 na działalności związanej z odbiorem ścieków poniosła stratę w wysokości 139 666 zł.

3. W roku 2007 przychody spółki wzrosną z tytułu zmiany taryfy na odbiór ścieków o około 272 000 złotych.

4. Przewidywany ujemny wynik na działalności związanej z dostawą wody oraz wzrost kosztów inflacyjnych i remontowych na oczyszczalni kształtuje wynik ekonomiczny na rok 2007 praktycznie bez zysku ( według planu + 14.600 zł).

5. Obecnie opłaty za ścieki należą do najniższych w województwie.

6. Proponowana podwyżka skutkuje wzrostem opłaty za ścieki o około 0,7 zł/miesiąc dla jednego mieszkańca miasta, oraz o około 0,36 zł/miesiąc dla jednego mieszkańca tych sołectw, które posiadają kanalizację sanitarną. Pozostałych sołectw podwyżka nie dotyczy ( brak kanalizacji).

7. W obliczu prowadzonej przez spółkę „AKWA” inwestycji w ramach Funduszu Spójności nie powinna ona posiadać ujemnego wyniku finansowego z uwagi na konieczność spełnienia bankowych warunków kredytowych.

8. Realizowana przez spółkę budowa kanalizacji sanitarnej ( Fundusz Spójności) skutkować będzie dużym wzrostem kosztów przy niewielkim przyroście ilościowym ścieków ( około 12%), co spowoduje w bliskiej przyszłości konieczność podwyższania opłat. Należy sukcesywnie budować cenę docelową.

9.Wniosek przygotowany jest poprawnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ z późniejszymi zmianami.

Na zapytania radnych wyjaśnień związanych z przedłożonym projektem uchwały udzielał obecny na posiedzeniu Komisji Prezes Spółki „AKWA”

Komisja pozytywnie przy 6 „za” i 3 głosach wstrzymujących się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa.

Ad 2”b”

Komisja pozytywnie przy 9 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Ad 4.

Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 14,20 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:

J. Chałas

Przewodnicząca Komisji

Teresa Sordyl