Część II SIWZ - Wzór umowy

Umowa o Roboty Budowlane

Nr ......../2008

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

.........................................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowaną przez:

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: ........................... REGON: ............................ RHB: ....................... KRS: .............................

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowaną przez:

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: ........................... REGON: ............................ RHB: ....................... KRS: .............................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, remont - modernizację kotła typu WR 25 Nr 2        w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

- Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:         „Zaprojektowanie, remont - modernizację kotła typu WR 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych”.

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 45.33.11.10-0 – instalowanie kotłów

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac projektowych oraz zakres robót budowlanych do wykonania określają niżej podane dokumenty stanowiące integralna część niniejszej umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- program funkcjonalno-użytkowy,

- oferta Wykonawcy,

- projekt budowlany opracowany w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,

- harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ   i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca deklaruje osiągnięcie następujących parametrów pracy kotła po przebudowie:

| Lp. | Opis parametru | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność nominalna | 29,1 | MW |
|  | Minimalna sprawność gwarantowana kotła przy wydajności nominalnej | 85 | % |
|  | Minimalna sprawność gwarantowana kotła w zakresie 40 - 100 % wydajności nominalnej | 84 | % |
|  | Maksymalna zawartość NOx w przeliczeniu na 6% zawartość tlenu w spalinach | 400 | mg/Nm3 |
|  | Maksymalna zawartość pyłu w przeliczeniu na 6% zawartość tlenu w spalinach | 200 | mg/Nm3 |

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy kotła z należytą starannością zgodnie z przedmiotem zamówienia, złożoną ofertą, opracowaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  nowych materiałów.

- Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży  po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  stosowne  dokumenty  potwierdzające  dopuszczanie materiałów  do stosowania  w  budownictwie.

§ 3

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

nr tel. ......................... posiadający uprawnienia budowlane nr .................................. wydane        w dniu .............................................. .

§ 4

Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie koordynator: ............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

tel. ..................................

inspektor nadzoru ............................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

nr tel. ......................... posiadający uprawnienia budowlane nr .................................. wydane        w dniu .............................................. .

§ 5

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 6

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikowych oraz dokonanie odbioru końcowego.

- Zapewnienie na własny koszt paliwa, energii elektrycznej i wody na czas rozruchu i ruchu próbnego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy i opracowanym harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

- dokonanie zgłoszenia prowadzonych robót w miejscowym Starostwie Powiatowym,

- prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zamawiającego, z zachowaniem bezpiecznych dojść i dojazdów do obiektów, urządzeń i instalacji – zgodnie z projektem organizacji placu budowy,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,

- uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzonych ewentualnych zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych. Każda zmiana powinna być wcześniej akceptowana przez autora projektu.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27.8.2002 r. – Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii,

- zapewnienie ochrony mienia w tym materiałów budowlanych i innych znajdujących się na terenie budowy w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- naprawa szkód powstałych w wyniku realizacji niniejszego zadania

- przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz - opłaty za wysypisko śmieci.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. / Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628/

- nadzory  nad  robotami  związanymi  z  obcym  uzbrojeniem, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej (modernizowanego kotła)

–    ochrona p. porażeniowa, rezystancja izolacji.

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

- robót zanikowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

- końcowych - z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.

- Zgłaszanie i ponoszenie kosztów odbiorów dokonywanych przez UDT,

- Przekazywanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, DTR w języku polskim na zamontowane urządzenia, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, atestów, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej,

- oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 7

- Rozpoczęcie przedmiotu umowy nastąpi w terminie:7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień:

- rozpoczęcie prac projektowych – do 7 dni od podpisania niniejszej umowy,

- rozpoczęcie robót budowlanych – 30 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,

- przekazanie kotła do eksploatacji – do dnia 30.11.2008 r.

- odbiór końcowy – do dnia 30 styczeń 2009 r.

- Jako termin przekazania kotła do eksploatacji przyjmuje się datę sporządzenia protokołu dopuszczenia do ruchu, po spełnieniu warunków opisanych w § 8 ust 1.

- Przedmiotem odbiorów częściowych będzie:

- dokumentacja techniczna,

- część ciśnieniowa kotła,

- ruszt kompletny,

- wentylatory wyciągu spalin

- wymurówki, sklepienia,

- ługowanie kotła,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- izolacja termiczna, opancerzenie,

- rozruch i ruch próbny w zakresie automatyki i sterowania,

- rozruch i ruch próbny,

- demontaż i montaż elementów konstrukcji i obudowy budynku.

- Realizacja poszczególnych elementów robót powinna być zgodna z uzgodnionym przez strony harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym i podlega odbiorowi.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 2 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru, koordynatora wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie jej realizacji.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót.

§ 8

- Wykonawca przed przekazaniem kotła do eksploatacji zobowiązuje się na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań, pomiarów przez uprawnione jednostki ( UDT ) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozruchu urządzeń i ruchu próbnego pod obciążeniem.

- Po przekazaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca na własny koszt zleci niezależnej firmie wykonanie pomiarów energetycznych kotła w celu weryfikacji deklarowanych w ofercie parametrów pracy, a w szczególności:

  - wydajności nominalnej ,maksymalnej trwałej - kotła

  - sprawności w pełnym  zakresie wydajności kotła ( krzywej sprawności)

  - wielkości emisji

- Odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest:

  - zakończenie wszystkich robót objętych umową z uwzględnieniem ust. 1 i 2.

  - odtworzenie konstrukcji budynku (wymiana zdemontowanych elementów pokrycia dachu i ścian) oraz instalacji zdemontowanych na czas budowy.

  - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu.

  - osiągnięcie deklarowanych w ofercie parametrów pracy kotła potwierdzonych pomiarami energetycznymi.

  - przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej i odbiorowej.

- W przypadku, gdy deklarowane parametry pracy kotła wyznaczone po wykonaniu pomiarów energetycznych, nie zostaną osiągnięte, a występujące wady i usterki nie będą warunkowały dopuszczenia kotła do eksploatacji, kocioł zostanie warunkowo dopuszczony do ruchu na czas trwania sezonu grzewczego. Wprowadzenie zmian i poprawek będzie możliwe po zakończeniu sezonu grzewczego, do dnia 30.09.2009 r.

- Niedotrzymanie powyższego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia na koszt Wykonawcy wprowadzenia zmian i poprawek związanych z usunięciem wad.

- Koszty dodatkowych pomiarów energetycznych pokrywa Wykonawca.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT) .................................................................................... zł                                               (słownie: ............................................................................................................................. złotych).

Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

V. Warunki płatności

§ 10

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały uregulowane.

- Wartość faktur częściowych nie może przekraczać 50% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 w etapach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy - harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym.

- Termin płatności faktur częściowych wynosi 14 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 2 i 5 wyklucza możliwość zapłaty faktury częściowej i wstrzymuje bieg terminu płatności.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy                                       Nr ................................................................................................................................................,

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

VI. Rękojmia za wady

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez ............................... miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ...................................zł (słownie: ..........................................................................................) w formie …............................................................................................................................... .

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku Zamawiającego w Banku ................................... Nr konta ...................................................................................  Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

VIII. Gwarancja

§ 14

- Okres  gwarancji  wynosi  :  36 miesięcy

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę               w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.

- Wykonawca w okresie gwarancji podejmuje natychmiastowe działanie w celu niezwłocznego usunięcia awarii.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

IX. Kary umowne

§ 15

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej          w art. 144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ, program funkcjonalno-użytkowy oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…….........................................				 .............................................

WYKONAWCA                				           ZAMAWIAJĄCY