Zał. Nr 2

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU

GMINY NYSA NA 2005 ROK

Korekta z dnia 30 czerwca 2005r.

dokonana Uchwałą Nr XXXIX/677/05 zmiana planu

Rady Miejskiej do Załącznika Nr 4 Uchwały Rady

Miejskiej Nr XXXII/571/05 z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005r.

/ w zł/

| Lp. | Zadanie - lokalizacja | Budżet 2005r. | Poniesione wydatki | Korekta budżetu | Budżet po korekcie | Uwagi dotyczące zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zmniejsze- nie | zwiększe- nie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Transport i Łączność dział 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Nysie przy ul. Mieczysława I rozdział 60016 § 6050 | 150 000 | - | 95 000 | - | 55 000 | Środki przesuwa się na zadania: 1/ 39 000 zł – Budowa dróg w mieście / dział 600 / 2/ 50 000 zł – Chodnik przy ul. Szkolnej w Goświnowicach / dział 600 / 3/ 6 000 zł - Łapacz piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie / dział 926 / oraz zmienia się opis zadania na nowy: „Środki na wykonanie ciągu pieszego do Cmentarza, drugiego wejścia oraz opracowanie dokumentacji projektowej na parking ”. |
| 2. | Parking przy cmentarzu na ul. Złotogłowickiej rozdział 60016 § 6050 | 35 000 | - | 15 000 | - | 20 000 | Środki przesuwa się na zadanie: Budowa dróg w mieście / dział 600 / |
| 3. | Budowa drogi w ul. Mariackiej rozdział 60016 § 6050 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | Odstępuje się od budowy chodników. Środki przesuwa się na zadanie „ Oświetlenie w mieście i gminie” / dział 900 /. |
| 4 | Budowa dróg w mieście: dzielnica Dolna Wieś - ul. Traugutta ul. Kozarzewskiego dzielnica Średnia Wieś - a) ul. Konarskiego b) ul. Ściegiennego ul. Michałowskiego ul. Kukułcza drogi i oświetlenie na osiedlu przy ul. Orzeszkowej w Nysie dojazd do budynków przy ul. Sudeckiej 3, 5, 7 w Nysie utwardzenie chodnika w Alei Duńczyków w Nysie ul. Unii Lubelskiej rozdział 60016 § 6050 | 1 895 220 | 2 328 | 50 000 | 149 000 | 1 994 220 | Zmniejsza się środki na drogach ujętych w pozycjach: e, h oraz i, w tym: e - o 25 000 zł h - o 10 000 zł i - o 15 000 zł Rozszerza się zadanie o drogi w ulicach: Zawiszy Czarnego, Alei Wojska Polskiego, Niezapominajek – Stokrotek i Marcinkowskiego Środki na realizację robót w ulicach: ul. Traugutta 200 000 ul. Kozarzewskiego 200 000 ul. Konarskiego 100 000 ul. Ściegiennego 200 000 ul. Kukułcza 295 000 ul. Michałowskiego 295 000 drogi i oświetlenie przy ul. Orzeszkowej 200 000 dojazd do budynków przy ul. Sudeckiej 3, 5, 7 190 000 utwardzenie chodnika w Alei Duńczyków 30 000 ul. Unii Lubelskiej 135 000 ul. Zawiszy Czarnego 45 000 l) Aleja Wojska Polskiego 50 000 ł) ul. Niezapominajek -Stokrotek 20 000 m) ul. Marcinkowskiego dokumentacja projektowa 34 000 |
| 5 | Chodnik przy ul. Szkolnej w Goświnowicach | 35 000 | 300 | - | 50 000 | 85 000 | Dodatkowe środki na roboty. |
| 6 | Budowa dróg na obszarach wiejskich: Przełęk, Niwnica, Radzikowice, Sękowice rozdział 60016 § 6050 | - | - | - | 35 000 | 35 000 | Środki na przeprojektowanie i rozpoczęcie robót. |
| 7 | Budowa dróg na obszarach wiejskich: a/ budowa drogi w Białej Nyskiej b/ budowa drogi w Hajdukach Nyskich rozdział 60016 § 6050 | 302 000 | 2 854 | - | 85 000 | 387 000 | Dodatkowe środki na budowę drogi w Hajdukach Nyskich. |
| 8 | Przepust drogowy w Kępnicy rozdział 60016 § 6050 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | Środki na budowę przepustu w drodze w kierunku osiedla „ Vigor ”. |
|  | Gospodarka Mieszkaniowa dział 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adaptacja budynków na mieszkania socjalne rozdział 70005 § 6050 | 1 340 000 | 366 | 62 000 | - | 1 278 000 | Środki przesuwa się na zadania: 1/ 52 000 zł - Budowa dróg na obszarach wiejskich / dział 600 / 2/ 10 000 zł - Budowa i modernizacja świetlic wiejskich / dział 921 / |
|  | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dział 900 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie rozdział 90017 § 6050 | 41 480 | - | - | 8 000 | 49 480 | Środki na dokończenie realizacji obiektu „ bar ”. |
| 11 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe rozdział 90001 § 6050 | - | - | - | 43 900 | 43 900 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu Powstańców Śląskich – Mickiewicza w Nysie. |
| 12 | Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050 | 67 288 | - | - | 51 875 | 119 163 | Dodatkowe środki na wykonanie oświetlenia w Jędrzychowie, Niwnicy, Nysie w ul. Bończyka – Wasylewskiego, 2 punktów świetlnych na Placu Paderewskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia od drogi głównej do kasy biletowej w Skorochowie. |
|  | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dział 921 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Iławie, Kępnicy, Skorochowie, Morowie, Kopernikach rozdział 92109 § 6050 | 311 783 | 400 | - | 30 000 | 341 783 | Dodatkowe środki na budowę świetlic w: Iławie – 10 000 zł Kępnicy – 20 000 zł. |
| 14 | Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Jędrzychowie rozdział 92109 § 6050 | - | - | - | 12 209 | 12 209 | Środki na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe. |
|  | Kultura Fizyczna i Sport dział 926 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Łapacz piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | Środki na wykonanie łapacza. |
| 16 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa dział 754 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zakup samochodu rozdział 75412 § 6060 | 30 000 | - | - | 64 000 | 94 000 | Dodatkowe środki na zakup samochodu OSP Niwnica – 40 000 zł. Środki na modernizację samochodu pożarniczego OSP w Kubicach – 24 000 zł. |
| 18 | Zakup syreny elektronicznej i urządzenia DSP 50 rozdział 75414 § 6060 | - | - | - | 13 397 | 13 397 | Urządzenia zamontowane zostaną na ul. Wrocławskiej w Nysie oraz OSP w Kopernikach i Niwnicy. |
|  | Oświata i Wychowanie dział 801 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy rozdział 80101 § 6050 | - | - | - | 4 000 | 4 000 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej. |
|  | Pomoc Społeczna dział 852 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie rozdział 85203 § 6050 | - | - | - | 77 500 | 77 500 | Dotacja z budżetu państwa na kontynuację prac adaptacyjnych w obiekcie ŚDS / ośrodki wsparcia /. |