Uchwała  Nr XXVIII/487/04                                                                         Rady Miejskiej w Nysie                                                                             z dnia 30 września 2004

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/386/04 Rady Miejskiej  w Nysie          z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990r.          o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591, zm.     Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 110 i 124 ust. 1  pkt 4 ustawy   z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45 poz 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, z 2003r. Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, z 2004r. Nr 19 poz. 177 ),  Rada Miejska  w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się korekty załącznika Nr 4a do uchwały nr XXI/386/04 Rady Miejskiej          w Nysie z dnia  26 marca 2004r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa         na 2004r.  zmienionej  uchwałą Nr XXVI/439/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia       24 czerwca 2004r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.																§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Opolskiego    i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w prasie lokalnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI GMINNYCH NA LATA 2004 - 2008 - Załącznik nr 4a |  |  |  | Załącznik do uchwały Nr XXVIII/487/04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do uchwały budżetowej |  |  |  | Rady Miejskiej w Nysie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 30 września 2004 r. |
| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka | Okres | Źródła | Łączne |  |  | Wysokość wydatków w roku budżetowym |  |  |
|  |  | realizująca | realizacji | finansowania | nakłady | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  | zadanie |  |  | w latach |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odprowadzenie ścieków sanitarnych | Gmina Nysa | 2004-2008 |  | 10 997 828 | 517 828 | 180 000 | 2 910 000 | 4 530 000 | 2 860 000 |
|  | z miasta Nysy i wsi gminy Nysa |  |  | Gmina | 10 862 469 | 382 469 | 180 000 | 2 910 000 | 4 530 000 | 2 860 000 |
|  |  |  |  | WFOŚiGW | 13 969 | 13 969 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | NFOŚiGW | 121 390 | 121 390 | - | - | - | - |
| 2 | Budowa dróg w mieście: | Gmina Nysa | 2004-2009 | Gmina | 8 590 000 | 1 630 000 | 1 660 000 | 1 840 000 | 2 160 000 | 1 300 000 |
|  | 1/ Dzielnica Dolna Wieś: |  | 2004-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nowowiejska, Traugutta, Strzelców Bytomskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/ Makuszyńskiego, Leśmiana,Kozarzewskiego, |  | 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/ Dzielnica Średnia Wieś- |  | 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ ul. Konarskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ ul. Ściegiennego |  | 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/ Aleja Wojska Polskiego wraz z uzbrojeniem |  | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/ ul. Michałowskiego |  | 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/ ul. Krucza, Orla |  | 2004-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/ ul. Gołębia, Kukułcza, Sokola |  | 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zagospodarowanie podwórka przy | Gmina Nysa | 2004-2007 | Gmina | 1 213 969 | 313 969 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
|  | ul. W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i Mariackiej oraz Prudnickiej 3-5 w Nysie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa dróg i oświetlenia na osiedlu | Gmina Nysa | 2004-2006 | Gmina | 830 000 | 80 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - |
|  | przy ul. Orzeszkowej w Nysie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | Gmina Nysa | 2004-2006 | Gmina | 828 400 | 65 000 | 381 700 | 381 700 | - | - |
| 6 | Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego | Gmina Nysa | 2004-2007 | Gmina | 3 051 000 | 1 000 | 50 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
|  | Jeziora Nyskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa świetlicy w Kępnicy | Gmina Nysa | 2004-2006 | Gmina | 420 000 | 20 000 | 200 000 | 200 000 | - | - |
| 8 | Adaptacja budynków na mieszkania socjalne | Gmina Nysa | 2004-2006 | Gmina | 1 905 000 | 805 000 | 800 000 | 300 000 | - | - |
|  |  |  |  | OGÓŁEM | 27 836 197 | 3 432 797 | 3 821 700 | 7 681 700 | 8 740 000 | 4 160 000 |
|  |  |  |  | Gmina | 27 700 838 | 3 297 438 | 3 821 700 | 7 681 700 | 8 740 000 | 4 160 000 |
|  |  |  |  | WFOŚiGW | 13 969 | 13 969 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | NFOŚiGW | 121390 | 121 390 |  |  |  |  |