Zał. Nr 2

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU

GMINY NYSA NA 2005 ROK

Korekta z dnia 29 września 2005r.

dokonana Uchwałą Nr XLII/728/05 zmiana planu w 													zakresie przeniesień budżetowych

Rady Miejskiej do Załącznika Nr 4 Uchwały Rady

Miejskiej Nr XXXII/571/05 z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005r.

/ w zł/

| Lp | Zadanie - lokalizacja | Budżet 2005r. | Poniesione wydatki | Korekta budżetu | Budżet po korekcie | Uwagi dotyczące zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zmniejsze- nie | zwiększe- nie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dział 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tablice informacyjne rozdział 90095, § 6050 | 20 000 | 19 313 | - | - | 20 000 | Zmiana zapisu na: „Środki na wykonanie jednej tablicy informacyjnej”. |
| 2 | Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zamłynie w Nysie rozdział 90001, § 6050 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w rejonie nowego osiedla domków jednorodzinnych. |
| 3 | Zagospodarowanie podwórka w ul. Wita Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej oraz Prudnickiej 3-5 rozdział 90001, § 6050 | 301 980 | 284 001 | - | 118 000 | 419 980 | Dodatkowe środki na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza w Nysie. |
|  | Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego dział 921 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Iławie, Kępnicy, Skorochowie, Morowie, Kopernikach rozdział 92109 § 6050 | 341 783 | 40 769 | - | 40 000 | 381 783 | Zwiększenie środków na zadaniu. |
|  | Transport i Łączność dział 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Nysie przy ul. Mieczysława I rozdział 60016 § 6050 | 50 000 | 33 946 | 16 000 | - | 34 000 | Środki przesuwa się na „ Budowę parkingu w Nysie przy ul. Eichendorffa” oraz zmienia się opis zadania na nowy: „ Środki na wykonanie ciągu pieszego wraz z drugim wejściem”. |
| 6 | Budowa parkingu w Nysie przy ul. Eichendorffa rozdział 60016 § 6050 | - | - | - | 16 000 | 16 000 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA – Czechy – Polska. |
| 7 | Chodnik przy ul. Szkolnej w Goświnowicach rozdział 60016 § 6050 | 85 000 | 650 | - | 20 000 | 105 000 | Dodatkowe środki na zakończenie budowy chodnika. |
| 8 | Budowa dróg w mieście: dzielnica Dolna Wieś - ul. Traugutta ul. Kozarzewskiego dzielnica Średnia Wieś - a) ul. Konarskiego b) ul. Ściegiennego ul. Michałowskiego ul. Kukułcza drogi i oświetlenie na osiedlu przy ul. Orzeszkowej w Nysie dojazd do budynków przy ul. Sudeckiej 3, 5, 7 w Nysie utwardzenie chodnika w Alei Duńczyków w Nysie ul. Unii Lubelskiej ul. Zawiszy Czarnego Aleja Wojska Polskiego ul. Niezapominajek ul. Marcinkowskiego dofinansowanie zadań p.pkt. a-m ul. Komisji Edukacji Narodowej rozdział 60016 § 6050 | 2 103 220 | 246 979 | 115 000 | 96 000 | 2 084 220 | Zakres zadania ujętego w poz. j ogranicza się do opracowania dokumentacji projektowej. Środki w wysokości 115 000 zł przesuwa się na: 1/ Chodnik przy ul. Szkolnej w Goświnowicach - 20 000 zł / dział 600 / 2/ Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zamłynie w Nysie- 1 000 zł / dział 900 / 3/ Zagospodarowanie podwórka w ul. Wita Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej oraz Prudnickiej 3-5 / dział 900/ - 54 000 zł 4/ Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Iławie, Kępnicy, Skorochowie, Morowie, Kopernikach - 40 000 zł / dział 921 /. Dodatkowe środki przeznacza się na: 1/ poz. m – 16 000 zł ul. Marcinkowskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej 2/ poz. g – 80 000 zł Środki na realizację robót w ulicach: ul. Traugutta 200 000 ul. Kozarzewskiego 200 000 ul. Konarskiego 100 000 ul. Ściegiennego 200 000 ul. Kukułcza 295 000 ul. Michałowskiego 295 000 drogi i oświetlenie przy ul. Orzeszkowej 280 000 dojazd do budynków przy ul. Sudeckiej 3, 5, 7 199 000 utwardzenie chodnika w Alei Duńczyków 30 000 ul. Unii Lubelskiej 20 000 ul. Zawiszy Czarnego 45 000 l) Aleja Wojska Polskiego 50 000 ł) ul. Niezapominajek -Stokrotek 20 000 ul. Marcinkowskiego dokumentacja projektowa 50 000 n) dofinansowanie zadań p.pkt. a-m 50 000 o) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 000 |
|  | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa dział 754 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zakup syreny elektronicznej i urządzenia DSP 50 rozdział 75414 § 6060 | 13 397 | 13 396 | - | 4 274 | 17 671 | Środki na montaż syreny elektronicznej i stacji DSP w OSP Koperniki . |
|  | Administracja Publiczna dział 750 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6060 | 86 100 | 26 439 | 3 555 | - | 82 545 | Środki przesuwa się do § 6630 na dotacjię dla projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” |