Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/556/09

Rady Miejskiej w Nysie z dnia  23 września 2009r.

UZASADNIENIE

konieczności zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz ustanowienia przez Gminę Nysa zabezpieczenia prawnego w  formie poręczenia cywilnego udzielonej pożyczki Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z o.o. w Nysie na realizację wieloletniego zadania p.n. „Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Nysa Etap I”.

Powołany i zatwierdzony Uchwałą Marszałka Województwa Opolskiego nr XIV/131/2003 z dnia 18.11.2003 r. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami” uwzględnił wniosek Gminy Nysa i na bazie Składowiska Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach powołał jako jedno z trzech na terenie Opolszczyzny „Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami” które ma obejmować swym działaniem 14 gmin ościennych.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu nyskiego poprzez budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów, poddaniu kontrolowanej biodegradacji wszystkich odpadów organicznych, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na kwatery oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów.

Ważnym elementem jest również osiągnięcie efektów ekologicznych do których należy zaliczyć:

- zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę ich jakości,

- produkcja kompostu i wykorzystanie go na potrzeby tworzenia i pielęgnacji zieleni komunalnej,

- przetworzenie w warunkach kontrolowanych całej ilości zanieczyszczonych odpadów organicznych i wytworzenie z nich materiału inertnego do rekultywacji zdegradowanych terenów,

- wydłużenie okresu eksploatacji kwater składowiska,

- zwiększenie ilości mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów.

Realizacja tego przedsięwzięcia zapewni wypełnienie norm unijnych i polskich w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku surowców wtórnych jak też zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych na składowisku.

Gmina Nysa w roku 2008r. opracowała dokumentację na budowę Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w m. Domaszkowice, którą przekazała w 2009r. do PGK EKOM celem realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 10.02.2009r. spółka EKOM uzyskała stosowne pozwolenie budowlane na budowę RCGO po czym przystąpiono do sporządzenia montażu finansowego inwestycji.

Po przeanalizowaniu możliwości finansowych całe zadanie zostało podzielone na etapy. W pierwszym etapie przewidziano budowę kwatery nr 2a, sortowni odpadów wraz z halą, pryzm energetycznych, dróg i placów technologicznych oraz niezbędny zakres sieci wod. kan, c.o. i energetycznych oraz zakup baraków socjalnych.

Łączny koszt realizacji I etapu wg kosztorysów inwestorskich wyniesie 20.308.577,00 zł.

Aby zrealizować I Etap inwestycji oprócz posiadanych środków własnych Spółka musi zaciągnąć preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000.000,00 zł oraz kredyt komercyjny w wysokości 6.000.000,00 zł.

Złożony przez Spółkę w dniu 31.03.2009r. wniosek o udzielenie pożyczki do WFOŚiOŚ w Opolu został pozytywnie rozpatrzony – w załączeniu uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW nr23/2009 z dn. 25.05.2009r. i notatka spisana w dniu 14.07.2009r. z rokowań przed umownych z której wynika konieczność uzyskania poręczenia Gminy Nysa na kwotę pożyczki wraz z odsetkami do kwoty 10.000.000,00 zł.

Montaż środków finansowych na realizację I Etapu inwestycji przedstawia się następująco:

| Źródła finansowania | Środki finansowe [ tys. zł. netto ] | Udział [% ] |
| --- | --- | --- |
|  | Wykorzystane w 2005-2007 | Przyznane na lata | Planowane na lata |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM |  |
| Środki własne | 474,7 | 675,0 | 3 000,0 | 675,0 | 1 283,0 | 2 350,6 | 4 308,6 | 21,2% |
| Pożyczka z WFOŚiGW |  |  |  |  | 2 200,0 | 7 800,0 | 10 000,0 | 49,2% |
| Kredyt komercyjny |  |  |  |  |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 29,6% |
| RAZEM | 474,7 | 675,0 | 3 000,0 | 675,0 | 3 483,0 | 16 150,0 | 20 308,6 | 100,0% |