BP.0055.4/09								            16.06.2009r.

Informacja z działalności Burmistrza Nysy 
od dnia 20 kwietnia 2009 roku do dnia 14 czerwca 2009 roku.

1. Inwestycje.

I. Wykonano dokumentację projektową:

1. adaptacji dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka ul. Otmuchowskiej w Nysie 
w kierunku Skorochowa

2. budowy kanalizacji sanitarnej rejon ul. Kordeckiego w Nysie

3. budowy drogi bocznej ulicy Sudeckiej w Nysie

II. Zawarto  umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

1. zamiennej uzbrojenia ul. Karpackiej w Nysie

2. drogi do cmentarza w Domaszkowicach

3. hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej dla zasilania osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie

4. przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej na obszarze dzielnicy Górna Wieś w Nysie

III. Zrealizowano:

1. budowę drogi w Głębinowie ( równoległa do powiatowej ) – protokół odbioru 
z dnia 08.05.2009r.

2. urządzenie placu zabaw w Skorochowie ( podłoże, ogrodzenie, urządzenia zabawowe ) –

protokół odbioru z dnia 28.05.2009r.

3. uzupełnienie placu zabaw w Głębinowie – protokół odbioru z dnia 28.05.2009r.

4. uzupełnienie placu zabaw przy Alei Lompy w Nysie  – protokół odbioru 
z dnia 27.05.2009r.

5. uzupełnienie placu zabaw w parku parafialnym przy ul. Rodziewiczówny w Nysie  –

protokół odbioru z dnia 27.05.2009r.

6. budowę oświetlenia drogi do cmentarza w Niwnicy – protokół odbioru z dnia 01.06.2009r.

7. likwidację zbiornika przeciwpożarowego w Rusocinie – protokół odbioru z dnia 05.06.2009r.

IV. Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. likwidacji zbiornika przeciwpożarowego w Jędrzychowie

2. adaptacji części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne

3. ogrodzenia boiska w Rusocinie

4. budowę oświetlenia drogowego ul. Otmuchowska  – odcinek do Skorochowa

5. budowę drogi bocznej do ul. Witkiewicza w Jędrzychowie – I etap

6. budowę drogi w ul. Szymanowskiego i bocznej ul. Krasickiego w Nysie

7. zagospodarowania podwórka przy ul. Sucharskiego w Nysie

8. modernizacji Krytej Pływalni w Nysie

V. Uruchomiono procedury przetargowe na:

1. dokumentację projektową rewitalizacji Placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym

2. likwidację barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 1 w Nysie ( budowa pochylni      oraz przebudowa sanitariatów)

4. modernizację świetlicy w Wierzbięcicach

5. dokumentację projektową modernizacji ogrzewania wraz z termomodernizacją obiektu Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach

6. dokumentację projektową przebudowy budynku B w Gimnazjum Nr 3 w Nysie

7. dokumentację projektową kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –  Orlik 2012 ”

8. modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – II etap

2. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo.

Najważniejsze zadania :

- W ramach napraw dróg gminnych bitumicznych wykonano naprawy nawierzchni       na ulicach w mieście : Gdańska, Kasprowicza, 11-go Listopada, Zjednoczenia, Osmańczyka, Stęczyńskiego, Wasylewskiego, Powstańców Śl. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Poznańska, Kościuszki, Świętojańska, Konopnicka oraz w sołectwach Goświnowice (Szkolna), Jędrzychów (Wiejska), Przełęk, Domaszkowice.

- W ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano naprawy przepustu               w  Domaszkowicach, przepustu w Kopernikach oraz mostku w Lipowej.

- Kontynuowano naprawy w mieście i gminie zniszczonych w okresie jesienno-zimowym gruntowych dróg gminnych poprzez profilowanie, wałowanie oraz lokalne uzupełnianie materiałem kamiennym.

- Odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych – linie segregacyjne,  parkingowe, warunkowego zatrzymania, powierzchnie wyłączone - wyspy, przejścia dla pieszych, koperty.

- Wykonano koszenia terenów zielonych w pasach drogowych dróg gminnych               w mieście i sołectwach.

- Wykonano obsady kwiatowe w rynku na skwerze przy ul. Sukienniczej oraz Katedrze,  herb kwiatowy przy wieży Ziębickiej, obsady gazonów: 10 szt. na Placu Kopernika,   6 szt. na Placu Paderewskiego,  2 szt. przy Urzędzie Miejskim.

- Wykonano nowe ukwiecenie miasta poprzez zawieszenie na lampach oświetleniowych      34 szt. donic z kwiatami na ulicach: Kolejowa, Plac Kopernika, Wrocławska, Rynek, Krzywoustego. Kwiaty pielęgnowane będą do 31.10.2009r.

- W maju br. w pracach społecznie-użytecznych nadzorowanych przez Spółkę EKOM brało udział 47 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.
Wykonano zamiatanie ulic dróg gminnych oraz sprzątanie terenów gminnych:  osiedle przy ulicy Słowiańskiej,  osiedle „powodzian”, osiedla po obu stronach ulicach: Chełmońskiego, Mickiewicza, osiedle przy ulicy Rodziewiczówny, Orzeszkowej, terenów przy ulicach: Kordeckiego, Wyspiańskiego-Powstańców Śląskich, Saperskiej, Otmuchowskiej, Orląt Lwowskich, Krasickiego ,Bramy Grodkowskiej, rowu Bielawka za Carolinum, szlaku Eichendorffa, oczyszczenia z traw dróg i chodników na terenie byłych jednostek przy ulicach Otmuchowskiej i Grodkowskiej.
Od 18 maja br. uruchomiono drugą grupę prac społecznie użytecznych nadzorowaną przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej   - sprzątano tereny przy ulicach: Poniatowskiego, Pionierów, Obrońców Tobruku, Kruczkowskiego, Gdańskiej, Bolesława Śmiałego, Jagiełły, Toruńskiej, Jagiellońskiej.

3. Remonty.

I. Zawarto umowy na:

- remont kuchni - II etap w Przedszkolu nr 8 w Nysie

- remont filarków międzyokiennych oraz nawierzchni podwórka w Przedszkolu nr 14    w Nysie,

- remont głównych schodów wejściowych, kominów i czapek kominowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie,

- wymianę instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie,

- konserwację stolarki okiennej w Żłobku nr 1 w Nysie,

- remont komina ponad dachem w Dziennym Domu Pobytu,

- remont dachu budynku klubowego znajdującego się na terenie stadionu „Polonii”,

- remont szaletu miejskiego przy ul. Moniuszki - Alei Lompy,

- remont podłogi drewnianej w lokalu przy ulicy Mariackiej 20/1

- remont pokrycia dachu budynku przy ulicy Kościuszki 4

- remont sanitariatów i tynków zewnętrznych w budynku numer 44 w Niwnicy

- remont instalacji elektrycznej w 7 mieszkaniach przy ulicy Słowiańskiej 31-31of

- remont kominów i części dachu w budynku numer 31 w Kubicach

II. Zakończono realizację zadań remontowych:

- wykonanie nawierzchni boiska przez darniowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy

- remont dachu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie,

- docieplenie pawilonu sportowego w Goświnowicach,

- remont świetlicy w Kubicach (remont pomieszczeń na parterze, wymiana okien         w całym budynku, remont dachu),

- remont elewacji i dachu budynku remizy w Kubicach

- wymiana rynien i rur spustowych w budynku nr 53 w Złotogłowicach

- remont klatki schodowej w budynku numer 44 w Niwnicy

III Uruchomione procedury przetargowe na:

- remont Wieży Wrocławskiej,

- remont II pionu sanitarnego w budynku A w Gimnazjum nr 3 w Nysie

4. Administracja i organizacja.

10 ROCZNICA PARTNERSTWA

W dniach 29 – 30 maja 2009r. przebywali w Nysie przedstawiciele czeskich miast partnerskich: Jesenika i Szumperka. Delegacje uczestniczyły w obchodach święta miasta -Dniach Nysy, podczas których świętowano 10 rocznicę partnerstwa Nysy i Jesenika.

5. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

W okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca 2009r. przeprowadzono 15 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi oraz 5 przetargi na zbycie nieruchomości.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W dniu 19 maja br. zorganizowane zostało spotkanie dla przedsiębiorców, którego tematem była informacja o bierzącej pracy władz Gminy

6. Polityka społeczna.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Gmina Nysa złożyła wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do konkursu pod nazwą: ”Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” edycja na 2009 rok. Celem konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2009 roku jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grupy szczególnego ryzyka wykluczenia społecznego.

Na realizację wniosku gmina otrzymała z Ministerstwa dotację w wysokości 35.500,00 zł. Wniosek realizowany będzie w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

19 MAJA - PIĄTYM DNIEM DOBRYCH UCZYNKÓW

W dniu 19 maja Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje Dzień Dobrych Uczynków dla ludzi, zwierząt i środowiska. Podczas tegorocznej kampanii organizatorzy szczególnie zachęcali młodzież szkolną do pomocy wybranej przez nich organizacji społecznej. W tym znaczeniu akcja miała na celu promować dobrą postawę obywatelską i społeczną oraz wolontariat.

Do tegorocznej akcji włączyły się szkoły z terenu Gminy Nysa, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie oraz Dzienny Dom Pobytu w Nysie.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

W dniu 8 czerwca br. we foyer Nyskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie            z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Nysie – Biuro Polityki Społecznej oraz działające z jego ramienia Centrum Profilaktyki Uzależnień. W spotkaniu wzięli udział pedagodzy szkolni z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich, pracownicy socjalni OPS w Nysie, przedstawiciel Policji wydziału ds. nieletnich, przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Nysie oraz kuratorzy sądowi do spraw nieletnich.

7. Inicjatywy i przedsiębiorczość.

FLAGA HONOROWA DLA NYSY

Rada Europy przyznała Gminie Nysa Flagę Honorową za popularyzację i upowszechnianie idei europejskiej. Jest to drugi stopień Nagrody Europejskiej, do uzyskania której mogą pretendować laureaci Dyplomu Europejskiego. Gmina Nysa zdobyła Dyplom w 2008 r.

W 2009 Flagę otrzymało 18 gmin, w tym 4 z Polski (oprócz Nysy - Bolesławiec, Lębork                    i Malbork). Uroczyste wręczenie Nysie Flagi odbedzie się 1 sierpnia 2009 r. podczas “Dni Twierdzy Nysa”..

OTWARTY KONKURS NA ZADANIA PUBLICZNE

Rozstrzygnięto konkurs na zadania publiczne Gminy Nysa w 2009 r. z zakresu:

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                                    i współpracy między społeczeństwami;

- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje.

Do konkursu wpłynęło 13 ofert, do dofinansowania rekomendowano 7. Do zadania nr 2                nie wpłynęła żadna oferta. Umowy zawarte zostały z następującymi oferentami: Stowarzyszeniem Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Jerzego Kozarzewskiego                   w Nysie, Nyskim Klubem Sportowo-Turystycznym Niewidomych i Słabowidzących ATUT, Ludowym Zespołem Sportowym Konradowa, Stowarzyszeniem Międzyszkolny Zespół Folklorystyczny Mała Nysa, Nyskim Klubem Motocyklowym, Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej, Caritas Diecezji Opolskiej. Obecnie trwa realizacja zadań oraz ich kontrola.

KALENDARZ INICJATYW

Comiesięczna broszurka opracowywana przez Wydział IP, zawierąjaca informacje                      o aktualnych konkursach, programach i funduszach. W Kalendarzu promowane są  tzw. dobre praktyki czyli zrealizowane projekty, udzielane są porady i wskazówki gdzie szukać dotacji, jak napisać wniosek, jakie są prawa, a jakie obowiązki wnioskodawcy. Kalendarz Inicjatyw dostępny jest w formie drukowanej ulotki, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Jest kolportowany m.in. podczas comiesięcznych spotkań informacyjnych. Obecnie rozpowszechniany jest Kalendarz czerwcowy. W przygotowaniu edycja wakacyjna.

OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Comiesięczne spotkania informacyjne o charakterze otwartym. Podczas spotkań przedstawiane są aktualne konkursy, programy i fundusze. Do udziału w spotkaniach  zapraszani są przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie, jednostek organizacyjnych, szkół oraz organizacji pozarządowych, itp. Dotychczas spotkania odbyły  się w dniach 23 stycznia, 20 lutego, 17 marca, 8 kwietnia, 6 maja oraz 3 czerwca. Podczas spotkań kolportowany jest “Kalendarz Inicjatyw”.

NOWOCZESNY PRZEDSZKOLAK

Realizacja projektu “Nowoczesny przedszkolak” rozpoczęła się w dniu 1 maja 2009r.

Obecnie trwa etap przygotowawczy projektu. Właściwe zajęcia w przedszkolach rozpoczną się we wrześniu 2009 r. i potrwają do końca maja 2010 r.

Realizacja projektu obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat z przedszkoli w Białej Nyskiej, Niwnicy, Kopernikach i Goświnowicach oraz w Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 12 w Nysie. Wartość projektu 198.133 PLN, dofinansowanie 195.133 PLN, wkład gminy 3.000 PLN (wymagane 1,5% wartości projektu).

Projekt jest dofinansowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 20 maja 2009 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek przedszkolnych uczestniczących w projekcie. Podczas spotkania omówiono zasady promocji    i informowania o źródłach dofinansowania, regulamin rekrutacji oraz współpracę placówek    z Biurem Projektu.

LATO W NYSIE, ZIMA W JESENIKU

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, oś priorytetowa 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej. Całkowita wartość projektu 3.309.610,55 euro (Nysa 1.684.744,35 euro, Jesenik 1.624.866,20), dofinansowanie z ERFF 85% kosztów kwalifikowanych 2.813.168,96 euro (Nysa 1.432.032,69 euro, Jesenik 1.381.136,27 euro), dofinansowanie z budżetu państwa (Jesenik 5 % kosztów kwalifikowanych 81.243,31 euro) wkład własny 415.198,28 euro (Nysa 15% kosztów kwalifikowanych 252.711,66 euro, Jesenik 10% kosztów kwalifikowanych 162.486,62 euro). Termin realizacji I etapu parkingu: 2008-2010.

Projekt zakłada budowę parkingu dla samochodów osobowych na 241 miejsc postojowych,  w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc dla autobusów. Powierzchnia zagospodarowania wynosić będzie łącznie 16.230 m2.

Dotychczas, w ramach działań promocyjnych, wydano ulotkę promującą realizację projektu, zawarto umowy z radiem oraz dokonano nagrań radiowych do spotów promocyjnych.

WNIOSKI W OPRACOWANIU

- Doradztwo zawodowe w nyskich gimnazjach (tytuł roboczy) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

- Modernizacja Krytej Pływalni w Nysie  - Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- Wniosek do programu English Teaching (j.angielski w szkołach wiejskich)

- RPO WO działanie 6.1 rewitalizacja obszarów miejskich - „Adaptacja budynku     przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji społecznych”

- RPO WO działanie 6.2 zagospodarowanie terenów zdegradowanych -„Wieża Ciśnień”

8. Rolnictwo i Ochrona Środowiska.

DOTACJE DLA SOŁECTW

Starostwo Powiatowe w Nysie przyznało dofinansowanie do 17 złożonych przez Gminę wniosków dla sołectw w ramach powiatowego konkursu „Odnowa Wsi w powiecie nyskim”. Łączna kwota dotacji wyniosła 26.000 zł.

„PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA”

Do tegorocznego konkursu „Piękna wieś Opolska” – kategoria Najlepszy start w odnowie wsi organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zgłoszono wieś Domaszkowice. Wysokość nagrody pieniężnej za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wynosi 8.000 zł.

„OPOLSKIE KWITNĄCE”

Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza wyłoniła na szczeblu gminnym zwycięzcę konkursu „Opolskie kwitnące” - dom jednorodzinny Pana Henryka Niciejewskiego 
z Podkarmienia. Ogółem do konkursu wpłynęło z gminy Nysa 5 zgłoszeń. Na przełomie lipca i sierpnia br. odbędą się eliminacje na szczeblu wojewódzkim. Rozstrzygnięcie konkursu przez Marszałka Województwa nastąpi w październiku br.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ROLNICTWIE

W dniu 5 czerwca 2009r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyła się konferencja na temat „Zarządzanie wiedzą w rolnictwie”, której organizatorem był Urząd Miejski w Nysie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

W spotkaniu uczestniczył V-ce Minister Rolnictwa Artur Ławniczak, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, V-ce Marszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol                          i Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak, Starosta Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk oraz przedstawiciele jednostek sektora rolnego naszego województwa – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Izby Rolniczej, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Obecni producenci rolni i pracownicy naukowi przedstawiali problemy dzisiejszego rolnictwa

i oczekiwali wyjaśnień obecnego Ministra. Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali wykładu profesora Andrzeja Brodziaka   „Misja  życiowa współczesnego rolnika wobec aktualnej kondycji świata” .

REKREACYJNIE I EKOLOGICZNIE

Wybrany został wykonawca na dostawę pojemników na odpady zbierane selektywnie              na tereny rekreacyjne, turystyczne Gminy Nysa.

Zakupione zostaną 3 zestawy pojemników  kolumnowych (plastik, papier, szkło) i ustawione zostaną w Głębinowie, Skorochowie i Nyskim Ośrodku Rekreacji. Koszt 47 000 zł.

9. Informatyka.

1. Kontynuacja wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miejskiego - z głównym naciskiem na podsystemy ewidencyjne:

- Podsystem Ewidencji Działalności Gospodarczej - EDZIG

- Podsystem Ewidencji Koncesji na Sprzedaż Alkoholu - ALKON

- Podsystem Zajęcie Pasa Drogowego - ZAPAS

2. Przygotowanie i podpisanie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz przygotowanie studium wykonalności projektu „Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na potrzeby monitoringu miejskiego oraz mobilnego dostępu           do Internetu”

3. Przetarg na „Rozbudowę istniejącego środowiska infrastruktury informatycznej                  o dodatkową przestrzeń dyskową wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu danych”.

4. Rekonfiguracja środowiska sieci logicznej LAN Urzędu, przeniesienie stanowisk komputerowych do nowych pomieszczeń (II piętro).

5. Uruchomienie i konfiguracja głównego kontrolera domeny ActiveDirectory w oparciu        w Microsoft Windows 2008 Server.

6. Przygotowanie zamówienia na dostawę mobilnego systemu ochrony obwodowej               na potrzeby imprez plenerowych.

7. Przygotowanie założeń budowy bezpiecznego dla sprzętu teleinformatycznego systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni.

8. Obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego.

10. Kultura, Sport i Turystyka.

# PLENER MALARSKI

W dniach 20-26 kwietnia br. odbył się Plener Malarski w ramach projektu „Perły pogranicza w oczach artystów” współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”. Plener zakończyła wystawa prac, którą do 25 maja można było oglądać w Bastionie św. Jadwigi.

# WSPARCIE ROZWOJU SPORTU

W dniu 21 kwietnia br. ogłoszono otwarty nabór projektów na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa na rok 2009, a w dniu 5 maja Komisja konkursowa dokonała oceny złożonego wniosku.

# BITWA NOCNA

W dniach 1-3 maja br. odbył się cykl imprez sportowo-kulturalnych towarzyszących obchodom Święta Konstytucji 3 Maja, w tym warsztaty rekonstruktorskie dla regimentów       z Euroregionu Pradziad wraz z inscenizacją w dniu 2 maja br. historycznej bitwy (nocnej),    w których uczestniczyło 100 żołnierzy. Warsztaty były częścią projektu „Współpraca ruchu rekonstrukcyjnego Euroregionie Pradziad” współfinansowanego ze środków EFRR           oraz Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”

# SPŁYWY NYSĄ KŁODZKĄ

W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Na przełaj” z Brzegu              w sprawie wspólnego kalendarza spływów kajakowych oraz wspólnej promocji w celu aktywizacji turystycznej rzeki Nysy Kłodzkiej

# DNI NYSY

W dniach 29-31 maja br. odbył się cykl imprez sportowo-kulturalnych towarzyszących obchodom Dni Nysy

# TYDZIEŃ SPORTU

W dniach 25 maja br. do 1 czerwca br. odbyły się cykl imprez sportowych w celu wzięcia udziału w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2009 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

# TRAKT ŚW. JAKUBA

Trwają prace nad wytyczeniem szlaku św. Jakuba na terenie Gminy Nysa. Będzie to część Traktu św. Jakuba wyznaczanego na tereniu powiatu nyskiego, który będzie prowadził         od Głuchołaz do Skorogoszczy. Trakt będzie stanowić południową odnogę szlaku „Via Regia” biegnącego od Góry Świętej Anny przez Opole do Brzegu i dalej do Zgorzelca. Przygotowywana jest również broszurka i ulotka o trasie szlaku św. Jakuba.

11. Promocja.

NYSA W TELEWIZJI WROCŁAW

W dniu 20 czerwca br. planowana jest realizacja filmu promocyjnego o Nysie emitowanego  w TVP Wrocław. Produkcja będzie zaproszeniem wrocławian do odwiedzania Nysy i udziału w letnich imprezach. Film emitowany będzie w ramach cyklu pt. "Gdzie na weekend?", który popularyzuje turystykę regionalną.

Poprzedzony zostanie 14 zwiastunami zapraszającymi do obejrzenia programu polecającego spędzenie letnich weekendów w Nysie. Film trwał będzie 13 minut i zostanie wyemitowany  w planowanym terminie 24 lipca br. w godzinach 19:25 i 25 lipca o 7:45.

Do filmu dołączony zostanie 5 minutowy film promocyjny i 30 sekundowy spot reklamowy, które zaprezentowane zostaną na witrynie magistratu.

ZAPROSZENIE DO NYSY

W dniu 4 maja 2009 roku w dodatku do publikacji pt. "Nieruchomości Plus" - "Dobre Miejsca" ukazał się tekst polecający Nysę. Wydawcą pisma jest Dolnośląska Agencja Promocji i Obsługi Samorządów. Publikacja była w sprzedaży, a także była kolportowana podczas imprez targowych na terenie kraju. Informacje zamieszczane są również na stronie internetowej: http://www.dobremiejsca.pl/

20. ROCZNICA WOLNYCH WYBORÓW

W dniu 4 czerwca 2009 roku w Nysie zorganizowane zostały obchody 20. rocznicy zwycięstwa nad komunizmem w Polsce. Studenci z koła  Sapere Aude  przy współorganizacji Biura Promocji przygotowali m.in. ekspozycję 30 zdjęć prezentujących wydarzenia doprowadzające do transformacji ustrojowej i wolnych wyborów. Wystawę wypożyczoną        z Fundacji EFFATA można oglądać we wnętrzach Bastionu św. Jadwigi przy                       ul. Piastowskiej.

W Nyskim Domu Kultury z tej okazji wykłady wygłosili dr Janusz Kawalec pt." Preludium                       do Demokracji" i dr Grzegorz Mazur pt. "Paradoksy transformacji".

Odbył  się również koncert "Piosenki Opozycyjnej" w wykonaniu studentów Instytutu Jazz'u Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wyemitowany został film pt. "Polska 89" w reżyserii Ireneusza Englera.

CZTERY PORY ROKU

Nysa prezentowana była w dniu 29 maja br. na targach turystycznych "Cztery pory roku"         w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Nysa prezentowała swą ofertę na stoisku z Opolską Regionalna Organizacją Turystyczną jako jedyna miejscowość z Opolszczyzny. OROT prezentował kompleksową ofertę Śląska Opolskiego. Targi były okazją do promocji miejsc wypoczynku i rekreacji wśród Wrocławian. Organizatorem targów była Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI MIASTA

Trwają prace nad wprowadzeniem nowych elementów Zintegrowanego Systemu Informacji Miasta w czterech wersjach językowych.

Projekt składać się będzie z następujących elementów:

- Interaktywnej Mapy Nysy, która wykonana zostanie na podstawie podkładu GoogleMaps,

- Planu miasta z wyszukiwarką ulic i dzielnic,

- Informatora Internetowego z opisami obiektów podzielonych na działy,

- Modułu Multimedialnego umozliwiajacego dodawanie plików multimedialnych

MIASTO-OGRÓD

W dniach 21 - 23 maja 2009 roku pod patronatem Burmistrza Nysy odbyły się studenckie warsztaty architektoniczne pn. "Idea miasta - ogrodu, a tereny zieleni miasta Nysy". Blisko 50. osób: studentów architektury wraz z opiekunami z Poznania, Gliwic, Wrocławia, Krakowa i Nysy zajmowało się zagospodarowaniem nyskiej przestrzeni biorąc udział               w warsztatach. Prace można zobaczyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

SKUTERY NA JEZIORZE NYSKIM

W dniach 20-21.06.2009 roku nad Jeziorem Nyskim odbędą się eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Będą to jedne z pięciu eliminacji Mistrzostw Polski na skuterach wodnych z udziałem zawodowych zawodników z licencjami. Organizatorami Mistrzostw są : Śląski Związek  Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Klub Motorowodny przy WOPR Nysa, Klub Motorowodny JetSki Nysa, Nyski Ośrodek Rekreacji oraz Urząd Miejski              w Nysie.

Spotkania Burmistrza Nysy w okresie 
od 20 kwietnia do 14 czerwca 2009 roku:

1. Spotkania z:

- uczestnikami Pleneru Malarskiego

- Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego ze stolicy Stanu Południowej Karoliny - Columbii Fredem Monk oraz Burmistrzem Calhoun Falls w Stanie Południowa Karolina Johnniem Wallerem

- przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółki „AKWA”

- przedstawicielem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziału Miłośników Kołomyi Pokucie We Wrocławiu

- nauczycielem z „Carolinum” w sprawie wyznaczenia ścieżki ornitologicznej

- władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w Urzędzie Marszałkowskim   w Opolu

- Wojewodą Opolskim w sprawie funduszu sołeckiego, obwodnicy, modernizacji zbiornika retencyjnego

- Burmistrzami, Wójtami i Sołtysami oraz Wojewodą Opolskim

- przedstawicielami nyskiego biznesu

- dyrektorem Muzeum w sprawie umowy promocyjnej

- Vice Ministrem Edukacji Narodowej Zbigniewem Włodkowskim

- przedstawicielami Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie w sprawie współpracy szkoły       z partnerką szkołą z Ingelheim

- młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” w Nysie

- delegacją z Jesenika i Szumperka

- Komendantem Policji w sprawie dodatkowych patroli Policji na terenie gminy

- przedstawicielami Związków Zawodowych Spółki „AKWA” w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

- przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

2. Udział w:

- XXIV Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w Malmö

- otwarciu wystawy poplenerowej „Pleneru Malarskiego”

- uroczystościach z okazji obchodów Dnia Flagi

- uroczystościach z okazji obchodów Dnia Konstytucji 3 Maja

- Pierwszych Międzynarodowych Pokazach Tanecznych „Świat Tańca”

- warsztatach rekonstrukcyjnych dla wojsk z epoki napoleońskiej oraz  zorganizowanej podczas nich nocnej inscenizacji bitwy

- posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działających przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- uroczystościach z okazji 5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

- obchodach 64 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Opolu

- Dniu Bibliotekarza zorganizowanym w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie

- święcie nyskich studentów „Juwenalia 2009” – przekazanie kluczy do bram miasta studentom

- wykładzie pt. „Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3-go Maja” zorganizowanym przez Uniwersytet III Wieku

- uroczystościach z okazji obchodów Dnia Strażaka w Państwowej Straży Pożarnej

- uroczystym jubileuszu z okazji 100 lecia mieszkanki Nysy

- majówce zorganizowanej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Nysie                oraz Związku Emerytów i Rencistów

- „Dniach Nysy”

- uroczystym oddaniu do użytkowania ul. Czarnieckiego

- wieczorze Papieskim poświęconym obchodom 30 rocznicy I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski

- konferencji „Zarządzanie wiedzą w rolnictwie”

- uroczystej sesji Rady Powiatu Nyskiego

- obchodach Święta Powiatu Nyskiego