Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 17 grudnia 2010 do 14 stycznia 2010 roku

- Inwestycje i remonty

Inwestycje:

Wykonano dokumentację projektową:

- oświetlenie dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych za bazą SUR w Niwnicy

- oświetlenie  odcinka drogi powiatowej w Jędrzychowie (w  ul. Chełmońskiego)

- droga łącząca ul. Racławicką  z  ul. Asnyka w Nysie

- drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza – Powst. Śl. w Nysie

- odcinek sieci kanalizacji deszczowej w Goświnowicach w ul. Szkolnej

- rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Chodowieckiego w Nysie

Zrealizowano:

- budowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach – protokół odbioru z dnia 10.12.2010r.

- budowa oświetlenia przy bramie LO ul. Sobieskiego w Nysie –protokół odbioru z dnia 20.12.2010r.

- dostawa sprzętu muzycznego i nagłośnienia dla sołectwa Hajduki Nyskie – protokół odbioru z dnia 16.12.2010r.

- zagospodarowanie placu przed świetlicą w Morowie – I etap – protokół odbioru z dnia 17.12.2010r.

- budowa drogi w Niwnicy – III etap – protokół odbioru z dnia 17.12.2010r

- budowa drogi w Przełęku – III etap – protokół odbiory z dnia 17.12.2010r.

- budowa drogi w Sękowicach – III etap – protokół odbioru z dnia 16.12.2010r.

- budowa wiaty grillowej w Niwnicy – II etap – protokół odbioru z dnia 07.12.2010r.

- Gościniec Skorochowski – montaż rozdzielnicy – protokół odbioru z dnia 30.12.2010r.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze przy ośrodku wypoczynkowym „Błękitna zatoka” w Głębinowie – etap I - protokół odbioru z dnia 28.12.2010r.

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – II etap – protokół odbioru z dnia 29.12.2010r.

- budowa oświetlenia przy posesji nr 15 i do boiska sportowego w Iławie – dokumentacja projektowa + roboty – protokół odbioru z dnia 28.12.2010r.

- budowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego w Nysie – I etap robót –  protokół odbioru z dnia

23.12.2010r.

- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy posesji nr 49 w Przełęku – protokół odbioru z dnia 23.12.2010r.

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – etap dotyczący pok. 114, 106 i sali nr 200 – protokół odbioru z dnia 28.12.2010r.

Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

- modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 8 w Nysie ( projekt eSzkoła ) – do dnia 15.02.2011r.

Remonty:

Zakończono realizację niżej wymienionych zadań:

-	Przedszkole 6 - remont cząstkowy dachu i kanalizacji deszczowej

-	ZSP Lipowa - usunięcie nieszczelności kosza rynny

-	remont dachu - Przełęk 15

-	rozbiórka budynku komunalnego - Brodzińskiego 19

-	remont instalacji elektrycznej Przełęk 34/6, Siestrzechowice 32/6

-	montaż pieca akumulacyjnego, Głuchołaska 6/1a

- Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Sprzedano jedną nieruchomość za 66 103 zł i przeprowadzono 7 przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi.

- Biuro Polityki Społecznej 

Złożono wniosek do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2011 rok.

- Inicjatywy i przedsiębiorczość

W OCENIE

1. WNIOSEK O PLAKIETKĘ HONOROWĄ - przesłany do Strasburga (XII.2010). W 2008 r. Gmina Nysa otrzymała Dyplom Europejski, a w 2009 r. Flagę Honorową. Dyplom i Flaga to dwa pierwsze stopnie do Nagrody Europejskiej.

2. OUTSTANDING EARTHEN ARCHITECTURE IN EUROPE LABEL 2011 -w dniu 17.12.2010 r. przesłano do Francji wniosek Gminy Nysa zgłaszający Fort Wodny oraz Bastion św. Jadwigi do konkursu Outstanding Earthen Architecture In Europe Label 2011.

PO(D)STAWA URZĘDNIKA – WIEDZA I ETYKA

Wniosek na szkolenia dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Nysie w ramach PO KL 5.2.1.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy o dofinansowanie PRZEBUDOWY DROGI W ULICY WITA STWOSZA I PLACU STAROMIEJSKIM W NYSIE - w ramach naboru do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – edycja 2011. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskiego w Nysie o długości 283,1 m i szerokości jezdni 5,0 m. Powierzchnia zabudowy pasa drogowego wynosi 3.467,7 m2, w tym powierzchnia jezdni 1.394,5 m2.

PROJEKTY W REALIZACJI

DROGOWSKAZY

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

PROJEKT SYSTEMOWY W NYSKICH GIMNAZJACH

“Program zajęć dodatkowych  wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach PO KL 9.1.2

PRAWIDŁOWA POSTAWA TO WAŻNA SPRAWA

Projekt ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadry nauczycielskiej Gminy Nysa w zakresie profilaktyki wad postawy.

ZAGOSPODAROWANIE FORTECZNEJ WIEŻY CIŚNIEŃ WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

Strategicznym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności gospodarczo-społecznej

i inwestycyjnej oraz wizerunku miasta Nysa poprzez zagospodarowanie obiektu zdegradowanej fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym i nadanie im nowej funkcji użytkowej.

- Biuro Informatyki

- realizacja umowy na „Rozbudowę instalacji logicznej dla potrzeb komunikacji pomiędzy pomieszczeniem starej serwerowni a Centrum Przetwarzania Danych”.

- organizacja szkoleń związanych z rozbudowanymi funkcjonalnościami Zintegrowanego Systemu Informatycznego UrządNT – dot. zakresów: obsługi środków trwałych oraz gospodarowania mieniem.

- przygotowanie umów serwisowych dot. utrzymania użytkowanych przez UM systemów programowych w roku 2011.

- koordynacja działań związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych na potrzeby prowadzonych w UM prac przygotowawczych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

- Kultura, Sport i Turystyka

- przygotowanie dokumentacji i zarządzeń do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011

- przygotowanie dokumentacji i zarządzeń do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2011 r.

- zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2011 r.

- przygotowanie programu do akcji „Zima w mieście”

- przygotowanie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Starostwem Powiatowym w Nysie 
w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa wykonywania zadań powiatowych biblioteki publicznej.

- Promocja

W dniu 28 grudnia 2010r.w Nyskim Domu Kultury w ramach umowy promocyjnej z Klubem Żeglarskim odbył się koncert piosenki żeglarskiej. Wystąpił duet Dominika Żukowska i Andrzej Korycki.

Dęby pamięci

Do końca 2010 roku można było zgłaszać ofiary - bohaterów do upamiętnienia w ramach programu pn. „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Zgłoszonych zostało 30 osób, z tego część bohaterów zostało upamiętnionych w innych miejscowościach, a część nie znaleziono na listach katyńskich sporządzonych przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa.

Stypendia dla studentów

Stypendia mieszkaniowe dla studentów spoza Nysy wypłacane z środków budżetowych Gminy Nysa w 2010 roku wyniosły -  487 110,00 zł. Wypłacono 3 165 stypendiów średnio miesięcznie dla 340 studentów. Od 2010 roku wypłacane są stypendia Burmistrza Nysy za wyniki w nauce dla studentów z Nysy. Stypendia naukowe dla studentów z Nysy w 2010 roku wyniosły 38 400,00 zł. Stypendia otrzymało 64 studentów z Nysy. Łącznie z pomocy Gminy Nysa w 2010 roku miesięcznie korzystało średnio 404 studentów. Na stypendia łącznie w 2010 roku wypłacono kwotę 525 510,00 zł.

- Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- podpisano umowy w oparciu o przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej –Rejon 1; 2; 3 , bieżące utrzymanie I  oraz II części parku, zamiatanie mechaniczne i ręczne ulic, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych,  utrzymanie szaletów, miejskich, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, czyszczenie krat na kanałach Forteczny i Bielawka

- wykonano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego końcowe rozliczenie projektu „Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa” realizowanego w ramach  RPO WO na lata 2007-2013.

- prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników , placów, alejek parkowych. Wykonawcami usługi są PGK EKOM oraz administratorzy terenów zielonych miasta. Ponadto w odśnieżaniu chodników brali udział bezrobotni w ramach prac społecznie użytecznych

- przygotowano materiały i wnioski do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na usługi utrzymania w latach 2011-2013 dla dróg utwardzonych niebitumicznych, dróg gruntowych, chodników, oznakowania pionowego, obiektów inżynierskich

- w ramach prac społecznie użytecznych, przy styczniowej odwilży, bezrobotni sprzątali chodniki 
i ulice z zanieczyszczeń zasypanych wcześniej śniegiem  tj. butelki, pety, papiery itd.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu  Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego

- prowadzono interwencyjne naprawy dróg gminnych bitumicznych, dróg gruntowych, chodników, oznakowania pionowego oraz obiektów inżynierskich w pasie drogowym

Spotkania Burmistrza Nysy

- z Przewodniczącymi Związków Zawodowych MZK

- z Poseł Parlamentu Europejskiego Danutą Jazłowiecką

- z sołtysami w ramach miesięcznych spotkań

- z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie

- z Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofią Wilimowską w sprawie obchodów 10 rocznicy PWSZ

- w sprawie współpracy chóru Camerata z miastami partnerskimi

- z Zarządem Gminnym OSP

- z RZGW w sprawie przebudowy przeciwpowodziowej rzeki Nysy Kłodzkiej oraz zbiornika retencyjnego

- udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów organizowanym przez Starostę.