Informacja z działalności Burmistrza Nysy

od dnia 15.06.2011r. do 16.08.2011r.

1.  Inwestycje i remonty:

Inwestycje

I. Wykonano dokumentację projektową:

1. remont, przebudowa i budowa ulic Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie

2. świetlica wiejska w Siestrzechowicach

3. sieć wodociągowa w drodze gminnej nr ewid. 260 i 261/7 w Kępnicy

4. oświetlenie ul. Obrońców Tobruku w Nysie ( w ramach zadania dotyczącego Zagospodarowania

fortecznej Wieży Ciśnień )

II. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:

1. zasilanie energetyczne Wieży Wrocławskiej w Nysie - do dnia 06.11.2011r.

2. zadaszenie placu spotkań przy świetlicy w Kępnicy - do dnia 30.08.2011r.

3. scena i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śl. - do dnia 30.09.2011r.

4. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na osiedlu przy ul. Otmuchowskiej w Nysie - do dnia

16.12.2011r.

III. Zrealizowano:

1. zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach - protokół odbioru z dnia 28.06.2011r.

2. zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Radzikowice - protokół odbioru z dnia 29.06.2011r.

3. budowa sceny przy kortach w Białej Nyskiej – zadaszenie - protokół odbioru z dnia 01.07.2011r.

4. dostawa patelni elektrycznej do WDK w Złotogłowicach - protokół odbioru z dnia 04.07.2011r.

5. budowa drogi w Hajdukach Nyskich - IV etap - protokół odbioru z dnia 14.07.2011r.

6. adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz inkubatora organizacji

społecznych - wykonanie przyłącza sieci cieplnej - protokół odbioru z dnia 12.07.2011r.

7. wybrukowanie placu przed sceną na boisku w Domaszkowicach - zakup materiałów - protokół

odbioru z dnia 20.07.2011r.

8. zakup stołu bilardowego do świetlicy w Lipowej - protokół odbioru z dnia 27.07.2011r.

9. zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Hajdukach Nyskich - protokół odbioru z  dnia

29.07.2011r.

10. oświetlenie terenów zielonych przy wiacie grillowej w Głębinowie - dokumentacja projektowa +

I etap robót - protokół odbioru z dnia 04.08.2011r.

11. rozbudowa oświetlenia drogowego odcinek dróg w Jędrzychowie - ul. Radzikowicka

i Chełmońskiego - protokół odbioru z dnia 04.08.2011r.

12. budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie - protokół  odbioru z dnia 12.08.2011r.

13. budowa drogi w ul. Opawskiej w Nysie - etap robót - protokół odbioru z dnia 12.08.2011r.

14. modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Konradowej - protokół odbioru z dnia 17.08.2011r.

IV. Wybrano wykonawców niżej wymienionych robót:

1. pełnienie funkcji inżyniera projektu na zadaniu „  Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień

w Nysie ” - do dnia 31.07.2012r.

2. wykonanie nawierzchni boiska i bieżni w SP nr 1 w Nysie - do dnia 31.08.2011r.

3. przebudowa drogi bocznej do ul. Głuchołaskiej w Nysie - do dnia 16.09.2011r.

4. budowa ścieżki pieszo – rowerowej na osiedlu przy ul. Orzeszkowej w Nysie - końcowy etap robót -

do dnia 28.10.2011r.

5. modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - II etap -  do dnia 10.10.2011r.

6. budowa oświetlenia drogi w Niwnicy ( na osiedlu domków jednorodzinnych  za bazą SUR ) - do dnia

30.09.2011r.

7. dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Domaszkowicach - meble kuchenne - do dnia 20.10.2011r.

8. wykonanie przenośnego podestu dla sołectwa Hajduki Nyskie - do dnia 30.09.2011r.

9. oświetlenie odcinka drogi powiatowej ( w działce nr 783 ) w Hajdukach Nyskich - do dnia

30.09.2011r.

10. oświetlenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim ( dokumentacja projektowa + roboty ) - do dnia

30.11.2011r.

11. wykonanie bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Domaszkowice - do dnia 20.09.2011r.

V. Uruchomiono procedury przetargowe:

1. utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu „ Radosna szkoła ” -

przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2011r.

2. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 1 w Nysie - etap: nawierzchnie placów i mała

architektura - trwa wybór wykonawcy

3. Centrum Przetwarzania Danych w budynku UM w Nysie - rozbudowa instalacji elektrycznej -

trwa wybór wykonawcy

4. rozbudowa oświetlenia w ul. Kruczkowskiego w Nysie - II etap - trwa wybór wykonawcy

5. rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego w Nysie - zaproszenie do złożenia ofert do dnia 22.08.2011r.

6. oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Podolskiej w Nysie ( dokumentacja projektowa + roboty ) - zaproszenie  do  złożenia ofert do dnia 22.08.2011r.

Remonty

I.	Zawarto umowy na:

1.	Przedszkole 14 - remont pomieszczeń żłobkowych

2.	Gimnazjum 3 - naprawa gzymsu nad wejściem głównym do budynku.

3.	Przedszkole w Hajdukach Nyskich i Kępnicy - remont ogrodzeń

4.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kubicach.

5.	naprawa pokrycia dachu - Baligrodzka 7a

6.	wykonanie toalety wspólnej i wentylacji - Kubice 31

7.	rozbiórka budynku gospodarczego - Pułaskiego 17

8.	modernizacja łazienki i instal. wod.- kan . Słowiańska 31/3

9.	wykonanie wkładu kominowego - Unii Lubelskiej 5/8

10.	Naprawa części pokrycia dachu, Kościuszki 14

II. Zakończono realizację niżej wymienionych zadań remontowych:

1.	Szkoła Podstawowa nr 3 - remont instalacji elektrycznej, etap.

2.	DZIENNY DOM POBYTU - Remont instalacji elektrycznej

3.	Ogrodowa 3/12, Unii Lubelskiej 5/8 – remont instalacji.

4.	Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie fundamentów - Podolska 22

5.	naprawa pokrycia dachu - Baligrodzka 7a

6.	wykonanie toalety wspólnej i wentylacji - Kubice 31

7.	rozbiórka budynku gospodarczego - Pułaskiego 17

8.	modernizacja łazienki i instal. wod.- kan . Słowiańska 31/3

9.	wykonanie wkładu kominowego - Unii Lubelskiej 5/8

2. Obsługa Inwestora i Zamówień Publicznych

Sprzedano jedną nieruchomość za kwotę 17 700 zł przeprowadzono 5 przetargów na udzielenie zamówienia publicznego (roboty budowlane/dostawy/ usługi )

3. Inicjatywy i przedsiębiorczość

WNIOSKI W OCENIE

W dniu 22 kwietnia 2011 r. Gmina Nysa złożyła dwa wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez opolski WUP do działania 9.1.2 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

1) “Jestem z Wenus”

2) Szkoła dla Ciebie uwierz w siebie

Oba projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i oczekują na ocenę merytoryczną.

WNIOSKI W OPRACOWANIU

Projekt systemowy dla szkół podstawowych – nabór do 15 września 2011r.

Trwa opracowanie wniosku dla przedszkoli wiejskich z Gminy Nysa, który zostanie złożony do konkursu w ramach PO KL działanie 9.1.1 – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Według deklaracji 10 szkół podstawowych wniosek Gminy Nysa opiewać będzie na kwotę 607.510,20 zł i obejmie swym zakresem 983 dzieci, w tym 476 DZ, 507 CH. Wnioski systemowe objęte są 100% dofinansowaniem ze środków EFS  w ramach PO KL.

Modernizacja stadionu LA w Nysie -  nabór do 31 sierpnia 2011r.

W związku z zatwierdzeniem i umieszczeniem na liście rankingowej Ministerstwa Sportu modernizacji stadionu lekkoatletycznego Gmina Nysa winna złożyć wniosek o jego dofinansowanie w terminie do 31 sierpnia br. 

4. Polityka Społeczna

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pozytywna siła” złożony przez Urząd Miejski w Nysie w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2011 r. otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we wnioskowanej wysokości 20. 600,00 zł.  Projekt „Pozytywna siła” został złożony do konkursu MPiPS w zakresie Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


5. Biuro Informatyki

- przeprowadzenie procedury wyłonienia dostawcy na Świadczenie usługi telekomunikacyjnej dostępu do sieci Internet w oparciu o łącze symetryczne o przepustowości 20Mbit/s. Koordynacja działań technicznych związanych z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury do budynku UM.

- przygotowanie przetargu na wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - rozbudowa instalacji elektrycznej (we współpracy z wydziałem IR).

- przekazanie wycofanych z eksploatacji zestawów komputerowych - Oddziałowi Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nysie oraz Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk.

- instalacja stanowisk komputerowych dostarczonych w ramach projektu pl.ID – Polska ID karta realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

- koordynacja działań związanych z eksportem danych z zakresu prowadzonej przez UM ewidencji działalności gospodarczej - na potrzeby zasilenia bazy danych systemu Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

6. Rolnictwo i Ochrona Środowiska

W dniu 7 lipca w świetlicy w Wyszkowie Śląskim odbyło się cykliczne spotkanie Sołtysów Gminy Nysa z udziałem Burmistrz Nysy, Zastępców Burmistrza, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Twardowskiego w Nysie, przedstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poinformował pismem z dnia 2 sierpnia br., że wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007- 2013 dotyczący operacji : „Dożynki Gminne w Kubicach” został rozpatrzony pozytywnie.

7. Kultura, Sport i Turystyka

-  współorganizacja i udział w „I Biegu Nyskim” z okazji 10-lecia PWSZ w Nysie

- organizacja i koordynacja Pleneru Malarskiego, odbywającego się jako kontynuacja programu „Perły pogranicza w oczach artystów”

– współpraca z NOR przy organizacji „Festiwalu Ognia i wody”

– współorganizacja i udział w I Pielgrzymce Nyską Drogą św. Jakuba

– organizacja i udział w „Dniach Twierdzy Nysa 2011”

- przygotowanie i złożenie wniosku dot. „Dni Twierdzy Nysa” do konkursu na najlepszy produkt turystyczny o Złoty Certyfikat w kategorii „Wydarzenie”.

- przygotowanie III edycji „Kwartalnego kalendarza imprez kulturalnych 2011”

- koordynacja imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w ramach akcji 
„Lato w Gminie Nysa”

- przygotowanie V edycji Konkursu Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego.

- zawieranie umów na renowację zabytków Gminy Nysa na rok 2011.

8. Promocja

Film historyczny o Nysie

W czerwcu br. TVP Opole zrealizowała w Nysie produkcję programu historycznego pn. "Lapidarium Opolskie" - film dokumentalny o historii miasta. Program Leszka Myczki bierze udział w wymianie między oddziałami TVP S.A. w całym kraju przez co zrealizowane produkcje są emitowane w całej Polsce.

Promocja Nysy w TVS Katowice

W czerwcu br. telewizja TVS Katowice nakręciła i wyemitowała promocyjny film o Nysie zachęcający turystów do odwiedzenia Nysy i udział w letnich imprezach.

Promocja na lotnisku we Wrocławiu

Przez cały lipiec br. na lotnisku we Wrocławiu zawieszone były plakaty zapowiadające imprezy „Festiwal Ognia i Wody” nad Jeziorem Nyskim, oraz „Dni Twierdzy Nysa”.

10 lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

W ramach porozumień z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie współorganizowane były uroczystości uświetniające 10 lecie istnienia PWSZ w Nysie. W dniach 14 - 17 czerwca br. w nyskim rynku odbył się Festiwal Jazzowy „Jazzonalia”, a 18 czerwca br. „I Bieg Nyski”.

Eliminacje do Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych

W dniach 16.07-17.07 2011 r. nad Jeziorem odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w Skuterach Wodnych, Urząd Miejski był ich współorganizatorem w ramach promocji Nysy.

Zawody Motorowodne o Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego

W dniach 16.07.-17.07.2011 odbyły się zawody o Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego. Zawody zorganizowane zostały m.in. w ramach promocji Nysy.

Grand Prix Polski mężczyzn w Siatkówce Plażowej

W dniach 24-26 czerwca br. odbyło się Grand Prix Polski Mężczyzn w Siatkówce Plażowej im. Leszka Kuśmierczyka, Urząd Miejski był ich współorganizatorem.

Weekend Satyry i Karykatury

W dniach 13.08.-15.08. 2011 roku nad Jeziorem Nyskim odbył się II Nyski Weekend Satyry i Karykatury gdzie w programie było m.in. rysowanie karykatur, wystawa prac, wernisaż. Impreza odbyła się w ramach promocji Nysy.

Stypendia naukowe Burmistrza

Trwają prace nad zmianą uchwały o stypendiach naukowych Burmistrza Nysy dla studentów i określające zasady przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach pomocy materialnej dla studentów wynikających ze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Gospodarka Komunalna i Drogownictwo

- prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej – Rejon 1; 2; 3 , bieżące utrzymanie I i II części parku, odbieranie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, utrzymanie szaletów miejskich, dostawę energii,  eksploatację oświetlenia,  usługę transportu zbiorowego – MZK, zbieranie odpadów padłych zwierząt, utrzymanie urządzeń wodnych w parku miejskim, konserwacja kanałów Młynówka, Bielawka.

- w oparciu o przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne podpisano umowy na:

realizację i nadzór inwestorski dla zadania „Remont dróg gminnych: ul. Mariackiej (nr 106858 O) i ul. Sucharskiego  (nr 106737 O) w Nysie – Etap II Remont ul. Mariackiej dokonanie okresowej kontroli stanu dróg gminnych, wykonanie i montaż dekoracji świątecznych wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Powstańców Śl.

- w ramach prac społecznie użytecznych regularnie oczyszczano z nieczystości kratę na rowie fortecznym przy ul. Jagiellońskiej, prowadzono również prace porządkowe na terenach gminnych przy ulicach m.in.: Ogrodowa, Drzymały, Marcinkowskiego, Warszawska, Wolności, Parkowa, Forteczna, Krasickiego, Chodowieckiego, Toruńskiej, Racławickiej, Eichendorffa, Wyspiańskiego, Kaczkowskiego, Brodzińskiego, Orląt Lwowskich, Głuchołaska, Zawiszy Czarnego, Ściegiennego, Szczecińskiej, Baligrodzkiej.

- prowadzono naprawy dróg gminnych bitumicznych, gruntowych, chodników, jezdni utwardzonych niebitumicznych, obiektów inżynierskich oraz oznakowania pionowego.

- prowadzono administrację drogową w zakresie: wydawania decyzji na lokalizację w pasach drogowych obiektów, sieci, przyłączy, zjazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  uczestnictwa w pracach powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, gminnej i powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu  Dokonywano odbiorów dróg po zajęciach pasa drogowego.

Spotkania Burmistrza Nysy

- posiedzenie Zarządu OSP

- spotkanie z mieszkańcami w MiGBP 
- udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych

- spotkanie z Poseł RP Janiną Okrągły

- przywitanie rowerzystów z Lüdinghausen

- udział w imprezie "Noc Świętojańska" w Białej Nyskiej

- posiedzenie Rady Społecznej ZOZ

- zakończenie roku akademickiego 2010//2011 Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- wizytacje w sołectwach

- spotkania w sprawie targowiska

- udział w otwarciu Centrum Aktywizacji Zawodowej

- udział w wernisażu wystawy kończącej Plener Malarski

- udział w Dożynkach Turystycznych w Skorochowie oraz Festiwalu Ognia i Wody

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NZN

- spotkanie ze studentami i doktorami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

- spotkanie z nowym Prezesem WSSE „INVEST- PARK”

- spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie modernizacji zbiornika retencyjnego

- I Pielgrzymka Nyską Drogą św. Jakuba Parafia św. Jakuba i św. Agnieszki

- udział w Dniach Twierdzy Nysa